- 1 总则

- 1.1生态市建设背景回顾

二十一世纪是人与自然开始走向协调与和谐的世纪，“环境与发展”成为各国关注的时代主题。环境科学、信息科学、生命科学与生物技术已进入当今世界的主导学科群，健康生存与可持续发展是时代的主旋律。各个国家对环境问题的认识逐步形成共识，群众性的环境运动正在兴起，生态文化已初步形成时代的潮流。

（一）国际环境

随着世界科学技术的高速发展和工业革命的全球渗透和普及，经济的涨落和技术创新的波动形成规律性的关系。生态省建设为应对加入WTO后面对的挑战创造优势条件，其实质就是适应世界“科学进步——技术创新——经济增长”的规律。

无论是哪一个国家和民族，无论是发达地区还是贫穷地区，对保护生态环境，都不同程度地形成共识。这种在共同生存基础上构建起来的生态文化，是人类走向与自然和谐的文明——生态文明的基础和前奏。生态省建设是一个伴随着生态文化的建设和发展，逐渐走向生态文明的历史过程。

（二）国内环境

1993年我国编制了《中国21世纪议程》白皮书，明确提出了走可持续发展道路的整体战略。加强生态环境的保护与建设,实现资源、环境、经济和社会可持续发展，已在我国社会经济发展中得以实施。2000年11月国家环保总局正式批准黑龙江省为海南省、吉林省后的第三个生态示范省。省委、省政府高度重视生态省建设工作，成立了领导小组和办公室，制定了《黑龙江省生态省建设规划纲要》并经省人大通过颁布实施。

齐齐哈尔市位于我省西部，是我国老工业基地和重要的粮食、畜牧业生产基地，具有良好的生态区位优势和生态环境优势，开展生态市建设是实施可持续发展战略、实现科学发展的必然选择。《齐齐哈尔市生态市建设规划》于2005年经市人大审议通过并实施，该规划的实施推进了齐齐哈尔市“生态市，园林城”的建设步伐，促进了区域资源环境与社会经济协调发展。

- 1.2“规划”编制的目的与意义

生态市建设是遵循自然规律和经济规律，按照生态学、生态经济学和系统工程原理，以区域主要生态问题为切入点，以资源可持续利用为基础，以生态经济和循环经济为主体，以生态环境保护和建设为重点，依靠科技进步，发挥资源优势，提高资源利用效率，挖掘经济潜力，优化经济结构和产业结构，建立良性循环的社会经济发展体系、生态环境体系、生态文化体系，从而实现资源存量、环境质量、环境持续性、经济增长、社会进步等可持续发展。

“十二五”是我市经济社会快速健康发展的关键时期，也是生态环境保护与建设的关键期，我市生态市建设进入了全面推进阶段，为确保《齐齐哈尔市生态市建设规划》提出的阶段性任务、目标如期完成，按照国家和省关于生态市建设相关标准和要求，我们编制了《齐齐哈尔市生态市建设“十二五”规划》（以下简称《规划》），编制该《规划》的意义在于科学制定生态市建设的目标任务、目标，分步骤逐年度推进生态市建设。

- 1.3规划的编制依据

（1）黑龙江省生态省建设规划纲要；

（2）黑龙江省全面建设小康社会纲要；

（3）齐齐哈尔市国民经济和社会发展“十二五”规划；

（5）齐齐哈尔生态市建设规划；

（6）生态市建设成员单位和各县市区生态建设规划；

（7）国家环保总局《生态县、生态市、生态省建设标准（试行）》；

（8）《黑龙江省生态省建设标准》。

- 1.4规划的时限和组织实施

1.4.1规划时限

规划的现状基准年为2010年。

规划时限为2011年-2015年。

1.4.2规划的组织实施

本规划由市政府负责组织实施，各县（市）、区政府负责本地区规划目标的实施。各级环境保护主管部门对规划目标的实施，进行统一监督管理。各综合部门负责将规划目标纳入其年度计划，并积极争取国内投资、贷款、有关优惠政策及国外贷款、赠款。各行业主管部门负责本行业规划目标的实施。

- 1.5规划范围

规划范围为齐齐哈尔全行政区，地理位置位于松嫩平原中西部，地理位置东经122°24′-126°41′，北纬45°53′-48°56′，西部为内蒙古自治区呼伦贝尔市，东邻绥化地区，北部与黑河市毗邻，南部与吉林省白城地区接壤。市辖龙沙区、建华区、铁锋区、富拉尔基区、昂昂溪区、碾子山区和梅里斯区，龙江县、依安县、甘南县、泰来县、富裕县、克东县、克山县、拜泉县和讷河市等7区9县（市），总面积42469平方千米，其中市区建成区面积132.9平方千米，中心城区建成区面积77.5平方千米。人口557万。

- 1.6  规划区基本情况

1.6.1自然概况

（1）地质地貌

齐齐哈尔市在地质构造上由三个单元所组成:西部属大兴安岭古生代海西褶皱带阿尔山——爱辉复背斜的东翼，东部为小兴安岭古里——海西晚斯褶皱带，中部为松辽中生代拗陷带。市的西部为低山丘陵漫岗，东部为丘陵漫岗，中部为广阔的松嫩冲积平原，总的地势表现为——向南开口并节节下降的马蹄形。由高到低可分为低山、丘陵、高平地、平原、河漫滩等五种地貌类型。

低山  主要分布在龙江县西部的碾子山、朝阳山、头道关门山等地，海拔高度大约500米，相对高度在200米以上。其地势虽高，但山形和缓，并有齐平的峰顶线。由花岗岩及变质岩系组成。

丘陵  主要分布于本市西部河流两岸，与低山紧密相连。

高平原  主要分布在龙江、甘南两县及讷河和克山县的北部，克东、拜泉两县也有零星分布。

平原  分布于嫩江及其支流中下游两岸，地势平坦，面积广阔。

河漫滩  分为高河漫滩和低河漫滩，高河漫滩沿嫩江及其支流两侧呈狭窄的条带状分布。地势低平，高出水面4-5米，一般洪水不易达到。低河漫滩沿河分布，且向下游渐宽。高出水面1-3米，常被季节性洪水所淹没。地面上河网穿插，并分布有自然堤、沙丘、牛轭湖迂回扇和积水洼地，微地貌变化复杂。

（2）气候

齐齐哈尔市地处松嫩平原西北部，属于温带大陆性季风气候。主要特点是:冬寒漫长，春干风大，夏热多雨，秋凉霜早。

温度  年平均气温2.3℃，最冷月份（1月）平均气温-20.8℃，最热月份（7月）平均气温22.0℃。极端最高气温41.6℃。大于等于10℃的积温2563.1℃。年均霜期在135天左右。

降水  齐齐哈尔市受大陆性季风影响，降水量在时间分配上变化很大，表现特征为：冬季降水稀少，夏季降水集中。五年平均降水量为438毫米左右，夏季降水充沛，占全年降水的70%左右。五年月平均降水量统计表明:11、12、1、2、3月份降水量均在10毫米以下，其中1月份最少，仅1.5毫米。7月份降水量最大，为140.6毫米。6、7、8、9四个月降水量占全年总降水量的82.39%。

湿度  齐齐哈尔市空气比较干燥，相对湿度大部分月份在70%以下。7-8月份相对湿度较高。平均湿度在70%以上。五年平均相对湿度为59.2%。

风  齐齐哈尔市居我国东部季风区内，冬季西北风偏多，夏季盛行偏南风，春秋季则呈过渡型，季风特征明显，五年平均风速为2.92米/秒，最大风速为18.3米/秒；年平均八级以上大风天数为13.6天，五级至八级大风天数为52.2天。

气压  齐齐哈尔市气压较高，11、12、1、2四个月平均气压为1004.5百帕，12月份最高为1006.7百帕。夏季太阳直射点向北移动，大陆受热快，气温升高，气压也降低很多，6、7、8三个月平均气压为988.1百帕，比11、12、1、2月份低16.4百帕。

云量  年总云量在4-5层以上，冬夏两季差异明显，夏季总云量在6层以上，冬季总云量在3-4层。

日照  年日照时数为2771.5小时，日照百分率为55-65%。春夏两季日照时数在700小时以上，冬季日照时数为524小时，是一年最低的季节。

蒸发  年蒸发量为1000-1500毫米，五年平均蒸发量为1442.5毫米。

（3）水文

本市地势平坦，江河纵横，地表水资源和地下水资源均比较丰富。地表径流总的趋势是由北向南、由东向西逐渐减少。而地下径流却恰恰相反，由北向南，由东向西是逐渐增加的趋势。各种水体补给来源主要是大气降水。在低山丘陵区河水接受地下水补给，在平原区河水则补给地下水。

地表水  齐齐哈尔市境内共有大小江河174条，大小湖泡859个。嫩江干流由北向南纵贯本市，树枝状发育的嫩江水系像叶脉一样布满全市。其中发源于大兴安岭东侧流经本市的主要河流有诺敏河、阿伦河、音河、雅鲁河、绰尔河，发源于小兴安岭西侧的主要有讷漠尔河、乌裕尔河、双阳河，以及呼兰河支流通肯河。即统称的“一江九河”，各岸支流，大都渊远流长，水系发育完整，年径流变化相对较小；左岸支流，只有讷漠尔河源头较远，水量较丰，水系发育较好。全市年径流深度在15一75毫米，高平原的岗坡地带一般在50毫米以上，低平原产流条件差；径流深小于25毫米。年径流总量约17.2亿立方米。外区流入本市的过境径流较多，年平均约205.9亿立方米。

地下水  位于松嫩平原的齐齐哈尔市储有较丰富的地下水资源。补给来源也以降水入渗补给为主。沿江河一带，丰水年份由河流予以补给。地下水质一般为重碳酸性水，pH值为6.0-8.5，矿化度为0.5克/升左右，适宜农田灌溉。含水层分布及深度，第四系含水层在低平原区、西部沿嫩江、诺敏河、阿伦河、雅鲁河、绰尔河一带的冲积平原由深厚的砂、砂砾岩组成浅水区，含水层厚在40一100米，水量丰富，水位埋深一般为2一5米，单井出水量在80一120吨/小时。低平原东部，含水层上覆亚粘土，形成承压水，含水层厚约在2-40米，水位埋深5-10米，水量较丰富，单井出水量在20-60吨/小时。在前第四系的承压水层中，主要有第三系的太康组、依安组、明水组砂岩及晚白垩系的四方组等含水层分布。东部高平原的水量贫乏，成井困难，成井深度一般大于110米，单井涌水量在5-20吨/小时。据初步计算，齐齐哈尔市地下水资源总储量为36.1亿立方米/年，可开采量为29.1亿立方米/年。

（4）土壤

本市土壤类型繁多，共有四十多种。其中具有代表性的土壤有暗棕壤土、黑土、黑钙土、风沙土、草甸土、盐碱土、沼泽土。暗棕壤区包括龙江西半部、甘南西部、讷河北部和克东东部的陡丘陵区；黑土区包括拜泉、克东、克山、依安、讷河大部和甘南的西北部；黑钙土区包括龙江、讷河、依安、拜泉的西南部，富裕大部；风沙土区主要包括泰来，市区和富裕西南部；草甸土区分布很广，涉及全市各县，但以甘南、龙江、市区、泰来等县区最为集中。

（5）植被

本市属于大小兴安岭山地森林植被向松嫩平原草原植被过渡地带，主要植被约40余个，分别属于森林、灌丛、草原、草甸、沼泽和水生植被。森林以次生阔叶林为主，树种以蒙古柞为主，其次有白杨、黑桦、风桦、白桦等。郁闭度一般为0.7-0.8；草甸植被包括典型草甸、沼泽化草甸和盐生草甸。组成种类主要有羊草、苔草、披碱草、裂叶蒿、细叶白头翁、细叶胡枝子、地榆、野火球、蓬子莱、龙牙草、黄花菜、柴胡等；草原包括干草原和草甸草原两类，草甸草原是本区地带性植被，分布极为广泛。主要有贝加尔针茅草原、羊草草原等，干草原如大针茅草原，沼泽植被主要分布在河流两岸常年积水的低湿地，生长湿生和沼生植物。象苔草、小叶章沼泽和芦苇沼泽等。水生植被主要包括挺水、浮水漂浮和沉水植被4个类型，如以香蒲、荇菜、眼子菜、浮萍等为优势种的水生植被。

1.6.2资源概况

(1) 土地资源

全市共有各类土地422.69万公顷，其中耕地223.69万公顷，占总面积的52.67 %；牧草地62.72万公顷，占总面积的14.77%；林地41.78万公顷，占总面积的9.84%；水域36.39万公顷，占总面积的8.57%；未利用土地29.63万公顷，占总面积的6.98%；城镇村及工矿用地22.39万公顷，占总面积的5.27%；交通用地7.91万公顷，占总面积的1.86%；园地0.18万公顷，占总面积的0.04%。

全市耕地主要分布在嫩江中上游两岸冲积、洪积高平原的漫川漫岗上和雅鲁河、音河、阿伦河、讷谟尔河、乌裕尔河、双阳河以及通肯河的河漫滩上。以黑土、风沙土、草甸土为主，黑土层较厚，土质比较肥沃。

(2)林地资源

全市林地面积46.64万公顷，其中天然次生林面积4.67万公顷，森林活立木总蓄积量2606.5万立方米，森林覆被率达到12.98%。全市现有防护林23.38万公顷，用材林13.52万公顷，经济林1.95万公顷，薪炭林7.52万公顷，特种林0.27万公顷。

(3) 草地资源与湿地

我市草原资源比较丰富，全市现有可利用草原面积44.10万公顷，其中天然采草地15.86万公顷，放牧地26.01万公顷，人工草地2.23万公顷。草原分布区域广阔，主要分布在中部、南部的冲积、风积平原上，包括市区、富裕泰来和龙江的东部、甘南的大部。

我市湿地资源及其生物多样性丰富。全市现有湿地（含水域）面积69.4万公顷，主要分布在铁锋区、龙江、甘南、泰来等地。其中，扎龙自然保护区被列入世界重要湿地名录，龙江哈拉海、甘南长吉岗湿地被列入中国重要湿地名录。

(5) 水资源

全市江河水质量较好，具有良好的天然属性，属于重碳酸盐钙型水，酸碱度适中，pH值接近中性，矿化度不高，一般符合灌溉和饮水要求。

(6) 矿产资源

齐齐哈尔市是黑龙江省矿产资源比较丰富的地区之一，已经发现矿产分为四大类17亚类47种，矿产总数占全省已发现矿产总数的46%，占全国矿产总数的28%。全市已发现178处矿产地。本市矿产资源以非金属矿为主，占矿产总数的74%，其次为能源、金属、地下水、地热矿产资源。

(7)旅游资源

齐齐哈尔市被誉为“鹤城”，名胜古迹和历史文物较多，旅游资源也十分丰富。既有景色优美秀丽、吸引国内外旅游者的游览区，又有飞檐彩椽、砖雕饰件，充满浓郁宗教色彩的寺院，即有反应祖先智慧的古墓遗址，又有反应古人屯田戎马的古城，尤其以扎龙国家级自然保护区最具标志性。

1.5.3 生态环境

（1）森林面积不断扩大

我市高度重视生态建设，坚持不懈地开展造林绿化，使城乡面貌发生了较大变化。特别是2009年，城区植树100多万株、新增绿地6490多亩，绿化覆盖率达到35.4%，超额完成省里下达的绿化任务。全市完成造林36.9万亩，其中人工造林32.6万亩、封山育林4.3万亩,活立木总蓄积达到3243万立方米。目前，全市的森林覆盖率比全国低6个百分点，比全省低近30个百分点。城区绿化覆盖率、绿地率、人均公园绿地面积与国家森林城市标准相差2.5、1.3和0.8个百分点，与国家园林城标准相差12.5、6.3和3.8个百分点。

（2）草原“三化”治理成效显著

五年来，通过积极推进农村产业结构调整、加大退耕还草力度和转变畜牧业经营方式、实施退牧还草等措施，集中实施了一批草原保护与建设重点工程。重点开展了天然草原恢复与建设、“三化”草场治理、生态脆弱区退牧还草、已垦草原退耕还草等工程建设，共完成草原改良建设面积26.8万公顷。

（3）水土流失治理和土地复垦取得新成果

结合乌裕尔河流域东北黑土区水土流失综合防治试点工程建设，在全市重点推广拜泉坡耕地治理、泰来风沙治理等水土流失治理模式，有效推动了水土流失治理工作开展。五年来，共治理水土流失面积16.8万公顷。完成土地复垦项目4个，总面积1831公顷，使原来废弃地和废工矿用地得到复垦，不规则的土地整理成标准化农田，新增加耕地1709公顷。

（4）“ 三区”建设取得新进展

拜泉县黑龙江仙洞山梅花鹿自然保护区于2009年4月获得省政府正式命名，泰来县黑龙江二龙涛湿地省级保护区2010年3月获得省政府正式命名，使我市自然保护区数量增加至16个。其中国家级1个，省级4个，县级11个。自然保护区总面积32.23万公顷，占全市国土面积比例7.60%。

克东县完成了国家级生态示范区的考核验收和命名，讷河市、富裕县获得国家级生态示范区命名。国家级生态示范区达到5个，分别为拜泉县、克山县、克东县、富裕县和讷河市。

建设省级重要生态功能保护区2个，其中，松嫩平原西部防风固沙生态功能保护区面积为225万公顷，占全市总面积的53%；克-拜地区水土保持生态功能区面积为87万公顷，占全市总面积的20%。

（5）城镇化建设水平有了新提高

为统筹城乡发展，推进生态市建设进程，通过典型引路、多渠道投入，重点加强了新型农村住宅小区、节能农房、基础设施、生态旅游及村容镇貌综合整治等建设，村镇建设整体水平有了较大提升，城镇化水平达到36%。在14个乡镇开展了环境优美乡镇创建活动，2010年，甘南县兴十四村、昂昂溪区水师镇通过了省级环境优美乡镇验收。

1.6.4 社会经济概况

齐齐哈尔市辖7区、8县、1市，124个乡镇。总人口557万人，少数民族35个，主要有满族、达斡尔族、蒙古族、回族、朝鲜族等。

“十一五”期间,全市三次产业全面发展,三次产业结构由2005年的26.3:27.7:46调整为2010年的22.3:39.9:37.8,第一、三产业比重分别下降4和8.2个百分点,第二产业比重上升12.7个百分点。

“十一五”时期，随着经济的快速发展，人民生活发生了质的转变，已经从温饱型向小康型迈进。2010年，城镇居民人均可支配收入实现13377元，比2005年增长84.9%，年均增长13.1%。农村居民人均纯收入实现6210元，比2005年增长1.5倍，年均增长20.4%。2010年末，金融机构储蓄存款余额603.2亿元，比“十五”末增加279.7亿元。城乡居民居住条件明显改善。城市居民人均建筑面积由2005年的20.46平方米增加到25平方米。农村居民人均居住面积由2005年的24.1平方米增加到28平方米。

文教卫生事业全面发展。2010年,全市学龄儿童入学率100%,比2005年提高个0.2个百分点；初中升学率81.7%,比2005年提高19个百分点；年均每万人拥有在校大学生82 人,比2005年增加19人。广播和电视人口覆盖率均达到100%,；有线电视入户率64.8 %,比2005年提高33.8个百分点。全市医疗卫生机构床位1.7万张,比2005年增长28.6%；卫生技术人员1.8万人,比2005年增长12.4%。

科技事业取得丰硕成果。2010年，全市实施重点科技计划项目102项，比2005年增加16项；获省级以上科学技术奖18项，比2005年增加8项；高新技术企业产值达340亿元。

- 2 “十一五”期间取得的成绩与存在的问题

- 2.1 “十一五”期间工作简述

2.1.1 城乡建设步伐加快，人居环境不断改善

“十一五”期间，在市委、市政府的正确领导下，全市城乡建设坚持高起点规划、高标准建设、高效能管理、高效益经营，推动了住房和城乡建设又好又快发展。一是住房保障体系建设明显加快，棚户区改造、泥草房改造和廉租住房建设大面积推进，为33万户城乡低收入和困难群体改善了住房条件。二是城市综合承载能力全面提升，城市道路达到1071公里，1544.7万平方米；集中供热面积3700万平方米；铺设供气管道671公里，燃气普及率达95.1%；中心城区污水日处理能力达到20万吨；市区绿化覆盖率达40%，绿地率达39.3%，人均绿地面积10平方米，分别比“十五”期末提高9.6%、11.9%和2.6平方米。三是新农村建设步伐加快，人均住宅建筑面积为19.26平方米，砖瓦化率达67.2%，比“十五”期末提高了 1.26%、2.2%；道路硬化率为10.6%，道路铺装率达71.3%，行政村通畅率100%。

2010年是“十一五”时期住房城乡建设投入最多、变化最大、发展较快的一年。按照市委“坚持以人为本，促进经济繁荣，铸造特色文化，突出滨水园林，改造新建并举，建设宜居鹤城”的总体思路，全市城乡建设完成投资122.82亿元，同比增长14.87%。

2.1.2 生态工程建设力度加大，生态环境保护和建设成效显著

——防沙治沙成效显著，森林面积不断扩大  “十一五”期间，我市形成了坚持“沙化平原农业区，重点规划小网格、窄林带的防风固沙林网；沙化草原牧区，重点规划网、带、伞、疏、片相结合的草牧场防护林；村屯、城镇附近和公路两侧集中连片的沙化区，重点规划网、带、片相结合的防风固沙林，把沙地治理与沙地开发相结合；流动和半流动、半固定的沙丘区，重点规划宽带或大片防风固沙林，固定流沙，控制其扩展和漫延”治理思路，保证了防沙治沙工作的科学性、稳定性和连续性。全市共营造治沙千亩以上片林16个，500-1000亩片林36个，100-500亩片林389个，50-100亩片林1752个。全市探索出了在沿江沿河沙地造林的泰来县、富裕县规模造林模式；在沙化耕地农田防护林建设的龙江县、甘南县农田林网化的模式；在林果开发上总结推广了昂昂溪区建立林果生产基地的模式；在沙地综合治理上总结了泰来县庄园式治沙模式和龙江县杏山乡六合村“山水林田草，路村井电畜”治沙模式；在沙产业与旅游业开发的水师营镇的模式等极具典型示范和推广价值的沙地综合治理典型模式。我市还利用沙地资源，大搞产业开发，建立了林果基地、沙产业基地，把沙地治理与产业开发相结合，与治穷致富相结合，点沙成金，提高了防沙治沙的综合效益。全市沙区发展山杏6.55万亩，樟子松嫁接红松2万亩，沙棘1.03万亩，种桑养蚕3200亩，果树3.276万亩，建果园1610个，年产水果9600万公斤，年创产值上亿元。泰来县通过发展沙棘产业，与北京汇源集团公司合作，已创出了国家级的汇源沙棘饮料知名品牌,目前，全县沙棘种植面积已达1万亩，辐射8个乡镇，100个农户，可为农民增加收入400多万元。“十一五”期间，全市共投入治沙造林资金2.2亿元，完成治沙人工造林面积39.5万亩，封沙育林25.2万亩，治理沙化土地222.7万亩。由于有林地面积的增加和草原植被的恢复，在全市初步形成了网带片、乔灌草相结合的区域性防风固沙林体系，使860多万亩的沙化和潜在沙化土地得到控制，192万亩受风沙危害的农田实现了林网化，有效改善了沙区的生态环境和农业生产条件，初步形成了良性小气候，粮食产量提高15%。

——草原“三化”治理成效显著  五年来，通过积极推进农村产业结构调整、加大退耕还草力度和转变畜牧业经营方式、实施退牧还草等措施，集中实施了一批草原保护与建设重点工程。重点开展了天然草原恢复与建设、“三化”草场治理、生态脆弱区退牧还草、已垦草原退耕还草等工程建设，共完成草原改良建设面积26.8万公顷。

——水土流失治理稳步推进  东北黑土区水土流失重点治理克山县古城项目区2008年由松辽委发起，国家批准，项目涉及克山县古城镇、古北乡、河北乡、克山镇4个乡镇，总面积296.21平方公里。从2008年到2010年，这个县按照项目要求，对新民、兴隆、卫国、保北、利民、惠民、古北、龙泉、更好9条小流域进行综合治理，治理水土流失面积8877.26公顷。其中：梯田330.95公顷、地埂植物带2063.68公顷、营造水土保持林913.04公顷、改垅5463.84公顷、种草5.38公顷、封禁治理100.37公顷、建造谷坊625座，跌水125座，削坡122.963万方，截流沟39.09公里，沟头埂1.5公里，田间作业路76.7公里，农道桥1座，基础涵2座。工程完工率达到100%。该项目的建设和实施，彻底改善了周边生态环境，有效地遏制了水土流失的状况，实现了人口、粮食、生态和经济的良性循环。据测算，项目区内每年可减少泥沙流失量23.52万立方米，增产粮食128.20万公斤，枝条715.14万公斤，增加木材1400立方米，年增加经济效益495.54万元。

结合乌裕尔河流域东北黑土区水土流失综合防治试点工程建设，在全市重点推广拜泉坡耕地治理、龙江六合村综合治理、泰来风沙治理等水土流失治理模式，有效推动了水土流失治理工作开展。五年来，共治理水土流失面积16.8万公顷。2005年，完成水土流失治理面积3.3万公顷。投入资金2487万元，完成土方量600万立方米，小型水保工程540座；坚持高标准土地复垦，完成总规模3.6万公顷总投资4.36亿元的22个基本农田整理项目的立项申报。投资1186万元，完成土地复垦项目4个，总面积1831公顷，使原来废弃地和废工矿用地得到复垦，不规则的土地整理成标准化农田，新增加耕地1709公顷。

——“三区”建设取得新进展  新建了依安县跃进水库市级和乌裕尔河流域湿地省级自然保护区，我市各级、各类自然保护区已达15处。连续几年开展自然保护区执法检查，规范了自然保护区建设和管理行为，自然保护区建设和管理工作稳步推进。

结合实施《松嫩平原生态环境保护和建设规划》，推进松嫩平原西部防风固沙生态功能保护区筹建工作。

2005年，克山县国家级生态示范区通过国家命名，我市已有2个县域国家级生态示范区。编制完成了《克东县国家级生态示范区建设规划》，并通过省专家论证。为有效推动农村生态建设，几年来，在14个乡镇开展了生态示范乡镇创建工作，初步建立起农、牧结合型等生态农业发展模式。

讷河市国家生态环境监察试点以全省第一的成绩通过国家正式验收。

2.1.3 产业结构调整力度加大，生态经济逐步壮大

“十一五”时期，伴随着国家振兴东北老工业基地战略和我省建设“哈大齐”工业走廊等重大举措深入的实施，市委、市政府抓住了难得的历史性机遇；努力化解国际金融危机的不利影响，坚持以大项目建设为核心，采取有效措施，积极应对，确定坚持培育壮大特色工业、走新型工业化道路的工业发展目标，以经济结构战略性调整为主线，加快转变经济发展方式，以提高制造业和食品两大支柱产业竞争力为核心，以科技进步和体制创新为动力，产业结构不断优化，生产总量不断攀升，经济效益日益突出，实现了“量”与“质”同步提速。全市规模以上工业企业完成工业增加值从2005年的70.1亿元增加到2010年的284.7亿元，五年总量翻了两番，年均每年增长26.1%；实现主营业务收入，从2005年的276.1亿元增加到2010年的943.4亿元，平均每年增长速度达到27.9%；实现利税总额，从 2005年的22.0亿元增加到2010年的118.9亿元，平均每年增长40.1%。

——生态旅游快速发展  “世界大湿地、中国鹤家乡”的旅游形象定位不断巩固。重点开发了一批代表我市特色，有国际、国内影响力的旅游产品。2010年，全市旅游总收入达26.8亿元，，成为我市新兴的支柱产业之一。

——循环经济建设呈现良好发展势头  为了创建资源节约型、环境友好型社会，促进我市经济可持续发展。通过组织培训、典型引路和园区建设，有力促进了我市循环经济发展。斯达造纸有限公司等企业通过开展清洁生产审计，采用先进技术、设备和精深加工、延长产业链等措施，降低了能源和资源消耗，减少了排污量，取得明显成效。北疆集团齐齐哈尔水泥厂、东府塑料有限公司通过开展综合利用，以粉煤灰、电石渣、电炉除尘器粉尘和炉渣等废物作原料生产水泥和热塑性树脂复合材料，节约了大量自然资源，解决了污染问题，又获得了可观的经济效益。2005年，中国富华国际生态产业园、富拉尔基民营科技企业示范区、甘南县生态工业新区等一批以循环经济为发展模式的工业园区相继开工建设。拜泉等县以养殖、人厕、沼气、阳光大棚种植“四位一体”模式，发展生态种、养殖业，解决了农村畜禽粪便污染，为农民生活提供清洁能源，促进了农村经济发展。

2.1.4 环境保护工作不断加强，环境监管取得实效

——环境监管力度不断加大  坚持“预防为主”，严格执行建设项目“三同时”制度和“环境影响评价制度”，切实保证新建项目投产后实现达标排放，控制和防止新污染源的产生。对新、扩、改项目实行污染物总量控制，力争做到增产不增污。认真贯彻“行政许可法”，全市发放排污许可证2207份。严格履行购置放射源审批手续，对全市放射源实行了身份管理，认真做好废弃放射源的收贮工作，开展电磁辐射污染源和危险废物申报登记。工业用水重复率达42 %，工业固体废物处置利用率达100%。主要污染物排放总量均控制在计划指标之内:二氧化硫3.9万吨，烟尘5.8万吨，工业粉尘0.5万吨，化学需氧量5.1万吨，氨氮0.5万吨。环境保护投资指数达到1.89%。

——保障群众健康“四个专项”行动取得成效  一是开展低空大气污染整治，空气环境质量得到改善。全市共拆除黑烟囱近1000根，治理洗浴业烟尘污染185家，更换型煤锅炉185台，安装改造锅炉湿式除尘器55台。大气总悬浮颗粒物为0.164 毫克/立方米，二氧化氮为0.029毫克 /立方米，二氧化硫为0.015毫克/立方米，全年城区空气环境质量达到和好于二级以上天数为326天；二是加强饮用水源保护，确保了饮用水安全。沿江地市共商建立共同保水、治水长效机制。强化了冰封枯水期重点污染源的监督管理，依据江水流量和水质，及时调度嫩江齐齐哈尔江段各排污口的储排水时间和储排水量。对辖区内56个集中式饮用水源地进行专项检查，及时处理解决了多起群众反映强烈、威胁饮用水源安全的污染问题，特别是印发了《关于取缔浏园水源地一级保护区内餐饮业户的通告》，清理了浏园水源地保护区内开设的餐饮业。在全市范围开展对农村乡、镇，村、屯饮用水源普查，对有污染隐患的集中式饮用水源地进行清理，消除污染隐患，并完善了水源地界标等保护设施。集中式饮用水源水质达标率为100 %,水功能区水质达标率达96.1%；三是开展噪声专项整治，区域环境噪声平均值为51.6dB（A），交通干线噪声平均值为67.8dB（A）。四是清理整顿不法排污企业取得实效。对各县（市）区和市直有关部门，贯彻执行环保法规情况和企业违法排污、损害群众利益突出问题进行专项检查。对群众反映强烈、影响社会稳定、长期得不到解决的环境问题和地方保护、行政干预问题进行全面清查和整顿，对环境违法行为进行责任追究，检查企业2829家（次），对泰来县造纸厂等35家污染严重、群众反映强烈的企业予以关闭、关停处罚。充分发挥“12369”环保热线作用，畅通群众舆论通道，受理环保举报问题。

2.1.5 环境宣传教育全面开展，生态文化建设稳步推进

——生态市建设社会氛围更加浓厚  把“4.22地球日”、“6.5世界环境日”作为全市宣传高潮日，充分发挥新闻媒体的舆论监督作用，以“龙江环保世纪行”活动为载体，深入开展环境警示教育。积极开展环保公益宣传，每年绿博会期间，“珍爱资源、保护环境、建设绿色生态新鹤城”等宣传口号在齐齐哈尔日报上连续宣传两个月，绿色食品、有机食品等相关知识的专题片在各媒体的黄金时段和版面相继播发，沿街各单位普遍悬挂宣传标语。全方位、立体式的宣传，加快了环境教育的社会化进程，进一步激发了广大公众关心环境、参与生态市建设的热情。

——特色生态文化展示鹤城魅力  生态市建设历程成就了生态文化发展，几年来，以举办绿博会、观鹤节、关东文化旅游节等重大活动为平台，以深入挖掘我市历史和自然文化资源，打造以鹤文化为主体的生态文化热潮正日渐浓厚。在生态市创建的浓郁氛围中，全市人民的精神面貌焕然一新。塞外鹤城正以无穷的魅力赢来八方来客，观光旅游、投资兴业。

- 2.2 “十一五”期间生态市建设经验与问题

2.2.1 主要经验

十一五期间，全市生态市建设以科学发展观为指导，勇于探索、大胆实践，积累了一些宝贵的经验和体会。一是树立和落实科学发展观，为生态市建设工作提供了有利条件，成为解决生态环境、经济社会诸多矛盾必须遵循的基本原则。二是坚持以人为本，坚持生态保护与污染防治并举，解决好群众关心的环境问题，就会得到群众的拥护。三是生态市、生态县建设的典型示范作用，促进了科学发展观的落实。四是全民环境教育的深入开展，增强了各级领导和全民的环境意识，营造了人人保护环境的良好氛围。

2.2.2  存在问题

（1）生态市建设机制不健全

生态市建设尚未建立专门的资金投入机制。生态市建设是一项长期任务，需要大量的资金支持。目前，无论省、市都没有建立专门资金投入机制，管理资金不到位，项目建设资金短缺。资金投入还主要是靠林业、水利、农业、国土、环保等行业的专项资金。

（2）完善的政策体系尚未建立

生态补偿政策、生态建设工作的激励政策等都需要在今后的工作中逐步建立和完善。

2.2.3 生态市建设“十一五”阶段工作评估结论

经过实践，基本形成了党委领导、政府实施、人大、政协和纪检监督、企业支持、上下同心、部门联动和社会各界广泛参与的生态市建设科学推进机制。基本完成了生态市建设建设的各项工作任务和目标，生态建设进一步加强，生态环境恶化趋势得到遏制，城市环境功能明显增强，人居环境质量得到改善，生态经济构架基本形成，生态市建设文化舆论氛围更加浓厚，为顺利完成升态市建设任务打下了坚实基础。

- 3 指导思想、目标、指标

- 3.1指导思想

坚持以人为本，以全面、协调、可持续的科学发展观为指导，以构建环境友好型和资源节约型社会为目标，紧密结合经济结构调整、东北老工业基地振兴及“生态市园林城”、“绿色食品之都”、“装备工业基地”建设战略，以加强生态保护，大力发展生态经济与循环经济、推动经济增长方式转变为根本，保护生态环境，改善环境质量。

- 3.2目标

辖区环境污染得到有效控制，城市环境质量有所改善，农村环境质量基本保持稳定；生态环境恶化趋势得到初步遏制，重要生态功能保护区的生态功能开始恢复；地方环境法规、政策体系得到进一步完善，监督管理能力得到加强。

到2015年，生态恢复和重建取得明显成效，生态退化趋势得到控制，污染防治、资源更新和持续利用达到国内先进水平，主城区达到国家园林城市标准。以生态产业为重点，通过科技创新、产业结构优化，基本形成低耗、清洁、高效，具有较强的国内外市场竞争能力，地域特色明显的和资源、生态优势的经济体系。城市化进程、城市生态建设和城市对区域经济的带动作用明显加强，科技、文化、教育各项事业取得显著成绩，人民生活水平和生活环境质量大幅度提高。

到2015年，受保护地区占国土面积比例达到23%，森林覆盖率达15%，退化土地恢复率达到80%，城镇人均公共绿地面积达到13平方米，城市空气质量好于或等于二级标准的天数保持在346天以上，集中式饮用水源地水质达标率达到100%，城镇生活污水集中处理率达到75%，城镇生活垃圾无害化处理率达到100%。工业固体废物处置利用率保持100%，工业用水重复率达到47%；城市生命线系统完好率达到60%，应当实施清洁生产企业的比例达到30%，规模化企业通过ISO14000认证比率达到20%，公众对环境的满意率达到95%。

- 3.3主要指标

根据生态市总体及阶段性规划目标，依据国家生态市建设指标体系规定和《黑龙江省生态省建设“十二五”规划编制大纲》（各地市部分）要求，对我市生态市建设指标构成进行了调整，确定规划指标四个方面43项。

3.3.1  经济发展指标

包括人均国内生产总值、年人均财政收入、农民年人均纯收入、城镇居民年人均可支配收入等11项指标，其中8项为国家生态市建设标准规定指标。

3.3.2  社会进步指标

包括人口自然增长率、城市生命线系统完好率、城市化水平、恩格尔系数等12项指标，其中9项指标为国家生态市建设标准规定指标。

3.3.3  生态环境保护与建设指标

包括受保护地区占国土面积比例、退化土地恢复率、森林覆盖率、城市水功能区水质达标率、集中式饮用水源地水质达标率等20项指标，其中11项为国家确定的生态市建设指标。

- 3.4 规划指标体系

生态市规划建设时段和指标值详见生态市建设“十二五”规划指标体系（附表1）。

表1   生态市建设各阶段指标

| 内容 | 序号 | 年 度 指 标 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经 济 发 展 指 标 | 1 | 人均国内生产总值（元/人） | 14175 | 8515 | 9010 | 9500 | 10000 | 28500 |
|  | 2 | 年人均财政收入（元/人） | 920 | 1060 | 1215 | 1400 | 1610 | 1850 |
|  | 3 | 农民年人均纯收入（元/人） | 6210 | 6745 | 7623 | 8614 | 9735 | 11000 |
|  | 4 | 城镇居民人均可支配收入（元/人） | 13377 | 14615 | 16370 | 18335 | 20535 | 23000 |
|  | 5 | 第三产业占GDP比例（%） | 38.1 | 38.4 | 38.6 | 38.7 | 38.9 | 39 |
|  | 6 | 环保产业比重（%） | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 3.0 | 14.0 | 15.0 |
|  | 7 | 科技投入占GDP比例（%） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
|  | 8 | 环保投资占GDP比率（%） | 2.00 | 1.90 | 1.90 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 生态环境保护与建设 | 9 | 受保护地区占国土总面积比例（%） | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 23 |
|  | 10 | 水土流失治理率（%） | 42 | 43.5 | 45.8 | 47.1 | 48.6 | 49 |
|  | 11 | 可利用草原（场）“三化”比率(%) | 20.0 | 19.5 | 19.0 | 18.5 | 18.0 | 17.0 |
|  | 12 | 森林覆盖率（%） | 1414 | 14.15 | 14.16 | 14.17 | 14.18 | 15.0 |
|  | 13 | 地表水水质满足功能区要求率（%）* | 96.1 | 96.2 | 96.3 | 96.4 | 96.5 | 96.5 |
|  | 14 | 集中是饮用水源水质达标率（%） 城镇生活污水集中处理率（%） 工业用水重复率（%） | 100 70 42 | 100 71 43 | 100 72 44 | 100 73 45 | 100 74 46 | 100 75 47 |
|  | 15 | 城市空气环境质量达标率（%） | 93 | 93.3 | 93.7 | 94.1 | 94.4 | 94.7 |
|  | 16 | 主要污染物排放强度（千克/万元GDP） 二氧化硫 COD | 6.0 8.0 | 5.8 7.5 | 5.6 7.0 | 5.4 6.5 | 5.2 6.0 | 5.0 4.86 |
|  | 17 | 城市噪声满足功能区要求率（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 18 | 化肥施用强度（折纯，kg/公顷）* | 112 | 111.5 | 111.0 | 110.5 | 110.0 | 110 |
|  | 19 | 农用薄膜回收率（%） | 85 | 87 | 90 | 92 | 94 | 95 |
|  | 20 | 规模化养殖畜禽粪便综合利用率（%）* | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 21 | 农林非农药病虫害综合防治率（%） | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |
|  | 22 | 受保护基本农田面积（%） | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
|  | 23 | 绿色食品种植面积比率（%）* | 28.5 | 30 | 32 | 34 | 37 | 40 |
|  | 24 | 城市生活垃圾无害化处置率（%） 工业固废综合处置利用率（%） | 100 95 | 100 96 | 100 97 | 100 98 | 100 99 | 100 100 |
|  | 25 | 城市人均公共绿地面积（m2） | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.7 | 12.4 | 13 |
|  | 26 | 旅游区环境达标率（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 27 | 城镇燃气普及率（%） | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
|  | 28 | 城镇集中供热普及率（%） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
|  | 29 | 生态农业试点县及生态示范区区面积比率（%）* | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| 资源利用 | 30 | 单位GDP能耗（吨标煤/万元） | 1.52 | 1.50 | 1.47 | 1.32 | 1.28 | 1.23 |
|  | 31 | 单位GDP耗水（吨/万元） | 252 | 240 | 230 | 220 | 200 | 180 |
|  | 32 | 应当实施清洁生产企业比例 规模化企业通过ISO14000认证比率（%） | 25 15.0 | 26 16.0 | 27 17.0 | 28 18.0 | 29 19.0 | 30 20.0 |
|  | 33 | 秸秆综合利用率（%）* | 59.9 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |
|  | 34 | 城市清洁能源使用率（%） | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
|  | 35 | 退化土地恢复率（%） | 80 | 81 | 83 | 85 | 87 | 90 |
|  | 36 | 耕地保存率（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 37 | 有机肥施用量（立方米/公顷） |  |  |  |  |  |  |
|  | 38 | 可利用草场面积比率（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 39 | 生态农业试点县和生态示范区面积比率（%） |  |  |  |  |  |  |
| 社 会 进 步 指 标 | 40 | 地下水超采面积(km2) |  |  |  |  |  |  |
|  | 41 | 人口自然增长率（‰） | 3.0 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 2.5 |
|  | 42 | 城市生命线系统完好率（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
|  | 43 | 基尼系数 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
|  | 44 | 恩格尔系数（%） | 31 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 |
|  | 45 | 城市化水平（%） | 36 | 37 | 38 | 40 | 42 | 45 |
|  | 46 | 受高等教育人口比率（%） | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
|  | 47 | 环境保护宣传教育普及率（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
|  | 48 | 公众对环境保护满意率（%） | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |

- 4  主要领域和重点任务

- 4.1生态安全保障体系建设

4.1.1森林生态系统保护与建设

通过植树造林、封山育林和“三北”防护林体系建设工程、退耕还林工程、城乡绿化一体化工程、绿色通道工程等重点工程建设，进一步优化资源配置，建立和完善生态保护体系。加强森林资源保护与科学经营，增加资源总量，提高森林覆盖率，有效控制水土流失和沙化，加快发展优质、高产、高效、持续林业，建立比较完备的林业生态体系。发挥森林保护耕地、调节空气和涵养水源等方面的重要作用。到2015年全市有林地面积达到678.9万亩，森林蓄积量增加730万立方米，到2015年森林总蓄积量达到3767万立方米；森林覆盖率提高到15.0%。

根据全市自然现状，以龙江县、甘南县、泰来县为重点建设区域，将林业生态工程建设划分为4个类型区。

（1）防护林建设区。建设高标准农田牧场防护林示范区，以改善林分结构为重点，大力营造农田防护林，让农田全部得到林网庇护；继续推进农田防护林以松改杨工程，提高林网等级，增加防护效能，延长防护周期；以嫩江干流防护林工程建设为重点，围绕一江九河治理，营造护堤、护岸林、水源涵养林，发挥森林的保持水土、防洪护堤的功能。

（2）水土保持林建设区。以提高森林覆盖率为目标，以涵养水源、保持水土、恢复和扩大森林植被，增加生物多样性为重点，采取生物技术措施和其它有关措施，大力营造水土保持林、水源涵养林，发挥森林涵养水源、保持水土的作用。

（3）荒山绿化工程建设区。以增加森林植被为基础、以改善生态环境为重点，采取人工造林为主，人工造林与封山育林相结合的治理措施，加快宜林荒山荒地的造林绿化速度。争取在“十二五”期间内宜林荒山荒地全部恢复森林植被。

（4）沙地治理建设区。建设防沙治沙综合示范区，以防风固沙、抵御自然灾害、维持生物多样性为主要目标，本着治理与开发并重的原则，采取乔、灌、草与网、带、片相结合的措施，大力营造防风固沙林，在树种选择上，以营造樟子松和耐干旱的特色经济林为主，以利于在沙区兴办绿色产业。

（3）建设重点

①荒山荒地治理工程

建设范围：9县（市）7区。

建设目标：以增加森林植被为基础、以改善生态环境为重点，采取人工造林为主，人工造林与封山育林相结合的治理措施，加快宜林荒山荒地的造林绿化，重点治理龙江、甘南、碾子山区等县、区的宜林荒山荒地。

建设任务：宜林荒山荒地造林5万亩。

②“三北”防护林体系建设五期工程

建设范围：9 县（市）7区，市林业局直属4个林场。

建设目标：通过植树造林、封山（沙）育林、退化林分修复和中幼龄林抚育，使沙化土地得到全面治理，85%以上的水土流失面积得到有效控制，90%以上的农田实现林网化，嫩江流域防护林体系基本形成。通过发展商品林基地，实行复合经营，推广生态经济树种，开发沙产业，建立特色产业群，加快推进生态经济型林业发展。

建设任务：工程造林112.5万亩，其中：人工造林 52.2万亩，封山（沙）育林60.3万亩。

4.1.2草原生态系统保护与建设

按生态优先的原则，强化草原保护与建设，加快松嫩“三化”草场的改良，采取禁牧、围栏封育、人工种草、松土补播、重耙松土等措施，尽快恢复生产能力与生态功能。发展优质高效人工草地，保护草原，防止草原退化、沙化，增加载畜能力。2015年，全市草原改良建设面积累达到100万亩以上。

4.1.3湿地生态系统保护与建设

以保护生物多样性为重点，加大湿地保护建设力度，构建嫩江、乌裕尔河、讷谟尔河两岸沿江沿河湿地自然保护区，建设沿江沿河生态防护带，新建国家级湿地公园 1处。力争到2015年使全市90%的自然湿地得到有效保护，建立起结构较为合理、功能较为优化的湿地保护体系。在保护的前提下，发展湿地生态旅游，促进其产业发展。

4.1.4自然保护区建设与管理

提高自然保护区的管护能力与规范建设水平，推动自然保护区建设从“数量型”向“质量型”转变。继续开展生态环境监察，加大对资源开发造成的生态破坏的监督检查。要严格限制涉及自然保护区的开发建设活动，禁止在自然保护区的核心区和缓冲区内开展任何形式的开发建设活动；在自然保护区实验区内开展的开发建设活动，不得影响其功能，不得破坏其自然资源或景观。

齐齐哈尔市省级自然保护区全部在“十一五”期间建设完成，基础设施建设亟待提高，“十二五”期间，从提高自然保护区基础设施和管护能力建设水平入手，积极争取国家和省专项资金，全方位提升保护区能力建设水平。完成1处保护区省级晋升国家级、4处省级保护区的申报工作，争取国家和省投资保护区基础建设资金。

4.1.5土地生态系统保护与建设

生态环境治理取得突破性进展，江河流域的水土流失和主要风沙区的沙漠化得到有效治理，生态状况恶化的趋势得到有效控制，初步建立起与经济和社会可持续发展相适应的生态环境系统。

（1）水土流失治理

依法加强开发建设项目的监督管理，加大执法力度，基本遏制人为水土流失现象，大力开展生态修复，加快水土流失治理步伐。加强讷河、克山、克东、依安、拜泉等水土流失和龙、甘、泰、梅里斯等沙化治理工程建设，开展退耕还林还草，加快封山育林和植树造林步伐，抓好“三北”防护林工程。

水土流失治理面积再增加225万亩，累计治理面积达到1625万亩，治理程度由42%提高到49%。在水土流失综合治理措施布局上，贯彻“预防为主，全面规划，综合防治，因地制宜，加强管理，注重效益”的水土保持方针。实施以小流域为单元的山、水、田、林、路综合治理开发，针对不同的土壤侵蚀类型、地形地貌类型及水土流失特点，因地制宜地配置各项治理措施，同时要做到工程、植物、耕作措施有机结合，更好的发挥各项治理措施的作用。

（2）土壤污染防治

建立土地使用土壤环境质量评估与样品备案制度。逐步建立污染土壤风险评估和环境现场评估制度。加强监测、评估，强化土壤污染的环境监管。

在土壤污染调查的基础上，对重要敏感区和浓度高值区进行加密监测、跟踪监测，对土壤污染进行环境风险评价。

加强城市“退二进三”过程中被污染的工业场地的环境监管，禁止未经评估和无害化治理的污染场地进行土地流转和二次开发。

以重金属、危险废物污染场地修复为重点，开展污染场地治理和修复试点工作。

4.1.6水生态系统保护

通过合理配置水资源，维系良好的河流生态系统，保障乌裕尔河、双阳河等生态脆弱河流具有适宜的生态流量，建立乌裕尔河、双阳河等生态脆弱河流的生态保护廊道；到2015年保障在水资源开发利用过程中，为扎龙湿地等国家级自然保护区及重要湿地的生态修复提供水资源保障。

加强对重点水土流失地区、地下水超采地区的综合治理，加强生态环境保护的监督管理，促进全市生态系统的良性循环。健全完善全市水土保持监测网络，充分利用自然的自我修复能力，采取切实可行的措施，保证自然修复能力得到实现。

4.1.7矿山生态环境保护与建设

改善矿山生态环境状况，建立健全矿山生态环境保护和矿山生态环境影响评价制度，建立并完善矿山生态环境破坏监测治理制度，实现矿山生态环境治理和保护工作的监督管理制度化和信息化，正确处理矿产资源开发利用与自然资源和生态环境保护的关系；已停止采矿或关闭的矿山必须及时做好环境恢复治理工作，规划期恢复治理面积目标为50%以上，新建矿山的生态环境治理率要达到100%。以碾子山区为重点，做好矿山生态环境治理。

4.1.8生物多样性保护

加大生物物种资源的保护和管理，强化生物安全管理。进一步开展重点地区物种资源调查。推动野生大豆种质资源库建设，控制物种及遗传资源的丧失流失，加强对生物物种资源出境的监管。强化对转基因生物体和环保用微生物利用监管，开展外来有害物种防治。到2015年，重要生态功能区和生物多样性得到有效保护。

坚持以保护生物多样性为重点，有效遏制生物多样性持续下降趋势。加强生物多样性关键区域保护和监管，开展生物多样性保护示范区、重点监管区和恢复示范区建设试点，建立生物多样性监测、评价和预警制度。

- 4.2 生态产业支持体系建设

4.2.1生态农业

对农业生产技术方式进行改造和创新，不断提高自然资源利用率，促进生态环境改善。全力打造好黑龙江（兴十四）现代农业示范园区，加快实施二期工程建设，进一步提升园区发展水平。以我省实施“千亿斤粮食产能工程”为契机，着力增强粮食综合生产能力。围绕农畜产品精深加工，培育壮大一批成长性好、带动力强的龙头企业，延伸奶牛、肉牛、生猪、马铃薯、大豆、玉米等条产业链，尽快实现农产品生产大市向农产品加工大市跨越。

尽快把我市建设成为国内外知名的绿色食品生产基地和集散中心，建成名符其实的中国绿色食品之都，使其真正成为振兴我市经济的重要支柱产业之一。进一步扩大绿色食品生产基地规模和生产能力，到2015年创建国家级绿色食品生产基地6个，绿色食品种植面积比率达到40%。

加大农业科技示范园区和科技培训工作力度。在青贮玉米，饲草种植，优质、专用、绿色、无公害、特色农产品技术上取得新突破，确保我市畜牧业发展和特色、绿色无公害食品生产在全国的优势地位。

减少化肥使用量大力推广平衡施肥技术，提高有机肥料施用率。推广土肥先进适用新技术和无害化有机肥料。结合“沃土计划”，引导农民增施农家肥，加大农田有机肥的投入。以提高耕地综合生产能力和肥料利用效率为目标，大力推广使用保护性耕作栽培技术。

科学使用农药，到2015年，病虫害综合防治率达到65%。

建立现代土壤耕作制度，以深松为基础，少耕为原则，保护性耕作为方向，蓄水保墒提高地力为核心，深松、浅耕、免耕相结合，实行松、翻、耙（旋）多种耕作手段，对不同地域采取不同的耕作方式。在风蚀、水蚀严重地区，实施少免耕的覆盖耕作和土地保护性耕作技术；在水分不足、土质粘重的旱作地区，要突出深松技术。大力推广“秋施”、“秋整地”、“深施”、“机械深松耕”等保护性耕作技术手段，有效解决化肥和水资源利用率低的问题。

加大以秸秆快速腐熟、覆盖为重点的秸秆还田及综合利用技术的推广，因地制宜推广玉米秸秆和粉碎直接还田，秸秆覆盖、秸杆坑沤肥和过腹还田等秸秆还田技术。主要通过结合我市牛、羊、猪等畜牧业发展，实现秸秆过腹还田，同时引导农民利用田间地头、庭院积造秸秆肥。到2015年，秸秆利用率达到65%。

到2015年，农用薄膜回收率达到90%。

进一步加强农村水利建设。到2015年，新增灌溉面积250万亩，新增水田面积100万亩，新增水土流失治理面积225万亩，整理土地面积350万亩，治理盐碱地面积108万亩。

提高农业机械化水平。到2015年，组建现代农机专业合作社300个，农机总动力达到600万千瓦，农业田间生产综合机械化程度达到93%以上，主要农作物基本实现全程机械化；养殖业机械化水平大幅度提高，奶牛养殖全部实现机械化榨乳。

4.2.2生态工业

发展先进装备制造业，调整优化原材料工业，改造提升消费品工业，促进制造业由大变强。推动工业园区和工业集中区生态化改造和产业结构优化升级。做好统筹规划，抓好现有工业园区资源的重新整合，围绕核心产业资源，通过科学筛选入园项目和引进关键链接技术，促进上下游项目合作，实现横向耦合、纵向闭合和区域整合，形成产业间的代谢和共生耦合关系，实现物流、能流、信息的集成以及基础设施共享，推动园区ISO14000环境管理体系认证，促进园区向清洁型、节约型方向转化。集中力量建设南苑开发区，大力发展高新技术产业和生态产业，率先建成生态工业示范园区。到2015年，应当实施清洁生产企业的比例达到92%，规模化企业通过ISO14000认证比率达到20%，工业企业产生的污染物实现稳定达标排放。

通过采用新技术、新工艺，对现有企业挖潜改造，延伸产业链，开展资源综合利用，提高资源、能源利用效率，减少污染物排放和能源消耗。按照国家产业政策，采用国际国内先进技术，集团化、链条式、集约型开发建设工业项目，采用高新技术和先进适用技术改造传统产业，着力发展园区经济。推进园区污染治理和资源综合利用。建设皮革、大豆、玉米等园区污水处理厂等污染物处理项目及综合利用天然气等清洁燃料项目。严格建设项目环境准入，对污染物排放达不到环保指标要求的项目坚决不予列入技术改造项目计划。对于符合环保要求的技术改造项目，积极争取国家和省里的技术改造专项资金支持。对于属于综合利用和循环经济方面的项目，积极帮助企业向各商业银行进行推荐，争取优先获得金融部门的资金支持。选择具有一定代表性的企业开展改造工作，采用技术起点高、能耗物耗小、污染物排放量少的清洁生产工艺，促进工业污染防治从末端治理向污染预防的全过程控制转变。

（1）实施装备制造业集群化战略。与其他产业相比，我市装备制造业集群化发展的必要性和可行性尤为突出。要以一重、齐重数控、二机床、齐车等企业为核心，以富拉尔基工业园区、齐齐哈尔高新区和北苑开发区为承载，大力发展装备制造业配套产业。要以市场规律为导向，以政府适当调控和全面服务为手段，围绕工程设计、产品研发、设备制造、工程成套和技术服务,积极改造提升核心企业，加快培育主体产业，逐步建立核心企业、配套企业和服务型企业有机结合的协作制造体系，形成专业化生产、区域化协作和社会化配套的产业格局。以资产为纽带，进一步开展核心企业专业化裂变和重组，把那些边缘、辅助、劳动密集型的机加、锻造等非核心车间和分厂剥离裂变出去，成为独立经营的配套企业。鼓励引导地处城市中心区的协作配套企业整体搬迁进入园区发展。广泛吸引民间资本进入园区发展装备制造及其配套企业。借助核心企业的技术、市场、资金及信息优势，不断提高配套企业的产品质量和配套协作能力，形成不同规模、不同梯次结构的“专、精、特、活”配套企业集群。到2015年，全市装备制造业配套产业体系快速壮大，地方配套率由目前的25%达到70%以上，装备制造业集群化发展格局基本形成。

（2）优化产业布局。按照区域主体功能定位，综合考虑能源资源、环境容量、市场空间等因素，优化重点产业生产力布局。主要依托国内能源和矿产资源的重大项目，优先在中西部资源地布局；主要利用进口资源的重大项目，优先在沿海沿边地区布局。有序推进城市钢铁、有色、化工企业环保搬迁。优化原油加工能力布局，促进上下游一体化发展。引导生产要素集聚，依托国家重点工程，打造一批具有国际竞争能力的先进制造业基地。以产业链条为纽带，以产业园区为载体，发展一批专业特色鲜明、品牌形象突出、服务平台完备的现代产业集群。

（3）加强企业技术改造。制定支持企业技术改造的政策，加快应用新技术、新材料、新工艺、新装备改造提升传统产业，提高市场竞争能力。支持企业提高装备水平、优化生产流程，加快淘汰落后工艺技术和设备，提高能源资源综合利用水平。鼓励企业增强新产品开发能力，提高产品技术含量和附加值，加快产品升级换代。推动研发设计、生产流通、企业管理等环节信息化改造升级，推行先进质量管理，促进企业管理创新。推动一批产业技术创新服务平台建设。

（4）引导企业兼并重组。坚持市场化运作，发挥企业主体作用，完善配套政策，消除制度障碍，以汽车、钢铁、水泥、机械制造、医药等行业为重点，推动优势企业实施强强联合、兼并重组，提高产业集中度。推动自主品牌建设，提升品牌价值和效应，加快发展拥有国际知名品牌和核心竞争力的大型企业。

（5）促进中小企业发展。大力发展中小企业，完善中小企业政策法规体系。促进中小企业加快转变发展方式，强化质量诚信建设，提高产品质量和竞争能力。推动中小企业调整结构，提升专业化分工协作水平。引导中小企业集群发展，提高创新能力和管理水平。创造良好环境，激发中小企业发展活力。建立健全中小企业金融服务和信用担保体系，提高中小企业贷款规模和比重，拓宽直接融资渠道。落实和完善税收等优惠政策，减轻中小企业社会负担。

4.2.3生态林业

通过大力植树造林、封山育林和实施“三北”防护林体系建设工程、退耕还林工程、城乡绿化一体化工程、绿色通道工程等重点工程建设，进一步优化资源配置，建立和完善生态保护体系。调整林业以生态林建设为重点，促进林业向生态林与用材林相结合方向转变。林业经济由单纯取材向多元化方向转变，实现单一木材产品为主的粗放型林业向生态型产品与多资源林、特产品的可持续发展林业过渡。加强森林资源保护与科学经营，增加资源总量，提高森林覆被率，有效控制水土流失和沙化，加快发展优质、高产、高效、持续林业，建立比较完备的林业生态体系和比较发达的林业产业体系。充分发挥其生态功能，从根本上改善我市的生态环境，加强城市林业建设，提高城镇居民的生活质量及城市的可持续发展能力。

至2015年，全市人工造林面积30万公顷，封山育林0.7万公顷，更新造林6.67万公顷，林业总产值实现3.0亿元。水土流失得到全面治理，土地沙化得到有效控制，林种、树种结构通过调整达到科学合理，生态条件从根本上得到改善，基本建立起适应可持续发展的良性生态系统。

（1）建设布局

① 农田防护林建设区

包括7区9县（市）。以构建农田防护林体系为主要目标。在富裕、龙江、泰来、甘南、梅里斯、昂昂溪等县区大力营造农田防护林，完善农田林网结构，实现农田全部得到林网庇护。克山、克东、拜泉、依安、讷河等县（市）在完善林网结构的同时，突出农田防护林结构优化更新，大力实施农田防护林以松改杨，提高林网等级，增强防护效能，延长防护周期。

②低山丘陵水土保持建设区

主要包括拜泉、克山、讷河、依安、克东、甘南、龙江、碾子山8个县（市）区。以固土保水、恢复和扩大森林植被，提高森林覆盖率为主要目标，采取生物措施和工程措施，加快小流域治理，大力营造水土保持林、水源涵养林，实施多林种搭配，多树种结合，发挥森林涵养水源、保持水土的功能，改善生态环境。

③荒山绿化工程建设区

主要是龙江、甘南、碾子山区。采取人工造林为主，人工造林与封山育林相结合的治理措施，加快荒山绿化速度，在短期内恢复森林植被，改善恶劣的生态条件，促进区域生态系统的良性循环。

④嫩江沙地治理建设重点区

主要包括泰来、龙江、甘南、富裕、讷河5个县（市）和7个区。以构建生态经济型防护林体系为主要目标，本着乔灌草、网带片相结合，治理与开发相结合的原则，大力营造防风固沙林和经济林，兴办绿色产业，迅速恢复绿色植被，防风固沙，改善生态环境。

⑤嫩江流域防护林工程建设区

包括9个县（市）、7个区。以嫩江干流防护林工程建设为重点，围绕一江九河治理，大力营造护堤、护岸林、水源涵养林，发挥森林保持水土，护堤拦洪的防护功能。

⑥环城治沙防护林建设区

包括建华、龙沙、铁锋、昂昂溪、梅里斯、富拉尔基6个区。以城市为中心，环城营造点、线、面相结合的环城治沙林，实现城在林中，森林环抱城市，从根本上改善城乡的环境面貌。

⑦绿色通道工程建设区

包括绥满公路齐齐哈尔段、京加公路齐齐哈尔段、大齐公路、碾北公路、齐加支线公路及县乡村级公路。

②建设方向：大力营造护路林，推进绿色通道工程建设，提高城乡绿色的整体水平。

（2）建设重点

①防沙治沙工程。（已纳入三北”防护林体系建设工程）

②“三北”防护林体系建设工程。重点抓好：防沙治沙工程。重点抓好治沙造林和封沙育林，大搞沙产业开发，大力营造以果树为主经济林，建立林果开发基地。至2015年治沙造林11万公顷，封沙育林、育草0.7万公顷。水土流失治理工程。在克拜、龙甘水土流失治理区，至2015年营造水土保持林6.2万公顷。农田防护林完善提高工程。西、南部县、区以营造农田防护林、护路林、护村林为主，至2015年营造和更新改造农防林带1.3万公顷。东北部县（市）以农田防护更新改造为主。经济林营造工程。至2015年营造经济林5.0万公顷。突出发展K9、龙冠、绥李、葡萄、四香梨等优良品种。

③嫩江干流及境内河渠防护林建设工程。在嫩江干流及河渠两侧大力营造水源涵养林，到2015年造林2.5万公顷。

④宜林两荒绿化工程。在全市宜林荒山、荒地大力植树造林，积极封山育林。

⑤速生丰产林建设工程。在水份条件好的嫩江两岸平原区、乌裕尔河、雅鲁河冲积平原上和东部县（市）缓坡低产田上大力营造杨树速生丰产林，在东北部和西部县（市）暗棕壤土和黑土类地区大力营造兴安落叶松速生丰产林，定向培育工农业用材。到2015年营造速生丰产林2.50万公顷。

⑥城乡绿化一体化工程。以城市森林公园、城市园林、城郊结合部、环城防护林建设、出城口绿化、城镇大环境绿化、乡村四旁绿化为重点，努力提高城镇绿化覆盖率和城市人均公共绿地面积。至2015年实施城乡绿化造林1.2万公顷，城市绿地覆盖率达到42%，。

（7）退耕还林。在全市九县七区6°～15°坡耕地、15°以上坡耕地、沙化耕地、低产田，根据以上建设内容和适地适树的原则等，退耕还林23.1万公顷。以栽植杨树为主，其中栽植杨树20.2万公顷，松树1.3万公顷，经济林3.8万公顷。

4.2.4 生态旅游业

以实施重点项目为牵动，以文化与旅游紧密融合为方向，推动旅游产业快速发展。充分发挥冰雪、湿地和历史文化等旅游资源优势，强力打造“绿色食品之都”、“优秀旅游城市”、“世界大湿地、中国鹤家乡”品牌，建设全国闻名的生态旅游胜地。积极引进国内知名旅游企业来我市投资，有效整合旅游资源，加强扎龙、尼尔基斯湖、明月岛等重点景区景点和配套服务设施建设。丰富游览内容和文化内涵，重点突出四季观鹤、冬季冰雪、夏季避暑度假旅游项目，形成生态游、冰雪游、休闲度假游、工业游、农业游、红色游、文化古迹游、民俗风情游、宗教特色游、都市观光游等系列旅游产品。全力打造齐-扎（龙）旅游精品线路，精心搞好各旅游节点建设。大力推广地方特色风味饮食、特色民居风格旅店、特色旅游工艺品和纪念品以及地方特色文化娱乐节目，构建食住行、游购娱相配套的综合旅游产业体系。依托“情系黑土地”全国十佳旅游线路，推动与哈尔滨、大庆、黑河、呼伦贝尔等区域联盟合作，实现集约发展，达到共赢。到2015年，建设成为中国绿色博览城、世界湿地鹤乡、中国黑土带大江大湖和东北亚著名经贸旅游城市，全市旅游业总收入达到144亿元，年均增长17%。

进一步完善城区内现有旅游产品功能。一是以冰雪游览会为载体，不断丰富和创新我市冰雪旅游的项目，突出雪地观鹤的品牌，利用劳动湖水系的旅游资源开发休闲避暑、度假观光、冰上运动等旅游产品，拓宽冰雪游览会的市场，使之成为冰雪观光、体育健身、竞技运动三位一体具有北方独特风格的旅游精品。把我市冰雪运动的优势转化为冰雪旅游的优势；二是将齐齐哈尔重工业基地的优势，转化为重工业旅游优势，利用被周总理赞誉为“国宝”的亚洲第一大重型机械集团、“掌上明珠”的北满特钢股份有限公司、第二机床厂马恒昌小组在全国和亚洲的知名度，开展工业旅游；三是利用清真寺、寿公祠、大乘寺、万善寺、天主教堂、基督教堂等一系列宗教场所开展宗教旅游；四是利用梅里斯哈拉新村、朝鲜屯、富裕登科村等各县区的少数民族居住村，开展达、满、鲜等民俗风情游；五是以水师森林公园为核心，充分利用其森林生态优势及满族民俗的民族特色，并与小城镇建设相结合，兴建集避暑度假、文化娱乐、休闲观光、民族风情为一体的森林生态与民族风情旅游景区；我市的“马戏”是一个有吸引力的亮点，应充分利用。重点开发乌裕尔河湿地生态旅游观光项目。在富裕龙安桥一带，兴建湿地公园，沿乌裕尔河走向北上经依安、克山、克东到五大连池，建一条湿地观光气垫船游览线。在碾北公路中心城区至克东段沿公路设几个有开发价值的景区，形成世界湿地大道，办成国家乃至世界一流的湿地生态旅游风景线。

利用尼尔基水利枢纽的知名度和生态资源的吸引力，在尼尔基水利枢纽附近，兴建集避暑度假，文化娱乐、体育健身，休闲观光为一体的国家“AAAA”级生态旅游风景区。

把拜泉等生态农业的优势，转变为生态农业旅游优势。在拜泉五岭峰兴建集农业生态科研考察，旅游观光，休闲避暑，度假健身等多功能的国家级景区。通过对拜泉的芸豆、黄（肉）牛之乡、克东腐乳之乡、依安白鹅之乡、讷河马铃薯之乡、富裕乳品之乡、甘南向日葵之乡（甘南县音河镇兴十四村）、龙江麦饭石之乡、泰来绿豆之乡的观光来展示我市作为全国绿色食品基地的雄厚基础和实力，形成我市独具特色“中国农业之乡”游的精品线路。

进一步开发古文化遗址考察旅游线路。利用昂昂溪腾家岗子、五福等七千年前的新石器时代遗址和泰来江桥马占山抗战遗址，“洪生新村抗洪遗迹”，泰来金代塔子城遗址等，开辟一条遗址遗迹考察旅游专线。

加快建设，争取将碾子山蛇洞山区兴建为国家“AAAA”级风景区，利用雅鲁河开展漂流健身项目。并在华安林场兴建“SS”滑雪山庄。

加强旅游服务基地建设，开拓旅游市场。重点强化旅游购物网点，星级宾馆，度假村等商业、餐饮、娱乐及交通、通讯、卫生等旅游基础设施建设，开拓国际、国内、市域及周边地区的客源市场。国内客源方面，优先开发江浙、北京、上海、广东等大城市客源和港澳市场；涉外客源方面，重点开拓韩国、俄罗斯、日本、东南亚市场，积极拓展欧美市场。加快资源开发，突出湿地、草原优势，注重民族风情，开发以金代文化、达满风俗、地方民俗和冰雪文化为主要特色的生态旅游、湿地旅游、冰雪旅游、狩猎旅游、度假旅游、疗养旅游。

发挥军工企业优势，建立碾子山区国防教育基地。

开发日军516毒气部队遗址，建立爱国主义教育基地。

形成以城市旅游为核心，伞字形辐射为框架，即市区都市商务旅游区和扎龙湿地、哈拉海湿地鹤类生态旅游区，“湿地观鹤”为旅游核心区；以尼尔基水利枢纽为开发龙头，以碾北湿地大道带动东西两翼旅游发展的总体发展格局，同时形成六大主题旅游带，即由核心区向市域境内按主题延展的六条主要旅游带及八大支柱产业、十大风景区、四大线路。

（1）一城：齐齐哈尔中心城市商务旅游区

旅游形象：鹤城——滨水园林城市——绿色食品之都——生态旅游之乡——中国优秀旅游城市——世界大湿地、中国鹤家乡。

主要范围：齐齐哈尔市城区、哈拉新村和梅里斯达斡尔族区。

（2）二鹤：扎龙湿地鹤乡、哈拉海鹤类生态湿地旅游区

旅游形象：扎龙——世界鹤类繁育、观赏基地，国际重要湿地，世界鹤乡；哈拉海——中国重要湿地，鹤类生态保护示范区。

主要范围：扎龙鹤乡旅游区主要包括：扎龙湿地、东升水库、水师森林公园、榆树崴子、昂昂溪区；哈拉海湿地鹤类生态旅游区主要包括龙江县哈拉海湿地。

（3）六大主题旅游带

以湿地观鹤为齐市旅游核心、按六大主题向外延展放射，主要包括：

——拜泉森林生态旅游示范带（以拜泉县为地域主体）

——乌裕尔河流域湿地火山旅游带（以富裕县、依安县、克山县和克东县为地域主体）

——嫩江尼尔基水利枢纽江湖度假旅游带（以嫩江航线、尼尔基水利枢纽和讷河市为地域主体）

——音河水库金代界壕边堡遗址旅游带（以甘南县为地域主体）

——富碾工业旅游带（以富拉尔基区、碾子山区和龙江县为地域主体）

——江桥抗战嫩江抗洪红色旅游带（以泰来县、昂昂溪区为地域主体）

（4）八大支柱产业

重点开发以被周总理称之为“国宝”的第一重型机械厂和“掌上明珠”的北满特钢和第二机床厂马恒昌小组为龙头的工业游；以全国农业典型甘南兴十四村和拜泉县为龙头的中国马铃薯、紫花油豆角、绿豆、芸豆、向日葵、甜菜、腐乳、黄（肉）牛白鹅、麦饭石之乡的农业生态游；以扎龙自然保护区为龙头的湿地观鹤生态游；以昂昂溪古文化遗址和甘南、龙江东北路金代古城遗址为龙头的历史文化、人文景观游；以冰景雪雕为代表的北方冬季特色游；以哈拉新村为龙头的民俗风情游；以清真寺和大乘寺为龙头的民族宗教游；以明月岛和嫩江沿岸公园为龙头的休闲度假游，形成我市旅游业的八大支柱产业。

（5）十大风景区

①嫩江沿岸和劳动湖沿岸公园休闲景区；②扎龙湿地自然保护区；③昂昂溪古文化风景区；④富拉尔基重工业风景区；⑤哈拉新村等少数民族民俗文化风景区；⑥碾子山蛇洞山风景区；⑦甘南音河水库风景区和金代东北路界壕边堡风景区；⑧讷河尼尔基水利枢纽风景区；⑨富裕国家湿地避暑公园；⑩拜泉农业生态观赏风景区。

（6）四大线路

东线：卢山动植物园→克钦湖水上乐园→扎龙湖游乐园→扎龙自然保护区

南线：昂昂溪一日五游（南湖满族风情园→七千年古文化遗址→马占山抗战纪念公园→苏彗园度假村→水师森林公园）→富拉尔基红岸公园→一重集团公司→北钢集团公司→哈拉海湿地保护区→蛇洞山旅游风景区

西线：明月岛风景区→哈拉新村达族风情园→西卧度假村→青年林场森林公园→黄花岛风景区→甘南音河水库风景区；

北线：末代皇后婉容故里→讷河马铃薯生产基地→讷河公园→克东蒲峪路金代遗址→二克山游览区→克东腐乳生产基地→拜泉农业生态观光区→依安白鹅生产基地→紫花油豆角生产基地

周边：齐市—大庆—五大连池—哈尔滨—牡丹江—绥芬河—俄罗斯；齐市—大庆—五大连池—大兴安岭—海拉尔—满洲里—俄罗斯；齐市—黑河—俄罗斯；齐市—扎兰屯—牙克石—海拉尔—满洲里—俄罗斯；齐市—克拉斯诺亚尔斯克—伊尔库斯克（圣彼得堡、莫斯科等）

4.2.6生物产业

发挥比较优势，以发展生物制药为重点，突出抗生素和生物工程药物，搞好现代北药开发，跨越式发展中药材种植业，加快医药工业GMP改造，仿创结合，增加原料药、生物制药领域的新产品和新剂型。通过规模化技术改造，搞好抗癌药物、心脑血管用药、呼吸道感染用药及小儿用药等产品开发，形成产业优势。

（1）生物技术药物。提升生物技术药物规模化生产能力。着力解决大规模哺乳动物细胞培养技术、抗体药物人源化和人源性抗体关键技术及药物制备关键技术等制约生物技术药物研究开发的瓶颈技术并推进其产业化。重点开发具有我国自主知识产权的单抗药物、靶向药物、治疗性疫苗、多肽药物等生物技术新药；建立干细胞治疗产品生产和安全评价的标准体系，发展以干细胞为种子细胞的组织构建技术和组织工程化产品；推进海洋生物药物加快发展。

（2）现代中药。重点发展新工艺和新剂型开发，加强名优中成药的二次开发，培育中药大品种。强化中药质量标准体系建设，开发安全有效、质量稳定的中药大品种，推进中药产业的可持续发展。在药材、饮片、成药的中药产业链范围内建立统一的技术评价标准，使其逐步与国际市场接轨。

（3）诊断试剂。着力推进高敏度定量分析技术和快速诊断技术产品开发。重点推进传染病、肿瘤等重大疾病的系列临床诊断试剂、产前筛查和产前诊断试剂、食品安全、检验检疫快速检测技术和试剂、诊断试剂重要生物原料（抗原、抗体、工具酶）以及产品质量控制技术和产品标准、标准物质和质控品等领域发展。

（4）生物医药服务。重点发展新药临床前研发和临床试验检测外包服务，大力扶持第三方公共医学检测、安全评估、咨询中介等服务业发展，建立生物医药研发创新外包服务体系，推动医药服务外包向高端化、集聚化发展。

4.2.7低碳产业

以降低单位地区生产总值碳排放为目标，推进产业结构、能源结构、消费结构的优化升级，促进经济发展和社会生活向低碳方式转变，逐步建立起与我使特点相适应的低碳发展模式，积极应对气候变化。

(1)加快低碳化进程。推进技术创新，倡导观念创新，实施更新改造，发展壮大低碳节能工业体系、低碳高效交通体系、低碳绿色建筑体系、低碳生态农业体系和低碳宜居公用设施体系，提高能源利用效率，改善能源供应结构，培育低碳发展新优势。全面推进大小兴安岭生态功能保护区建设，培育和发展生态主导型经济，建成具有国际影响的低碳经济示范区，带动全省低碳经济发展。

（2）以新能源产业为主导发展低碳经济。近年来，全市共落实和谋划风力发电项目37项。其中，国华(齐齐哈尔)风电有限公司富裕风电场一期项目并网发电，稳定发电8469小时，发电12869万千瓦时，二期工程近期将并网发电。大唐齐齐哈尔碾子山风电场等6个项目进入报批阶段。同时，紧紧抓住新能源汽车加速成长的有利契机，着力引进旗舰型、龙头型企业，上海联孚新能源科技有限公司投资15亿元的新能源汽车产业园项目已奠基开工，项目全部达产后可实现年销售收入400多亿元、利税50多亿元，提供就业岗位5000个。

（3）加强植树造林。陆地碳汇指森林和土地可以起到自然碳汇的作用。停止对森林的乱砍滥伐、在土地贫瘠地区重新植树造林，以及通过变革农业耕作方式，在土地中封存更多的二氧化碳，将会增加碳的封存量。

4.2.8废弃物资源化产业

固体废弃物资源化采取管理和工艺措施从固体废弃物中回收物质和能源，加速物质和能量的循环，创造经济价值。固体废弃物资源化的途径有：(1)废物回收利用：包括分类收集、分选和回收。即处理废弃物并从中回收指定的二次物质，如纸张、玻璃、金属等物质。(2)废物转换利用：即通过一定技术，利用废物中的某些组分制取新形态的物质。可利用废弃物制取新形态的物质，如利用废玻璃和废橡胶生产铺路材料，利用高炉矿渣、粉煤灰等生产水泥和其他建设材料，利用有机垃圾和污泥生产堆肥，利用垃圾微生物分解产生可堆腐有机物生产肥料：用刻塑料裂解生产汽油或柴油等。(3)转换能量，即从废物处理过程中同收能量，包括热能和电能，通过化学或生物转换，释放废物中蕴藏的能量，并加以回收利用。如垃圾焚烧发电或填埋气体发电；利用垃圾或污泥厌氧消化产生沼气，作为能源向企业和居民供热或发电；利用废塑料热解制取燃料油和燃料气等。

城镇生活垃圾通过分类收集、储运和处理的建设，提高处置能力。危险废物实行申报登记和经营许可证管理制度，完善危险废物和医疗废物集中处置设施建设，推进危险废物集中处理设施运行收费标准和办法，提高监管能力。全市共建设生活垃圾处理场13 座。其中，中心城区建设日处理300吨卫生填埋场1座，其它各县（市）、区建设2—20万吨生活垃圾卫生填埋场12座。

（1）工业“三废”综合利用。重点发展粉煤灰分选技术和设备，加大粉煤灰用于高等级公路、水电站大坝、水库大坝、运动场、商品混凝土中的比例，研究开发粉煤灰用于城镇轻轨、地铁线路枕木等铁路建材的技术；加快发展利用化工、冶金等工业废渣生产建材产品的技术和装备。加快造纸碱回收、酒精糟液综合利用工程建设。发展先进的余热、余压回收利用技术和装备。重点抓好粉煤灰等大宗固体废物以及建筑渣土和建筑工程废物的管理和综合利用，推动新型墙体材料和利废建材产业化生产。建立健全垃圾收集系统，推进城市生活垃圾分类体系建设，鼓励垃圾焚烧发电和填埋气体发电，支持废旧家电及电子废物处置项目建设。到2015年，全市工业固体废物综合利用率达到75%,综合处置利用率达到100%。

（2）废旧物资回收利用。重点发展旧家电、废电脑回收处理及报废汽车机械化集中拆解技术和设备，发展废纸、废玻璃、废塑料、废旧轮胎、废电池等回收及加工利用技术和设备。

（3）利用农村畜禽粪便产生沼气，作为能源直接使用或进行发电，利用畜禽粪便生产制造有机肥料。到2015年，畜禽规模化养殖粪便综合利用率达到100%。

- 4.3资源保障体系

4.3.1节能减排

大力推进节能降耗，提高资源利用效率，减少资源消耗。全面推行清洁生产，从生产和服务的源头减少污染物的产生。加强资源综合利用，最大限度地利用各种废物和再生资源，减少废物的最终处理量。

在资源开采环节，大力提高资源的综合开发和回收利用率。在资源消耗环节，提高资源利用效率，实行资源消耗管理，实现能量的梯级利用，资源的高效利用和循环利用。在废物产生环节，大力开展资源综合利用，在重点行业开展废渣、废水、废气综合利用。在再生资源产生环节，大力回收和循环利用各种废弃资源。建立垃圾分类收集和分选系统，不断完善再生资源回收。在社会消费环节，大力提倡绿色消费。树立可持续发展的消费观，倡导有利于节约资源和环境保护的生产、生活与消费方式。把节水、节能、节材、节粮、垃圾分类回收，减少一次性用品的使用逐步变成公民的自觉行为。

积极利用农业废弃物发展生物质能源。加快发展城市生活污水的再生利用设施，积极开展中水回用。

（1）强化节能工程建设。把节能作为调整经济结构、转变增长方式的重要抓手，控制增量，调整存量，落实责任，突出重点，强力推进，确保实现节能约束性指标。加快建立项目节能评估和审查制度，严格控制高耗能行业过快发展，加快淘汰落后产能。推广应用节约能源新技术、新设备和新材料，突出抓好钢铁、电力、化工、建材等高耗能行业和一重、北钢、黑化、阳光热力集团等重点企业的节能工作。推动燃煤锅炉（窑炉）改造、建筑节能改造、余热余压利用、电机系统节能、能量系统优化等重点节能工程建设。推广高效电动机、高效大功率变频调速技术、高效电光源及镇流器技术、S9以上变压器和非晶态合金铁芯变压器技术、蓄冷蓄热技术，以及家用电器、电解电镀电源、工业电路等先进节电技术。

（2）推广和推广75T/h及以上等级干法息焦技术、1000立方米以上高炉炉顶压差发电技术、高炉热风炉余热回收技术、转炉煤气回收技术。

（3）开展“三废”综合利用，重点发展炉渣代替粘土生产实心砖、空心砖，炉渣代替粘土生产水泥、电石渣代替粘土生产水泥，粉煤灰生产陶粒及综合利用。工业用水重复率达到47%。推广橡胶、废塑料、废家电、废电脑、废电池等再生资源回收、分选和处理的使用技术。

4.3.2循环经济

以提高资源利用效率和改善环境质量为核心，不断扩大循环经济规模，加快形成低投入、低消耗、低排放、高效率的可持续发展模式。以电力、化工、造纸等行业为重点，实施清洁生产审核制度，推行清洁生产。完善可再生资源回收利用体系，培育循环经济龙头企业，打造循环经济产业链，形成园区、企业和产业链三个层面互动促进的格局。搞好富拉尔基区循环经济试点。重点实施废旧物资再生资源回收利用产业化工程、秸秆综合利用工程、木材深加工工程和生活垃圾再生回收生物工程等建设项目。

（1）推行循环型生产方式。加快推行清洁生产，在农业、工业、建筑、商贸服务等重点领域推进清洁生产示范，从源头和全过程控制污染物产生和排放，降低资源消耗。推进大宗工业固体废物和建筑、道路废弃物以及农林废物资源化利用，工业固体废物综合利用率达到100％。按照循环经济要求规划、建设和改造各类产业园区，实现土地集约利用、废物交换利用、能量梯级利用、废水循环利用和污染物集中处理。推动产业循环式组合，构筑链接循环的产业体系。资源产出率提高15％。

（2）健全资源循环利用回收体系。完善再生资源回收体系，加快建设城市社区和乡村回收站点、分拣中心、集散市场“三位一体”的回收网络，推进再生资源规模化利用。加快完善再制造旧件回收体系，推进再制造产业发展。建立健全垃圾分类回收制度，完善分类回收、密闭运输、集中处理体系，推进餐厨废弃物等垃圾资源化利用和无害化处理。

（3）推广绿色消费模式。倡导文明、节约、绿色、低碳消费理念，推动形成与我国国情相适应的绿色生活方式和消费模式。鼓励消费者购买使用节能节水产品、节能环保型汽车和节能省地型住宅，减少使用一次性用品，限制过度包装，抑制不合理消费。推行政府绿色采购，逐步提高节能节水产品和再生利用产品比重。

4.3.3清洁生产

实施清洁生产是企业实现污染由末端治理转向全过程控制的必由之路，也是国家环境保护和能源管理部门引导企业走可持续发展道路的重要手段。通过实施清洁生产，促进污染大、能耗高的企业加快淘汰落后产能、研发清洁生产工艺、适时进行技术改造，实现经济发展与环境保护的双赢，促进节能减排目标的实现。

大力开发生产大气、水污染治理、节水、资源利用、固体废弃物处理等设施及配套装置，实现主要环保产品的系列化、国产化，争创名牌产品。建立统一开放，竞争有序的环保产业市场运行机制，逐步形成与市场经济体制相适应的环保产业宏观调控体系，促进环保产业健康发展。重点推广洁净煤（型煤、煤炭气化）、天然气替代燃料油技术、甲醇和乙醇替代汽油、燃油乳化和燃油添加剂等节油技术。

以火电、造纸和冶金等行业的清洁生产为突破口，鼓励企业进行清洁生产审核，从生产的源头和全过程充分利用资源，使每个企业在生产过程中废物最小化、资源化、无害化，并建立生产者责任延升制度，促进产品生态设计，推动循环经济的发展。对超标或超总量控制指标、或使用有毒有害原料进行生产或者在生产中排放有毒有害物质的企业，要强制实施清洁生产审核。

强化对重点企业的强制性清洁生产审核，将实施清洁生产作为环保验收、环保专项资金申请、污染减排的重要条件。完善上市公司环保核查制度，加大对上市公司的环保后督查和环境信息公开力度。

4.3.4新能源（清洁能源、太阳能、风能、沼气、生物质能源）

根据《黑龙江省新能源和可再生能源产业发展规划》，从我市实际出发，立足自然条件、产业基础和科技支撑，一手抓能源结构调整，提高可再生能源在能源结构中的比重，一手抓新能源产业化，提高技术、设备、服务的研发制造能力。

以企业为主体，以政府为推动，科学谋划新能源发展战略，重点在新能源开发利用、新能源材料、新能源装备、新能源核心技术研发等方面寻求突破，形成强大的产业链条。发展清洁能源和可再生能源，加快新能源技术研发和应用，积极开发利用风能、太阳能、地热能和生物质能。依托黑龙江龙华汽车有限公司，生产新能源客车、电动汽车电机及控制器，大力发展汽车配套企业，建设10平方公里的新能源汽车产业园区。以华电齐齐哈尔梅里斯卧牛吐风电项目为依托，开发风电资源，研发生产风电设备，建设农村秸秆气化、固化、生物质成型燃料和生物质发电项目。要以电力开发为牵动，近期重点发展水电、生物质发电、风电，长远谋划发展太阳能形成多元互补的可再生能源结构；以广泛应用为延伸，搞好天然气、地热、生物质燃料等新能源的深度开发，形成综合利用、清洁利用的能源消费结构；积极研发和生产新能源汽车、大容量蓄能装置、多晶硅等，形成从原材料、零部件到整机的新能源装备和材料配套成龙的产业链与产业集群；以电网建设为保障，增强调峰能力，形成风光互补、风水互补、放大智能网功能的新格局。

- 4.4环境质量保障体系建设

4.4.1大气环境

以改善大气环境质量和保护人体健康为切入点，以区域、城市大气污染防治和重点行业污染控制为重点，推进多污染物综合控制，防治大气污染，改善大气环境质量。继续推进并不断深化主要大气污染物减排，实施二氧化硫、氮氧化物总量控制，到2015年二氧化硫比2010年削减5%，氮氧化物比2010年削减10%，提升大气污染防治水平，城市空气质量好于或等于二级标准的天数多于346天。

（1）以改善城市环境质量为中心，全面加强大气污染防治。一是继续二氧化硫排放总量控制，从注重重点行业污染削减向相关行业全面减排转变。电力行业二氧化硫减排脱硫设施的稳定运行；钢铁、石化、水泥、有色等非电行业二氧化硫减排突出脱硫设施建设与结构调整；工业锅炉要突出结构升级，加强集中供热，加大小锅炉淘汰，大吨位锅炉因地制宜采取脱硫减排措施。妥善处理处置脱硫石膏。二是全面加强氮氧化物总量控制，形成以削减火电行业排放为核心的工业氮氧化物防治和以削减机动车排放为核心的城市氮氧化物防治体系。电力行业全面实施低氮燃烧技术，新、扩、改建机组必须配套烟气脱硝设施。开展工业锅炉低氮燃烧和水泥、钢铁等行业脱硝示范。三是深化颗粒物污染控制，全面加强工业烟尘、粉尘和城市扬尘的控制，进一步提高治理设备的除尘效率，火电行业推广使用袋式除尘器、电袋复合除尘器等高效除尘设施。四是积极开展有毒有害空气污染物控制，大力推进工业VOC（挥发性有机化合物）排放控制，推进加油站油气回收。

重点加强富拉尔基区大气污染物控制力度，实施有力的污染控制和减排措施，加大北满特钢、黑化集团、北疆水泥、一重等工业企业的大气污染物减排力度，不断改善区域大气环境质量。加强县区集中供热步伐，集中供热普及率大于76%。推进热电联产建设，逐步淘汰小容量、低热效率的供热锅炉，提高除尘脱硫效率。

（2）调整能源结构，积极开发利用太阳能、天然气、生物质能、风能等可再生能源和清洁能源，努力减缓温室气体排放。鼓励热电联产以及热、电、冷多联产，提高清洁能源比例；完善城市燃气管网配套，扩大城市供气范围，提高清洁能源使用率。加强节能、提高能效，适时进行低碳经济试点，开展低碳政府机关示范。

（3）优化排污空间布局。在城中心区设定为高污染燃料限制区，中心城区规划区内禁止无脱硫设施直接燃烧含硫率高于3.6%的原煤。禁止小型原煤（油）散烧锅炉，削减低架源排放。在城市主导风向上风向区域，严格控制新增大气污染源。

（4）中心城区实施商业与居住分离，停止审批商住筑混合住宅建设。禁止在商住混合楼开办餐饮、洗浴、加工等产生产生大气污染项目。

（5）建筑施工场地设立环境管理人员，监督扬尘控制措施的落实，对治理不力的，强制停工。

（6）加强齐齐哈尔中心城区裸露地面的绿化，减少地表扬尘的产生。

4.4.2 水域环境

以让江河湖泊休养生息为指导，统筹考虑重点流域、饮用水源地、地下水污染防治，按照流域—控制区—控制单元相互对应的控制体系，强化污染源—入河排污口—断面水质相一致的关系。推进水污染防治力度，努力实现“一江九河”水质改善或趋好。

2.建设重点

（1）继续推进并不断深化主要水污染物减排，实施化学需氧量、氨氮总量控制，到2015年化学需氧量比2010年削减10%，氨氮比2010年削减5%，提升水污染防治水平。关停污水排放不达标的“小造纸、小酿造、小淀粉、小屠宰”企业90家。

（2）以“一江（嫩江）、一河（乌裕尔河）”为重点，努力改善水花经质量。严格控制嫩江齐齐哈尔江段污染物排放，不断改善嫩江水质，努力实现浏园水厂水源地达到饮用水源水质标准；加大乌裕尔河污染治理力度，实现乌裕尔河水质好转，努力使乌裕尔河水质达到水质功能要求。

（3）加快污水处理设施建设，集中和分散相结合，因地制宜，优化布局。继续实施县县建设污水处理厂建设，污水处理设施建设要厂网并举、管网优先、雨污分流、清污分流，污水处理率和负荷率达到80%，把污泥治理成本纳入污水处理成本，污水处理厂污泥必须进行安全处置，污泥含水量超过60%以上不得出厂；加大中水回用力度；加强运营监管，确保污水处理效率。

通过增加后续处理设施、利用湿地净化等工艺，对集中污水处理厂出水进行深度处理，完善齐齐哈尔南市郊污水处理厂处理工艺，增加脱氮除磷功能。

加快实施污水收集与截流管网建设。到2015年中心城区污水收集处理率达到80%，县级以上城镇全部建成污水处理厂，污水收集处理率达到60%。

进一步推进农村分散式污水处理，建设农村污水处理试点村20个。

（4）实行严格的饮用水源地保护制度，将饮用水源地环境保护作为优先领域，确保群众饮水安全。严格执行饮用水源污染防治的相关规定，落实执行饮用水水源地保护区划，建立饮用水源安全应急预警制度，健全饮用水源的污染来源预警、水质安全预警和水厂处理预警三位一体的饮用水源安全预警体系，形成保障优质城市饮用水水源的环境保护管理基础框架。加强水源保护区的建设，严格执行生活饮用水地表水源保护区划定方案等规范性文件，划定饮用水源保护区。继续扩大嫩江河流上游水源区的水源防护林工程，扩大森林面积，防治面源污染。加强汇水区工业污染源有毒有害物质的管控，严格管理与控制一类污染物的产生和排放。加大水源地水质全指标分析工作。完善饮用水水源环境信息公开制度。重点解决水源地受高氨氮等特征污染物威胁问题，到2015年，水功能区水质达标比例不低于95%。

（5）进一步推进畜禽养殖场（小区）、畜禽散养密集区污染治理；推广测土施肥的方法，扩大有机农产品种植面积，减少农业生产化肥施用量。

（6）继续推进嫩江污染防治力度，努力实现水质改善或趋好。

4.4.3 声环境

依据《环境噪声污染防治法》，加强噪声污染防治作机制建设，完善环境噪声管理体系。重新划定《齐齐哈尔市中心城区声环境功能区划》，对噪声监测点位进行调整，增设和完善各类标准适用区内噪声监测点位，到2015年，噪声达标区覆盖率达到92.2%。

（1）建立多部门联防联控噪声污染防治机制，加强对建筑施工、工业生产和社会生活噪声的监管，及时解决噪声扰民问题。加强噪声标准适用区管理，实行噪声标准适用区年度评估报告制度，并对功能区达标方案不断进行细化和调整。建设安静示范小区，取得经验后，逐步推广；加强商业网点、娱乐场所、营业性饮食服务单位等主要生活噪声源的管理，控制其营业时间及音响器材的音量，严禁高音喇叭，对不达标单位或企业予以搬迁或关闭。区域环境噪声平均值不超过60分贝。

（2）加强防治交通噪声防治。一是优化交通路网体系，调整和优化城区交通运输格局，以发展公共交通为主线，优化城区公交线路。继续限制机动车在市区鸣笛，对敏感路段采取降噪措施，控制机动车噪声，将机动车噪声水平列入车辆年审中的管理指标，限制不能满足城区行驶噪声要求的车辆在辖区内的使用和销售。限制拖拉机进城。交通干线噪声平均值不超过69分贝。二是人口密集区严格执行禁鸣喇叭和特殊路段限速制度，居民区、文教区的铁路、公路等交通干线两侧应视具体情况设置隔声屏障、隔声窗或采取其他污染防治措施。穿越或靠近居民区、文教区的市政道路及交通干线路面，尽可能铺设多孔路面材料（孔隙率在15—20%以上），降低轮胎路面噪声。

（3）防范建筑噪声，将噪声控制贯穿到建筑工程项目的全过程，包括设计阶段的噪声控制、建筑工程的噪声控制和施工期噪声控制，严格限制建筑机械的施工作业时间，使用低噪声施工机械和采用低噪声作业方式，使噪声控制成为创立绿色建筑的重要指标之一。

（4）治理固定噪声源，新建工业企业应尽量远离医院、学校、居住区等敏感点；对高噪声设备进行隔声或消声处理，减少工业噪声外泄；推动企业采取有效减噪措施，对工业企业噪声源厂界噪声不达标的要限期治理；控制和降低社会活动场所噪声源的产生强度。

4.4.4固体废物

固体废物处理的目标是减量化、资源化、无害化。

（1）加强生活垃圾处理处置。控制生活垃圾产生量，积极推行净菜进城，减少蔬菜类垃圾，限制使用一次性包装用品，尤其是塑料包装袋；鼓励与扶持废旧物资的回收利用。开展生活垃圾分类收集试点工作。鼓励建设规模化生活垃圾再利用企业建设，提高生活垃圾回收利用率。完善生活垃圾无害化处理系统，加强对处理处置设施的监管，关闭规模偏小、难以达标排放的生活垃圾处理设施，并对废弃垃圾处理场的垃圾进行妥善处理。生活垃圾的处理以卫生填埋为主，在满足肥料质量标准的前提下，鼓励开展生活垃圾堆肥等综合处理。整治简易垃圾处理或堆放设施和场所，强化生活垃圾填埋场运行管理和渗滤液排放的环境监管。推进齐齐哈尔崔门垃圾填埋场建设，努力推动齐齐哈尔崔门垃圾填埋场渗滤液处理列入渗滤液污染控制示范工程。

（2）强化工业固废综合利用。加强建设项目审批管理，促进各类废物在企业内部的循环使用和综合利用，减少固体废物的产生。在新改扩建设项目的审批申报、固体废物处理处置的申报登记管理中，对综合利用量、处理处置量进行总量控制，综合利用率达到80%以上。特别是对有产生炉渣粉煤灰包装材料等的企业提出近期达到100%的综合利用率的指标要求，并鼓励和扶持固体废物回收利用技术的研制以及企业建设，到2015年，工业固体废弃物处置利用率达到100%。

（3）组建废旧电子电器收集网络与回收利用中心，废旧电子电器收集率达70%以上。鼓励建设废旧电子电器及电池综合处理中心。

（4）加强工业危险废物管理，禁止无经营许可证或者不按照经营许可证规定从事危险废物收集、贮存、处置经营活动，禁止境外进口或过境转移危险废物。加强工业危险废物综合利用，特别要加强电子废物的资源化利用和对固体废物焚烧厂余热的回收利用，鼓励和扶持固体废物回收利用技术的研发以及相关企业的发展建设。不能利用的工业危险废物统一运往黑龙江省危险废物安全处置中心进行无害化处理，保证全市范围内无危险废物排放。

（5）安全清理危险废物。一般危险废物的清理坚持“立足本市、就近处理、相邻互补、定点处理”的原则。工业废液，特别是泄漏的工业废液，如泄漏单位有污水处理系统并能正常运行的，泄漏的废水收集后由泄漏单位自行处理；泄漏单位无污水处理系统或污水处理系统不能正常运行的，泄漏的废水应收集后委托代为处理。生活垃圾及医疗垃圾焚烧设施所产生的飞灰也属于危险废物，应在其产生地进行固化后再转运到危险废物综合处理中心进行无害化处置，不得进入生活垃圾填埋场。

（6）加强医疗废物管理，全市医疗废物集应达到100%交由齐齐哈尔市医疗垃圾处理中心处理。要加强小型医院、医疗机构医疗废物的监管，严禁将医疗垃圾混入生活垃圾中。

（7）实行污泥集中处置。遵循稳定化、无害化、减量化和资源化的原则，切实重视污水处理厂和河道清淤的污泥处置，拓展污泥资源化利用渠道。城市生活污水处理厂以及食品、酿造、养殖等行业产生的污泥可用做堆肥应用于农林业，或者进行沼气生产作为能源利用；机械、电子、化工等行业产生的污泥可用作建材原料。

4.4.5辐射环境监管

（1）加强放射性污染防治。认真执行相关法律法规，进一步加强放射性同位素与射线装置生产、使用、销售和进出口的安全许可和监督，完成辐射安全许可证的换发，实行放射源终生编码制度，实现对污染源全过程的动态监督管理；开展全市放射性生态本底调查，建立数据库；及时收贮并妥善处置放射性废源、闲置源，安全收贮率达到100%，杜绝安全隐患，鼓励在安全前提下回收利用。

（2）强化电磁辐射环境管理。严格管理电磁辐射建设项目，特别是移动基站、输变电工程的辐射环境管理；合理布局场源建设，防止人口稠密区的电磁辐射污染；对已建成项目存在的电磁辐射环境问题，要进行清理，限期解决；加强小区变电房、高压线路、电信基站、广播电视发射台的监管，确保安全防护距离。

（3）加强辐射监管力度。健全辐射防护监管机构，理顺辐射环境管理的体制、运行机制和工作职责，创造良好的执法环境，做好现场监督检察工作，提高依法行政的能力和水平；尽快实行年检制度，定期对涉源企业实行监测；建立“环境安全信誉登记制度”，培养涉源企业自我约束行为；宣传普及电磁辐射、电离辐射、辐射防护等方面的科学常识。建立辐射环境监测网络，推广辐射环境在线监控技术，严密监控辐射环境质量；开展常规监测网络监测点位的补充调整和数据积累以及重点污染源流出物监测站点的确定工作，逐步形成辐射环境质量常规监测网络和重点污染源流出物监测系统；加强突发事件应急队伍快速反应能力建设，逐步建立辐射环境保护监督管理体系与应急指挥系统。

- 4.5生态人居体系建设

4.5.1城市基础设施建设

着眼于增强经济社会发展承载能力，坚持适度超前、量力而行的原则，加快推进基础设施建设。创建现代、舒适、宁静、健康、和谐、自然的城市人居环境，城市生态环境与居民生活质量明显改善。

（1）建设完善交通运输网络。突出交通优先发展战略，加快交通运输网络建设，优化网络布局，提高总量规模，增强运输能力。

公路。以市区为中心，完善“一旅（齐扎线）、二环、四横、五射、七纵”主骨架和干线公路网络，建设碾北高等级公路，实现与相邻县（旗）市高速连通。加快公路运输基础设施建设，基本形成现代化公路运输体系。到2015年，全市高速公路总里程达到687公里，二级以上公路达到2500公里。

铁路。加快哈齐铁路客运专线和齐齐哈尔新站建设。增建齐齐哈尔-富裕-讷河-嫩江段复线，对现有基础设施进行升级改造，推动境内铁路线路扩能提速。到2015年，全市铁路货运量达到2500万吨，客运量达到2500万人次。

民航。加快完成机场总体改造工程，改扩建候机楼、新建廊桥和跑道加厚工程。新增航线10条，新增航班20次。到2015年，客运量达到32万人次，货运量达到1348吨。

水运。加强航道疏浚整治工程，推进码头和航标工程建设，提高嫩江综合通航能力。到2015年，四级以上航道里程达到353公里，拥有1个大件港口、8个码头。

（2）加强水利设施建设

加快水利基础设施建设，着力提高洪水灾害综合防御能力、水资源合理配置与高效利用能力和公共服务能力。增强防洪减灾能力。加快实施城市防洪、嫩江干流和中小河流堤防达标工程，形成以堤防工程为基础，干支流水库为骨干，非工程措施相结合的防洪工程体系。到2015年，中心城区西堤防洪标准达到100年一遇，南堤、富拉尔基堤、昂昂溪堤防洪标准达到50年一遇，市域内雅鲁河、绰尔河、双阳河、诺敏河、讷谟尔河堤防洪标准达到30年一遇。

开展水资源开发利用与节约保护。加强城乡生产生活用水的水源工程和水资源调配工程建设，制定合理水价，鼓励开源节流和污水处理回用，实行计划用水、总量控制和定额监督管理，形成水资源合理开发、优化配置、高效利用、全面节约、有效保护、综合治理的总体布局，保障城乡供水安全，全面推进节水型社会建设。到2015年，全市年新增供水能力达到3.14亿立方米，农村饮用水卫生合格率达到95%，集中式饮用水源水质达标率达到98%。

（3）强化城市基础设施建设

落实“坚持以人为本、促进经济繁荣、铸造特色文化、突出滨水园林、改造新建并举、建设宜居鹤城”的城市建设方针，坚持八项“铁规”，科学规划城市布局，适度超前建设，全面提高城市综合承载能力。加强建管结合，借鉴先进地区经验，创建“三优”文明城市。推进“三供两治”工程建设，完善城市功能、提升城市品位、改善城市生态环境。深入实施棚户区改造，积极推进城中村改造工程，城镇人均住房建筑面积达到27.5㎡。加快劳动湖南扩工程建设，规划建设沿江景观带，形成“湖在城中绕、人在水边居”的亲水格局。实施黑龙江将军府复建、中华路总体风貌和重点地段“穿衣戴帽”、百年老街改造、五星级宾馆建设和城市绿化、硬化、美化、亮化等项目，适时建设城市规划馆。发展城市公共交通，推进城区主次干道升级改造，加快城市立体公交建设，优化城市路网结构，提高城市道路通行能力。积极争取国家“十城千辆”节能与新能源汽车示范试点城市，推行中心城区和郊区公共交通新能源客车试点，带动发展清洁能源交通，适时规划建设轻轨等轨道交通。到2015年，城市天然气年用气量达到5.5亿立方米，城市管道燃气普及率达到98%；人均拥有道路面积达到9平方米，高级和次高级道路铺装率达到85%；人均公共绿地面积达到13平方米；污水日处理能力和生活垃圾无害化日处理能力分别新增10万吨和400吨，城镇污水集中处理率和生活垃圾无害化处理率均达到83%。

4.5.2城市生态景观建设

建立系统观思想，充分发挥城区“组团式”布局的优势，利用城市环嫩江分布的优势，实现城区点、线、面立体绿化，城市近郊网带化相结合，构筑“林中城、城中林；林中园、园中林；树中路、路中树；城在林中、楼在树中、人在绿中”的园林城市新格局。至2015年，绿化覆盖率达到42%，建成国家级园林城市。

强化风景区、城防林、绿化通道及生态涵养区建设，重点绿化街路，美化单位庭院和居住小区，沿江、湖水系建设绿色风光带、园林景点和风景浏览区，加大绿色通道工程建设，绿化、美化城区环境，改善城区面貌。加强中心城区和卫星区域园林建设。市区嫩江沿岸重点发展江西生态保护区，雅布气生态保护区，跃进生态保护区和跃进风景区（北湖风景区）的生态绿地。

（1）环城绿带

在中心城区北部、东部、南部，富拉尔基城区北部，昂昂溪城区北部与东部建设500～1000米宽的环城绿带，绿带由防护林、环境保护林组成。

（2）林荫景观与林荫广场

道路绿化是道路建设的主要组成部分，规划在各城区内形成17条林荫景观路；

中心城区：沿江游览路、齐富公路、新明街、文化大街、永安大街、开发区南北向主路，曙光大街、联通大街、民航路、中华路、环城外环路两侧均为20米绿带。

富拉尔基：和平路、向阳大街、春阳路绿岸大街、工农街两侧为10米绿带。

昂昂溪区：长兴街及区府路两侧均为6米绿带，种双排树。

对新改造道路做到及时绿化，增加街头绿地量、绿篱量、色彩量，达到“一街一树，一路一景”，多层次，立体绿化。街路绿化普及率达90%以上，新建或改造主干道绿化面积要达到道路总面积的30%以上。

各城区主次干道绿化率均为30%。各城区内广场绿地率均应35%以上，绿化覆盖率50%以上。

（3）劳动湖水系和嫩江沿岸风光带绿化工程

嫩江在中心城区段全长11.8公里，富拉尔基城区段全长3.4公里，劳动湖水域长6.5公里（中间包括龙沙公园段）沿江及沿湖地区，碾子山区城郊的“七一”运河等滨水区划至50～100米的绿线，绿线内为滨水游憩绿带。沿6.5公里的劳动湖水系重点建设北湖、秀水、溪泊、卜奎、龙沙和嫩江六个带状公园风景区，沿两岸营造25至50米宽的风景林带，在5米宽的断面栽植花草带，形成劳动湖水系良性循环，绿化面积154 公顷。在中心城区的嫩江沿岸以桥头公园、浏园、嫩江公园、黄沙滩公园建设为重点，背水面营造100米宽的林带，迎水面种植自然草坪和植物带，构成“一条项链四颗明珠”的带状公园，绿化面积60公顷。中心城区东部至南苑开发区，利用原排水干渠，开挖50米宽水面，沿渠两侧50米也规划为游憩绿带。

（4）公园

公园是城市绿地点、线、面体系中的核心。在现有龙沙公园、南山公园、嫩江公园、红岸公园、石碑山公园、东湖公园、儿童公园等7大城市公园基础上规划了5大公园，并在各综合区片中形成6处区级公园，公共绿地总面积达646公顷。

（5）单位庭院和居住小区绿化

造林绿化面积为230公顷。其中小区绿化105公顷，单位庭院绿化125公顷，以青云小区、铁路小区绿化和富拉尔基劳教所、市车辆管理所、省商贸学校等花园式庭院绿化为重点，带动其他单位和居住小区，建园林、铺绿地，设置游乐园，做到不拘一格，各具特色。新建小区绿地率要达到30%以上，老小区绿地率要达到25%以上。

（6）环城防护林规划

①中心城区

建成以江堤绿化为外环，以环城的碾北公路和G015国道绿化为内环的两环彼此镶嵌的环城防护林带，使城市置于绿色环抱之中。形成一个绿色彩带相连，绿树、花树相映，景点点缀，绿化美化相结合的园林城市。环城防护林建设总长度167.42公里，总面积1714.5公顷，其中嫩江大堤、大昂堤南堤防护林建设长度104.67公里，面积764公顷；四个出城口绿化长度17.2公里，面积769.95公顷；从省种畜场2分场起,经铁锋区、建华区、梅里斯区到富拉尔基区北入口环城中心城区的301国道、碾北公路可绿化长度45.55公里，面积180.55公顷。

②富拉尔基区

西北方向规划500米宽林带与北侧的绿海森林公园及东侧有202库果树林，西侧碾北公路防护林相接，组成环城防护林带。

③昂昂溪区

利用城区周边泡泽较多的现状，将“局部还湿”工程与原防护林建设相结合，并与溪水公园、914库区绿化南部现状绿地结合，规划300～500米宽的环城防护林。

④梅里斯区

城区西侧规划一片约200米宽，1.2公里长的林带。

⑤碾子山区

与城区周边山区绿地及人工绿带结合，将城市环绕在200～1200米的环城绿地之中，绿地中林地比例40%以上。

（7）绿色通道工程

以全市的公路、铁路、河渠、堤坝两侧绿化、美化为重点，形成以主城区为中心的绿色通道网络格局。

绿色通道建设总里程为20082.5公里，面积64509.2 公顷，其中：平原区绿化里程19867.6公里，面积61226.8 公顷，山丘区绿化里程214.9公里，面积3282.4 公顷。全市公路、铁路、河渠、堤坝两侧栽植乔、灌、花、草相结合的绿化带，平原区每侧5km内配置纵横交错的防护林带（网）；山区、丘陵区第一山脊线以内荒山荒坡要全部绿化，坡耕地全部退耕还林。城区营造50-100m宽的环城防护林，国道沿线绿化带宽度，每侧不低于50m，省道沿线绿化带宽度每侧不低于30m，两侧护坡道栽植花草灌木。县、乡道路绿化宽度每侧不低于5m，河流、渠道、堤坝两侧全部绿化。重点地段建设园林风景区。其中：国道G015长度129.3 公里，面积1078.1 公顷，国道G111长度336.6公里，面积227.7 公顷；国道G202长度108.9km，面积128 公顷。省道S221长度31.3公里，省道S302长度346.2公里，面积2702.6公顷。县、乡(村)公路长度13974公里，面积20452.1公顷。滨洲、滨绥、滨加线铁路规划长度分别为62.3公里、96公里、105.8公里，面积分别为416.8 公顷、737公顷、701.5公顷。河渠长度1464.4公里，面积11117公顷，堤防长度1072.8公里，面积15768.4公顷。环城防护林带规划长度121.869公里，面积1460.17公顷。

（8）生态涵养区

市区内除风景区、城区、基础设施、水面等用地外，沿江有约200平方公里的大片滩涂、沙丘、季节性积水区等，规划均可作为城市绿地的补充，大量种植具有防风固沙，涵养水源的灌木丛，形成城市生态涵养区，个别区域与环城防护林结合。

（9）生产绿地

在环城绿带和大型风景区周边，与绿色产业发展规划结合，规划七处共357公顷生产绿地。

- 4.6农村环境保护体系建设

4.6.1加大农村饮用水水源地保护，保障饮用水安全

科学划定农村饮用水水源地保护区域，划定的集中式饮用水源要明确界限标识，建设隔离防护措施，坚决取缔保护区内违法建设项目和污染水源活动，完成30个乡镇的水源地保护区划分工作。到2015年，全市农村自来水普及率达到70%，继续加强农村供水设施建设、完善农村饮用水社会化服务体系。以保障农村居民饮水安全为目标，力争农村饮用水水源地水质达标率达到100%。

4.6.2加大农村污染防治力度，改善农村生活环境质量

坚持把农村环境保护与撤屯并村、整乡推进、连片治理的新农村建设模式紧密结合起来，通过开展统筹城乡环境保护试点示范，着力解决危害农民群众身体健康和影响农村可持续发展的突出环境问题，探索新农村建设中农村生态环境管理的长效机制、农村经济社会发展与生态环境建设的协调机制、城乡生态环境管理一体化机制，整体提升农村污染防治水平。按照“规划指导、试点先行、以点带面、全面铺开”的原则，在拜泉县和依安县先行试点。

以农业面源污染控制为重点，大力开展农村环境综合整治，建立农村环境综合整治目标责任制。全面启动农村清洁家园、清洁田园、清洁水源建设。全面落实“以奖促治，以奖代补”政策，率先针对嫩江流域、中心城区郊区域和问题突出地区开展集中整治，环境问题突出的村镇基本得到治理。加强农村饮用水源地污染防治工作。以加大畜禽养殖污染防治力度为突破口，强化农业环境监管工作。控制农业生产和农民生活过程中的污染物排放，严格控制农村工矿污染，改善农村环境。

4.6.3防治农村工业污染

严格环境准入。从源头预防、过程控制、末端治理、回收利用的各个环节，围绕重点行业的污染特征、产污强度和排污强度等指标，建立更加严格的环境准入制度，严防落后产业进入农村。

严格把好项目环评关，强化项目竣工环保验收，加强建设项目环境管理。把污染物排放总量削减指标作为建设项目环评审批的前置条件，根据每个县当前的环境污染状况和环境处理设施的配置情况进行核定，确定每个行政区域的总体控制指标，以此作为该区域的限批门槛。对超过总量控制指标的地区，暂停审批新增污染物排放总量的建设项目。对主要污染物排放量超过总量控制指标或者污染严重且环境质量长期得不到改善的地区，暂停审批新增污染物排放总量的建设项目；对生态破坏严重或者尚未完成生态恢复任务的地区，暂停审批对生态有较大影响的建设项目。新建的项目凡达不到环保要求的，一律不准上马；已建成项目凡环保设施未经验收的，一律不准投产；已投产项目凡经过限期治理和停产整顿仍不能达标的，一律关闭。

以乌裕尔河为重点，进一步完善跨行政界水体考核，严格执行“黄橙红”三色警戒制度，对在规定期限内未能解除警戒的县（市）区，停止审批所属行政区的新增水污染物建设项目。在省级新农村建设中心镇和中心村开展人工湿地对生活污水处理，水稻种植区开展人工湿地对尾水处理的试点。县级以上城镇全部建成污水处理厂，污水收集处理率达到60%。

4.6.4加强畜禽养殖污染防治

积极发展生态养殖和绿色产业，增强科学发展、持续发展能力。尽快转变传统落后的生产方式，从根本上解决畜禽粪便和污物对农村环境造成的污染。“十二五”期间，在全市推广节能、规范的畜禽舍，集中规划建设畜禽养殖小区，基本消除散放散养，尽快提高规模养殖比重，全面实现人畜分离。

结合污染减排的新形势，切实加强畜禽污染防治，提高畜禽粪便综合利用水平。科学划定禁养区、限养区，形成养殖业合理布局。全面加强畜禽养殖业污染防治，以畜禽排泄物资源化利用为主要途径，加大对畜禽规模化养殖场污染治理和环境监管力度。积极探索和推进农业废弃物综合开发利用，加快开发以畜禽粪便、秸秆、稻壳等为主要原料的生物质燃料、肥料、饲料新技术，推广秸秆固化成型燃料试点项目，加快发展生物质能源产业、逐步降低燃煤比重，推动农业低碳经济发展。到“十二五”期末，规模化畜禽养殖场粪便综合利用率达到95%

4.6.5控制农业面源污染

当前，农村面源污染已经成为影响环境的主要因素，农药和化肥的污染问题已影响到食品安全，“十二五”期间，农业面源污染得到有效遏制，将进一步推进畜禽养殖场（小区）、畜禽散养密集区的污染治理；发展绿色农业、有机农业，大力倡导减少化肥施用量，逐年降低化肥施用强度。推广测土施肥的方法，扩大有机农产品种植面积，减少农业生产化肥施用量，大力推广平衡施肥技术，提高无害化有机肥料应用率。

4.6.6农田生态系统保护

以农业产业园为载体，整合农业资源和生产要素，打造现代农业发展的新平台，加快全市农业现代化步伐，充分发挥现代农业涵养水土、调节气候、净化空气的生态功能，将农业产业园建设成为城市的绿色郊野和生态屏障；加快发展高产、优质、高效、生态、安全农业及节地、节水、节肥、节药的节约型农业，引导农民合理施用农药、化肥，推广使用高效、低毒、低残留的新产品农药和可降解农膜。

- 4.7生态文化体系建设

4.7.1全民环境教育

大力推进了推进环境保护知识的普及，增强全民环境保护的国策意识和全面、协调、可持续发展意识；使各阶层人员保护环境、防治污染及生态破坏的自觉性普遍提高，增强保护环境的责任意识和资源珍惜意识；使科学发展观、可持续发展理念深入人心、环境保护法律法规有效实施，增强环境道德意识、环境法制意识和环境保护意识。从而推进生态省、生态市、生态县建设进程。

充分利用各种载体和渠道广泛开展环境普及和环境教育。要加强政府、企事业单位干部职工的环境知识与可持续发展知识培训。要积极开展生态环境科学普及活动。加强环保志愿者队伍建设，有计划地开展各项活动，促进生态环境知识的普及。

加强环境教育立法和环境保护的法规教育。根据我市人大常委会批准实施的《齐齐哈尔市大气污染防治条例》、《齐齐哈尔市城市园林绿化条例》、《齐齐哈尔市水土保持条例》和《齐齐哈尔市历史文化街区和建筑保护条例》等有关生态市建设的法规。落实制定有关环境教育的法规和制度性文件,从法律上保证环境教育的贯彻落实。同时在广大干部群众中进一步加强环境保护的法律法规教育，提高人们保护环境的法律意识，增强遵守环境保护法律法规的自觉性。

在不同层次以及正规和非正规的教育中，向所有人，包括儿童、青少年和老年人进行环境教育，利用传媒及各种手段为环境教育服务。普及环保知识应针对不同的对象、选择适当的内容、辅以合适的形式和方法，提高全民环境知识水平，将全民环境教育落到实处。

4.7.2倡导绿色消费理念

推广绿色消费模式，节约资源和能源，减少污染。即从源头上控制资源的消耗，提高资源利用效率；推行“无纸化办公”，建立办公用品的回收系统，及时回收报废的办公用品。

推动绿色生活，环保选购。选购环保型产品代替高污染、高消耗的消费品，使用和购买再生物品。加强绿色消费宣传教育，培养绿色消费意识与绿色消费需求；引导人们合理购物，减少塑料袋的使用，提倡绿色购物节能源。倡导理性消费与清洁消费，选购净菜以及“非复合包装”的商品，减少消费过程废弃物的发生。

重复使用，多次利用。即通过出门自备可重复使用的购物袋、牙刷等，以拒绝滥用不可降解的塑料制品及减少“一次性使用”给环境所造成的灾难；增进反复利用意识，少用或不用一次性物品，加强一次性易耗品的反复使用与多次使用；抵制“白色污染”，不使用不可降解的发泡塑料餐具，少用一次性木筷，保护林业资源，减少二氧化碳排放量。

分类回收，循环再生。可以通过分类回收体系而使垃圾重新利用，使用和购买再生品成为一种社会风气；加强垃圾的分类收集，将可循环利用的物资从垃圾中分离出来，分类放置。

保护自然，万物共存。即从改变每个人的生活方式入手，减少对其他生态系统成员的损害，保护生物多样性和生态系统的完整协调。

转变消费观念，尽量选择无污染、无公害的绿色产品，使得绿色消费成为一种时尚；优化饮食结构，提升饮食质量，使饮食从量的追求向质的追求转变，坚决反对过剩消费和攀比消费；要加强食品生产、加工、流通、消费全过程的安全检测和监督，大力治理“餐桌污染”，禁止买卖、食用、穿着国家保护野生动植物及其制品；要倡导住房适度消费，鼓励使用环保装修材料，积极推广建设生态住宅区；提倡使用环保型动力的交通工具。鼓励使用太阳能和沼气等清洁能源，使用节水、节电产品和用具，推动垃圾分类和废弃物回收使用。

各级政府和有关部门必须加强促进绿色消费的相关工作，制定和出台相应的法律法规，限制污染严重的产品生产；指定绿色认证和绿色标志管理单位；实行绿色检疫，达到对绿色消费的保护；制定相应的产业优惠政策，在产业规划时要充分体现绿色技术思想，大力扶持绿色产业发展和绿色产品的开发；在强化市场管理，查处假冒伪劣商品时，把那些因污染对人民健康造成危害的产品假冒的绿色产品，作为制止和打击的重点，加大行政保护力度。同时，还必须加强产业政策、资源使用政策尤其是与环境资源保护有关政策的制定与实施，并注意将各项法律、法规、消费政策广泛协调起来，保证绿色消费模式的顺利实现。社会各界要加强对绿色消费方面问题的研究，为绿色技术的推广、绿色产品的开发和消费者健康权的保护出谋筹划。新闻媒体要从不同的角度、不同的方面对绿色消费加以宣传、引导，倡导企业为社会提供绿色产品和消费者追求绿色消费。

4.7.3公众参与

进一步加强环保宣传建设，让环境问题成为公众身边的事，形成人人关心环境问题的社会氛围。根据不同群体的特点，开展有针对性的宣传，全面提高民众的环境保护意识，大力推进开展环境保护公众参与，鼓励社会各界、各阶层人士参与环境保护，充分利用新闻媒体资源广泛宣传报道生态建设进展，其支持和参与生态建设活动。广播电台、电视台和报刊等新闻媒体要设置环境保护专栏，广泛宣传党和国家的环境保护方针、政策、法律法规，普及环境保护知识。要及时报道和表扬保护环境的先进典型，公开揭露和批评破坏环境的违法行为，充分发挥新闻舆论的监督作用。通过环境执法典型案例的剖析，普及环境法律知识，提高生态建设法制观念和知法、守法的自觉性。

认真贯彻《全国环境宣传教育行动纲要》，根据大、中、小学、幼儿园的不同特点，开展生态环境知识的学习教育，使生态环境知识学习成为素质教育的一部分，从而提高学生的生态意识，培养具有生态环境保护知识和意识的一代新人。要把普及环境科学知识、实施可持续发展战略、提高环境与发展综合决策能力的内容纳入培训计划。实现环境保护与环境建设的综合决策和科学决策。通过讨论会、论证会、听证会、座谈会、问卷调查、热线电话等多种形式，广泛建立与公众的沟通渠道，提高政府可持续发展决策方面的透明度。逐步建立政府引导下的公众参与机制，使全市上下形成生态市建设的共识。

- 4.8 环境基础能力体系建设

4.8.1环境监测能力建设

全面提高环境监测能力和技术水平，完善生态环境动态监测网络。为了确保齐齐哈尔市的生态安全，必须对我市的生态安全状况进行动态监测。及时掌握我市生态环境动态信息，建立生态安全监测机制，在生态敏感地区建立固定观测点，长期跟踪生态质量变动状况。应用遥感、地理信息系统、卫星定位系统等技术，建设包括生物资源、农业资源、环境质量、水土保持、地质环境等内容的生态环境动态监测网络，建设环境资源数据库，实现信息资源共享和监测资料综合集成，不断提高生态环境动态监测和跟踪评价水平。

（1）以建立与新时期环境保护任务需求相匹配的环境监测能力体系为方向，以推进环境监测基本公共服务均等化为要求，以基础、人才、保障三大工程为重点，配强市级、配齐县级，系统提升环境监管水平。大力夯实环境监测基础。进一步推进环境监测机构标准化建设。

（2）市级环境监测站全面达标，县级环境监测站基本达标。市按照环保任务需求合理配备仪器设备，重点加强环境监测与监察应急能力建设，提升监测预警水平，建设环境监测信息发布平台。优化点位布局，完善空气、水质自动站建设，健全国家环境监测、监察网络。推进城市饮用水水质全分析能力建设，加强地下水监测能力，加强土壤环境监测能力建设。

（3）建立农村环境监测体系。

4.8.2环境执法与监督能力建设

以加强基层环境监察工作为重点，推动环境监察队伍标准化建设，推进市、县环境保护综合行政执法机构，保证执法经费和充实执法装备。推进环保热线投诉电话的建设，加强污染源在线监控和污染事故应急能力建设，形成全市环境监察信息网络体系。

4.8.3环境信息化能力建设

将环境信息基础设施建设纳入城市基础设施建设的横向管理体系，深入推进信息管线集约化建设。

依托齐齐哈尔电子政务中心平台，提高系统应用集成，建成联接各县（市）、区和市直部门的信息网络。重点推进一批受众面广、影响力大、涉及部门多的网上办事项目，实现“一口受理、并联审批、一口反馈”，优化业务流程，简化工作环节。整合公安、工商等部门已建信息系统资源和在建的地理信息系统、装备制造业平台，进一步整理挖掘信息，完成自然资源和地理空间、宏观经济、人口、企业法人等四个区域性、基础性、公益性信息资源数据库建设，促进跨部门信息资源的整合和共享。

挖掘相关政府部门信息资源建成城市综合功能地理信息系统，为城市规划、建设、环境监测及防灾、救灾提供全方位、多层次、可视化的信息数据和辅助决策支持。

4.8.4环境风险防范能力建设

环境安全是《中华人民共和国突发事件应对法》明确界定的“三大安全” （国家安全、公共安全、环境安全）之一，具有突发性的特点。根据“十二五”工业发展的趋势，结合环境监察标准化建设，高度重视环境应急能力建设，明确两个重点：一是重点领域，包括饮用水水源、各类化学危险品、危险废物、重金属等方面的污染事故。二是重点区域，高速公路、铁路、国道及其周边区域。在认真排查、掌握隐患、监管到位、严加防范的基础上，还要及时预测和评估新的环境安全风险，有针对性地制订防范和处置措施。环境安全事故应急预案，向操作性细化，向实战性递进。切实加强与应急反应和处置相关的能力建设，保障交通、通讯、现场监测、防护等方面的基本要求。尤其是提高监测能力，一旦事故发生，即时地定性定量污染因子，说清污染状况，为后续处理提供基础资料，为事故处置提供科学可行的办法。建立环保、公安、消防、安监、交通、通讯、卫生、质监、宣传等部门的联动工作机制，定期开展培训、演练。

建立健全环境与发展综合评估机制。在制订国民经济和社会发展中长期规划、产业政策、结构调整和生产力布局规划时，要满足生态市建设目标的实现，充分考虑生态环境的承载能力和建设要求。加强对政府各项政策、决策的生态安全评估工作，促进经济发展与环境保护的双赢。严格执行政府规划的环评制度，避免政府规划对环境产生大的影响。

建立健全民主决策与专家咨询机制。对生态市建设重大决策实行公众听证制度，对重要规划、政策以及重大项目实行专家咨询论证制度，加大决策的透明度。提高社会团体和公众参与程度，形成政府、专家与社会团体、公众相互配合的民主决策机制，科学有效地推进生态市建设。

完善生态环境动态监测网络。为了确保齐齐哈尔市的生态安全，必须对我市的生态安全状况进行动态监测。及时掌握我市生态环境动态信息，建立生态安全监测机制，在生态敏感地区建立固定观测点，长期跟踪生态质量变动状况。应用遥感、地理信息系统、卫星定位系统等技术，建设包括生物资源、农业资源、环境质量、水土保持、地质环境、等内容的生态环境动态监测网络，建设“绿色鹤城”环境资源数据库，实现信息资源共享和监测资料综合集成，不断提高生态环境动态监测和跟踪评价水平。

建设完善灾害预报预警系统。包括灾害性天气，地质灾害、环境污染事故和突发性动植物病虫害等的预报预警系统和快速反应系统，增加预警和防范准备时间，避免和减少各类灾害造成的损失。

建立生态安全应急处理系统。制定针对突发性生态安全事件的应急措施、应急对策的决策、善后处理和影响评价，对重大生态安全事故做出应急处理、现场调查和技术指导。

加快生态安全事件应急处理系统信息网络建设。综合运用地理信息系统、全球定位系统、统计学等技术手段，针对生态安全的管理、处理和分析特点，建立一个能为环境、消防、公安等各级生态安全事件应急处理机构提供全过程、多层次的信息服务以及多种支持手段的应急指挥和决策系统，提高生态安全事件应急处理系统的能力。

- 4.9 系列创建体系建设

4.9.1生态县建设

辖区内9个县（市），2015年全部完成生态县建设目标，这是晋级生态市的必要条件之一。要举全市之力，严格按照生态县建设标准，加大投入，有针对性的推进各项建设指标的完成。

4.9.2生态乡镇建设

加强乡镇环境保护，地表水、环境空气、声环境质量达到功能区要求。加大污染源治理、生活垃圾无害化处理、生活污水处理力度，控制化肥施用强度，提高秸秆综合利用率，加大规模化养殖场粪便及污水处理力度。做好小城镇和村屯规划和规划实施，提高自来水供给率、道路硬化率、农房节能化及砖瓦化率。

生态乡镇建设，具有一定示范导向作用，抓好对这些乡镇的监督管理，就会起到以点带面、以面连片的效果。要通过相关机制，使国家和省关于农村环境保护工作的有关部署要求及时融入日常创建工作之中，不断促进农村环境保护工作取得新的进步。力争在“十二五”期间创建完成省级生态乡镇50个，各县（市）80%乡镇达到省级生态乡镇考核标准并获命名，同时优中选优，继续向环保部推荐申报国家级生态乡镇。

4.9.3生态村建设

抓住社会主义新农村建设的有利时机，大力开展生态村建设。从“四改四清”（改水、改灶、改厕、盖圈，清垃圾、清粪堆、清柴草、清路障）入手，实现“三区分离”（生活区域畜牧养殖区和工业小区分离），推进农村环境综合整治。

按照国家级生态乡镇建设标准，要求达到本省生态乡镇建设指标一年以上，且80%以上行政村达到市级以上生态村建设标准，方能申报国家级生态乡镇，为此，要稳步推进市级生态村建设，力争“十二五”期间，创建完成省级生态村100个，市级生态村1000个。

- 5 重点建设工程

重点工程项目见表2-表5。

表2  重点建设工程表——节能减排与污染防治

| 名 称 | 项 目 | 序 号 | 工程名称 | 工程内容 | 项目所在地 | 实施效果 | 建设 时限 | 预期投资 (万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自然生态保护与建设 | 嫩江（一江）水环境保护工程及污染减排 | 1 | 齐齐哈尔南郊污水处理厂深度处理项目 | 利用氧化塘或AB法深度处理 | 齐齐哈尔市 | 出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》水质标准一级A标准，减排氨氮543.84吨/年 | 2014年 | 1200 |
|  |  | 2 | 富拉尔基区污水中水回用工程 | 建日处理6万吨污水中水回用工程 | 富拉尔基区 | 再生利用6万吨/日生活污水 | 2014年 | 11636 |
|  |  | 3 | 黑龙江化工厂硝铵蒸发冷凝废水治理及直流冷却水循环改造 | 改造现有硝铵蒸发工序；将冷却系统由江水改为循环冷却水 | 富拉尔基区 | 减排污水200万吨/年，减排氨氮160吨/年；每年减排废水4000万吨 | 2014年 | 12850 |
|  |  | 4 | 第一重型机械厂雨污分流及污水综合处理 | 日处理1.5万吨污水 | 富拉尔基区 | 减排COD排放225吨/年，再生利用2万吨/日污水 | 2011年 | 10000 |
|  |  | 5 | 富拉尔基区污水处理厂脱氮除磷工程 | 建设Cass工艺 | 富拉尔基区 | 达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级B标准 | 2014年 | 2600 |
|  |  | 6 | 黑龙江化工厂15万吨合成氨、3万吨甲醇工艺能量系统优化节能改造项目 | 淘汰旧设备、更换新工艺 | 富拉尔基区 | 每年可节能9.8622万吨，减排废水68万吨 | 2011年 | 10860 |
|  |  | 7 | 富拉尔基区生活垃圾填埋场渗透液治理工程 | 建日处理95立方米渗透液处理设施 | 富拉尔基区 | 达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》中新建垃圾填埋场标准 | 2014年 | 3500 |
|  |  | 8 | 龙江县龙江镇污水处理工程 | 建设排污水管线、污水处理厂 | 龙江县龙江镇 | 年减排COD800吨 | 2012年 | 9366 |
|  |  | 9 | 龙江元盛食品公司污水处理工程项目 | 预处理工程、主体工程、辅助工程和污泥处理工程 | 龙江县景星镇 | 项目建成后年减排COD547吨 | 2012年 | 780 |
|  |  | 10 | 飞鹤（龙江）乳业有限公司污水处理工程 | 污水处理站 | 龙江县黑岗乡 | 项目建成后年减排COD665吨 | 2012年 | 966 |
|  |  | 11 | 黑龙江省如意淀粉食品有限公司污水处理工程 | 废水资源化利用 | 龙江县鲁河乡 | 项目建成后年减排COD350吨 | 2011年 | 422 |
|  |  | 12 | 齐齐哈尔鹤山乳业有限责任公司污水处理 | 污水处理站 | 龙江县景星镇 | 项目建成后年减排COD200吨 | 2012年 | 536 |
|  |  | 13 | 龙江龙城酒业有限公司污水处理工程 | 酵母泥回收、干法排糟、洗涤液回收利用、末端废水治理 | 龙江县龙江镇 | 项目建成后年减排COD150吨 | 2013年 | 560 |
|  |  | 14 | 永裕屠宰废水 | 屠宰废水处理 | 龙沙区大民村 | 达标排放 | 2010年 | 1000 |
|  |  | 15 | 圣龙食品屠宰废水 | 屠宰废水处理 | 龙沙区新光村 | 达标排放 | 2010年 | 500 |
|  |  | 16 | 甘南县污水处理厂 | 污水日处理能力1万吨 | 黑龙江省甘南县甘南镇 | 区域削减COD1058.5吨/年 区域削减氨氮29.2吨/年 | 2011年末 | 9940 |
|  |  | 17 | 龙沙畜禽废水处理 | 屠宰废水处理 | 龙沙区爱国村 | 达标排放 | 2010年 | 200 |
|  |  | 18 | 一方食品屠宰废水 | 屠宰废水处理 | 龙沙区大民村 | 达标排放 | 2010年 | 200 |
|  |  | 19 | 山鹰肉禽废水 | 屠宰废水处理 | 龙沙区新立街 | 达标排放 | 2010年 | 200 |
|  |  | 20 | 华益油脂废水 | 屠宰废水处理 | 龙沙区大民村 | 达标排放 | 2010年 | 1800 |
|  |  | 21 | 讷河市鲁民村汁水还田建设工程 | 淀粉污水处理设备、泵站及管网铺设 | 讷河市讷南镇 | 淀粉污水还田利用 | 2012年 | 5000 |
|  |  | 22 | 讷河城市污水处理中心管网扩建工程 | 管网铺设 建设泵站 | 讷河市周边乡镇 | 杜绝周边乡镇污水乱排现象 | 2013年 | 7000 |
|  |  | 23 | 讷河市污水处理厂新增2万吨/日生活污水扩建工程 | 污水处理主体工程 | 讷河市城南 | 提高污水处理量 | 2013年 | 4000 |
|  |  | 24 | 讷河市老莱镇污水处理厂 | 日处理0.5万吨污水处理设备、管网铺设、建设泵站 | 讷河市老莱镇 | 达标排放 | 2011年 | 4000 |
|  |  | 25 | 讷河市龙河镇污水处理厂 | 日处理0.5万吨污水处理设备、管网铺设、建设泵站 | 讷河市龙河镇 | 达标排放 | 2012年 | 4000 |
|  |  | 26 | 讷河市讷南镇污水处理厂 | 日处理0.5万吨污水处理设备、管网铺设、建设泵站 | 讷河市讷南镇 | 达标排放 | 2013年 | 3500 |
|  |  | 27 | 讷河市九井镇污水处理厂 | 日处理0.5万吨污水处理设备、管网铺设、建设泵站 | 讷河市九井镇 | 达标排放 | 2012年 | 3500 |
|  |  | 28 | 讷河市拉哈镇污水处理厂 | 日处理0.5万吨污水处理设备、管网铺设、建设泵站 | 讷河市拉哈镇 | 达标排放 | 2013年 | 4000 |
|  |  | 29 | 讷河市学田镇污水处理厂 | 日处理0.5万吨污水处理设备、管网铺设、建设泵站 | 讷河市学田镇 | 达标排放 | 2011年 | 4000 |
|  |  | 30 | 讷河市六合镇污水处理厂 | 日处理0.5万吨污水处理设备、管网铺设、建设泵站 | 讷河市六合镇 | 达标排放 | 2012年 | 3500 |
|  |  | 31 | 讷河市二克浅镇污水处理厂 | 日处理0.5万吨污水处理设备、管网铺设、建设泵站 | 讷河市二克浅镇 | 达标排放 | 2012年 | 3500 |
|  |  | 32 | 克山县北兴镇污水处理工程 | 管网铺设建设、污水处理站 | 克山县北兴镇 | 生活废水达标后排入讷谟尔河 | 2014 | 1100 |
|  | 乌裕尔河水环境保护工程及减排 | 33 | 博天糖业股份有限公司依安分公司污水处理项目 | 污水处理站、 主设备、附属设备及土建 | 依安县 | 减排COD1000吨 | 2012 | 6400 |
|  |  | 34 | 北疆集团依安水泥厂设备冷却循环水改造工程 | 水泵、水箱等设备 | 依安县 | 日减少废水排放量30吨 |  | 30 |
|  |  | 35 | 黑龙江依安奈伦淀粉工业有限公司资源综合利用项目 | 储水池、管线、水泵、灌溉设备等 | 依安县 | 节约水资源，增加农民收入，保护生态环境，减排COD1200吨 | 2011 | 4800 |
|  |  | 36 | 拜泉飞雪制糖废水治理工程 | 生化法污水处理 | 拜泉县城西郊三公里处 | 年处理废水180万立方米，减少化学需氧量、排放量530吨 | 2012 | 2700 |
|  |  | 37 | 黑龙江省克东腐乳有限公司新型工业园区污水处理中心建设项目 | 污水处理厂厂房扩建、改造、升级 | 克东县 | 项目完成后，污水达到国家一级排放标准，明显改善流域水质和地表水水质。 | 2012年 | 1500 |
|  |  | 38 | 齐齐哈尔飞鹤大豆食品科技有限公司污水处理厂扩建项目 | 扩建日处理1000吨蛋白生产污水处理工程，满足蛋白生产扩建需要 | 克东县 | 目完成后，可实现公司生产规模，明显改善流域水质和地表水水质。 | 2012年 | 800 |
|  |  | 39 | 克东县人和春腐乳有限公司污水处理项目 | 污水处理厂扩建、改造、设备升级 | 克东县 | 项目完成后，可实现公司生产规模，明显改善流域水质和地表水水质。 | 2012年 | 1200 |
|  |  | 40 | 克东县畜禽有限公司污水处理项目 | 污水治理设施 | 克东县 | 项目完成后，污水达到国家一级排放标准，明显改善流域水质和地表水水质。 | 2012年 | 900 |
|  |  | 41 | 飞鹤乳业污水处理厂扩建项目 | 原污水处理厂扩建升级 | 克东县 | 日处理污水1000吨 | 2011年 | 520 |
|  |  | 42 | 腐乳集团太阳能恒温发酵、干燥控制系统项目建设 | 腐乳集团太阳能恒温发酵、干燥控制系统项目建设 | 克东县 | 节煤49万度 节水18000吨 节煤3279吨 | 2011年 | 1600 |
|  |  | 43 | 克东镇万发村污水处理工程 | 污水处理厂，配套管网 | 克东镇万发村 | 达标排放 | 2011 | 1200 |
|  |  | 44 | 克山县古北乡生活污水处理项目 | 管网铺设建设一处污水处理站 | 克山县古北乡 | 生活废水达标后排入乌裕尔河 | 2011 | 1100 |
|  |  | 45 | 克山县向华乡污水处理工程 | 管网铺设建设一处污水处理站 | 克山县向华乡 | 生活废水达标后排入乌裕尔河 | 2011 | 1100 |
|  |  | 46 | 克山县河南乡生活污水处理工程 | 管网铺设建设一处污水处理站 | 克山县河南乡 | 生活废水达标后排入乌裕尔河 | 2011 | 1000 |
|  |  | 47 | 克山县双河乡污水处理工程 | 管网铺设建设一处污水处理站 | 克山县双河乡 | 生活废水达标后排入乌裕尔河 | 2012 | 1100 |
|  |  | 48 | 河北乡污水处理工程 | 管网铺设建设一处污水处理站 | 克山县河北乡 | 生活废水达标后排入乌裕尔河 | 2012 | 1000 |
|  |  | 49 | 古城镇污水处理工程 | 管网铺设建设一处污水处理站 | 克山县古城镇 | 生活废水达标后排入乌裕尔河 | 2013 | 1100 |
|  |  | 50 | 富裕县富海镇生活污水治理项目 | 污水处厂 | 富海镇富海村 | 达标排放 | 2013年 | 500 |
|  |  | 51 | 富裕县富路镇生活污水治理项目 | 污水处厂 | 富路镇富路村 | 达标排放 | 2013年 | 500 |
|  |  | 52 | 富裕县龙安桥镇生活污水治理项目 | 污水处厂 | 龙安桥镇龙安桥村 | 达标排放 | 2013年 | 500 |
|  |  | 53 | 富裕镇杨屯村生活污水处理项目 | 污水处厂 | 富裕县富裕镇杨屯村 | 达标排放 | 2013年 | 500 |
|  |  | 54 | 黑龙江富裕老窖酒业有限公司白酒生产废水处理与利用工程 | 1000T/d白酒生产废水处理与利用 | 富裕镇一街 | 利用率50% | 2010年 | 1800 |
|  | 饮用水源保护 | 55 | 昂昂溪区饮用水水源地一级保护区整治与隔离工程 | 设置隔离围栏，隔离面积0.24km².拆除建筑物7000m²拆除锅炉房一处 | 昂昂溪区 | 饮用水源地水质安全得到保障 | 2011 | 1750 |
|  |  | 56 | 甘南县农村饮用水源地保护工程 | 在95个村划分水源地保护区、建设隔离带 | 甘南县 | 饮用水源地水质安全得到保障 | 2014年 | 2796 |
|  |  | 57 | 泰来县农村饮用水源地保护工程 | 四个村水源地截污隔离、标志设置 | 泰来县 | 饮用水源地水质安全得到保障 | 2015年 | 1200 |
|  |  | 58 | 克山县发展乡集中式饮用水水源地保护项目 | 建立水源保护标志拆除保护区排污口,周边建护栏 | 克山县发展乡 | 饮用水源地水质安全得到保障 | 2012 | 280 |
|  |  | 59 | 克山县曙光乡集中式饮用水水源保护项目 | 建立水源保护标志拆除保护区排污口,周边建护栏 | 克山县曙光乡 | 饮用水源地水质安全得到保障 | 2012 | 280 |
|  |  | 60 | 克山县发展乡集中式饮用水水源地保护项目 | 建立水源保护标志拆除保护区排污口,周边建护栏 | 克山县发展乡 | 饮用水源地水质安全得到保障 | 2012 | 280 |
|  |  | 61 | 克东县千丰镇福建村饮用水水源地保护 | 截污及隔离设施建设、标志设置等 | 克东县千丰镇 | 饮用水源地水质安全得到保障 | 2012 | 300 |
|  |  | 62 | 齐齐哈尔市克东县昌盛乡饮用水源地保护 | 截污及隔离设施建设、标志设置等 | 克东县昌盛乡 | 饮用水源地水质安全得到保障 | 2012 | 300 |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  | 165252 |
| 大气环境保护 | 脱硫及除尘改造工程 | 1 | 富拉尔基发电总厂脱硫工程 | 石灰石石膏法脱硫，脱硫效率85% | 富拉尔基 | 减排SO221778吨 | 2013 | 24000 |
|  |  | 2 | 飞鹤大豆高科工业锅炉烟气净化项目 | 32吨／时锅炉水膜除尘和脱硫塔装置 | 克东县 |  | 2012 | 1200 |
|  |  | 3 | 齐齐哈尔江源重型机械铸造有限公司烧结烟气脱硫综合治理项目 | 建设气喷旋冲石灰石/石膏法进行烟气脱硫装置一座 | 龙江县 | 项目建成后将减少二氧化硫 排放量，降低对大气污染程度 | 2011 | 980 |
|  |  | 4 | 飞鹤乳业50吨蒸汽锅炉脱硫除尘设施改造项目 | 对原50吨正汽锅炉脱硫除尘设施进行技术改造 | 克东县 | 脱硫效率80% | 2011 | 1080 |
|  |  | 5 | 海洋热力有限公司脱硫项目 | 循环流化床锅炉炉内脱硫 | 克东县 | 脱硫效率60% | 2013 | 2520 |
|  |  | 6 | 花园物业脱硫塔建设项目 | 脱硫塔 | 克东县 | 脱硫效率80% | 2011 | 60 |
|  |  | 7 | 北疆水泥集团龙江水泥公司污染综合治理项目 | 建设脱硫装置和粉尘收集处理系统 | 龙江县 | 项目建成后减排二氧化硫45吨，减排工业粉尘500吨，提高环境和经济效益 | 2012 | 960 |
|  |  | 8 | 泰来水泥制品有限责任公司除尘设备升级改造 | 改造设尘设备 | 泰来县泰来镇 | 可减少粉尘排放量 40吨 | 2012年 | 1247 |
|  | 低氮燃烧与脱硝工程 | 9 | 讷河市集中供热公司低氮燃烧技术改造工程 | 采用SNB技术脱销效率30% | 讷河市 | 减排NOx50吨/年 | 2013年 | 550 |
|  |  | 10 | 黑化集团有限公司低氮燃烧技术改造工程 | 采用SNB技术脱销效率30% | 富拉尔基区 | 减排NOx488吨/年 | 2013年 | 850 |
|  |  | 11 | 黑龙江北疆集团龙江水泥有限公司低氮燃烧技术改造工程 | SRc技术脱销效率70% | 龙江县 |  | 2014年 | 7000 |
|  | 锅炉改造及集中供热 | 12 | 富鹤供热公司燃煤锅炉节能改造项目 | 将现有锅炉改造为2台35吨循环硫化床蒸汽锅炉和2台29MW循环硫化床热水锅炉 | 富裕县 | 减少了二氧化硫和烟尘排放量 | 2010年 | 7885 |
|  |  | 13 | 龙江县龙城热力公司集中供热站建设项目 | 建设热力管线2500延长米，供热锅炉2台20蒸吨供热锅炉 | 龙江县 |  | 2011年 | 1400 |
|  |  | 14 | 梅里斯城区供热工程 | 40吨锅炉4台、供热管线10000米、换热站5个 | 梅里斯区城镇 | 集中供热改善大气质量 | 2012年 | 12000 |
|  |  | 15 | 泰来县泰来镇城区集中供热项目 | 10台10蒸吨锅炉，铺设15000米供热管道 | 泰来县泰来镇 | 年可节煤1万吨，烟尘排放量减少43吨，二氧化硫排放量减少55吨。 | 2011年 | 6200 |
|  |  | 16 | 克东腐乳集团新型节能减排蒸汽锅炉改造项目 | 改造10吨锅炉锅炉2台 | 克东县 |  | 2011年 | 500 |
|  |  | 17 | 泰来县泰来镇城区集中供热项目 | 新购10台10蒸吨锅炉，铺设15000米供热管道。 | 泰来县 | 年可节煤1万吨，烟尘排放量减少43吨，二氧化硫排放量减少55吨，氮氧化物排放量减少10吨。 | 2011年 | 6200 |
|  |  | 18 | 博天糖业股份有限公司依安分公司大气污染治理项目 | 上一台100t/d循环流化床锅炉、附属设备及土建 | 依安县 | 减排二氧化硫159吨 | 2012 | 5000 |
|  | 余热利用及节能工程 | 19 | 龙达化工公司硫酸余热锅炉节能改造项目 | 硫酸余热锅炉节能改造，做到了节能减排。 | 富裕县 | 年节约标煤1.2万吨，节电90.6万度。 | 2011年 | 2093 |
|  |  | 20 | 飞鹤大豆高科沼气综合利用项目 | 利用现有的污水处理产生的沼气，新增沼气净化回收设备和沼气发电机组，产生电量自用或并入国家电网 | 克东县 | 目建成后，可年发电320万度，减少大气排放沼气130万立方米 | 2011 | 600 |
|  |  | 21 | 飞鹤克东欧美牧场大型沼气发电综合利用项目 | 新增粪污处理沼气回收设备和沼气发电机组，产生电量自用或者并入国家电网 | 克东县 | 年发电680万 kw/h | 2011 | 4800 |
|  |  | 22 | 飞鹤克东原生态牧场大型沼气发电综合利用项目 | 新增粪污处理沼气回收设备和沼气发电机组，产生电量自用或者并入国家电网 | 克东县 | 年发电1051.2万 kw/h | 2011 | 5000 |
|  |  | 23 | 明一乳业有限公司大型沼气工程项目 | 500立方米CSTR反应器2座，5000立方米贮液池，辅助用房及配套脱硫、脱水等设施；360立方米的贮气柜1座。 | 碾子山区 | 年产沼气量31.54万立方米，年发电47.3万kWh， | 2011 | 439 |
|  |  | 24 | 春光村明珠秸秆气化炉厂秸杆固化成型燃料项目 | 项目建成后，利用当地农作物秸杆5000吨。 | 碾子山区 | 利用当地农作物秸杆5000吨 | 2012 | 600 |
|  | 清洁能源工程 | 27 | 甘南县地源热泵供热项目 | 地源热泵供热设备及供热管线 | 甘南县 | 地源热泵供热面积达到40万平方米减少二氧化硫排放量64吨 | 2013 | 4800 |
|  |  | 28 | 讷河市地下水源热泵供热工程项目 | 取水井、回水井、蒸发器、压缩机、地温空调机组等 | 讷河市 | 地源热泵供热面积达到42万平方米减少二氧化硫排放量66吨 | 2013 | 5000 |
|  |  | 29 | 讷河市天然气供应站 | 建站、铺设天然气管道 | 讷河市 | 减少二氧化硫、氮氧化物的排放量 | 2012 | 12000 |
|  |  | 30 | 讷河市风力发电厂 | 风力发电厂及配套装备 | 讷河市 | 减少二氧化硫、氮氧化物的排放量 | 2014 | 30000 |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  | 144964 |
| 固体废物污染防治 | 生活垃圾处理机固废利用 | 1 | 甘南县垃圾资源化处理厂 | 生活垃圾分选，畜禽粪便生产有机肥 | 甘南县 | 日处理生活垃圾、牛粪便500吨 | 201 | 5000 |
|  |  | 2 | 富泉新型建设材料有限责任公司节能环保型粉煤灰蒸压砖 | 年生产规模1亿万块 | 富裕县富裕镇五一村 | 年利用粉煤灰30万吨 | 2011 | 1100 |
|  |  | 3 | 泰来县泰来镇生活垃圾治理工程 | 日处理生活垃圾120吨的生活垃圾卫生填埋场1座 | 泰来县 | 项目建成后将减少二氧化硫 排放量，降低对大气污染程度 | 2013 | 3133 |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  | 9233 |
| 土壤污染治理 | 土壤污染治理 | 1 | 克山县双河乡土地污染治理项目 | 开展污染土地修复，建立有机食品基地 | 克山县 | 降低农药和化肥残留 | 2011 | 420 |
|  |  | 2 | 克山县向华乡土地污染治理项目 | 开展污染土地修复，建立有机食品基地 | 克山县 | 降低农药和化肥残留 | 2012 | 600 |
|  |  | 3 | 克山县河北乡土地污染治理项目 | 开展污染土地修复，建立有机食品基地 | 克山县 | 降低农药和化肥残留 | 2013 | 420 |
|  |  | 4 | 克山县西河镇土地污染治理项目 | 开展污染土地修复，建立有机食品基地 | 克山县 | 降低农药和化肥残留 | 2013 | 540 |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  | 1980 |

表3  重点建设工程表—生态环境保护与建设

| 名 称 | 项 目 | 序 号 | 工程名称 | 工程内容 | 项目所在地 | 实施效果 | 建设 时限 | 预期投资 (万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生态环境保护 | 沙化和水土流失治理 | 1 | 甘南县防风固沙工程 | 甘南县长山乡向阳村、音河镇兴十四村、兴农村、巨宝镇金星村植树、植草 | 甘南县 | 防风固沙8万亩 | 2014年 | 1200 |
|  |  | 2 | 甘南县水土流失治理 | 植树、植草 | 甘南县宝山乡、兴隆乡 | 治理水土流失26.5万亩 | 2014年 | 4779 |
|  |  | 3 | 富拉尔基区科尔沁沙地治理 | 植树、植草 | 富拉尔基区 | 治理沙地5500亩 | 2015年 | 303 |
|  |  | 4 | 富拉尔基区江东生态治理 | 植树、植草 | 富拉尔基区 | 治理水土流失和沙化面积12.5万亩 | 2015年 | 8765 |
|  |  | 5 | 克东县昌盛乡兴隆小流域治理项目 | 工程与生物措施，修桥、治沟恢复植被 | 克东县昌盛乡 | 减排COD排放225吨/年，再生利用2万吨/日污水 | 2012年 | 600 |
|  |  | 6 | 克东县昌盛乡民安小流域治理项 | 工程与生物措施，修桥、治沟恢复植被 | 克东县昌盛乡 | 达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级B标准 | 2012年 | 700 |
|  |  | 7 | 克东县昌盛乡东隆小流域治理项目 | 工程与生物措施，修桥、治沟恢复植被 | 克东县昌盛乡 | 每年可节能9.8622万吨，减排废水68万吨 | 2012年 | 500 |
|  |  | 8 | 克东县金城乡三八沟小流域治理项目 | 工程与生物措施，修桥、治沟恢复植被 | 克东县金城乡 | 达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》中新建垃圾填埋场标准 | 2012年 | 1500 |
|  |  | 9 | 克东县千丰镇安陆小流域治理项目 | 工程与生物措施，修桥、治沟恢复植被 | 克东县千丰镇 | 年减排COD800吨 | 2012年 | 700 |
|  |  | 10 | 龙江县水土流失治理项目 | 治理水土流失面积375万亩；治理水打沟、植树造林 | 龙江县西部乡镇 | 有效遏制水土流失，改善生态环境 | 2013年 | 2800 |
|  |  | 11 | 拜泉县百里生态廊道建设项目 | 生态环境保护与恢复、小流域治理、植树造林、土壤恢复 | 国富镇、上升乡、兴国乡、三道镇 | 有效遏制水土流失，改善生态环境 | 2015年 | 2000 |
|  |  | 12 | 碾子山沙化治理工程 | 人工造林7500亩，封山育林50000亩 | 碾子山区 | 有效遏制水土流失，改善生态环境 | 2014 | 1165 |
|  |  | 13 | 依安县水土流失治理 | 水土流失治理4.8万亩 | 依安县 | 有效遏制水土流失，改善生态环境 | 2012 | 817 |
|  | 土地整理与植被恢复 | 14 | 讷南镇砖厂废弃大坑填埋工程 | 土地整理 | 讷河市讷南镇镇直 | 恢复耕作，恢复植被 | 2012年 | 500 |
|  |  | 15 | 六合镇黎明村历史遗留工矿治理 | 土地整理 | 讷河市六合镇黎明村 | 恢复耕作，恢复植被 | 2012年 | 100 |
|  |  | 16 | 龙河镇新生活村工矿治理工程 | 土地整理 | 讷河市龙河镇新生活村 | 恢复耕作，恢复植被 | 2012年 | 400 |
|  |  | 17 | 老莱镇工矿治理工程 | 土地整理 | 讷河市老莱镇 | 恢复耕作，恢复植被 | 2012年 | 350 |
|  |  | 18 | 龙河镇育林村工矿治理工程 | 土地整理 | 讷河市龙河镇育林村 | 恢复耕作，恢复植被 | 2012年 | 300 |
|  |  | 19 | 讷谟尔河流域沙石矿产恢复工程 | 平整、植被恢复工程 | 讷谟尔河沿岸 | 恢复植被 | 2013年 | 3000 |
|  |  | 20 | 铁锋区砖厂土地整理 | 土地整理，恢复耕作 | 铁锋区 | 恢复耕作 | 2011年 | 800 |
|  | 生态保护与恢复 | 21 | 梅里斯区音河流域综合治理项目 | 河道清淤、恢复植被 | 梅里斯区 | 河道畅通、植被丰富 | 2014年 | 200 |
|  |  | 22 | 梅里斯区阿伦河流域综合治理项目 | 恢复植被、加培堤防 | 梅里斯区 | 河道畅通、植被丰富 | 2014年 | 1800 |
|  |  | 23 | 梅里斯区二沟河流域综合治理项目 | 河道清淤、恢复植被 | 梅里斯区 | 恢复生态、扩大湿地面积 | 2014年 | 5000 |
|  |  | 24 | 依安县人工造林工程 | 人工造林3.5万亩 | 依安县 | 改善生态环境 | 2012年 | 817 |
|  | 自然保护区建设与管理 | 25 | 黑龙江省乌裕尔河省级自然保护区退耕还湿工程 | 扩大湿地面积,恢复湿地生态系统 | 富裕县龙安桥镇龙安桥村 | 有效保护湿地，使湿地休养生息 | 2013年 | 200 |
|  |  | 25 | 富裕县野生药材保护区野生药材恢复保护工程 | 禁止采挖，恢复生境 | 富裕县友谊乡三家子村 | 恢复自然生态系统 | 2013年 | 600 |
|  |  | 26 | 拜泉县仙洞山梅花鹿自然保护区能力建设项目 | 管护能力及基础设施建设 | 拜泉县 | 保护区总体功能完善 | 2015年 | 2500 |
|  |  | 27 | 克山县涌泉自然保护区建设工程 | 森林湿地生态保护 | 克山县 | 保护生态环境乌裕尔河水质 | 2013年 | 3500 |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  | 45896 |

表4  重点建设工程表—农村环境综合整治

| 名 称 | 项 目 | 序 号 | 工程名称 | 工程内容 | 项目所在地 | 实施效果 | 建设 时限 | 预期投资 (万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农村环境综合整治 | 生活垃圾转运及处理 | 1 | 甘南县兴十四村生活垃圾收集转运项目 | 垃圾收集转运10吨/天，转至县垃圾处理场 | 齐齐哈尔市甘南县音河镇兴十四村、兴农村、兴全村 | 生活垃圾定点存放清运率达到100% | 2011年 | 1300 |
|  |  | 2 | 北部乡镇生活垃圾收集转运项目 | 每个乡镇垃圾收集转运100吨/天，转至县垃圾处理场 | 齐齐哈尔市甘南县查哈阳乡、东阳镇、巨宝镇 | 生活垃圾定点存放清运率达到100% | 2011年 | 1500 |
|  |  | 3 | 中部乡镇生活垃圾收集转运项目 | 每个乡镇垃圾收集转运100吨/天，转至县垃圾处理场 | 齐齐哈尔市甘南县平阳镇、兴隆乡、宝山乡 | 生活垃圾定点存放清运率达到100% | 2012年 | 1500 |
|  |  | 4 | 南部乡镇生活垃圾收集转运项目 | 每个乡镇垃圾收集转运100吨/天，转至县垃圾处理场 | 齐齐哈尔市甘南县长山乡、中兴乡、音河镇 | 生活垃圾定点存放清运率达到100% | 2013年 | 1500 |
|  |  | 5 | 拜泉县永勤村生活垃圾处理项目 | 建垃圾填埋场 | 拜泉县永勤乡永勤村 | 卫生填埋 | 2015年 | 120 |
|  |  | 6 | 拜泉县兴利村生活垃圾处理项目 | 建垃圾填埋场 | 拜泉县兴国乡兴利村 | 卫生填埋 | 2015年 | 120 |
|  |  | 7 | 拜泉县永乐村生活垃圾处理项目 | 建垃圾填埋场 | 拜泉县时中乡永乐村 | 卫生填埋 | 2015年 | 120 |
|  |  | 8 | 拜泉县竞业村生活垃圾处理项目 | 建垃圾填埋场 | 拜泉县三道镇竞业村 | 卫生填埋 | 2015年 | 120 |
|  |  | 9 | 拜泉县自治村生活垃圾处理项目 | 建垃圾填埋场 | 拜泉县国富镇自治村 | 卫生填埋 | 2015年 | 120 |
|  |  | 10 | 拜泉县民生村生活垃圾处理项目 | 建垃圾填埋场 | 拜泉县长春镇民生村 | 卫生填埋 | 2015年 | 120 |
|  |  | 11 | 拜泉县文明村生活垃圾处理项目 | 建垃圾填埋场 | 拜泉县富强镇文明村 | 卫生填埋 | 2015年 | 120 |
|  |  | 12 | 拜泉县自爱村生活垃圾处理项目 | 建垃圾填埋场 | 拜泉县大众乡自爱村 | 卫生填埋 | 2015年 | 120 |
|  |  | 13 | 富拉尔基区长青乡生活垃圾治理 | 垃圾箱780个，垃圾清运车15辆 | 富拉尔基区 | 转至垃圾处理场 | 2013年 | 700 |
|  |  | 14 | 克山县河南乡联合村环境污染综合治理 | 建沼气池38个，对生活污水、垃圾等进行综合治理 | 克山县河南乡联合村 | 综合利用 | 2012年 | 460 |
|  |  | 15 | 克山县向华乡生活垃圾处理项目 | 建设垃圾处理站1处 | 克山县向华乡 | 卫生填埋 | 2012年 | 400 |
|  |  | 16 | 克山县古北乡生活乡垃圾处理项目 | 建设垃圾处理站1处 | 克山县古北乡 | 卫生填埋 | 2013年 | 400 |
|  |  | 17 | 克山县古城镇生活垃圾处理项目 | 建设垃圾处理站1处 | 克山县古城镇 | 卫生填埋 | 2013年 | 500 |
|  |  | 18 | 泰来县汤池镇生活垃圾无害化治理 | 建立垃圾收集转运处理设施 | 泰来县汤池镇乌诺村 | 卫生填埋 | 2013年 | 700 |
|  |  | 19 | 泰来县胜利乡生活垃圾无害化处理 | 建立垃圾收集转运处理设施 | 泰来县胜利乡哈拉村 | 卫生填埋 | 2013年 | 700 |
|  |  | 20 | 泰来县大兴镇生活垃圾无害化处理 | 建立垃圾收集转运处理设施 | 泰来县大兴镇 | 卫生填埋 | 2013年 | 700 |
|  |  | 21 | 泰来县和平镇生活垃圾无害化处理 | 建立垃圾收集转运处理设施 | 泰来县和平镇长青村 | 卫生填埋 | 2013年 | 700 |
|  |  | 22 | 泰来县塔子城镇生活垃圾无害化处理 | 建立垃圾收集转运处理设施 | 泰来县塔子城镇塔子城村 | 卫生填埋 | 2013年 | 700 |
|  |  | 23 | 泰来县克利镇生活垃圾无害化处理 | 建立垃圾收集转运处理设施 | 泰来县克利镇克利村 | 卫生填埋 | 2013年 | 700 |
|  |  | 24 | 泰来县江桥生活垃圾无害化处理 | 建立垃圾收集转运处理设施 | 泰来县江桥镇先进村 | 卫生填埋 | 2012年 | 700 |
|  |  | 25 | 泰来县宁姜乡生活垃圾无害化处理 | 建立垃圾收集转运处理设施 | 泰来县宁姜乡好新村 | 卫生填埋 | 2015年 | 700 |
|  |  | 26 | 泰来县丰田村生活垃圾无害化处理 | 建立垃圾收集转运处理设施 | 泰来县泰来镇丰田村 | 卫生填埋 | 2014年 | 700 |
|  |  | 27 | 依安县先锋乡光明村光明村垃圾处理 | 建立垃圾收集转运处理设施 | 依安县先锋乡光明村 | 卫生填埋 | 2011 | 400 |
|  |  | 28 | 依安县新发乡新发村新发村垃圾处理 | 建立垃圾收集转运处理设施 | 依安县新发乡新发村 | 卫生填埋 | 2011 | 200 |
|  |  | 29 | 依安县三兴镇卫东村生活垃圾处理 | 建立垃圾收集转运处理设施 | 依安县三兴镇卫东村 | 卫生填埋 | 2012 | 400 |
|  |  | 30 | 依安县阳春乡民力村生活垃圾处理 | 建立垃圾收集转运处理设施 | 依安县阳春乡民力村 | 卫生填埋 | 2013 | 800 |
|  |  | 31 | 依安县中心镇中心村垃圾处理 | 建立垃圾收集转运处理设施 | 依安县中心镇中心村 | 卫生填埋 | 2012 | 950 |
|  |  | 32 | 依安县中心镇向阳村垃圾处理 | 建立垃圾收集转运处理设施 | 依安县中心镇向阳村 | 卫生填埋 | 2013 | 650 |
|  | 畜禽养殖污染治理 | 33 | 甘南县长山乡永恒村畜禽养殖污染治理项目 | 废水和粪便处理设施 | 长山乡永恒村 | 污水、粪便污泥100%得到无害化处理并综合利用 | 2013年 | 550 |
|  |  | 34 | 甘南县兴隆乡兴鲜村畜禽养殖污染治理项目 | 废水和粪便处理设施 | 兴隆乡兴鲜村 | 污水、粪便污泥100%得到无害化处理并综合利用 | 2013年 | 400 |
|  |  | 35 | 甘南县兴久村畜禽养殖污染治理项目 | 污水处理能力100吨/日的污水处理厂，粪便污泥生产有机肥12000吨/年的复合肥厂 | 齐齐哈尔市甘南县中兴乡兴久村、绿化村、中四村 | 污水、粪便污泥100%得到无害化处理并综合利用 | 2011年 | 959 |
|  |  | 36 | 甘南县宝山乡三合村畜禽养殖污染治理项目 | 废水和粪便处理设施 | 宝山乡三合村 | 污水、粪便污泥100%得到无害化处理并综合利用 | 2012年 | 300 |
|  |  | 37 | 甘南县东郊村畜禽养殖污染治理项目 | 废水和粪便处理设施 | 甘南镇东郊村 | 污水、粪便污泥100%得到无害化处理并综合利用 | 2012年 | 600 |
|  |  | 38 | 甘南县东阳镇同盟村畜禽养殖污染治理项目 | 废水和粪便处理设施 | 东阳镇同盟村 | 污水、粪便污泥100%得到无害化处理并综合利用 | 2013年 | 500 |
|  |  | 39 | 甘南县巨宝镇公议村畜禽养殖污染治理项目 | 废水和粪便处理设施 | 巨宝镇公议村 | 污水、粪便污泥100%得到无害化处理并综合利用 | 2013年 | 400 |
|  |  | 40 | 甘南县巨宝镇新华村畜禽养殖污染治理项目 | 废水和粪便处理设施 | 巨宝镇新华村 | 污水、粪便污泥100%得到无害化处理并综合利用 | 2013年 | 400 |
|  |  | 41 | 甘南县平阳镇永利村畜禽养殖污染治理项目 | 废水和粪便处理设施 | 平阳镇永利村 | 污水、粪便污泥100%得到无害化处理并综合利用 | 2013年 | 450 |
|  |  | 42 | 甘南县东阳镇同盟村畜禽养殖污染治理项目 | 废水和粪便处理设施 | 东阳镇同盟村 | 污水、粪便污泥100%得到无害化处理并综合利用 | 2013年 | 500 |
|  |  | 43 | 黑龙江省讷河市恒阳北方食品有限公司畜禽养殖污染治理项目 | 综合处理系统 | 讷河市长发镇兴胜村 | 年处理畜禽粪便2万吨， | 2012年 | 650 |
|  |  | 44 | 学田镇永强村鑫顺牧业养殖小区污染治理项目 | 污染治理与废弃物综合利用 | 讷河市学田镇永强村 | 污染治理与废弃物综合利用 | 2012年 | 400 |
|  |  | 45 | 龙河镇龙河村畜禽养殖小区污染治理项目 | 污染治理与废弃物综合利用 | 讷河市龙河镇龙河村 | 污染治理与废弃物综合利用 | 2013年 | 300 |
|  |  | 46 | 齐市昂昂溪区水师营满族镇水师营村畜禽养殖污染治理工程 | 1.日处理鲜粪130吨、污水200m³生产沼气系统一套；2、建设512户沼气供应网络；3、建设总面积250㎡干化场一座。 | 昂昂溪区水师营满族镇水师营村 | 农村生态环境得到明显改善 | 2013 | 573 |
|  |  | 47 | 榆树屯镇头站村畜禽养殖废弃物及生活污水处理工程 | 按照沼气生态模式，需建设粪污的前处理系统、沼气利用系统、固体粪便、沼渣生产有机肥系统、厌氧消化沼气发生系统、污水泵站、管道设施及附属设施系统 | 昂昂溪区榆树屯镇头站村 | 农村生态环境得到明显改善 | 2012年 | 1000 |
|  |  | 48 | 榆树屯镇心合村2000头奶牛养殖场养殖废弃物处理工程 | 按照沼气生态模式，需建设粪污的前处理系统、厌氧消化沼气发生系统、沼气利用系统、固体粪便、沼渣生产有机肥系统、污水泵站、管道设施及附属设施系统 | 昂昂溪区榆树屯镇心合村 | 农村生态环境得到明显改善 | 2012年 | 500 |
|  |  | 49 | 拜泉县群富村畜禽养殖污染治理项目 | 建沼气池 | 拜泉县龙泉镇群富村 | 畜禽粪便得以治理 | 2015年 | 200 |
|  |  | 50 | 拜泉县爱农村畜禽养殖污染治理项目 | 建沼气池 | 拜泉县爱农乡爱农村 | 畜禽粪便得以治理 | 2015年 | 200 |
|  |  | 51 | 拜泉县民众村畜禽养殖污染治理项目 | 建沼气池 | 拜泉县丰产乡民众村 | 畜禽粪便得以治理 | 2015年 | 200 |
|  |  | 52 | 拜泉县荣胜村畜禽养殖污染治理项目 | 建沼气池 | 拜泉县永勤乡荣胜村 | 畜禽粪便得以治理 | 2015年 | 200 |
|  |  | 53 | 拜泉县巩固村畜禽养殖污染治理项目 | 建沼气池 | 拜泉县上升乡巩固村 | 畜禽粪便得以治理 | 2015年 | 200 |
|  |  | 54 | 拜泉县爱众村畜禽养殖污染治理项目 | 建沼气池 | 拜泉县兴国乡爱众村 | 畜禽粪便得以治理 | 2015年 | 200 |
|  |  | 55 | 拜泉县兴华村畜禽养殖污染治理项目 | 建沼气池 | 拜泉县兴华村兴华村 | 畜禽粪便得以治理 | 2015年 | 200 |
|  |  | 56 | 拜泉县新生村畜禽养殖污染治理项目 | 建沼气池 | 拜泉县新生乡新生村 | 畜禽粪便得以治理 | 2015年 | 200 |
|  |  | 57 | 拜泉县进展村畜禽养殖污染治理项目 | 建沼气池 | 拜泉县兴农镇进展村 | 畜禽粪便得以治理 | 2015年 | 200 |
|  |  | 58 | 富拉尔基区杜达乡富达养殖场沼气池建设项目 | 建600立方米沼气池，日处理粪便53.89吨 | 富拉尔基区 | 年产沼气24.09万立方米，沼渣1445.4吨，沼液16020吨回田。 | 2011年 | 450 |
|  |  | 59 | 富拉尔基区长青乡散养畜禽粪便处理 | 建人工湿地或氧化塘1个，面积180万平方米，建污水管线9000米 | 富拉尔基区 | 处理后进入富区污水处理厂 | 2013年 | 800 |
|  |  | 60 | 富拉尔基区杜达乡散养畜禽粪便处理 | 建处理车间700平方米/个，消化器10台，固体分离器40台，脱水装置1套 | 富拉尔基区 | 处理后综合利用 | 2013年 | 500 |
|  |  | 61 | 富拉尔基区长青乡长青村畜禽粪便处理 | 建氧化塘1个，面积3000平方米；建处理车间1个400平方米；建粪便处理设施1套；粪便清运车2台 | 富拉尔基区 | 处理后综合利用 | 2013年 | 150 |
|  |  | 62 | 克东县玉岗镇北兴村畜禽污染治理 | 收集,干湿分离 | 齐齐哈尔市克东县玉岗镇北兴村 | 用牛粪做压块燃料，牛尿还田。 | 2011年 | 900 |
|  |  | 63 | 克东县克润津乡吉利村畜禽粪便处理 | 收集,干湿分离 | 齐齐哈尔市克东县润津乡吉利村 | 用畜禽粪便做生态燃料，尿还田。 | 2012年 | 350万 |
|  |  | 64 | 克东县金城乡勇进村畜禽养殖污染治理 | 沼气池 | 齐齐哈尔市克东县金城乡勇进村 | 污染治理及废物利用 | 2013年 | 300 |
|  |  | 65 | 光明奶牛合作社 畜禽粪便处理项目 | 废水、畜禽粪便 处理设施 | 建华区红光、双河、光明、高头村 | 畜禽粪便 无害化处理 | 2015年 | 744 |
|  |  | 66 | 曙光村畜禽粪便 治理项目 | 建立沼气池 | 建华区曙光村 | 畜禽粪便 无害化处理 | 2015年 | 500 |
|  |  | 67 | 克山县河南乡二河村规模化畜禽养殖污染治理项目 | 建设沼气池30个，建有机肥加工厂1个 | 克山县河南乡二河村 | 畜禽粪便无害化处理 | 2012年 | 386 |
|  |  | 68 | 克山县古北乡更好村规模化畜禽养殖污染防治项目 | 建立沼气池45个，生产有机肥 | 克山县古北乡更好村 | 畜禽粪便无害化处理 | 2011年 | 520 |
|  |  | 69 | 依安县先锋乡长福村养殖粪便处理 | 沼气池建设 | 依安县先锋乡长福村 | 畜禽粪便处理及综合利用 | 2013年 | 190 |
|  |  | 70 | 依安县三兴镇三兴村畜禽养殖粪便处理 | 沼气池建设 | 依安县三兴镇三兴村 | 畜禽粪便处理及综合利用 | 2013年 | 600 |
|  |  | 71 | 依安县阳春乡精进村畜禽养殖粪便处理 | 沼气池建设 | 依安县阳春乡精进村 | 畜禽粪便处理及综合利用 | 2013年 | 130 |
|  |  | 72 | 依安县阳春乡诚顺村畜禽养殖粪便处理 | 沼气池建设 | 依安县阳春乡诚顺村 | 畜禽粪便处理及综合利用 | 2013年 | 450 |
|  | 生活污水处理 | 73 | 甘南县兴十四村污水处理工程 | 年处理生活污水1万吨的污水处理厂 | 齐齐哈尔市甘南县音河镇兴十四村、兴农村、兴全村 | 全村的生活污水达标排放，实现中水回用的目的。 | 2011年 | 2645 |
|  |  | 74 | 讷河市龙河镇直生活污水处理工程 | 年处理生活污水1万吨的污水处理厂 | 讷河市龙河镇龙河村 | 全村的生活污水达标排放，实现中水回用的目的。 | 2012年 | 500 |
|  |  | 75 | 拜泉县富业村生活污水处理项目 | 建设生活污染排放管网，进入氧化塘 | 拜泉县三道镇富业村 | 生活污水得以处理 | 2015年 | 200 |
|  |  | 76 | 拜泉县爱护村生活污水处理项目 | 建设生活污染排放管网，进入氧化塘 | 拜泉县国富镇爱护村 | 生活污水得以处理 | 2015年 | 200 |
|  |  | 77 | 拜泉县建国村生活污水处理项目 | 建设生活污染排放管网，进入氧化塘 | 拜泉县兴农乡建国村 | 生活污水得以处理 | 2015年 | 200 |
|  |  | 78 | 拜泉县裕民村生活污水处理项目 | 建设生活污染排放管网，进入氧化塘 | 拜泉县长春镇裕民村 | 生活污水得以处理 | 2015年 | 200 |
|  |  | 79 | 拜泉县新农村生活污水处理项目 | 建设生活污染排放管网，进入氧化塘 | 拜泉县富强镇新农村 | 生活污水得以处理 | 2015年 | 200 |
|  |  | 80 | 拜泉县繁荣村生活污水处理项目 | 建设生活污染排放管网，进入氧化塘 | 拜泉县龙泉镇繁荣村 | 生活污水得以处理 | 2015年 | 200 |
|  |  | 81 | 拜泉县新展村生活污水处理项目 | 建设生活污染排放管网，进入氧化塘 | 拜泉县爱农乡新展村 | 生活污水得以处理 | 2015年 | 200 |
|  |  | 82 | 拜泉县富荣村生活污水处理项目 | 建设生活污染排放管网，进入氧化塘 | 拜泉县丰产乡富荣村 | 生活污水得以处理 | 2015年 | 200 |
|  |  | 89 | 拜泉县进步村生活污水处理项目 | 建设生活污染排放管网，进入氧化塘 | 拜泉县上升村进步村 | 生活污水得以处理 | 2015年 | 200 |
|  |  | 90 | 克东县克东镇万发村污水处理 | 建设生活污染排放管网，进入克东污水处理厂 | 克东镇万发村 | 生活污水得以处理 | 2011年 | 1200 |
|  |  | 91 | 泰来县汤池镇生活污水处理 | 集中式污水处理设施建设 | 泰来县汤池镇佰大街村 | 处理后生活污水变为可利用水，可用于农田、菜地、花草灌溉。 | 2013年 | 1500 |
|  |  | 92 | 泰来县胜利乡生活污水处理 | 集中式污水处理设施建设 | 泰来县胜利乡二龙村 | 处理后生活污水变为可利用水，可用于农田、菜地、花草灌溉。 | 2013年 | 1500 |
|  |  | 93 | 泰来县江桥镇生活污水处理 | 集中式污水处理设施建设。 | 泰来县江桥镇宝隆村 | 处理后生活污水变为可利用水，可用于农田、菜地、花草灌溉。 | 2013年 | 1500 |
|  |  | 94 | 泰来县平洋镇生活污水处理 | 集中式污水处理设施建设。 | 泰来县平洋镇东胜村 | 处理后生活污水变为可利用水，可用于农田、菜地、花草灌溉。 | 2012年 | 1500 |
|  |  | 95 | 铁锋区村屯生活污水治理 | 集中式污水处理设施建设 | 铁锋区 | 处理后生活污水变为可利用水，可用于农田、菜地、花草灌溉。 | 2014 | 2400 |
|  |  | 96 | 依安县先锋乡先锋村农村生活污水处理 | 污水管网氧化塘 | 依安县先锋乡先锋村 | 处理后生活污水变为可利用水，可用于农田、菜地、花草灌溉。 | 2012 | 180 |
|  |  | 97 | 依安县新发乡新发村农村生活污水处理 | 污水管网氧化塘 | 依安县新发乡新发村 | 处理后生活污水变为可利用水，可用于农田、菜地、花草灌溉。 | 2012 | 220 |
|  |  | 98 | 依安县三兴镇三兴村农村生活污水处理 | 污水管网氧化塘 | 依安县三兴镇三兴村 | 处理后生活污水变为可利用水，可用于农田、菜地、花草灌溉。 | 2011 | 200 |
|  |  | 99 | 依安县阳春乡长安村农村生活污水处理 | 污水管网氧化塘 | 依安县阳春乡长安村 | 处理后生活污水变为可利用水，可用于农田、菜地、花草灌溉。 | 2011 | 400 |
|  |  | 100 | 依安县阳春乡德宝村农村生活污水处理 | 污水管网氧化塘 | 依安县阳春乡德宝村 | 处理后生活污水变为可利用水，可用于农田、菜地、花草灌溉。 | 2012 | 200 |
|  |  | 101 | 依安县中心镇中心村农村生活污水处理 | 污水管网氧化塘 | 依安县中心镇中心村 | 处理后生活污水变为可利用水，可用于农田、菜地、花草灌溉。 | 2012 | 800 |
|  |  | 102 | 依安县中心镇向阳村生活污水处理 | 污水管网氧化塘 | 依安县中心镇向阳村 | 处理后生活污水变为可利用水，可用于农田、菜地、花草灌溉。 | 2013 | 700 |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  | 21065 |

表5  重点建设工程表—环境基础设施建设与环境能力体系建设

| 名称 |  | 内容 | 建设 时限 | 预期投资 (万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境监管能力建设 | 环境监督管理能力建设 | 建立健全环境保护机构，加快环境保护队伍建设，提高环境管理的规范化和现代化水平，建设项目“环评”、“三同时”和规划环评综合执行率达到国家要求，推动目标全面实现 | 2015年 | 8000 |
|  | 环境监测管理能力建设 | 建成组织网络化、管理程序化、技术规范化、方法标准化、监测自动化、质控系统化的环境监测管理体系，加快推进环境监测的标准化能力建设。完善市环境监测中心站，设立环境监测区域子站。建设主要河流及片区水质、大气在线监测站；完成重点污染源和饮用水源地水环境质量在线监测系统的建设；加强基本农田、土壤监测体系建设。 | 2015年 | 2500 |
|  | 环境监理能力建设 | 污染治理设施正常运转率达85～90%，稳定达标率达80～85%，重点污染源自动监控率达80～90%，环境监理人员持证上岗率达100%，工业企业排污申报登记执行率100%，国家重点环保项目落实率≥80%. | 2015年 | 5900 |
|  | 快速反应机制建设 | 编制《齐齐哈尔市重大污染事故报告办法》、《齐齐哈尔市重大污染事件应急调查处理规定》等 | 2015年 | 2 |
|  | 环境科研能力建设 | 加强环境科研人员培训，建立环境科技创新基地和相关实验室，开发实用的环境治理技术，提高东莞市的环境科学研究水平，加快环境科学研究和环境监测、环境分析、环境预警及其应急体系建设，进一步提高环境影响评价和科研能力，提高环境科研在综合决策、污染控制、环境质量改善、生态保护、环保产业发展方面的贡献率 | 2015年 | 1200 |
|  | 应急能力建设 | 环境监测网络、环境监察网络、应急调查处理技术支撑体系建设以及相应的技术研究 | 2010年 | 4800 |
|  | 处置后评估和修复能力建设 | 制定重大污染事故处置预案，开展后评估和修复研究 | 2010年 | 1700 |
|  | 环境宣教能力建设 | 建成以环保部门为主体，由宣传、新闻、教育、科技、文化等部门及社会团体、企事业单位广泛参与的环境宣传教育工作机制，环境宣教的机构建设、能力建设、基地建设、队伍建设、经费投入等有明显加强，中小学环境教育的普及率稳步提高。 | 2010年 | 850 |
| 合计 |  |  |  | 24952 |

- 6 投资估算

- 6.1 投资依据

根据国家及地方有关概算标准，并结合当地技术条件、材料来源、施工难易程度等因素，计算规划项目投资。

- 6.2 重点工程投资

项目总投资40.8344亿元。详见表6。

表6  投资估算表

| 序号 | 项目内容 |  | 估 算投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 节能减排与污染防治 | 水环境污染防治 | 165252 |
|  |  | 大气环境污染防治 | 144946 |
|  |  | 固体废物污染防治 | 6233 |
| 2 | 自然生态保护与建设 |  | 45896 |
| 3 | 农村环境综合整治 |  | 21065 |
| 4 | 环境基础设施与环境能力体系建设 |  | 24952 |
| 合计 |  |  | 408344 |

- 7 保障措施

建设生态市是一项开创性的系统工程，是一项事关全局和长远的战略任务，必须运用行政、法律、经济、科技、教育等手段，从加强组织领导、完善政策法规、创新管理体制、拓宽融资渠道、推广先进技术、扩大交流合作等方面，采取切实有效的措施，全面落实生态市建设的各项目标和任务。

- 7.1组织保障

加强领导，周密协调。建设生态市，是一项跨部门、跨行业的系统工程，必须切实加强领导，周密组织协调。我市以成立了由市长任组长，分管副市长任副组长，市政府有关部门为成员单位的生态市建设领导小组。领导小组下设办公室，加强对生态市建设的组织领导和检查指导，对重大事项进行统一部署、综合决策，协调各部门的行动；实行环境与发展综合决策制度，定期研究解决生态市建设中的重大问题。各级政府、部门要按照生态市建设的目标和任务，组织实施本部门的生态市建设行动，逐级分解生态市建设目标任务并落实，形成分级管理、部门协调、上下联动、齐抓共管、良性互动的工作局面。做到责任、措施和投入到位，强化部门之间的横向耦合，推进生态市建设目标实现。

明确目标，落实责任。完成生态市建设任务目标责任制，各级政府有关部门要把生态市建设工作列入重要议事日程，将生态市建设目标分解为具体的年度目标，明确重大工程建设管理的领导分工，落实各项工作的具体措施。完善生态市建设的责任考核机制。各级政府、部门要将生态市建设的目标和任务列入国民经济和社会发展计划，按年度分解下达，明确责任单位，明确考核指标，做到生态市建设与国民经济和社会发展同部署、同实施，切实把生态市建设贯穿于经济社会发展的全过程。生态市建设工作领导小组及其办公室对各级政府和有关部门的工作落实情况，进行定期、不定期检查督促和指导。

- 7.2法律保障

严格执行国家和地方各类生态保护与建设相关的法律。为推动法律规章制度实施，进一步健全地方性生态环境保护法规体系，我市人大常委会先后批准实施了《齐齐哈尔市大气污染防治条例》、《齐齐哈尔市城市园林绿化条例》、《齐齐哈尔市水土保持条例》和《齐齐哈尔市历史文化街区和建筑保护条例》等有关生态市建设的法规。为进一步建设生态城市提供了法律保障。

加大环境执法力度，建立高效的环境监督管理体制，强化执法检查和监督管理，依法严肃查处各种环境违法行为和生态破坏现象，对不符合国家产业政策和环境要求、污染严重的企业，该关闭的坚决予以关闭，并适时组织开展专项整治活动，解决突出的环境问题。加强环境执法队伍建设，提高监督管理能力。按国家标准化建设要求，配好环境监测和环境监察机构人员和装备设施；提升监督管理手段。充分发挥新闻媒体的舆论监督作用，及时报道环境保护的先进典型，公开曝光污染环境、破坏生态环境的违法行为。坚决打击人为破坏生态环境的违法犯罪行为。对违法案件，执法部门要及时查实处理，切实做到有法必依，执法必严，违法必究。从而推动生态市建设走上法治化轨道。

- 7.3政策保障

切实贯彻执行国家及省有着生态环境保护与建设的有关法律、法规，进一步落实《齐齐哈尔市浏园水厂水源保护区污染防治管理规定》《齐齐哈尔市水污染物排放总量控制管理办法》《齐齐哈尔市排放水污染物许可证管理办法》《齐齐哈尔市机动车排气污染监督管理办法》等生态建设的有关政策。加大政策引导和扶持力度，推进以保护生态环境为导向的经济政策。

推进实施生态扶持与补偿机制。各地可以根据自身情况制定以保护生态环境为导向的经济政策，定期修改和公布鼓励发展的生态产业、产品、技术与工艺的项目目录和生态产品标准，并给予投融资和其他方面的政策倾斜。要按照资源有偿使用的原则，依法加强自然资源开发税费征收管理，完善生态补偿制度。逐步立矿山生态治理恢复保证金和重点污染行业保证金制度。积极探索以绿色GDP为主要内容的国民经济核算体系。加强建设项目的生态环境影响评价工作，建立科学的生态环境影响评价指标体系。

- 7.4科技保障

大力推进环境领域的科技创新，优先确定关系人民群众生命健康和生活环境改善的重点领域，加强环境保护科学技术研究，探增加环保科研监测的投入力度，加强科研、科技工程示范和重大环境治理工程建设的衔接。积极吸引高等院校、科研机构和高新技术企业参与环保科技创新工作，培养重点学科技术带头人和中青年科技人才。积极创造条件吸引环境保护专业人才，加快培养与引进发展绿色产业急需的科技创新人才和高层次管理人才。

增加科技投入，积极开展科技攻关、试验、示范和科技成果的推广，大力开发、引进和推广新产品、新技术和新工艺。大力实施生态建设、环境保护、清洁生产、绿色产业等领域的科技攻关和技术引进。积极引进和消化、吸收国外先进的循环经济技术，加大生态环境科技项目交流，有效利用国内外先进技术成果。加强本地技术骨干队伍的培养，充分发挥专业技术人才在生态市建设中的重要作用。

推广环保实用技术，为实施污染物排放总量控制和实现环境保护目标提供有利支撑。重点围绕污染防治、清洁生产、节能节水、清洁能源、资源综合利用、畜禽养殖业污染治理，破坏臭氧层物质替代品、生态恢复和重建、流域综合治理开发等科技攻关，加大烟气脱硫、农村面源污染防治、水污染防治技术和政策、低排放策略等研究领域投入。

大力发展质量效益型、科技先导型、资源节约型和环境友好型企业，加大环保科技投入，支持高新技术的研究与产业化，采取优惠政策和资金支持，把推行产业结构调整、企业技术进步、节能降耗、资源综合利用和加强企业管理结合起来，提高企业的“三个效益”(经济效益、环境效益、社会效益)和市场竞争力，增强企业综合实力。积极推进ISO14000标准认证，促进企业健康展。

加快环保产业发展，规范环保产业市场，努力将环保产业尽快培育成新的经济增长点，为循环经济发展提供物质技术保障。通过合资、合作、直接引进等多种形式引进先进环保技术，进行综合集成和应用开发，形成具有自主知识产权的核心技术和主导产品。

- 7.5资金保障

各级党委政府,各有关部门要强化政府及全社会的生态市建设的投资主体意识,加大对政府对生态保护和建设、重要生态功能区、自然保护区等社会公益型项目的投入力度，按生态市建设程序的要求，在财力范围内可优先安排环境污染治理改、扩、新建项目资金。

积极申请国家专项环境保护基金以及国内各级各类银行贷款融资；努力争取国外政府、公司和企业的外资投入；通过财政扶持、延长项目经营期限等政策，鼓励不同经济成分和各类投资主体以独资、合资、承包、租赁等不同形式投资；探索经营生态项目的企业将特许经营权、污水垃圾处理收费权，以及林地、林木、矿山使用权等作为抵押物进行抵押贷款。

将具有一定公益性质的收费，在一定期限内转化为经营性收入，推进垃圾、污水集中处理和环保设施的市场化运作；组建具有一定规模的环境污染治理公司，提供污染治理的社会化、专业化服务；探索和推广水权转让、矿业权招标拍卖有偿等办法。

建立有效的资金专款专用监管制度，严格执行资金追踪问效制度，对资金的使用过程进行全程监督，对资金使用效率进行审计，对资金使用失误进行责任追究。

- 7.6社会保障

加强对各级领导干部执行生态、环境、资源的法律规章情况的监督；积极推行政府生态信息公开、企业环境行为公开等制度；使举报热线、举报信箱等发挥作用，鼓励广大群众检举揭发各种违反生态建设与环境保护法律法规的行为；充分发挥广播、电视、报刊、网络等新闻媒体的舆论监督作用。科普教育，提高宣传质量，创新宣传形式，拓宽宣传领域，丰富人们的环保科技知识，增强全社会的环境保护意识、生态理念和法制观念，把环境保护变成全体公民的自觉行动。各级教育、劳动部门要重视环境保护知识的教育培训，面向社会、面向基层、面向青少年，抓好环境保护基础教育、专业教育、社会教育和岗位培训。坚持专门队伍和群众参与相结合，积极发动、组织和引导人民群众参与环境保护工作，大力开展绿色系列创建等于群众性活动。要以节能减排、推进“资源节约型、环境友好型社会”建和生态城市创建为载体，实现生态文明理念进机关、社区、企业、农村、学校和家庭，让每一个人都成为生态文明建设的倡导者、引领者和践行者。

坚持生态建设专业队伍、社会团体及公众参与相结合，积极开展环境伦理和环保警示教育，丰富全民的环境科技知识，增强全社会环境忧患意识和保护意识，提高环境法制观念，弘扬环境文化，倡导生态文明。积极发动、组织和引导社会团体及公众参与生态环境保护工作，使公众充分享有环境知情权、议事权和监督权，积极参与环保法规政策的制定和环境影响评价，让生态保护和建设变成全体公民的自觉行动。

适应经济全球化、区域一体化和世界贸易组织的新形势，借鉴国际环境保护组织、生态建设和循环经济的有益经验，逐步建立和完善以绿色产品、绿色技术、绿色服务为主导的投资贸易政策体系。依法完善与之配套的资金、土地、税收等优惠政策，为扩大对外交流与合作提供良好的软环境。从健全激励机制入手，积极与国内外高等院校和科研院所建立合作关系。建立生态环境领域的专家库，组建生态市建设的专家咨询队伍。为建设生态城市提供良好的合作软环境。