温  州  市

生态环境保护“十二五”规划

温州市人民政府

目    录

前言	1

第一章 现实基础与面临形势	2

1.1 现实基础	2

1.2 面临形势	7

第二章 指导思想、基本原则与规划目标	9

2.1指导思想	9

2.2基本原则	9

2.3规划目标和主要指标	10

2.3.1规划目标	10

2.3.2主要指标	10

第三章 重点领域和主要任务	12

3.1构建“三生融合”大都市	12

3.1.1全面推进国家环保模范城市创建	12

3.1.2加强农村环境保护	15

3.1.3加强生态保护	16

3.2 持续深化污染减排  着力改善环境质量	21

3.2.1持续深化污染减排	21

3.2.2深入开展水环境综合治理  推进化学需氧量和氨氮减排	22

3.2.3全面加强大气污染综合防治  推进二氧化硫和氮氧化物减排	26

3.2.4持续推进噪声污染防治	31

3.2.5加大固体废物污染防治力度	33

3.3严格防范环境风险	35

3.3.1推进重金属污染综合防治	35

3.3.2加强辐射环境监管	36

3.3.3建立危险化学品环境风险防范体系	36

3.3.4扎实开展清洁土壤行动	37

3.3.5推进持久性有机污染物治理	38

3.4强化环保自身能力建设	39

3.4.1完善环境监测预警体系	39

3.4.2完善环境执法与应急保障体系	40

3.4.3加强数字环保建设	41

3.4.4加强人才队伍建设	42

第四章 重点工程	43

4.1生态保护和建设工程	44

4.2水环境保护工程	44

4.3大气环境保护工程	44

4.4声环境保护工程	44

4.5固体废物处置工程	44

4.6环保能力建设工程	45

第五章  保障措施	58

5.1强化环保目标责任，加强评估考核	58

5.2严格环境执法监管，提高依法行政水平	58

5.3创设完善环境经济政策，优化环境资源配置	59

5.4加快推动科技进步，提升环保自主创新能力	59

5.5积极发展环保产业，增强环保基础支撑	60

5.6加大环保投入，拓宽多元化融资渠道	60

5.7加强宣传教育，构建环保大宣教格局	60

5.8健全公众参与机制，强化社会监督	61

5.9加强长三角和海西区环保合作	61

附图：1、温州市拟建城镇污水处理厂分布图

2、温州市已建城镇污水处理厂分布图

3、温州市空气自动监测站分布图

4、温州市水质自动监测站分布图

5、温州市地表水常规监测站位图

# 前言

“十二五”时期，既是我市全面建成小康社会的重要阶段，也是扎实推进经济发展方式转变和建设生态文明的关键时期。深化生态市建设，打造全省生态文明示范区，加快建设资源节约型、环境友好型社会，努力缓解资源环境约束，生态环保工作既迎来了难得的历史发展机遇，同时也面临着更为严峻的挑战。为持续加大污染减排和治理力度，着力改善环境质量，提高生态文明水平，根据《中共温州市委关于推进生态文明建设的实施意见》和《温州市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》，制定本规划。本规划是政府履行生态环境保护工作的行动纲领，是编制各级各类相关规划和制订年度计划的重要依据。

# 第一章 现实基础与面临形势

## 1.1 现实基础

“十一五”以来，面对金融危机的冲击影响和发展环境的深刻变化，温州全市上下深入贯彻落实科学发展观和生态文明建设的战略部署，大力开展生态建设，积极推进资源节约与环境保护行动计划，坚决落实节能减排各项政策措施，深入实施“811”环境污染整治行动和“811”环境保护新三年行动，持续加大环保执法监管力度，着力解决突出环境问题，生态环保各项工作取得了明显成效。

（1）环境污染整治扎实推进

全市完成“811”环境污染整治行动所确定的18个省、市严管区和“811”环境保护新三年行动4个方面的污染整治，解决一批长期积累的区域性、结构性环境污染问题。环保基础设施建设步伐加快，城乡污染防治能力稳步提升，累计建成城镇污水处理厂14座、总设计处理能力76.2万吨/日，实际处理量约60.6万吨/日，县（市、区）基本实现城乡一体化的垃圾处理模式。

（2）污染减排取得明显成效

扎实推进污染减排工作，工程减排、结构减排、监管减排和政策减排各项措施全面推进，主要污染物排放保持双下降，到2010年全市化学需氧量排放总量比2005年累计削减17.51%，二氧化硫排放总量比2005年累计削减20.71%，两项指标均超额完成“十一五”预定的15.1%和15%。化学需氧量和二氧化硫指标分别完成“十一五”减排任务的116%和138%，分别列全省11个地市的第7名和第4名。

（3）环境质量稳中趋好

大气环境、水环境质量保持基本稳定，局部地区有所好转。2010年，城市环境空气质量优良率达到92.6%；三大水系水质达到或优于Ⅲ类标准的断面比例占84.2%，平原河网水质有所改善，近岸海域水质保持稳定。

（4）生态示范创建广泛开展

全市累计建成3个国家级生态示范区、3个省级生态县、21个全国生态乡镇、153个省级以上生态乡镇、202个市级生态乡镇（街道）和1018个市级生态村。绿色系列创建活动成效明显，累计建成339个市级以上绿色学校、143个市级以上绿色社区、22个市级以上生态环境教育示范基地。环保宣传教育多方位推进，全社会生态环保意识不断提高。

（5）农村农业环境管理切实加强

全市累计建成农村生活污水处理设施1313套，涉及1759个自然村；农村生活垃圾集中收集行政村覆盖率达87.52%；完成清水河道建设和农村河沟疏浚290.7公里；184个农产品通过无公害农产品认证，56个农产品通过绿色食品认证，80个农产品通过有机食品认证；对存栏生猪100头（牛10头）以上规模化畜禽养殖场进行了治理，全市规模化畜禽养殖场排泄物综合利用率达到95%以上。

（6）环保基础能力建设迈上新台阶

环保机构队伍建设得到加强，环保科技和能力建设进一步加强，信息化管理和应用水平不断提升，环境监测和监察标准化建设进程加快，建成系列环境质量自动监测站和重点污染源在线监控系统。依靠环境科技、环境监测、污染源普查和环境宣教的“四轮驱动”，环保基础建设进一步提高，环保工作领域和影响面不断拓展。

（7）环保体制机制创新不断深化

环境管理制度体系基本形成，依法行政水平得到提升，排污权交易制度改革加快推进，河流交接断面考核显现效力，生态补偿深入实施，环境应急预警体系不断健全，环境信访矛盾纠纷排查化解机制逐步确立，环境安全和维稳得到有效保障。

全市在保持经济平稳较快发展的同时，环境污染和生态破坏趋势得到有效控制，主要污染物排放总量持续下降，环境质量稳中趋好，全社会参与支持环境保护和生态建设的氛围日益浓厚。

“十一五”环境保护规划确定的33个主要指标执行情况总体较好，其中生态县、市级以上生态乡镇比例、集中式饮用水源水质达标率、近岸海域水环境质量达标率、城镇生活污水集中处理率、化学需氧量和二氧化硫减排等19项指标达到目标要求，但地表水环境功能区水质达标率、鳌江流域水环境功能区水质达标率、工业用水重复利用率、建成区绿化覆盖率、县以上环境监测能力达到标准化水平等14项指标未达到目标要求。

地表水环境功能区水质达标率未达要求，主要是由于全市各地虽然已经建成不少城镇污水处理厂，污水处理能力有较大提升，但污水管网建设滞后，大部分生活污水未能纳管直接汇入地表水；鳌江流域水环境功能区水质达标率未达要求也是由于该流域内大部分生活污水未能纳管而直接排入地表水，农业面源污染没有得到较好的治理，农业面源污染物大量排入鳌江流域，制革、宠物用品加工等区域性行业排放工业废水，造成鳌江流域水质氨氮严重超标；建成区绿化覆盖率未达要求主要是由于近几年城区面积扩张较快，而绿化建设未能跟上；工业用水重复利用率未达要求主要是由于目前自来水水价较低，工业实施中水回用成本较高，且中水回用范围有限，推行中水回用从技术到成本都不尽可行。

表1-1   环境保护“十一五”规划主要指标完成情况

| 序号 | 指标名称 | 单位 | 规划目标值 | 2010年 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生态县 | 个 | 3 | 3 |
| 2 | 市级以上生态乡镇比例 | % | 30 | 43 |
| 3 | 单位GDP能耗 | 吨标煤/万元 | ≤0.61 | 0.59 |
| 4 | 环境保护投资指数 （环保投资/GDP） | % | 2.2 | 2.09 |
| 5 | 集中式饮用水源水质达标率 | % | 95以上 | 98.1 |
| 6 | 地表水环境功能区水质达标率 | % | 62 | 42.6 |
| 7 | 鳌江流域水环境功能区水质达标率 | % | 60 | 25 |
| 8 | 温瑞塘河流域水环境 | / | 市区河道基本消除黑臭 | 市区河道基本消除黑臭 |
| 9 | 近岸海域水环境质量达标率 | % | 40 | 41.5 |
| 10 | 城市空气质量好于二级的天数 | 天/年 | 355 | 338 |
| 11 | 酸雨强度和发生频率 |  | 得到控制 | 78.8% |
| 12 | 噪声达标区覆盖率 | % | 75 | 70.0 |
| 13 | 森林覆盖率 | % | 60 | 60.03 |
| 14 | 建成区绿化覆盖率 | % | 35 | 21.9 |
| 15 | COD在2005年水平上削减率 | % | 14.8（COD） | 17.51 |
|  | SO2在2005年水平上削减率 | % | 18 (SO2) | 20.71 |
| 16 | 城镇生活污水集中处理率 | % | 70(市区) | 70 |
| 17 |  | % | 50(县城) | 62 |
| 18 |  | % | 30(建制镇) | 59.2 |
| 19 | 生活垃圾无害化处理率 | % | 90(市区) | 89.14 |
| 20 |  | % | 80(县域) | 71.4 |
| 21 |  | % | 72(农村垃圾收集率) | 74.4 |
| 22 | 工业用水重复利用率 | % | 60 | 20 |
| 23 | 工业固废处置利用率 | % | 99 无危险废物排放 | 95.35 无危险废物排放 |
| 24 | 危险废物、医疗废物集中处置率 | % | 100 | 86.4 |
| 25 | 规模化畜禽养殖场废弃物综合利用率 | % | 95 | 95 |
| 26 | 重点工业企业污染物排放稳定达标率 | % | 100 | 84 |
| 27 | 规模化企业通过ISO-14000认证企业个数 | 家 | 200 | ＞200 |
| 28 | 应当实施清洁生产的企业个数 | 家 | 120 | 334 |
| 29 | 县域以上环境监察、监测能力达到标准化水平 | / | 达标 | 监察支(大)队已达到；除瑞安监测站外，其余未达到 |
| 30 | 建成县以上空气质量自动监测网络 | / | 建成 | 建成18套 |
| 31 | 市、县重点流域交接断面水质自动监测网络 | / | 建成 | 已建4个 |
| 32 | 市级以上重点污染源自动在线监测率 | % | 100 | 省控>90；市级以上40 |
| 33 | 环境保护宣传教育普及率 | % | 90 | 99以上 |

“十一五”规划的实施，为我市今后一个时期的环保工作积累了宝贵经验。一是把建设生态市作为推进生态文明建设的重要载体，健全了生态建设和环境保护工作机制，形成了全社会齐抓共管、共建共享的良好格局；二是坚持把推动科学发展作为环保工作的根本任务，把环境保护放到经济社会发展的大局中统筹决策，作为转变经济发展方式的抓手，综合采取环境准入、污染治理、强化管理等环保措施，促进经济社会又好又快发展；三是坚持把改善环境质量、保障公众环境权益作为环保工作的着眼点和落脚点，着力改善环境质量，保障环境安全，努力使全市人民享有优美、健康的人居环境，维护了社会稳定；四是坚持把突出重点、统筹兼顾作为环保工作的根本方法，突出抓重点流域、重点区域、重点行业、重点企业的环境污染整治，统筹城乡，切实解决重点环境问题；五是坚持把政府主导和社会参与作为环保工作的重要途径，发挥政府的环保公共管理主导作用，广泛动员，全民参与，全市上下形成良性的生态环保工作推进机制；六是把制度创新作为推进环保事业持续发展的动力支撑，注重环保重点领域和关键环节的改革创新，为环保事业的可持续发展提供强有力的制度保障。

## 1.2 面临形势

（1）压力和挑战

经过“十一五”的努力，我市生态环境保护工作已经走上持续深化、科学发展的轨道。但必须看到，我市经济社会发展和生态环境保护之间仍然存在不少矛盾，经济发展与环境保护关系不够协调，重经济建设轻环境保护行为仍然存在，长期积累的结构性、素质性矛盾未能根本解决，经济增长的资源环境代价过大；发展中尚未解决的结构性问题与资源性问题交织，随着工业化、城市化深入推进和经济持续增长，环境容量有限、环境承载力不足的问题将更加凸显，资源环境对发展的瓶颈制约进一步强化，污染减排压力加大；局部地区环境污染和生态破坏的问题依然突出，部分河段和平原河网水质状况不容乐观，农业农村面源污染仍较严重，城郊结合部污染问题尤为突出，近岸海域无机氮和活性磷酸盐超标严重；污染治理难度加大，水体中的氮磷、大气中的灰霾、酸雨、光化学烟雾等污染逐步成为改善环境质量的制约因素；重金属、持久性有机物、危险化学品、危险废物等带来的潜在环境风险增大，环境污染事故仍处于易发阶段。常规污染与新型污染并存，各种污染因子叠加复合，环境问题日益复杂，改善环境质量的难度与公众对环境需求不断提高之间的矛盾将更加突出。这些突出的矛盾和问题，需要得到有效的解决。

（2）优势和机遇

在新的历史条件下，环境保护迎来加快发展的优势和机遇。党的十七届五中全会从加快转变经济发展方式、开创科学发展新局面的战略高度，提出把建设资源节约型、环境友好型社会作为重要着力点，把保障和改善民生作为根本出发点和落脚点，环境保护将作为现代化建设的一项重大任务，摆上更加突出的战略位置。随着中央提出东部地区率先发展的新要求、长三角区域一体化进程的加快、海西经济区地位的不断上升、浙江省大力发展海洋经济进程的推进，温州作为连接长三角和海西两大经济区、联动中西部的区域性枢纽城市地位进一步强化，为推动我市环境保护工作注入新的动力。市委对生态文明建设的总体部署，为统筹经济社会与环境协调发展指明了方向。我市经济社会发展进入加速转型期，综合实力增强、经济结构优化、绿色经济发展、城市功能提升、社会协调发展和政府转型将为环境保护奠定重要基础。改革进入攻坚突破阶段，为我市再创环保体制机制新优势提供了有利条件。

综合判断我市面临的形势，环境保护工作既处于矛盾的叠加和凸显期，更处于大有作为的重要战略机遇期。我们必须科学把握发展规律，主动适应经济社会发展的新变化，顺应公众的新期待，紧紧围绕科学发展主题，扎实推进经济发展方式转变，不断提高生态文明水平，以保障公众环境权益为根本，以提高发展的协调性和可持续性为导向，以改善环境质量为目标，以深化污染减排为抓手，努力提高我市生态环境保护工作整体水平。

# 第二章 指导思想、基本原则与规划目标

## 2.1指导思想

以建设生态文明为统领，深入贯彻落实科学发展观，紧紧抓住加快推进经济发展方式转变的重要战略机遇期，围绕加快建设生产、生活、生态“三生融合”的现代化国际性大都市，以保护环境、优化发展、维护权益为方针，以创建省级和国家环保模范城市为主线，以减少污染物排放、改善环境质量、防范环境风险为重点，全力实施生态环境优先战略，着力解决影响公众健康和影响可持续发展的突出环境问题，持续改善城乡生态环境质量，全力保障生态环境安全，为率先基本实现现代化提供强有力的生态环境支撑。

## 2.2基本原则

——坚持生态文明统领。围绕市委十届九次全会对生态文明建设的总体部署和要求，促进人与自然和谐、环境与经济社会协调发展，构建可持续的产业结构、增长方式和消费模式，加快建设“三生融合”的现代化国际性大都市。充分发挥环境保护作为生态文明建设的主阵地的作用，主动从经济、政治、文化、社会、生态建设“五位一体”战略布局的高度定位环保工作。深化生态市建设，大力发展循环经济，持续推进污染减排，着力改善生态环境，加快建设资源节约型和环境友好型社会。

——坚持环保优化发展。切实发挥环境保护参与宏观调控的先导作用和倒逼机制，统筹经济发展需求与环境资源承载能力之间的关系，充分运用标准引导、准入把关、监管倒逼、减排推动、整治促进、服务助推等环保综合手段，使环境承载力成为区域布局的重要依据，节能减排成为结构调整的重要突破口，环境标准成为市场准入的重要条件，全面提升环保优化发展的效力和作用，实现在优化中发展、在发展中保护的目标。

——坚持成果惠及人民。把维护公众的环境权益、提升人民生活品质作为环境保护的根本出发点和落脚点，将喝上干净的水、呼吸清洁的空气、吃上放心的食物等民生问题摆上更加突出的战略位置，按照严格项目审批验收、严格环境执法监管、严格防范环境风险的“三严”要求，加大预防、保护和治理力度，城乡统筹、陆海联动、工农并促、水气齐抓，切实解决好关系公众切身利益的环境问题，改善人居环境，增进民生福祉。

——坚持体制机制创新。推进环境保护制度建设，加快形成适应新形势新任务的环保政策、目标责任、执法监管、科技支撑、基础保障和公众参与的六大执行体系，建立健全以政府为主导、企业为主体、全社会共同推进的污染治理与环境保护工作机制，逐步完善统分结合、职责明确和阶层构成合理的环境管理格局，努力构建生产、流通、分配、消费全过程控制的防范体系，积极创建全社会共建共享优美环境的良性机制。

## 2.3规划目标和主要指标

### 2.3.1规划目标

深入推进生态市建设，主要污染物排放总量持续有效下降，环境整治取得显著成效，生态环境质量明显改善，环境保护制度建设不断加强，生态安全保障体系基本形成，生态质量居全省领先水平，建成国家级环保模范城市，成为我省生态文明建设先行区。

### 2.3.2主要指标

表2-1   主要指标

| 指标名称 |  |  |  |  | 单位 | 2010年 | 2015年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 现状 | 规划指标值 |
| 生态环境质量指标 | 1、县以上城市集中式饮用水水源地水质达标率 |  |  |  | % | 98.1 | 100 |
|  | 2、三大水系流域 | 市控以上断面 |  |  | / | 2个劣Ⅴ类 | 消除劣Ⅴ类 |
|  |  | 环境功能区水质达标率 |  |  | % | 84.2 | 94 |
|  | 3、县以上城市环境空气质量年均浓度值达到或优于二级标准比例 |  |  |  | ％ | 100 | 100 |
|  | 4、市区环境空气质量优良天数比例 |  |  |  | % | 92.6 | ≥95 |
|  | 5、区域环境噪声小于55分贝的县级城市比例 |  |  |  | % | 66.7 | ≥75 |
|  | 6、市区区域环境噪声平均值 |  |  |  | dB | 60 | ≤60 |
|  | 7、市区交通干线噪声平均值 |  |  |  | dB | 73.3 | ≤70 |
| 污染控制指标 | 8、污染物排放削减率 （在2010年基础上） |  | 化学需氧量（COD） |  | % | / | 13.1(其中工业加生活削减14.5) |
|  |  |  | 氨氮（NH3-N） |  | % | / | 13.9（其中工业加生活削减14.0） |
|  |  |  | 二氧化硫（SO2） |  | % | / | 13.2 |
|  |  |  | 氮氧化物（NOX） |  | % | / | 18.6 |
|  | 9、工业固体废物综合利用率 |  |  |  | % | 92.4 | ≥94 |
|  | 10、危险废物无害化处置率 |  |  |  | % | 86.4 | 100 |
|  | 11、闲置、废旧放射源和普通放射性废物收贮率 |  |  |  | % | 100 | 100 |
| 环境管理指标 | 12、达到国家生态县（市、区）建设标准 |  |  |  | 个 | 0 | 4 |
|  | 13、达到省级以上生态县（市、区）建设标准 |  |  |  | % | 25.0 | ≥50 |
|  | 14、达到省级以上生态乡镇建设标准 |  |  |  | % | 46.5 | ≥50 |
|  | 15、环境保护投资指数（环保投资/GDP） |  |  |  | ≥ | 2.09 | 1.7 |
|  | 16、环境能力标准化建设 |  |  | 市级环境监察 | / | 东部二级 | 东部一级 |
|  |  |  |  | 县级环境监察 | / | 东部二级或三级 | 东部一级或二级 |
|  |  |  |  | 市级环境监测 | / | 未达标 | 达到省二级站一类标准 |
|  |  |  |  | 县级环境监测 | / | 未达标 | 达到省三级站的相应标准 |

# 第三章 重点领域和主要任务

“十二五”期间，要认真贯彻落实《浙江省“811”生态文明建设推进行动方案》和《中共温州市委关于推进生态文明建设的实施意见》精神，全力推进生态文明建设。全面实施生态环境优先战略，以生态环境质量状况为指导工作的基本衡量标准之一，以环境承载力为基础和底线来规划和约束各方面工作，使环境保护成为保障人民生存环境、优化经济发展的首选和重要手段。全市要围绕生态创建和创建国家环保模范城市的要求，认真组织实施创模攻坚行动、污染减排行动、饮用水源安全保障行动、突出环境问题整治行动、农村环境连片整治行动、清洁空气行动、固体废物污染防治行动、企业环保责任体系建设行动、环境安全保障体系建设行动和环保服务体系建设行动等十大项目，生态环境资源优势进一步转化为发展优势和战略资源，城乡突出环境问题基本得到解决，重要生态功能区得到较好保护，全市宜商宜居水平不断提高。

## 3.1构建“三生融合”大都市

落实市委十届九次全会精神，加快建设生产、生活、生态“三生融合”的现代化国际性大都市，结合全市“六城联创”活动，重点抓好国家环保模范城市创建，2011年我市力争创成浙江省环保模范城市，到2014年创成国家环保模范城市。继续开展生态市、生态县（市、区）、生态乡镇（街道）、生态村（社区）等创建活动。到2015年，三分之一县（市、区）达到国家生态县创建标准，省级以上生态县（市、区）、生态乡镇（街道）比例达到50%，市级生态乡镇（街道）比例达到75%，市级生态村比例达到25%。

### 3.1.1全面推进国家环保模范城市创建

（1）开展产业改造行动

实施电镀、合成革、化工、造纸、铸造、印染水洗、印刷包装冶金和建材等行业改造提升，整合重组，建设一批专业化园区，形成区域产业集聚群，2012年全市电镀业基本入园生产。深化合成革、印染、制革、电镀、不锈钢拉管、拉丝等重点行业治理。着力推进工业循环经济“2211”示范工程。建立健全节能降耗项目储备库，持续推进高能耗、高水耗工业工艺装备技术水平提升和落后技术装备淘汰。全面加强水资源节约利用，重点推进火力发电、纺织印染、食品加工、化工等高水耗行业节水技术改造，促进工业用水重复利用。

（2）开展亲水江河行动

以“亲水而居、亲水生活”为目标，深化温瑞塘河综合整治，全面改善水质，城区范围无劣Ⅴ类水，出境水水质按地表水环境功能区要求稳定达标，加大乐琯塘河等平原河网污染防治力度，继续实施瓯江、飞云江、鳌江、楠溪江流域环境保护和综合治理工程，确保楠溪江水质继续保持优良，瓯江、飞云江水质稳中有升，鳌江水质持续改善，全市域交接断面出境水质达到要求。实施“放心水源”工程，深入开展珊溪（赵山渡）库区环境综合整治，加强珊溪（赵山渡）库区、泽雅、瓯江等重要水源地监测和应急能力建设，落实地方政府对饮用水源的属地监管责任，确保饮用水源安全。

（3）开展空气清新行动

开展工业废气、有机废气污染整治。2012年，关停、搬迁涂田工业区、温州经济技术开发区等区域内严重影响城市空气质量和公众反映强烈的高污染企业。推进污水、垃圾处置设施除臭整治。扩大城市中心区“高污染燃料禁燃区”范围。在城区淘汰0.5吨/小时以下的生产和生活供热小锅炉、茶水炉。深入开展主城区机动车尾气污染整治，制定实施严格的车辆环保准入政策，完善车用成品油供应体系，开展油气回收综合治理。建成覆盖全市的机动车排气检测和监管体系，全面实行机动车年审和排气污染同步检测。深化市区餐饮业油烟污染整治。有效防治建筑工地和物料堆场扬尘污染。

（4）开展安静城市行动

控制交通噪声。强化禁鸣制度，加强禁鸣管理，市区范围内，全面禁鸣汽车喇叭。推行低噪路面建设，对重要区域和道路逐步开展低噪化改造，新建道路按低噪要求进行设计。强化机动船舶噪声管理，按照规定使用声响装置，深夜避开居民区附近河道航行，防止噪声扰民。控制娱乐业噪声。建立娱乐业噪声污染联合执法机制，制定实施城市区域娱乐业发展规划。控制建筑施工噪声。

（5）开展绿满温州行动

以实施“森林进城、森林围城、进城口森林化”项目为重点，建设主城区城市森林，大幅度增加城市绿量，力争全市三分之一以上县城、乡镇达到省级森林城市标准，到2015年城市人均公共绿地面积达到13平方米。以瓯江、飞云江、鳌江三大江干支流和温瑞塘河等平原河网流域绿化为重点，建设“三江六岸”森林景观带和塘河生态文化森林景观带。以高等级公路、铁路两侧绿化带及两侧山体一面坡为重点，建设交通干线森林通道。以平原农区水网、道路网为重点，建设农田林带林网。以海岸基干林带建设为重点，加强海岸带绿化，构筑海疆绿色屏障。

（6）开展设施保障行动

在全力抓好结构减排、监管减排的同时，着力推进工程减排，确保全面完成“十二五”期间各年度主要污染物减排任务。全面实施“消纳工程”，建立完善生活垃圾收集、清运和垃圾处理系统，到2015年城市生活垃圾无害化处理率达到100%。加快污水处理厂建设，推进污水管网改造，完善城区污水收集网络，到2015年市区污水处理率达到95%，城镇污水处理率达到75%。加强危险废物处置能力建设，建成市危险废物处置中心。

### 3.1.2加强农村环境保护

在创建环保模范城市的同时，加强农村环境保护。以实施“美丽乡村”建设行动计划为契机，认真落实“以奖促治”，全面推进农村环境“五整治一提高”工程，加快“万里清水河道”工程进度，切实改善农村农民的生产生活环境。继续加强对存在突出环境问题村庄的整治，进一步完善农村环保基础设施，着力改善农村人居环境。以实施“千村整治、百村示范”为抓手，全面开展农村环境污染综合整治，建设社会主义新农村。按照“水清、流畅、岸绿、景美”的要求，大力整治农村河沟池塘“脏、乱、差”现象。“十二五”期间完成农村河沟池塘整治480公里，拓宽、护岸和清障80公里，清淤疏浚方量188万方。

深化农业污染防治。编制实施生态畜牧业发展规划，优化畜禽养殖区域布局，加快推进建立规模化养殖场排污许可和备案制度。深入实施测土配方施肥和农药减量控害增效工程，大力推广节肥、节药和农田污染最佳综合管理措施等先进适用技术，在全市农业生产重点县（市、区）建立农田氮、磷流失控制示范区。积极防治秸秆、地膜、农药（兽药）包装物等农田废弃物污染，加强秸秆禁烧和综合利用。到2015年测土配方施肥技术力争推广应用面积260万亩（次），应用覆盖率达到80%，年推广配方肥5万吨，化肥利用率提高5个百分点，氮肥使用量减少8个百分点。

加大农村工矿企业和服务业污染控制。加快农村工业结构调整和优化升级，严格工业项目环境准入，严防重污染产业和落后产能向农村转移。继续开展农村低、小、散污染企业和专业村、块状区域的污染整治，优化工业布局，实行污染物集中治理。加强农村地区化工、电镀、金属冶炼等企业搬迁和关停之后遗留污染治理，逐步解决历史遗留的农村工矿污染问题。到2015年，全市农村存在的突出工业污染问题基本得到解决，重点工业污染源实现稳定达标排放，农村工矿污染信访投诉明显下降。控制农村服务行业污染，优化“农家乐、渔家乐”布局，严格“农家乐、渔家乐”环境准入，开展“农家乐、渔家乐”“三废”污染治理。

加强农村生活污染治理。继续深化农村生活污水治理，加快完善配套基础设施建设，加强运行维护管理，进一步提高农村生活污水处理率。建立完善城乡一体化的农村生活垃圾收集处置体系，统筹布局无害化处理设施和收运系统，提高农村生活垃圾处理水平。到2015年农村生活污水处理行政村覆盖率达到70%以上，农村生活垃圾集中收集实现行政村全域覆盖，无害化处理率达到80%以上。进一步加强农家乐环境管理和污染整治。到2015年，全市农家乐餐饮污水治理率达到80%。

### 3.1.3加强生态保护

强化重点生态功能区保护。加强瓯江、飞云江、鳌江、楠溪江、大荆溪、清江等主要水系源头区、泰顺和文成县北部的仙霞岭洞宫山水土保持重点预防保护区、珊溪（赵山渡）水库、泽雅水库等水库汇水区和楠溪江饮用水源保护区、乌岩岭自然保护区、南麂列岛海洋自然保护区、西门岛、铜盘岛、洞头南北爿山和七星岛等海洋特别保护区现有植被和自然生态系统保护，防止生态环境的破坏和生态功能的退化。采取适当的生物和工程措施，尽快恢复和重建退化的生态功能。加强污染防治管理，加大农村环境污染治理力度，防止环境污染对生态功能的破坏。新建文成县黄寮、石垟等自然保护区。

建立湿地保护协调机制和监测管理体系，初步形成全市自然湿地保护网络体系，到2015年建成乐清市西门岛红树林湿地自然保护区（省级）和文成县甲三高山湿地自然保护小区，完成温州市灵昆岛东滩湿地公园和瑞安市林垟湿地公园的建设，做好围垦工程等人工湿地建设，湿地面积萎缩和功能退化的趋势得到遏制。维护海洋和岛屿生态系统，保护海洋生物多样性。保护海洋渔业资源和改善海底生态环境；做好乐清湾等放流增殖区等建设，并定期进行人工增殖放流，促进区域海洋生物资源的增长。从可持续发展的需要出发，科学围垦造地，在开发中注重保护生态环境，合理利用滩涂资源。大力推进温州生态园建设，加大投入、加快进度、加强保护，更好发挥城市“绿心”独特功能。

加强生物多样性保护。开展生物物种资源调查和编目，制定优先保护物种名录，编制实施生物多样性保护行动计划。建立和完善以保护重要生物物种及遗传资源为目标的自然保护区、移地保护设施和种质资源库等离体保存设施，加快推进野生动物和鸟类栖息地生境保护。加强生物物种资源出入境监管，建立完善物种资源对外输出审批及出入境查验、引进外来物种的环境影响评价、物种资源登记备案等管理制度，控制生物物种及遗传资源的流失。加强自然保护区和森林公园的建设与保护，适当扩大外围保护范围，改善保护区景观结构，新建若干自然保护区，加大生物物种资源保护。开展生物物种资源可持续利用的研究与开发，做好转基因生物、外来物种和病原微生物的环境安全管理。

加快生态修复工程建设。在水体污染较严重的鳌江、温瑞塘河以及平原河网积极开展水环境生态治理和修复工程，加快修复珊溪水库（赵山渡水库）、泽雅水库、楠溪江及其它水库生态系统，继续对城市内河、农村河沟池塘开展清淤、疏浚、清障、保洁、生态护岸等综合治理，提高水体自净能力。加强沿海滩涂、重点港湾及重点海域生态修复。深入实施《温州市水土保持总体规划（2008—2020修编）》,大力推进小流域水土流失综合治理，到2015年水土流失综合治理面积达610平方公里，全市水土流失面积占土地总面积比例降到15%以下。加快推进废弃矿山生态环境治理与修复，特别是露天开采矿山的边坡整治、复绿及景观修复。结合《温州市区矿山自然生态环境保护与治理规划（2005-2012）》中划定的矿山生态环境保护与治理区，进行废弃矿山的治理，新增创建绿色矿山16座，要治理和修复的废弃矿山治理率达到92%以上。

严格资源开发的生态环境监管。按照保护优先、开发有序的原则，加大水、土地、矿产、森林、海洋等资源开发过程中的生态环境保护监管力度，有效控制不合理的资源开发活动，防止环境污染和生态破坏。统筹生产、生活、生态用水，合理进行上下游、地表地下水调配，有效保护水资源。不断优化用地空间布局，严格保护耕地和生态用地，合理开发低丘缓坡，提高土地资源集约节约利用水平。加快矿业结构和布局调整，减少矿山数量，促进规模化开采、集约化经营。协调林业生产和森林保护的关系，大力推进林业重点工程建设，加强中幼林抚育、低效林和林相改造，提高林分质量。统筹规划滩涂开发和湿地保护，控制滩涂开发强度，确保滩涂面积动态平衡，严格防范海洋产业项目、涉海基础性项目和岛屿开发对海洋生态环境的破坏。

加强能源资源节约。全面推进经济各领域、生产生活各环节的节能工作，继续将节能重点领域从工业拓展到建筑、交通、公共机构及商业民用等相关领域，积极创建清洁能源示范市。加快工业转型升级，健全能耗消费环节的准入制度，优先发展高技术、高效益、低能耗、低污染的节能环保产业，加快淘汰落后生产工艺和设备。全面开展行业能耗对标和节能全民行动，积极推行合同能源管理，严格建设项目节能评估，强化重点行业、重点企业和重点工程的节能管理，通过技术创新、技术改造等措施，实现节能降耗。开展余热余压利用、区域热电联产、园区集中供热、系统能源优化等节能技术改造，突出抓好高能耗行业企业节能工作，重点淘汰冶金、化工、制革、塑编等行业高能耗设备，促进单位GDP能耗持续下降。加大企事业单位大楼等大型公共建筑和居住生活节能改造力度，支持节能改造项目，推广节能设施和技术，强化能耗管理。加快新型保温隔热墙体材料的应用，促进散装水泥、预拌混凝土和预拌砂浆“三位一体”发展，大力推广节能型建筑。积极推进运输行业节能改造，发展绿色交通。加强能源开发利用的环境管理，严格控制煤炭消费过快增长，实行电煤总量控制，科学发展水能、风能、太阳能、生物质能等清洁能源和可再生能源，切实降低煤炭消费比重。到2015年，非化石能源占一次能源消费总量的比重达到15%左右，单位生产总值综合能耗下降完成上级下达的任务。

全面加强水资源节约利用，实行最严格的水资源管理制度，推动生活节水、农业节水、工业节水。全面完成10万方以上所有取水用户的取水实时监控系统终端安装运行工作，提高水资源管理水平，节约水资源，降低行政成本。加强火力发电、纺织印染、食品加工、化工等高水耗行业节水技术改造，加大雨水积蓄、海水淡化、工业废水回收再利用和中水回用项目建设，不断降低单位工业增加值用水量。到2015年，单位GDP水耗降到全国平均水平以下。推进各领域节材工作，加强原材料消耗管理，推进可再生材料在工业、建筑等领域的使用。

积极发展循环经济。加快发展循环经济，加强工业、农业和生活废弃物的资源化综合利用，推动建立全社会资源循环利用体系。加快发展生态循环农业，积极推广设施农业、有机农业、生态养殖、立体种养、农业废弃物综合利用的农业循环模式。建立健全循环工业体系，加强循环经济骨干企业、示范园区和发展基地建设，重点建设大小门岛国家级循环经济示范基地和乐清湾港区、温州风力发电产业带等省级循环经济试点基地，加快构筑废物循环利用的企业链、产业链、价值链，推动形成企业小循环、园区中循环、产业大循环系统。继续推进全市11个省级以上重点工业园区和一批乡镇工业功能区的生态化改造，实现园区循环经济较大发展，企业基本达到清洁生产要求，生态化改造达到目标要求。鼓励服务行业开展绿色改造，促进服务业循环发展。加强资源的综合利用和再生利用，推进工业“三废”综合利用项目建设，推广废物资源化、产业化、市场化运作。积极引导企业进行清洁生产，进一步扩大清洁生产审核领域，对年能耗5000吨标煤、水耗30万吨以上的企业和化工、电镀、制革、印染、造纸等重点行业和使用有毒有害材料进行生产的企业，依法实行强制性清洁生产审核，鼓励企业开展ISO14000环境管理体系认证。大力发展绿色经济，加强绿色技术创新和推广应用，积极推行绿色采购、绿色贸易、绿色生产生活方式和消费模式。到2015年，单位GDP主要污染物排放强度较2010年降低35%左右，单位工业增加值主要污染物排放强度小于全国平均水平。

发展低碳经济。加快构筑以低碳排放为特征的工业、建筑、交通体系。积极开发和应用新能源、新能源汽车、智能电网、天然气等清洁能源技术，推动低碳技术研发、示范和产业化。积极推广低碳生活，加快公共交通工具清洁能源改造，推广使用阳光屋顶、地源热泵，推广建设生态型住宅。合理开发生态资源，积极发展绿色产品，宜农则农、宜林则林、宜渔则渔、宜游则游，加快生态优势转化。实施中国绿色碳汇基金温州专项，增加森林碳汇。大力发展以浅海贝藻类栽培为主的碳汇渔业。编制实施应对气候变化方案，提高应对气候变化能力。

## 3.2 持续深化污染减排  着力改善环境质量

### 3.2.1持续深化污染减排

（1）强化污染减排综合效力，促进产业结构优化升级

坚持激励与约束并举、引导和推动并重，强化污染减排对转方式、调结构的促进作用。进一步建立健全环境与经济综合决策机制，合理配置环境容量，调整和优化结构，加快发展资源消耗低、环境污染少的战略性新兴产业、高技术产业、海洋经济和现代服务业，促进产业集聚和转型升级。以节能环保为重点推动造纸、纺织、皮革、电力、冶金、建材等传统产业的改造提升，建立和完善落后产能的退出机制，全面淘汰造纸行业单条年产1万吨以下以废纸为原料的造纸生产线、纺织印染行业未经改造的74型染整设备、使用年限超过15年的浴比大于1:10棉及化纤间歇式染色设备、石油化工行业湿法及DMF溶剂法氨纶生产工艺、DMF溶剂法腈纶生产工艺、制革行业年加工5万标张牛皮的生皮制革生产线、年加工3万标张牛皮的蓝湿皮制革生产线，淘汰窑径3.0米以下的水泥磨机、400立方米及以下炼铁高炉、30吨及以下炼钢转炉与电炉。充分发挥污染减排政策法规的综合效力，通过严格落实总量替代、排污许可、标准提升、区域限批、规划环评等调控手段，着力加大污染减排监测、预警、核查、考核力度，综合运用差别电价、以奖促治、脱硫补贴、出口退税、排污权交易等政策措施，进一步强化污染减排在结构调整、经济转型中的杠杆调节功能，促进产业结构优化升级，推动发展方式转变。

（2）严格环境准入，控制污染物新增量

严格执行和深化环评制度，实行空间准入、总量准入、项目准入“三位一体”，专家评价和公众评议“两结合”的环境准入制度，强化建设项目全过程监管。严格落实国家、省主体功能区规划，认真实施生态环境功能区规划，根据环境资源承载能力，推进分区环境管理，实施差别化的环境准入和管理政策。全面开展区域、行业规划环评，建立规划环评和项目环评审批联动机制，从决策源头防止环境污染和生态破坏。深入实施项目审批与区域环境质量、产业结构调整、环保基础设施建设、污染减排绩效指标等挂钩制度，实施以新带老、增产减污、排污权有偿使用和总量削减措施。根据我市产业特点，逐步建立并严格执行合成革、移膜革、服装水洗、化学原料药、造纸、印染、农药、电镀、生猪养殖、染料、酿造、热电等十余个行业环境准入指导意见，限制粗钢、水泥、有色金属等生产行业新增产能。

### 3.2.2深入开展水环境综合治理  推进化学需氧量和氨氮减排

（1）深化城乡饮用水水源保护

完善饮用水水源保护区划分方案，加快推进农村集中式饮用水水源保护区的划定和建设，2012年底前，全面完成集中式饮用水源保护区范围的划定，加强水源保护区的环境监管，保障城乡饮用水安全。实施《珊溪（赵山渡）库区污染综合整治和生态保护规划》，切实加强泽雅水库、楠溪江饮用水源、瓯江山根备用水源、各级城镇和农村集中式饮用水水源保护区污染整治力度，坚决取缔一、二级水源保护区内的直接排污口，加强饮用水水源汇水区域点源、面源和流动源污染控制，强化工业污染源有毒有害物质的管控。加强饮用水水源保护区生态保护与建设，积极开展饮用水水源生态安全评估，实施水岸带湿地保护和恢复工程。完善县城以上城市集中式饮用水水源地水质监控手段，开展水源地水质全指标分析工作，强化蓝藻预警监控，建立农村饮用水源地水质常规监测制度。完善饮用水水源地突发环境污染事件的应急预案，提高饮用水水源污染事件应急保障水平。到2015年，全面完成合格规范饮用水源创建，集中式饮用水水源地水质达标率达到100%。

（2）协同推进化学需氧量和氨氮减排

继续强化重点行业和企业水污染整治。推进造纸、印染、制革、医药、化工、农副食品加工、酿造等重点行业的废水深度处理，强化中水回用，降低主要污染物排放总量。加快工业园区污水集中处理工程建设和提标改造，加强对纳管企业的氨氮、总磷和有毒有害污染物的管控，推动重点污染行业工艺废水的分质处理，确保污染治理设施稳定运行。到2015年，造纸、化工、制革行业主要水污染物负荷下降30%以上，印染行业主要水污染物负荷下降25%以上。

着力提升城镇污水处理水平。抓紧实施温州市中心片、东片两个污水处理厂的提标改造。进一步加强和完善城镇污水处理设施建设，提高城镇污水收集率和污水处理厂运行负荷率。加快瑞安市、乐清市、苍南县、永嘉县和平阳县等人口大县街道、乡镇污水处理设施的建设，到2015年，基本实现镇级污水处理设施全覆盖。新建城镇污水处理厂的处理规模必须与城镇人口规模、经济总量相适应，同时配套脱氮除磷设施、安装在线监测监控装置，污水处理厂污泥实行无害化处理。加快污水处理厂污水收集系统的完善和改造，完成城镇建成区污水管网建设和所有片区污水管网改造，城镇建成区外污水管网基本得到完善，成片成网，加快居民小区和公建单位的截污纳管工作，进行已有管网的疏通和改进，完善清污分流，提高污水收集和处理率。没有条件纳管的区域要建成就地处理系统。新建污水处理厂的收集系统应与主体工程同步设计、同步建设、同步使用，全市县城和所有建制镇基本形成雨污分流的排水系统。加强污水处理厂维护管理和运行监管，推行第三方运营机制模式，做到全面稳定的达标排放。鼓励城镇污水再生利用，温州市中心片污水处理厂和温州经济技术开发区第二污水处理厂在2013年前开展中水回用的试点工作，逐步提高中水回用率。到2015年，温州市区污水集中处理率达到95%，县以上城市污水处理率达到85%以上。

深入推进养殖污染整治。建立畜禽养殖区域和总量双控制度，努力改进养殖方式，大力推行清洁养殖，促进农业污染减排。重点加强瓯江、飞云江、鳌江上游、温瑞平原和瑞平平原等地区的畜禽养殖总量控制。继续强化规模化畜禽养殖场的污染治理，积极推广农牧结合、沼气化资源循环利用等畜禽养殖污染生态治理模式，到2015年，完成生猪存栏50头以上畜禽养殖场（户）排泄物无害化处理与资源化利用，规模化畜禽养殖场排泄物综合利用率达到97%以上。大力开展规模以下养殖户污染整治，因地制宜建设生态畜牧养殖小区，积极引导散养户向养殖小区集中。积极推行水产生态养殖模式，加强水产养殖污染治理。

（3）加大重点流域水环境综合治理

以《浙江省跨行政区域河流交接断面水质保护管理考核办法》为指导，积极推进形成以水质目标管理为核心的流域水环境管理工作机制，抓好重点流域水环境综合治理，既确保水功能区达标水域继续保持优良水质，又治理、改善污染严重的水域，力争到2015年地表水环境功能区水质达标率达到94%。

深化温瑞塘河流域等综合整治。贯彻落实《浙江省温瑞塘河保护管理条例》，编制《温瑞塘河流域水污染防治规划》，认真实施沿河污水收集工程、黑臭河道治理工程、“绿满”塘河生态工程、塘河文化保护工程、河道常态维护工程、专项整治提升工程、河道生态修复工程、治河科技支撑工程和全民护河互动工程等十大项目，到2015年温瑞塘河水质消除劣Ⅴ类，实现温瑞塘河“岸边游人、河上游船、水中游泳”，重塑“水清、流畅、岸绿、景美、路通”的江南水乡“母亲河”现象。强化市域重点平原河网污染整治，加大瑞平塘河、乐清塘河、江南河网和入闽溪流等水污染防治力度，综合运用截污纳管、清障拆违、清淤疏浚、河面保洁、生态修复、环保监管等多种措施，使平原河网生态功能逐步得到恢复。

全面实施瓯江、飞云江、鳌江、楠溪江等重点流域污染综合整治。深入开展瓯江、飞云江、鳌江、楠溪江污染综合整治和生态修复。加强以“治理污染、改善水质”为重点污染小流域的环境整治，以“涵养水源、水土保持”为重点的入河溪流小流域整治，实施瓯江支流楠溪江、戌浦江、菇溪、西溪、乌牛溪、飞云江支流里光溪、黄坦坑溪、洪口溪、莒江溪、峃作口溪、泗溪、玉泉溪、高楼溪、金潮港和鳌江支流岳溪、怀溪、凤卧溪、腾蛟溪、梅溪、闹村溪、横阳支江、沪山内河、萧江塘河的整治，使“十二五”期间地表水环境质量得到较大的改善。

（4）深化重污染行业水污染防治

深化治理全市电镀、合成革、移膜革、制革、不锈钢、拉丝、造纸、印染、化工等重污染行业以及高污染的重点企业。继续推进鹿城、龙湾蓝田、龙湾海城、瓯海、乐清、瑞安、永嘉、平阳等电镀基地建设，深化全市电镀行业COD、龙湾温州工业园区、瓯海三溪片皮革后整理废水、永嘉桥头纽扣、平阳水头制革行业氨氮治理及永嘉造纸、瑞安纺织印染企业、龙湾合成革废水污染治理设施改造，深化治理后不达标的重污染企业予以关停；对治理后区域环境仍不能达到功能区要求的，实行总量削减或行业搬迁。全面实施重点污染源在线监测，2013年完成全部市控以上重点污染源在线监测监控系统安装。

（5）积极推进近岸海域污染防治

陆海统筹，河海兼顾，加强乐清湾、瓯江口、鳌江口、飞云江口等重点海域污染整治，着力控制入海排污总量。加强沿海产业带、重点工业区块、沿海城镇的污染整治，合理规划和规范排海排污工程，加强排海企业废水治理设施和集中污水处理厂的提标改造。开展瓯江口环境承载力研究和开发规划环评，科学确定产业定位和布局。严格涉海工程环境监管，强化海岸工程、海洋工程和海洋倾废的监督管理，实施重大涉海工程环境影响评价和后评估，完善龙湾、七里港、状元、大小门岛、南岙等大小型港口、码头、船舶排放油类、化学品、垃圾及污水的接收和处理设施，加强造船业、拆船业的污染治理。合理规划水产养殖规模和养殖方式，加强滩涂和近海水产养殖污染整治，大力发展海洋生态养殖。建立跨区域、跨部门的海上环境应急体系，提高海上环境事故快速反应和处置能力。建立全市性的海洋生态环境监测系统，完善赤潮监测系统，建立赤潮灾害应急响应机制。到2015年，近岸海域水质总体得到改善。

### 3.2.3全面加强大气污染综合防治  推进二氧化硫和氮氧化物减排

（1）全面推进二氧化硫和氮氧化物减排

持续推进电力行业污染减排。强化火电企业脱硫脱硝工程建设和运行监管。新建和在建火电燃煤机组同步配套建设高效脱硫脱硝设施，现役燃煤发电机组在确保脱硫设施高效运行的基础上，开展烟气脱硝治理或低氮燃煤技术改造，125MW以上燃煤机组脱硫效率达到90%以上，200MW以上燃煤机组脱硝效率达到70%以上。加快热电行业烟气脱硫设施改造步伐，35吨/时以上燃煤锅炉脱硫效率达到80%以上，严格控制热电行业氮氧化物排放，积极推进低氮燃烧示范工程建设。

深入实施非电行业污染减排。强力推进冶金、石化、建材等重点行业减排。2011年底前，钢铁企业全面完成脱硫设施建设并投运。加快推进有色金属冶炼企业烟气脱硫设施建设。加强建筑陶瓷窑、浮法玻璃重点生产企业烟气二氧化硫治理，脱硫效率达到60%以上。鼓励4-20吨/时燃煤锅炉进行清洁能源改造或洁净燃烧技术改造，禁止直接燃用含硫量超过0.5%的煤炭。

实施绿色交通物流工程，切实加强机动车氮氧化物减排。构建快速便捷的交通系统。在规划、建设、管理等方面采取措施，加快建设以城市为核心的快速便捷的交通系统，优先发展大容量的城市公共交通，加强枢纽场站的衔接，完善区域交通网络。推进交通管理现代化建设，鼓励发展和推广使用节能环保型汽车，探索建立可持续的电动汽车商业运营模式。发展“绿色”物流，加强对码头货物装卸、物料堆场、化工原料储罐的管理，大力整治相关的粉尘或挥发性有机物污染。

合理控制机动车保有量的增长速度，加快构建快速便捷绿色的交通系统。实施统一的机动车环保分类标志管理，加速淘汰“黄标车”和低速载货车，促进老旧高排放机动车的提前报废。实施严格的机动车污染物排放标准。全市新车注册登记与全国同步执行国家机动车污染物排放标准，力争提前执行国Ⅳ、国Ⅴ阶段排放标准。

加快建设机动车排气检测和监管体系。建立健全机动车排气定期检测制度，要进一步完善检测方法，加强对检测机构的日常监管及检测市场的规范化建设。建立在用机动车检测与维修制度。在用机动车排气定期检测与车辆安全技术检验期限同步检测率达到100%。推进油气回收综合治理，开展加油站、储油库、油罐车油气回收综合治理。建立机动车排气监督管理信息网络体系，完善数据库和数据传输网络，定期向社会公布。

（2）实施工业大气污染防治

优化城区工业布局。加强城区环境综合整治，加快实施主城区“退二进三”，严禁在城市市区及近郊建设废气高排放企业，及时搬迁对城市大气污染严重和公众反映强烈的高污染企业。2012年底前，搬迁市区东片涂村工业区、温州经济技术开发区等区域内化工、合成革等高污染企业。加快启动区域集中供热工程。有条件的地区应建设热电联产项目，新建、在建工业区，根据要求实行集中供热。2012年底前，鹿城、龙湾、瓯海、瑞安、乐清、平阳、苍南、永嘉等县（市、区）各建成1处以上区域集中供热工程。

开展挥发性有机物污染控制。采用清洁生产技术，减少有机溶剂使用量，加强有机废气的收集、处置，到2012年底前，合成革企业须完成二甲胺净化；印染企业须完成定型机废气净化设施建设。到2015年底前，合成革行业应力争实现分批整合重组、搬迁入园，完成挥发性有机物的治理，石油加工、化工、医药、农药、印刷、家具（玩具）制造、制鞋、喷漆、涂料、塑料、橡胶等行业须完成挥发性有机物整治，建设瓯海鞋料生产集中复合工艺废气治理工程。

严格控制工业烟粉尘排放。推广应用高效除尘技术，确保稳定达标。深化电力、钢铁等行业烟尘治理，水泥厂（含粉磨站）、水泥制品厂各生产设备配套高效除尘设施，作业场所采取有效抑尘措施。控制电厂燃煤机组污染物排放。“十二五”期间建设的浙江浙能温州发电有限公司上大压小、浙江浙能乐清发电有限责任公司三期、苍南电厂燃煤机组、温州经济技术开发区热电联产项目必须实施除尘脱硫脱硝，浙江浙能温州发电有限公司二期5、6号机组、浙江温州特鲁莱发电有限责任公司3、4号机组、浙江浙能乐清发电有限责任公司一期1、2号机组必须实施脱硝设施建设。控制工业窑炉大气污染。所有工业窑炉使用单位均须配备符合要求的污染治理设施，通过严格的污染控制措施，确保各种污染物稳定达标排放。加快淘汰落后产能。淘汰严重污染大气环境的落后生产工艺和落后设备，关闭小熔炼、小化工、小铸造、小砖瓦窑和不符合矿产资源总体规划的采石加工企业，淘汰铸造冲天炉、单段煤气发生炉等工业炉窑。

（3）实施城市“蓝天工程”

调整和优化能源结构。严格控制煤炭消耗量的增长，增加清洁能源的比重。大力推行天然气等清洁能源的利用，积极推行风能、太阳能、水电、农村生物质能源利用，切实推进我市能源结构的调整。加强区域环境影响评价，从源头预防大气污染，到2015年，城市市区的清洁能源使用率达到95%以上。扩大“高污染燃料禁燃区”的范围。在温州市区高污染燃料禁燃区的基础上，逐步扩大。禁燃区内，禁止销售、使用原煤、重油等高污染燃料。

防治建筑工地和物料堆场扬尘污染。进一步完善城区建筑工程施工现场环境保护要求，加大渣土运输管理力度，坚决制止无证运输和运输途中的“抛、洒、滴、漏”现象。对露天堆放易产生扬尘的渣土、煤炭、沙石、垃圾等堆场，必须采取洒水、覆盖、绿化等有效的防尘措施，减少扬尘污染。

加强餐饮业油烟污染防治。城市市区内排放油烟污染物的餐饮企业和单位食堂必须安装油烟净化装置，到2012年10月前，市区持有排污许可证餐饮企业油烟净化装置配备率达到100%。城市市区内的居民住宅或商住楼内不得新建产生油烟污染的餐饮服务经营场所。开展服装干洗业污染治理。必须严格执行国家《洗染业管理办法》。新（改、扩）建的干洗店应当使用具有净化回收干洗溶剂功能的全封闭式干洗机。现有洗染店使用开启式干洗机的，必须限期更新为全封闭式干洗机或进行改造，增加压缩机制冷回收系统，强制回收干洗溶剂，实现达标排放。

开展污水、垃圾处理设施废气整治。对制革、医药、农化、酿造等工业企业污水处理设施和城镇集中式污水处理设施所产生的恶臭废气，应采取适宜措施进行收集净化。污水处理污泥要采取密封措施，严格储存、运输、转移、处置等环节的管理，减少废气排放。逐步开展垃圾填埋场废气治理，加强垃圾焚烧设施的废气治理设施建设，确保废气治理设施与生产设施同步运行。

大力控制地面和道路扬尘。大力开展植树造林，提高城市绿化率，减少城市市区和城乡结合部的裸露地面。加大道路和地面改造的投入，逐步改造低质材料路面，减少道路扬尘。对绿化带高于路面的道路，采取措施防止雨水冲刷泥土流入路面，造成路面扬尘。积极推行城乡一体的道路路面保洁制度，有效控制城市郊区道路扬尘。到2015年灰霾天气出现频率明显下降，全市酸雨率和酸度均有所下降。

（4）实施农村大气污染防治工程

鼓励秸秆和农作物废弃物综合利用。广泛开展宣传教育，加强部门分工协作，严格执法监管，推进禁止露天秸秆焚烧工作。杜绝露天焚烧秸秆等农作物废弃物，加快推进秸秆和农作物废弃物综合利用，实现资源化、商品化。力争到2015年，基本建成秸秆和农作物废弃物收集体系，形成布局合理、多元利用的秸秆和农作物废弃物综合利用产业化格局，秸秆和农作物废弃物综合利用率达到80%以上。

进一步加强烟尘控制。继续开展“烟尘控制区”创建，巩固已有的“烟尘控制区”创建成果。城郊结合部、机场周边地区、铁路、高速公路两侧1000米范围内要全面创建“烟尘控制区”。各类炉窑灶排放的烟尘、粉尘和林格曼黑度均应达到国家规定的排放标准。到2015年，全市新增“烟尘控制区”面积不少于200平方公里。

（5）制定和落实控制温室气体排放的行动措施

健全控制温室气体排放的管理体系和监督实施机制，加强二氧化碳减排的统计、监测和考核，探索将减缓和适应气候变化的指标纳入环境影响评价体系。积极总结和推广建设低碳城市的经验，加大新能源和低碳技术的研发和产业化投入，发展高效生态农业、低碳工业，推广节能绿色建筑、绿色交通和低碳环保产品，大力推行低碳生活理念和消费模式。到2015年，全市单位地区生产总值二氧化碳排放达到省下达任务要求。

### 3.2.4持续推进噪声污染防治

（1）深化城镇区域环境噪声防控

调整、优化、完善市区和各县（市）建成区声环境功能区划，建立联防联控的噪声污染防治机制，通过实施声功能区优化和采用低噪声设备、建设隔声设施等方式，进一步加强固定源噪声治理和监管，巩固现有噪声达标区，创建新的噪声达标区，在建成区扩建同时扩大噪声达标区范围，2013年以后重点在各建制镇建成区设立噪声达标区。至2015年，温州市区功能区噪声达标覆盖率达80%，区域环境噪声小于55分贝的县以上城市比例达到75%以上。

（2）加强噪声污染防治

实施长效管理，确保厂界噪声达标。限期治理整改噪声严重扰民的企业。严格按照总体规划，避免出现居住、文教区与噪声源混杂现象。加强社会噪声管理。依靠社会各方面力量，进一步强化区域环境噪声管理，环保部门实施统一监督管理，公安、住建、城管与执法、港航等部门各司其职，分别对交通、社会生活、建筑等噪声源进行具体管理，建立公众监督网络，实现部门联动、全民参与。加强道路交通噪声污染防治。完善城镇道路系统，改善路面状况，优先发展城市公共交通，保证道路畅通和交通安全，主干道尽量避开已有的噪声敏感区，主干道两侧50米范围内不再新建噪声敏感建筑，过境车辆绕出城区行驶。严格执行中心城区禁鸣喇叭的规定，实施重型机动车（货车）进城限制，并逐步向中心城镇、次中心城镇和集镇分级推广。加强道路两侧的绿化建设，大力推进高速公路、高架桥、铁路等两侧噪声敏感点的隔声设施建设。加强建筑施工噪声整治。开展“绿色工地”创建活动，严把夜间施工审批关，避免多点开花。

（3）开展噪声扰民专项整治

开展噪声扰民专项整治。重点整治市区、各县（市）的扰民噪声源，有效控制噪声污染，确保环境噪声平均值控制在标准范围内。集中整治餐饮服务业和卡拉OK歌舞厅、酒吧等娱乐行业噪声扰民问题。重点整治居民区内经营性餐饮、娱乐场所未采取有效噪声防范措施致使噪声超标排放的违法行为。集中整治城市公共场所锻炼、娱乐等活动噪声扰民问题。重点整治在街道、广场、公园等公共场所开展锻炼、娱乐活动产生噪声扰民的行为。集中整治企事业单位使用固定设备产生的噪声扰民问题。重点整治使用各种风机、水泵、金属切割、空调、冷却塔、排风机、音响（高音喇叭）等设备导致噪声超标排放、扰民的违法行为。集中整治室外商业经营活动产生的噪声扰民问题。重点整治在居民区和公共场所的商家促销、装卸作业和流动商贩使用音响设备，街头烧烤以及早、夜市市场经营叫卖等噪声扰民行为。集中整治夜间建筑施工噪声扰民问题。重点整治影响居民正常生活和休息的建筑施工、道路施工以及市政建设等夜间施工噪声，严厉查处未经批准擅自进行夜间施工噪声扰民的违法行为。集中整治交通运输噪声扰民问题。重点整治敏感建筑物集中区域的高架路、快速路、高速路等道路两边区域，机动车、机动船舶违反禁鸣、限行、限速等规定以及不正确使用警报器、音响装置而产生的噪声扰民行为。

### 3.2.5加大固体废物污染防治力度

（1）切实加强危险废物污染防治

强化危险废物产生、转移、利用、处置的全过程监管，完善处置利用行业的环境准入机制，规范危险废物利用处置行为，建立完善危险废物台账管理制度。加快城乡一体的危险废物、医疗废物收集处置体系建设，不断提高危险废物的无害化处置水平，防治二次污染。规范电镀、合成革等行业的危险废物利用处置行为，对现有设施进行全面的监督性监测、清查。限期淘汰企业自建的不符合环保要求的处置设施。加强危险性生物废弃物、实验室危险废物等非工业源危险废物的管理与安全处置。加强对进口废物利用的监督管理力度，推进历史堆存和遗留的危险废物安全处置工作。健全危险废物区域监管联动机制和应急保障体系，到2012年形成全市危险废物收集、贮存、运输、利用和处置体系，危险废物的减量化、无害化和资源化水平得到明显提高，确保危险废物无害化处置率达到100%。

（2）提高生活垃圾和工业固废无害化处置水平

加强生活垃圾处理设施无害化改造，整治简易垃圾处理或堆放设施，突出抓好填埋场渗滤液、焚烧烟气污染治理。禁止生活垃圾简易填埋处置和不符合环境保护要求的焚烧处置。开展城镇生活垃圾分类收集体系建设，推动垃圾处置减量化、资源化。以建设温州市东片（龙湾）垃圾填埋场、瓯海天长岭生活垃圾填埋场、平阳垃圾填埋场、鹿城、瓯海、龙湾大型垃圾流转中心，续建临江垃圾焚烧发电厂扩建工程、杨府山大型垃圾流转中心建设项目和平阳、苍南、瑞安、永嘉、乐清柳市垃圾焚烧发电厂为龙头，开工建设乐清虹桥片、苍南马站、瑞安江南片垃圾无害化处置设施，深入推进城乡垃圾一体化收集处置体系建设，加快乡镇垃圾中转设施、城镇和区域生活垃圾无害化集中处理设施建设，确保集中收集的农村生活垃圾得到及时无害化处置。因地制宜推进偏远山区和海岛农村生活垃圾减量化和资源化利用。

通过产业结构调整，推行清洁生产工艺，改变粗放型经营为特征的发展模式，进一步挖掘工业固体废物减量化潜力。优化处置方法，重视前置管理，制定和完善固体废物综合利用的鼓励政策，调动企业开展固体废物综合利用的积极性，加强尾矿、脱硫石膏、粉煤灰等大宗工业固体废物堆存的污染防治，突出抓好尾矿库的环境风险防范，积极开发资源化利用技术，提高综合利用水平。加快建立废弃电器电子产品回收处理体系，加强废弃电器电子产品回收处理的监督管理，推进废弃电器电子产品规范化处置。到2015年，工业固体废物综合利用率达到94%以上，主要废弃电子产品拆解处理率达到90%以上。

（3）加快推进污泥无害化处置

加快推进污泥处置设施建设，以城市污水处理厂和工业园区污水处理厂为重点，基本完成县以上城市污水处理厂和化工、医药、印染、制革、电镀和造纸等重点行业企业配套污泥处置设施的建设。强化工业废水治理和企业清洁生产，从源头削减污泥产生量和有毒有害物质含量，缓解污泥处置的压力。建立完善污泥处置的政策激励和引导机制，将污泥处置费用纳入污水处理成本，保障污泥处置设施的长期稳定运行。到2013年，建成温州经济技术开发区污泥焚烧综合利用热电联产项目（1500吨污泥/日），完成平阳污水处理厂污泥干化设施(60吨/日)深化改造，续建温州市污泥干化焚烧工程（240吨/日），初步形成全市城市污水处理厂污泥收集、贮存、运输、利用和处理处置系统，适度超前建设运行一批技术先进、运行安全、布局合理的污泥集中处理设施示范工程。到2015年，建成全市系列城镇污水处理厂污泥处理处置设施工程，形成完善的城市污水处理厂污泥收集、贮存、运输、利用和处理处置系统，污水处理厂和重点行业企业全部配套落实污泥处理设施，市区污水处理厂污泥无害化处置率达到95%以上，县级市和县城污水处理厂污泥无害化处置率达到90%以上，重点企业污泥无害化处置率达到90%。

## 3.3严格防范环境风险

### 3.3.1推进重金属污染综合防治

加强重点行业和区域污染防治。深化含铅蓄电池、金属表面处理及热处理加工、化学原料及化学制品制造、皮革及其制品、金属冶炼等五大重点重金属防控行业的整治，电镀入园生产，对含铅蓄电池企业、金属冶炼企业、皮革及其制品企业进行同类整合，加快落后淘汰产能，推进企业园区化发展，集中治理重点防控污染物。削减重金属排放量。

提升重金属污染治理水平。对重金属防控企业实施强制性清洁生产审核，规范企业排污口、物料堆放、废渣场，实施污染治理设施升级改造，鼓励进行深度处理，提升污染治理水平，严格控制企业“三废”重金属排放。加强燃煤烟气汞的排放控制，提高常规污染物治理设备的协同除汞效果。规范含重金属危险废物的利用处置行为，加强安全处置设施建设，防治二次污染。到2015年，形成覆盖全市的含重金属危险废物综合利用及处理处置设施系统，全市主要重金属污染物排放量比2009年削减5%以上，其中鹿城、乐清、平阳主要重金属污染物排放量比2009年降低20%。

完善重金属污染环境监管体系。制定和完善重点防控行业环境准入条件，实施涉重金属产业准入公告制度，加强涉重金属建设项目环境风险影响评价。建立重金属污染健康危害监测评估制度，加强重金属排放企业周边区域环境监测，开展环境与健康风险评估。加快推进重点防控企业污染源在线监控设施建设。建立完善企业环境应急预案，鹿城、乐清、平阳设置环境预警处置系统。到2015年，在全市范围内建立起比较完善的重金属污染防治体系、事故应急体系以及环境与健康风险评估体系。

### 3.3.2加强辐射环境监管

推进电离辐射长效监管。不断完善辐射监管体系，加强放射源、射线装置和开放性同位素应用的监管，全面完成全市辐射安全许可证核发、换发工作和射线装置申报登记工作。严格放射性物品运输安全管理和监督，及时收贮废旧、闲置放射源和放射性废物。“十二五”期间，放射源监控率达到100%，闲置、废旧放射源和普通放射性废物收贮率保持100%。妥善处置辐射历史遗留问题，切实加强对铀矿和伴生矿采冶、废旧金属回收市场、金属冶炼厂、辐照中心的监管。

强化电磁辐射环境监管。加强广播电视、移动通信、高压输变电等伴有电磁辐射基础建设项目的环境影响评价与“三同时”竣工验收，严格环境监管。全面开展全市电磁辐射污染源电磁环境监测申报工作，妥善解决已建成辐射项目的电磁辐射环境污染问题。

继续加强辐射监管能力建设，配齐便携式环境X-γ剂量率仪、个人剂量报警仪、射线辐射防护服、工频电磁辐射分析仪等仪器设备，有条件的环保队（所）配置必须的辐射监测与防护设备。构建辐射监管与应急的硬件保障，提升监管水平和应急能力。

### 3.3.3建立危险化学品环境风险防范体系

加强危险化学品生产、使用和储运的环境风险监管。根据国家环境管理危险化学品清单，全面开展重点行业、重点区域危险化学品生产、使用、存储情况及环境风险隐患调查。严格实施重点环境管理类危险化学品使用、转移登记制度，重点加强涉及有毒有害化学品的企业和实验室的环境监管，完善危险化学品存储、运输过程中的环境风险管理制度，建立危险化学品环境风险防控管理和应急信息数据库。对重点环境管理类的危险化学品优先开展环境风险和健康风险评价，严格限制并逐步淘汰高毒、高残留、对人体健康和环境危害严重的危险化学品和内分泌干扰物质的生产、销售和使用。完善危险化学品污染事故应急预案，提高污染风险处置能力。

着力削减和控制有毒有害污染物排放。加强重点环境管理类危险化学品生产和使用企业的清洁生产审核，淘汰技术落后、环境风险高的工艺和产品，鼓励采用无毒或低毒化学原料替代技术。加大有毒有害污染物治理力度，对不符合排放标准的污染治理设施实施改造，进一步加强有毒有害污染物处理技术研究，强化处理工艺的针对性，提升对有毒有害污染物的处理能力，促进有毒有害污染物与常规污染物协同减排。加强重点环境管理类危险化学品废弃物和污染场地的管理与处置。

合理布局高风险产业。严格禁止在水系源头、饮用水汇水区、居住区上风向和农业渔业生产区等环境敏感地区新增涉及高环境风险化学品的项目，对已有企业实施逐步退出机制。严格限制重点防控区涉及高污染、高风险化学品企业的生产规模。规范和推进化工企业园区化发展，提高园区环境准入门槛。合理规划布局临港集聚区石油、化工、医药、冶金等产业，控制产业规模，避免产业过度集聚带来的环境污染和环境风险。

### 3.3.4扎实开展清洁土壤行动

重点加强农用土壤环境保护。制定土壤污染防治规划，落实建设项目土壤污染环境影响评价制度，加强影响土壤环境重点污染源的监管。以基本农田、主要农产品产地特别是“菜篮子”基地为重点，开展农用土壤环境监测、评估与安全性划分，严格控制主要粮食产地和蔬菜基地的污水灌溉，加强农业生产资料使用的环境管理，对受污染的耕地和农产品基地实施农产品种植结构调整，对污染严重且难以修复的依法调整用地功能。到2015年，主要农产品产地土壤污染得到有效控制。

加强土壤环境质量调查评估。深入开展主要农产品基地、重点工矿企业、城市周边农产品种植区、饮用水源保护区土壤和地下水环境状况调查，建立土壤环境质量数据库。深入推进基本农田土地质量和农产品产地环境状况调查，掌握主要污染场地的分布、范围、污染类型、污染程度和成因，在工业集中区试点开展土壤环境质量定位监测。建立土壤污染风险评估制度，对重金属、持久性有机污染物排放企业周边土壤和地下水质量变化实施动态监控，实施污染企业用地到期或功能调整前的回顾性评估，禁止未经评估的场地进行土地流转和二次开发。

深化土壤污染治理与修复。完善污染土壤修复制度，强化治理修复责任制。结合土地开发利用功能对污染场地进行治理修复，以农产品基地和敏感区块土壤污染治理修复为重点，加快建设不同污染类型土壤治理与修复试点示范工程。到2015年，污染土壤治理与修复工程取得明显成效。

### 3.3.5推进持久性有机污染物治理

加强持久性有机污染物污染防治。大力推进再生有色金属生产、废弃物焚烧、炼钢、铁矿石烧结等重点行业二噁英减排工程。严格涉持久性有机污染物项目环境准入，落实污染物削减和控制措施，确保达标排放。加快淘汰再生有色金属生产、废弃物焚烧、炼钢、铁矿石烧结行业落后产能、工艺和设备。加快多氯联苯电容器及污染物清运处置，加强多氯联苯污染场地监督管理。

加强持久性有机污染物监测监控。完善持久性有机污染物污染源动态管理信息系统，建立多部门参与的污染防治协调机制。加快建设主要持久性有机污染物环境监测监控系统，制定重点排放源定期监测制度，开展监督性监测和自主性监测。到2015年，初步建立持久性有机污染物无害化管理体系。

加强持久性有机污染物基础研究。开展环境、农产品、食品等介质中持久性有机污染物存在水平、健康影响等方面的研究，探索建立持久性有机污染物环境与健康风险管理机制。加强持久性有机污染物削减控制和处置修复技术科研攻关，着力提高持久性有机污染物污染防治水平。

## 3.4强化环保自身能力建设

构建完善环境监测预警体系、环境执法监督体系和环境信息保障体系，注重环保人才队伍建设，不断提升环境管理能力和综合素质，切实保障生态环境安全。

### 3.4.1完善环境监测预警体系

加快构建现代化环境质量监测网络。构建完善省市县三级联网、全天候实时监控的环境质量监测网络，建立鹿城、龙湾、瓯海三区环境监测站，进行全市环境监测站标准化建设，市级环境监测机构达到省二级站一类标准，县（市、区）级达到省三级站的相应标准。建成3个市县交界断面及重要敏感水域水质自动监测系统；完成7个县级以上饮用水源地水质自动监测系统建设，在现有常规理化指标的基础上增加生物毒性指标和特征污染物指标。实施大气复合污染立体监测工程，建立大气复合污染立体监测网络，开展PM2.5、臭氧、一氧化碳等污染物监测，并参与空气环境质量评价。建立完善土壤常规监测体系、农村环境监测体系，加强农村环境质量监测，定期公布农村环境状况。

完善污染源监控体系。进一步完善重点污染源在线监测监控系统，更新和改造达到退役期限的仪器设备，加强自动监测监控系统的运行维护，确保系统稳定运行。完善各级联网的污染源监控中心，逐步建立市县二级自动监测系统应急预警监测联动机制。拓展监测因子，加强对有毒有害污染物的监测监控。积极开展生活垃圾、危险废物处置设施监控系统建设。

建立全市辐射监测网络。建设完善的全市辐射环境监测网络，重点是建设提升市站的辐射环境监测能力，增加辐射监测项目，添置辐射监测仪器设备，满足本地区常规辐射环境监测质量监测需求；各县站逐步建立辐射环境监测能力和特别重大核与辐射事故的应急监测能力。市站建立辐射监测自动站和辐射环境预警应急监测，苍南建设辐射连续基本型自动站。

### 3.4.2完善环境执法与应急保障体系

加强环境执法监察能力建设。结合国家环境监察标准化建设新要求，深入推进环境监察机构执法能力建设。以基层环境监察机构现场执法和机动能力建设为重点，加强乡镇环保派出机构执法交通工具、调查取证、通信联络、快速应急反应等执法装备建设。按照“统筹规划、分别实施、突出重点、合理布局”的原则，加强基层环境监察执法业务用房建设。全面推进执法工作标准化建设，研究建立现场执法技术指导规范，进一步明确执法标准、执法要求、执法程序。到2015年，全市环境监察机构全部通过标准化建设验收，市级环境监察机构达到国家东部一级标准，县（市、区）级环境监察机构达到国家东部二级标准。

完善环境应急保障体系。建立健全环境应急管理的风险防范、应急预案、应急响应和恢复评估机制，加强环境应急仪器设备、物资储备和信息传输系统建设，有效提升防范和妥善应对突发环境事件的能力。积极开展市县和多部门联动的突发环境事件应急演练，制定完善分区分行业的环境预案体系；全面开展环境风险调查评估，加强重点风险源、重要和敏感区域环境监管，建立全防全控防范体系；规范和强化突发环境事件的应急处置机制，研究建立应对灰霾天气、饮用水源保障、危险品泄漏、藻类爆发等专项应急处置体系；探索建立环境损害评估和承保理赔机制，加强辐射应急能力建设。到2015年，全市形成较为完善的应急预防预警监控网络和指挥信息调度平台。

加强环境信访工作。拓展环境信访举报和响应途径，完善省市县三级联网的信访处理信息系统，建立突出环境信访问题预警平台。加大环境信访调处力度，深化环境污染矛盾纠纷和信访积案排查化解工作，减少越级信访和重复信访。完善环境信访工作督查机制，加大对重点敏感信访案件的督查督办力度。完善信访公众参与机制，加大信访处理过程公开力度。

### 3.4.3加强数字环保建设

编制实施《温州市数字化环保信息发展规划》，建设完善环境信息平台和辅助决策平台，在现有环境信息机构基础上，组建环境数据监控管理机构，提升环境数据监管应用能力。到2015年，完善与环境保护厅的信息畅通集成，实现环境在线监测系统、重点污染源在线监控系统和省市县三级管理信息系统“三位一体”的高水平监控体系。

建立覆盖全市各级环境保护部门的信息化网络，通过规范化的信息管理，建成信息采集、加工、存储、检索、传输和资源共享于一体的计算机网络，建设完善环境保护中心数据库，高效地完成日常环境信息处理业务，提高环境管理工作的效率，辅助环境计划决策，促进环境管理的及时性、准确性和科学性。

加强常规监测、应急监测、生态监测、环境监测管理系统和实验室管理系统等信息化建设，建立环境监测基础数据库，建立全市环境监测系统的监测信息网。利用网络技术和卫星定位技术，建立全天候的环境监察指挥、通信、信息系统。建设温州市环保系统的内部专线网、建设温州市环境数据中心、建设污染源总量控制综合管理系统、建设生态环境监督监测管理系统、建设突发污染事故应急处理系统和建设区域流域环境决策辅助系统。

### 3.4.4加强人才队伍建设

加强环保机构队伍建设。加快推进基层环保机构建设，健全组织体系，壮大队伍实力。各级环保部门根据工作需要在功能区、各中心乡镇和开发区设立环保所（分局）、监察中队等环保派出机构，延伸环保管理触角，推进环保执法监管的网格化管理。注重环保队伍综合素质提升，着力提高参与宏观决策、综合协调、运用媒体和社会组织动员的能力，不断适应新形势新任务需要。严格落实党风廉政建设责任制，深化构建环保特色惩治和预防腐败体系，深入推进环保系统作风建设和防腐倡廉建设。结合环保机构提升、职能拓展的实际，有序推进内设机构增加、人员扩编和相关直属单位参公管理，建立一支人员充足、结构合理、思想过硬、作风正派、业务精通、素质优良的环保队伍。发挥非政府环保组织的积极作用，积极引导环保民间组织健康发展，充分发挥民间环保力量。

着力推进环保人才建设。加强环保行政管理、监察执法、监测、信息化和环境科研等专业技术人才的培养。建立多元化培养渠道，健全培训和再教育机制，构建环保人才培养长效机制，积极培育中青年管理和科技人才。加强环保科技人才队伍建设，全面提升科技人才素质，逐步完善建立起环保科技人才数据库。完善人才培养各项制度，加强人才组织管理，营造尊重人才、平等公开和竞争择优的制度环境，推动环保人才事业全面发展。

# 第四章 重点工程

“十二五”期间，根据规划主要目标和重点任务，计划实施生态保护和建设工程、水环境保护工程、大气环境保护工程、声环境保护工程、固体废物处置工程和环保能力建设工程等六个方面重点工程，总需资金474.9048亿元，具体工程见表4-1。

总资金中市、县（市、区）两级财政所需资金219.5232亿元，社会各类资金255.3816亿元。财政资金中由市本级财政解决的资金额度为58.0385亿元，分类为温瑞塘河整治12亿元，温州生态园建设16.5亿元，污水处理厂及管网建设、危废中心和垃圾收集处理设施建设14.88亿元，珊溪（赵山渡）水源地保护2.76亿元，其他工作经费11.8985亿元；各县（市、区）级财政解决的资金为161.4847亿元，分类为三大流域及入海口污染防治、温瑞塘河整治、其他平原河网和农村河道综合整治34.79亿元，污水处理厂及管网建设、农村生活污水治理和垃圾收集设施建设104.19亿元，珊溪（赵山渡）等水源地保护2.29亿元，生态保护资金6.4147亿元，重点污染行业整治5亿元，环保能力建设6.8亿元，其他工作经费2.0亿元。

市、县（市、区）两级财政资金中占比较大的二项支出是：①污水和垃圾处理设施建设所需资金122.87亿元，②温瑞塘河污染整治、市域平原河网污染整治、瓯江、飞云江、鳌江流域及入海口污染防治、饮用水源保护所需资金52.14亿元。上述2项工作合计175.01亿元，占市、县（市、区）两级财政资金79.72%。

部分城镇污水处理设施建设、垃圾处理设施建设、污泥焚烧发电项目建设、温瑞塘河污染整治、市域平原河网污染整治和瓯江、飞云江、鳌江流域污染防治所需资金可以采取BOT、TOT等方式吸引民间资本和国外资金解决。

## 4.1生态保护和建设工程

主要实施全市电镀业深化整治、重点行业污染整治、生态文明宣传教育、绿色系列创建、农村生活污水处理、农村河道综合整治工程、测土配方施肥推广、湿地生态建设、生物多样性保护、水土保持工程、矿山生态修复工程、海洋生态环境监测系统工程。

## 4.2水环境保护工程

实施珊溪（赵山渡）水源地保护、泽雅水库、楠溪江水源保护和瓯江山根备用水源污染整治、城镇饮用水源保护、百万农民饮用水工程。

实施31个城镇污水处理系统和配套收集管网建设；温州市中心片、东片两个污水处理厂提标改造和温州市中心片污水处理厂、温州经济技术开发区第二污水处理厂中水回用工程试点；全市所有建制镇建设污水处理厂和配套污水管网建设。

实施瓯江、飞云江、鳌江水污染防治、市域平原河网污染整治、入海口污染防治、海上污染防治、近岸海域养殖污染整治。

## 4.3大气环境保护工程

实施区域集中供热工程、电厂除尘脱硫脱硝建设、电厂脱硝改造、工业锅炉和窑炉除尘脱硫、工艺废气控制、污水处理设施废气治理、饮食服务业油烟和洗染废气治理、机动车尾气整治、烟尘控制区创建、扬尘污染控制。

## 4.4声环境保护工程

实施城市声环境保护，防治社会生活噪声、防治交通噪声、治理企事业单位锅炉房及其它固定噪声污染源。

## 4.5固体废物处置工程

包括危险废物集中处置系统、工业固废处理、城镇污水处理厂污泥处置工程、重点行业企业污泥处理工程、市域垃圾焚烧发电及填埋场工程、卧旗山等垃圾填埋场综合整治、合成革残渣处置中心和市区垃圾中转站建设。

## 4.6环保能力建设工程

主要包括鹿城、龙湾、瓯海三区环境监测站建设、全市环境监测站标准化水平建设、应急监测和自动监测设备配置、重点污染源在线监测、大气复合污染立体监测网络、生物监测能力、全市辐射监测网络、环境应急保障体系和环境监察机构标准化建设、科研基地建设、数字化环保信息建设。

# 第五章  保障措施

## 5.1强化环保目标责任，加强评估考核

市政府对市域内环境质量负总责，各级各部门要把强化生态环保作为调整经济结构、保障改善民生的重要抓手，把解决好突出的环境问题作为促进社会和谐、推动可持续发展的重点任务，切实加强对环境保护的组织领导，认真落实生态环保工作领导负责制、任期目标责任制和责任追究制，确保认识到位、责任到位、措施到位、投入到位。进一步优化和完善考核指标体系和考核办法，探索建立生态文明建设指标体系，纳入地方党政领导班子和领导干部综合考评体系。继续强化污染减排考核的同时，建立减排目标着眼环境质量、减排任务立足环境质量、减排考核依据环境质量的责任体系和考核机制，对因监管不力、失职渎职造成重特大环境污染事故和生态破坏事件的，严格实施问责制和“一票否决制”。进一步建立健全生态建设和污染减排绩效评价机制，将发展过程中的环境损益纳入经济社会发展综合评价体系，纳入企业负责人业绩考核内容，加强评估考核。

## 5.2严格环境执法监管，提高依法行政水平

全面加强环境执法监管，创新执法监管方式，建立完善部门联动机制、公众参与机制、企业（单位）自我监督机制、边界联动监管机制、信息公开机制、网格化执法机制，强化经济处罚、停产整治、媒体曝光、挂牌督办、区域限批、荣誉摘牌等措施，加大环境违法行为的查处和责任追究力度，增强环境司法保障，提高执法效能。进一步规范环保行政许可、现场执法检查、排污收费、行政处罚等执法行为，加强和改进行政复议工作，建立健全行政执法监督检查和稽查制度，规范环境行政处罚裁量权。自觉接受人大及其常委会的法律监督、工作监督和政协的民主监督，不断提高依法行政水平。

## 5.3创设完善环境经济政策，优化环境资源配置

加快完善企业环保信用等级评价、上市企业环境信息公开、绿色信贷、排污权交易、生态补偿、绿色保险、电力（热力）行业烟气脱硝补助等经济政策，激励各级政府和市场主体有效配置环境资源。继续把环保信用作为企业资信评价的重要依据，完善绿色信贷政策，严格信贷环保要求，建立上市公司环境信息披露机制和环境绩效评估机制。深入推进主要污染物排污权有偿使用和交易，开展面源削减与点源削减的抵扣交易。制定实施烟气脱硝电价政策，对可再生能源发电和垃圾焚烧发电实行优先上网和补贴政策，建立激励清洁能源发电的电价机制。完善生态补偿机制，建立健全责、权、利相对应的规范有序的生态补偿运行机制。建立环境污染责任保险制度，将高风险行业纳入绿色保险体系。深化环境资源价格改革，适当稳妥提高污水垃圾处理费和企业排污费征收标准，完善反映市场供求关系、资源稀缺程度、环境损害成本的环境资源价格机制。

## 5.4加快推动科技进步，提升环保自主创新能力

加快推进大专院校和地方环保科研机构硬件设施建设和人才培养，深化产学研协作。结合环保科技重点发展领域和优先主题，开展综合性环境管理、污染防治和生态修复、主要污染物减排、环境监测预警等关键、共性技术研究，重点加强氮氧化物、重金属、危险化学品、燃煤和有色冶炼大气汞、工业挥发性有机污染物等控制技术研发以及大气复合污染、灰霾产生机理等基础研究，力争重点领域的若干核心技术处于国内先进水平。注重环保示范工程建设及项目推广，加快环保先进适用技术和示范项目的产业化进程。进一步深化环境科技体制改革，建立和完善科研成果奖励制度。

## 5.5积极发展环保产业，增强环保基础支撑

加强政策扶持和管理服务，积极培育发展环保产业。以环保装备和产品生产、环保工程、环保服务业、资源再生与综合利用为重点，加快培育一批拥有自主品牌、掌握核心技术、市场占有率高、引领作用强的环保产业龙头骨干企业，切实增强环保企业市场竞争力和抗风险能力。认真落实促进环保服务业发展的各项政策措施，积极推进技术研发、环保咨询、污染治理设施运营、环境监测等环保服务业发展，着力提升环保服务业质量和水平。鼓励环境设施的社会化建设运营，拓展多元化环保产业投融资渠道。加强对环保产业市场的监管，推动环保产业健康有序发展。

## 5.6加大环保投入，拓宽多元化融资渠道

各级政府要把环境保护作为公共财政支出的重点并逐年增加，加大对污染防治、生态保护和建设、农村环境保护、环保试点示范和环保监管能力的建设。严格预算执行管理，按照存量调结构、增量优方向的思路积极调整支出结构，保障环境保护等重点项目的资金需求。改革环保专项资金分配方法，逐步形成以因素法、系数法和项目法相结合的资金分配方式，加强对资金使用绩效评价和项目后续管理，切实提高财政资金的使用效益。建立和完善多元化环保投融资机制，鼓励和支持社会资金以独资、合资、承包、租赁、拍卖、股份制、股份合作制、BOT等不同形式参与生态建设和环境保护事业。

## 5.7加强宣传教育，构建环保大宣教格局

依托各类环境教育基地和电视、电台、报纸、网络等载体，广泛开展生态环保宣传教育，增强全民生态环保意识，弘扬生态文明理念。继续将生态环保知识纳入国民教育体系和各级党校、行政学院教学计划，继续开展企业生态环保专题教育，提高广大青少年、公务人员、企业人员对加强生态环保、建设生态文明重要性的认识。到2015年中小学生环保宣传教育普及率达到100%。认真组织“浙江生态日”和世界环境日、地球日、世界水日纪念活动，强化全民生态环保责任制，努力营造全社会关心支持生态环保工作的良好氛围。

## 5.8健全公众参与机制，强化社会监督

完善信息公开机制，加强环境舆情引导，拓展公众参与渠道，切实保障公众知情权、参与权和监督权。完善和落实环境质量公报、污染物减排结果发布、企业环境信息公开和重大环境污染事件公告等新闻发布和重大环境信息披露制度，及时公开环境信息。完善环境舆情反应机制，加强舆情动态监测、分析与跟踪，引导正确的舆论方向。通过实行环保听证、社会公示、环境信访、有奖举报、市民检查团、环保义务监督员和“12369”环保热线等，鼓励社会各界依法有序监督生态环保工作，推动环境公益诉讼。进一步完善环境影响评价公众参与机制，对涉及公众环境权益的发展规划和建设项目，通过公告公示、问卷调查、专家咨询、民主恳谈等方式，广泛征求公众意见。

## 5.9加强长三角和海西区环保合作

加强长三角地区和海西区环保合作。通过高层联席会议等一系列形式，建立长三角区域环境合作平台和海西区区域环境合作平台，开展区域间的环境保护合作，解决区域间的环境问题：温州宁德联合解决预防宁德福鼎秦屿核电站辐射跨界污染问题，苍南福鼎联合解决矾山废水跨界污染问题，泰顺福鼎联合解决承天氡泉溪流入闽跨界污染问题，永嘉青田联合解决青田钼矿开采跨界污染问题，温州丽水联合解决瓯江上游跨界污染问题。开展区域环境污染治理，严格环境准入，优化区域重点产业发展，加强近岸海域污染综合治理，加强区域大气污染控制，推进跨界污染防治，开展区域危险化学品、危险废物协作管理。实施区域环境监测一体化，包括环境监测信息共享，区域水环境联合监测。开展区域环境执法体系建设，建立联合执法机制，健全区域环境监管与应急联动机制。加强环保队伍建设。