宜府办函〔2012〕345号

宜宾市人民政府办公室

关于印发宜宾市“十二五”环境保护

和生态建设规划的通知

宜宾市“十二五”

环境保护和生态建设规划

目  录

一、环境形势	1

（一）“十一五”回顾	1

（二）“十二五”面临机遇	5

（三）“十二五”环境形势	6

二、指导思想、原则和目标指标	8

（一）指导思想	9

（二）基本原则	9

（三）目标指标	10

三、主要任务	11

（一）水环境综合治理	11

（二）大气污染综合控制	16

（三）声环境综合整治	20

（四）固体废物处理与处置	21

（五）环境风险防控	23

（六）环境监管能力建设	27

（七）促进环保产业发展	32

（八）产业发展环境监管	33

四、生态建设与保护	35

（一）加快建设生态宜宾	35

（二）加强生态环境保护	42

（三）加强农村环境综合整治	45

五、重点工程	47

（一）重点工程项目	47

（二）项目保障	48

六、保障措施	48

（一）强化政府职责	48

（二）加强组织领导	48

（三）落实重点项目	49

（四）加大资金投入	49

（五）强化科技支撑	50

（六）加强交流合作	50

（七）引导公众参与	51

（八）规划实施与考核	51

为落实环境保护基本国策，深化污染防治，加强生态建设，保障环境安全，切实改善生态环境质量，促进经济社会可持发展，维护人民环境权益，推进生态市建设，加快资源节约型和环境友好型社会建设，根据国家、省和市相关规划，制订本规划。本规划是宜宾市国民经济和社会发展第十二个五年规划的专项规划，与四川省“十二五”生态建设与环境保护规划相衔接，是“十二五”时期我市环境保护和生态建设工作指导性文件，是社会各界参与环境保护的行动纲领。

一、环境形势

- （一）“十一五”回顾。

- 1．总量减排目标圆满完成。

宜宾市强化减排三大体系建设，圆满完成“十一五”减排任务。SO2累计削减9.16万吨，较2005年削减16.3％；COD累计削减2.25万吨，较2005年削减42.2%。“十一五”关闭煤矿产能226万吨，水泥行业产能70.8万吨，火电企业32.1万千瓦机组。完成限期治理企业263户（其中废水治理项目204个，废气治理项目151个，规模化畜禽养殖场41家）。建成城镇生活污水处理厂9座，处理规模达到13.55万吨/日。

- 2．环境质量持续改善。

地表水环境质量明显改善，2010年全市地表水环境质量均达到或优于Ⅲ类，断面水质达标率100%，“三江”干流断面达标率较2005年提高16.7%，“九河”断面达标率提高6.1%，南广河、长宁河入长江断面水质均达到Ⅱ类。城市集中式饮用水源地水质总体较好，达标率逐年提高，2010年达标率100%。中心城区环境空气质量显著改善，2010年优良天数达到360天，比2005年提高38.7个百分点；各项污染物浓度均有下降。城市声环境质量总体较好，与“十五”末相比保持在良好水平。全市生态环境质量良好，十个区县生态环境质量兴文县为优，其余均为良。

- 3．生态建设取得新突破。

“十一五”期间宜宾市森林资源持续增长，长江上游生态屏障建设大见成效。2010年全市森林覆盖率达到40.71％，国土绿化率达到43.01％，城市绿化覆盖率达到34.28％，中心城市绿化覆盖率达到38.34％，城市人均公园绿地面积达到14.9平方米。自然保护区稳步发展，全市建立各类自然保护区8个，保护管理总面积达1366.71平方公里，占全市幅员面积的比例达到10.29％。

生态市建设稳步推进，10个区县中，长宁县、翠屏区已通过了省环保厅组织的预验收和技术核查，基本具备了接受省级生态县（区）验收条件。“生态细胞工程”持续推进，“十一五”期间宜宾市共创建20个生态乡镇，609个生态村，52个生态小区，2428个生态家园，21所绿色学校。

- 4．环境监管能力迈上新台阶。

“十一五”以来，宜宾市环保系统能力建设取得了较大的进步，环保机构逐步完善，环境监测、监察、宣教及环境信息能力均有提升。

环保机构逐步完善，全市10个区县均单独设立了环境保护局和环境监察大队，8个县建立监测站。全市在乡镇一级建立环保派出机构21个，覆盖南溪区、兴文县、宜宾县等区县的56个乡镇。

环境监测能力提高，全市监测网络基本形成。市环境监测站建设达到国家二级标准，8个县环境监测站取得“双证”。“十一五”期间例行监测“三江”地表水断面6个，“九河”地表水例行监测断面22个，中心城区饮用水监测断面2个。中心城区大气自动监测点位8个（其中省控点位6个），降水监测点位2个；9县县城采用人工采样，实行五日法采样分析。中心城区噪声监测点位236个，县城噪声点位108个。

市环境监察支队达到国家二级标准，10个区县环境监察大队达到国家三级标准。建成市环境监控中心和辐射环境监测站，信息机构从无到有，启动专网建设，环保业务和信息化逐步推进，建立了环境统计、污普数据库。国控重点污染源自动监控系统全面建成并实现联网，国控重点污染源监控面达到100%。辐射监测站率先在全省完成机构组建，并已对全市近190家涉源单位开展本底监测调查。

- 5．“十一五”重点环保规划完成情况总体较好。

宜宾市列入《三峡库区及其上游水污染防治规划》和总量减排责任书共37个工程项目，其中工业治理项目18个，污水处理厂10个，垃圾处理厂9个，除屏山县因向家坝水电工程移民、县城搬迁，江安县垃圾处理厂因国家概算于2010年9月下达在建外，其余34个项目均建成投运，完成情况良好。《宜宾市“十一五”环境保护和生态建设规划》的目标指标完成率约为87%，完成情况总体较好。

《宜宾市“十一五”环境保护和生态建设规划》的31项指标已完成和基本完成27项，其中环境质量指标7项已完成6项，未完成指标为“县级城市空气环境质量总体达到二级空气质量水平”，污染防治指标14项已完成11项，未完成指标分别为“重点污染源工业废水排放达标率达到100%”、“重点污染源工业废气排放达标率达到100%”、“工业用水重复利用率达到80%”。生态建设、环境管理指标共8项均已基本完成。环境保护投资指标2项已完成。

| 专栏一 宜宾市“十一五”环保和生态建设规划目标完成情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 规划目标 | 2010年 | 完成情况 | 备注 |
| （一）环境质量指标 |  |  |  |  |
| 水环境质量指标 | 金沙江干流达到Ⅱ类水域标准 | Ⅱ类 | 完成 |  |
|  | 岷江干流达到Ⅲ类水域标准 | Ⅱ类 | 完成 |  |
|  | 长江干流控制在Ⅲ类标准，力争达到Ⅱ类标准 | Ⅱ类 | 完成 |  |
|  | 长江支流南广河、长宁河入长江断面达到Ⅲ类水域标准 | Ⅱ类 | 完成 |  |
| 大气环境质量指标 | 主城区空气环境质量达到Ⅱ级以上天数超过80% | 360天 | 完成 |  |
|  | 县级城市空气环境质量总体达到二级空气质量水平 | 33.3%的县达到二级 | 未完成 |  |
| 声环境质量指标 | 城市建成区各功能区声环境质量基本达到相应要求 | 达标 | 完成 |  |
| （二）污染防治指标 |  |  |  |  |
| 污染物排放总量控制指标 | COD排放总量：5.5万吨 | 5.48万吨 | 完成 | 国控约束指标 |
|  | SO2排放总量：9.9万吨 | 9.88万吨 | 完成 | 国控约束指标 |
|  | 氨氮排放量：4500吨 | 0.28万吨 | 完成 | 省控约束指标 |
|  | 烟尘排放总量：2.76万吨 | 0.88万吨 | 完成 | 市约束指标 |
| 污染治理能力目标 | 危险废物、医疗废物和放射性废物无害化处置率100% | 100% | 完成 |  |
|  | 城镇生活污水集中处理率达到80% | 80% | 完成 |  |
|  | 城镇生活垃圾无害化处置率达到80% | 100% | 完成 |  |
|  | 重点污染源工业废水排放达标率达到100% | 95.29% | 未完成 |  |
|  | 重点污染源工业废气排放达标率达到100% | 98.25% | 未完成 |  |
|  | 规模化养殖场和集中式养殖区粪便综合利用率达到90%，污水排放达标率达到80% | 90%,80% | 完成 |  |
|  | 工业用水重复利用率达到80% | 67.40% | 未完成 |  |
|  | 工业固废综合利用率达到70% | 83.70% | 完成 |  |
| 城市环境综合整治目标 | 城市集中式饮用水源地水质达标率100% | 100% | 完成 |  |
|  | 宜宾城市燃气化率达到80% | 85% | 完成 |  |
| （三）生态建设指标 |  |  |  |  |
|  | 全市森林覆盖率达到40% | 40.70% | 完成 |  |
|  | 各级自然保护区达到规范化建设要求的比例大于60% | 62.50% | 完成 | 基本达到规范化 |
|  | 重要生态功能保护区得到保护，生态功能保护区面积达到全市国土面积的5% | 12.80% | 完成 |  |
|  | 60%的生态示范区建设达到生态示范区验收标准 | 均已完成建设，珙县、宜宾县已验收 | 完成 |  |
| （四）环保管理能力指标 |  |  |  |  |
| 环境监测 | 县级以上环保机构的环境监测能力达到标准化水平 | 基本达到 | 基本完成 |  |
| 环境监察 | 县级以上环保机构监察能力达到标准化水平 | 达标 | 完成 |  |
|  | 重点污染源自动在线监控率大于90% | 100% | 完成 |  |
|  | 重点污染源实行企业环境报告制度 | 完成 | 完成 |  |
| （五）环境保护投资 |  |  |  |  |
|  | 环境污染治理投资占当年GDP1.4% | 1.41% | 完成 |  |
|  | 环境保护投资占当年GDP2.3% | 2.37% | 完成 |  |

- （二）“十二五”面临机遇。

省委、省政府站在全面贯彻落实科学发展观的高度，把加快推进长江上游生态屏障建设作为全面建设小康社会和建成西部经济发展高地的重要基础和保障，把生态建设和环境保护作为“十二五”重要目标任务纳入了国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要。

宜宾市将“建设生态优良的美好新宜宾”、“加快建设生态宜宾”等生态建设和环境保护重要目标任务纳入了国民经济和社会发展第十二个五年规划，提出坚持生态立市、保护优先，创建全国环保模范城市，加强环境保护，实现“用环境换发展”向“靠生态促发展”转变，大力实施生态环境大屏障战略，加强生态文明建设和环境保护，努力实现人口、经济、社会的发展与资源环境相协调，为宜宾市“十二五”生态建设和环境保护明确了方向和要求。

随着经济快速发展，人民群众生活水平不断提高，对于生活质量的关注更为迫切，环境问题已成为民生的基础，经过多年的环境宣传和教育，人民群众的环境知识和环境意识水平日益提高，环境保护和生态建设将具备更加有利的物质条件和群众基础。

- （三）“十二五”环境形势。

- 1．经济高速增长，减排形势严峻。

“十二五”宜宾将继续深入实施“工业强市”战略，推进“中国白酒金三角”核心区建设，壮大酒类食品、综合能源、化工轻纺、机械装备制造基地四大产业基地以及酒类食品、综合能源、化工轻纺、机械装备制造、建材产业等特色优势产业。到2015年，宜宾市地区生产总值突破1750亿元，在2010年的基础上翻一番，工业增加值达 980亿元，约为2010年的2.2倍；原煤消费总量2258.12万吨，较2010年增加约70%。经济总量及能源消费的增长带来污染物排放量的增加，预计“十二五”宜宾市COD、氨氮、SO2、氮氧化物四种主要污染物增量分别达到16766吨、1691吨、17656吨和65827吨，其中COD、氨氮和SO2增量分别为2010年排放量的30.6%、60.4%和19.6%；氮氧化物增幅明显。

总量减排面临着增量增长快、减排空间小等问题，资源先天不足，矿产资源丰富，但含硫量较高，开发利用过程中排放的污染物总量较大，给减排带来较大的压力。同时“十二五”期间增加氨氮、氮氧化物2项总量控制指标，减排任务更加艰巨。

- 2．产业及能源结构短期内难以扭转，结构优化压力大。

宜宾市为资源型经济，酒类食品、综合能源、化工轻纺、机械装备制造、建材产业等仍是“十二五”重点发展的特色优势产业，同时也是宜宾市水、气污染物排放大户。“十二五”燃煤电厂装机容量达到近300万千瓦，水泥生产能力达到1400万吨，煤炭产能3000万吨以上，以煤炭消费为主的局面在短期内难以得到根本性改变。

- 3．城市化进程加快，城镇环境形势更加严峻。

随着城市化进程加快，城市化水平提高，预计到“十二五”末城镇化率提高到48.5%，年均增长2个百分点；生活消费规模扩大，城市生活污水和生活垃圾产生量将大幅度增加，城市建筑施工和道路交通扬尘、机动车尾气污染、噪声扰民等问题将日益严重，城镇环境问题更加突出。现有的环保基础设施不能满足发展需求，城镇生活污染物排放量增加，城市集中饮用水源地水质保护任务更加艰巨，空气质量继续保持良好难度大。

- 4．自然资源开发与基础设施建设加快，自然生态压力凸显。

宜宾市在“十二五”期间，将坚持以港兴市，加快长江内河枢纽港的建设步伐，此外，宜宾的工业经济产业带主要集中在长江、岷江和金沙江及其主要支流两岸，如不加强保护，将对河流水质造成污染，并影响长江上游珍稀特有鱼类资源的保护。

城镇化过程中城市的扩张，对生态用地的侵占，自然绿地的损坏，热岛效应的增加，水系的破坏等问题，都会导致生态压力增大，引发区域性生态问题。境内高速公路、铁路、机场等重大基础设施的建设以及煤炭资源开发等重点项目的实施，将对陆地和水生生态系统带来影响，增加矿区生态恢复的压力。

- 5．保障环境安全的不确定因素增多，防范环境风险压力加大。

重金属、POPs、危险化学品、危险废物、核与辐射、船舶航运等行业潜在的环境风险及垃圾渗滤液、污水处理污泥风险分布广泛，自然灾害引发的次生环境问题不容忽视，保障环境安全的不确定因素增多，防范环境风险压力加大。

- 6．新时期环保要求提高，城乡一体化环境监管体系亟待健全。

“十一五”期间，宜宾市环境监管能力得到了一定提升，机构逐步健全，但环境监测、环境监察、环境信息仍未达到国家标准化建设标准，业务用房、硬件设施及人员配备等方面均有欠缺。“十二五”环境保护工作广度、深度、精度的扩展，对环保监管能力提出了更高的要求，需要加快相关环保机构的标准化建设，通过硬件、软件、人才队伍以及制度等方面的能力建设，建立与新时期环保任务相匹配的环境监管能力体系。

二、指导思想、原则和目标指标

- （一）指导思想。

以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，以科学发展为主题，以转变经济发展方式为主线，围绕加快建设“四个宜宾”战略目标，坚持以人为本、民生优先，坚持在发展中保护、在保护中发展，坚持循环、低碳、绿色方向，着力构建资源节约型、环境友好型社会，切实解决突出环境问题，防范环境风险，建设“生态宜宾”，维护长江上游生态屏障，为建设更高水平的美好新宜宾奠定坚实的环境基础。

- （二）基本原则。

预防优先、防治结合。坚持源头预防，科学合理开发利用自然资源，促进经济社会发展和生态环境保护协调统一；坚持高效治理，不断提高治污设施建设和运行水平；加快解决历史遗留环境问题，消除重大环境风险隐患。

全面推进、重点突破。坚持长远谋划，总体设计，对全局性、普遍性的环境问题，全面部署、全面推进；抓住重点地区、重点行业的突出问题、难点问题，集中力量率先突破。

控制总量，改善质量。主要污染物总量减排与环境质量改善相统一，总量减排为腾容量和改善环境质量服务，切实改善环境质量。

政府主导、协力推进。落实各级政府责任，加强部门协作，力争做到目标、任务和投入、政策相互匹配。鼓励全社会参与环境保护，促进企业履行环境责任，加强环境信息公开和舆论监督。

- （三）目标指标。

巩固“十一五”生态环境保护成果，着力解决辖区内突出的生态环境问题，确保总量减排任务圆满完成，生态环境质量持续改善，生态市建设全面推进，环境安全得到保障。

| 专栏二 规划指标 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 指标 类别 | 指标 | 2010年 | 2015年目标 | “十二五”增减 | 备注 |
| 1 | 环境质量 | 集中式饮用水水源地水质达标率（%） | / | 90以上 | / | 预期性指标 |
|  |  | 其中，中心城区水源地水质达标率（%） | / | 100 | / | 预期性指标 |
| 2 |  | 长江、岷江、金沙江三江干流水质 | 达到Ⅲ类 | 达到或优于Ⅲ类 | / | 预期性指标 |
|  |  | 9条主要支流断面水质达到Ⅲ类的比例（%） | / | 90 | / | 预期性指标 |
| 3 |  | 城市环境空气质量 | 达到Ⅱ级 | 达到Ⅱ级 |  | 预期性指标 |
|  |  | 环境空气质量达到二级标准的区县比例（%） | 33.3 | 65 | 31.7 | 预期性指标 |
| 4 |  | 城市声环境质量 | 达到功能区要求 | 达到功能区要求 | / | 预期性指标 |
| 5 | 污染物总量控制 | 化学需氧量排放总量（万吨） | 8.0443 | 7.4651 | -7.20% | 约束性指标 |
| 6 |  | 二氧化硫排放总量（万吨） | 0.8244 | 0.7626 | -7.50% | 约束性指标 |
| 7 |  | 氮氧化物排放总量（万吨） | 12.5027 | 10.2522 | -18.00% | 约束性指标 |
| 8 |  | 氨氮排放总量（万吨） | 3.4947 | 3.4947 | / | 约束性指标 |
| 9 | 污染治理 | 城市污水处理率（%） | 75 | 80 | 5 | 预期性指标 |
| 10 |  | 城市生活垃圾无害化处理率（%） | 100 | 100 | / | 预期性指标 |
| 11 |  | 工业固体废物处置利用率（%） | 83.7 | 95 | 11.3 | 预期性指标 |
| 12 |  | 医疗废物、危险废物安全处置率（%） | 100 | 100 | / | 预期性指标 |
| 13 |  | 重点工业企业排放稳定达标率（%） | / | 98 | / | 预期性指标 |
| 14 | 生态 建设 | 森林覆盖率（%） | 40.7 | 43 | 2.3 | 预期性指标 |
| 15 |  | 受保护地区占国土面积比例（%） | 15 | 18 | 3 | 预期性指标 |
| 16 |  | 国土绿化率 |  | 46% |  | 预期性指标 |
| 17 |  | 城市绿化覆盖率 |  | 38% |  | 预期性指标 |
| 18 |  | 新增治理水土流失面积 |  | 1000（平方公里） |  | 预期性指标 |
| 19 | 环境管理 | 重点污染源在线监控率（%） | / | 80 | / | 预期性指标 |
| 20 |  | 机动车环保定期检测率（%） | / | 80 | / | 预期性指标 |

# 三、主要任务

- （一）水环境综合治理。

- 1．优先保护饮用水源。

严格饮用水水源环境执法。开展污染排查和整治，2013 年底前依法取缔城镇集中式饮用水水源地保护区内违法建设项目和活动，完成农村集中式饮用水水源地保护区划定和调整工作，2015年底前取缔农村集中式饮用水水源保护区内违法建设项目和活动。因地制宜在一级和二级水源保护区周边设置界限标志和隔离设施。

解决饮用水水源超标问题。针对人为污染引起超标的集中式饮用水水源地，研究制订和实施水源地水质达标方案。对总硬度、氟化物、硫酸盐等本底值超标以及粪大肠菌群超标的水源地，强化供水厂处理工艺。

防范饮用水水源环境风险。严格水源地上游高污染高风险行业环境准入，建设和完善水源地保护区公路水路危险品运输管理系统。建立完善饮用水源污染应急预案和风险评估机制，建立饮用水源地的污染来源预警、水质安全应急处理和水厂应急处理三位一体的饮用水源地应急保障体系。

建立饮用水源环境状况年度评估长效机制，开展地下水基础环境状况调查评估和农村饮用水源地调查评估。建立饮用水源定期监测制度和完善饮用水源环境信息公开制度，提高监测频率，完善监测指标。地级市以上集中式饮用水水源每年至少开展一次水质全指标监测分析，县级城镇集中式水源地每三年开展一次全指标监测。

- 2．深化COD、氨氮总量减排。

坚持源头预防和全过程综合推进，强化结构减排，推进清洁生产，降低产排污强度，着力通过总量控制工作，优化经济发展，形成总量控制的“倒逼传导机制”，促进经济发展模式转变。着力通过完成城镇污水收集管网，加快生活污水处理厂建设及升级改造，加大重点工业企业、规模化畜禽养殖污水处理设施建设，细化工程减排，提高农业源减排能力。强化污水处理设施运行监管，实化监管减排。2015年，全市主要污染物化学需氧量、氨氮排放总量分别控制在7.4651万吨、0.7626万吨，同比2010年减少7.20%（其中工业＋生活减少5.87%）和7.50%（其中工业＋生活减少6.02%）。

- 3．提升城镇生活污水处理水平。

实施现有污水处理厂提标改造，增强脱氮除磷处理能力和运行控制，“十二五”期间优先对具备条件的区县生活污水处理厂实施提标改造，由一级B标改A标。

推进城镇污水处理设施建设，城镇生活污水集中处理率达到80%以上。新建白沙城镇生活污水处理厂和高县北城生活污水处理厂，对宜宾县、南溪区、兴文县、江安县、筠连县等处理能力不足的污水处理厂扩大规模，配套完善管网设施。加快重点乡镇污水处理设施建设。

加强污水处理厂管网配套工程建设，重点完善区县已建污水处理厂的配套管网，建成满三年的县级城镇污水处理厂负荷率要达到80%以上。大力推行雨污分流，城镇新区建设应“管网”先行，新区排水管道按雨污分流设置，加强现有雨污合流管网系统改造。完善中心城区、长宁、高县南城污水处理厂管网，提高污水收集率。

加强污水处理厂的运营与监管，实现污水处理厂稳定达标。建立新的污水处理厂运营管理模式，把污水处理厂运营推向社会化、专业化、市场化，推行第三方运营制度，对污水处理厂运营单位实施资质认可管理。逐步建立符合市场经济规律的污水处理收费制度，鼓励中水回用，规范运营管理，城市污水处理费拨付绑定出水水质、水量，确保处理效率。城镇污水处理厂应安装进出水在线监测装置，加强对排入城镇污水收集系统的重点工业排放口水量水质的监督监测，实现污水处理厂进出水的实时监督与管理。

加强污水处理厂污泥安全处置。加快建设污水处理厂污泥综合处理设施，全面推进污水处理厂污泥处理配套工程，配备污泥浓缩、脱水、干化设施设备。完善污泥收运系统和污泥收运管理制度，严格污泥管理，依托污泥综合处理设施，确保污泥无害化处理率达到100%。

- 4．加强工业企业废水污染治理。

深化工业企业污染治理力度，加快完善重点工业污染源的废水处理设施，重点工业企业排放稳定达标率达到98%以上。提高技术改造力度和行业污染治理技术水平，严格执行行业排放标准、清洁生产标准，降低污染物排放强度，提高工业用水重复利用率。以造纸、纺织印染、化工、以白酒制造为主的食品制造等行业为重点，实施一批重点企业废水治理工程升级改造。

加强工业园区污水处理设施建设，力争“十二五”期间每个工业园区均建成污水处理厂，并投入运行。建立完善的污水收集管网、雨污分流和在线监测系统，确保污水处理厂稳定运行、达标排放。

所有矿场必须上污水处理设施，对于已上处理设施但设计能力太小、处理技术不符合要求、处理不达标的矿场要求其必须限期整改。

加强企业应急管理，切实做好环境污染事故防范。与重点企业签订环境管理安全责任书，督促企业有针对性的完善环境污染事故应急预案，提高突发环境事件的应对能力和防范措施。

- 5．开展流域综合治理。

以岷江干流宜宾段及南广河、长宁河、箭板河、越溪河等重点小流域为重点，继续推进重点流域综合整治。实行分区分段控制，河道整治和污染源管控相结合，水陆结合，提高治理整体水平和效果。严格流域内工业企业环境准入，实行主要水污染物排放量总量控制，加大工业企业污水治理力度，确保达标排放；采取清淤、疏浚等措施，改善河道排水条件，清除河道内源污染；清理河道两岸违章设施、沿岸及河床中的垃圾堆放、养殖、屠宰场所；加快流域内乡镇生活污水治理设施、生活垃圾收转运设施建设；防治化肥、农药等农村面源污染。

- 6．强化畜禽养殖污染防治。

加强畜禽养殖环境管理，合理控制畜禽养殖规模，科学划定畜禽养殖禁养区、限养区、适养区。积极引导畜禽散养量相对大的乡镇通过规模化生态养殖场建设，向规模化养殖适度集中，实施集中治污。

严格执行畜禽养殖业污染物排放标准, 积极推进养殖小区、散养密集区污染物统一收集、治理。到2015年，60%以上规模化畜禽养殖场和养殖小区配套建设固体废物和废水贮存处理设施，实施废弃物资源化利用。积极推广畜禽清洁养殖技术，推广畜禽养殖废弃物综合利用，畜禽养殖密度较高的地区，分片区规划建设区域粪便集中处理场或有机肥加工厂，实现畜禽养殖废弃物的无害化处理和资源化利用。大型养殖场开展废水排放在线监测、固废处理视频监控等试点工作。

加强水产养殖污染防治。积极推广先进的水产生态养殖模式和清洁生产技术。合理确定养殖种类、容量、方式，饮用水源保护区、重要的水库和水域取消网箱养鱼，禁止“肥水养鱼”。

- 7．推进地下水污染防治。

开展工业固废堆场、垃圾填埋场、矿产资源开发场地等重点场地地下水水质评价与风险分析。禁止利用渗井、渗坑、裂隙等排放、倾倒含有毒污染物的废水；着力解决城镇生活垃圾堆放及填埋设施对地下水的影响，逐步控制农业面源对地下水的污染。

- （二）大气污染综合控制。

- 1．强化二氧化硫和氮氧化物总量控制。

严格控制污染物新增量，加大落后产能淘汰，做到增产减污；加大火电、建材等行业大气污染治理设施，推进SO2、氮氧化物、烟粉尘等多污染物协同减排；加快机动车油品升级和黄标车淘汰，提高机动车减排能力，通过各项减排措施，到2015年，全市二氧化硫排放总量控制在10.2522万吨，同比2010年减少18.00%，氮氧化物排放总量控制在3.4947万吨，同比2010年不增长。

- 2．推进能源结构优化。

优化能源消费结构，控制煤炭消费增量。加快实施煤矸石、煤层气、矿井水等资源综合利用，提高煤矿废弃物综合利用率。着力调整能源结构，提高非化石能源占一次能源消费比重，大力发展城镇居民用气，优先发展城市用气，推进交通和建筑节能，提高能源利用效率，继续普及公共汽车和出租车燃用天然气。到2015年城市清洁能源使用率达到80%以上。

改善煤炭质量，推进煤炭洁净高效利用。限制高硫份高灰份煤炭的开采与使用，提高煤炭洗选比例，推进低硫、低灰份配煤中心建设。高硫煤优先用于煤化工和配备高效脱硫装置的燃煤设施。

- 3．加大工业源多污染物综合控制。

以二氧化硫、氮氧化物、颗粒物排放控制为重点，加大小火电、小水泥、小砖瓦企业淘汰力度，深化重点工业源多种大气污染物治理。以火电、建材行业及燃煤锅炉为重点，强化脱硫、脱硝和除尘设施建设。所有燃煤电厂及热电联产自备电厂均上脱硫设施，并进行除尘设施改造，配套高效除尘设施，30万千瓦及以上火电机组建设脱硝设施并取消烟气旁路，燃煤电厂配备安装烟气自动监测装置，确保处理设施的稳定运行及污染物达标排放。推进砖瓦、水泥等建材行业二氧化硫控制，新改扩建水泥生产线应采用先进的低氮燃烧技术，对经论证不能确保氮氧化物达标排放的项目，必须同步建成配套脱硝设施；熟料生产规模2000吨/日以上的现役新型干法水泥生产线氮氧化物排放未达标的，应实施脱硝改造，确保氮氧化物达标排放。水泥生产各环节强化烟粉尘治理，安装袋式等高效除尘器，确保稳定达标排放，所有原材料、产品必须密闭贮存、输送，装卸料采取有效措施防止起尘。工业锅炉走结构升级技术路线，加大小锅炉淘汰力度，对大吨位锅炉因地制宜采取脱硫减排措施，推进燃煤锅炉煤改气。

削减VOCs（挥发性有机污染物）排放总量。规范挥发性有机溶剂的使用及管理。逐步组织实施有机溶剂使用申报制度及挥发性有机物污染控制登记报告与核查制度。引导企业在生产过程中使用低毒、水性有机溶剂，逐步淘汰挥发性有机化合物含量高及非环保型建筑涂料产品的使用。健全有机废气收集系统，含有机溶剂的原辅材料和产品必须密闭储存，排放VOCs的生产工序或活动必须在固定车间内进行，禁止露天作业。以医药、化工、汽车制造等行业为重点，实施工业企业VOCs治理工程。加大加油站、储油库和油罐车油气回收治理改造力度，2014年底前完成油气回收治理工作；建设油气回收在线监控系统平台，实现远程集中监测、管理和控制。

- 4．加强机动车污染防治。

优化城市交通，大力推进绿色交通体系建设，倡导绿色出行，适度控制机动车增长速度。

严格执行机动车环保定期检测制度，全面实施环保标志管理，采取限制行驶区域、限制行驶时间或限制行驶车型等交通管制措施。加快推进高污染车限行区域监控设施建设，建立完善长效管理机制，实现高污染车限行区域全方位、全时段监控与执法。建立环境保护、公安及交通运输联合行动机制，开展排放不达标车辆专项整治。推进机动车环保检验机构建设和第三方运营，到2015年，机动车环保检验率达到80%。严格执行老旧机动车淘汰制度，除正常淘汰达到使用年限的机动车外，加快“黄标车”淘汰进程，到2015年，基本淘汰2005年以前注册的营运黄标车。

- 5．加强大气面源污染防治。

重新划定“高污染燃料禁燃区”，到2015年，禁燃区面积应达到城市建成区面积的60%以上。贯彻执行高污染燃料禁燃区的相关要求，配套 “禁燃区”范围内锅（窑）炉整改的优惠政策。

严格控制扬尘污染。实行扬尘整治工作责任制，落实属地管理责任和部门监管职责。严格控制施工工地扬尘，开展“绿色工地”创建等活动，以企业自律为基础，搞好工地扬尘管理。严格执行施工现场环境保护管理规定，加强对施工工地及单位资质管理。强化施工环境监理力度，做好道路硬化、提挡降土、裸土覆盖三大工程。加强执法检查，完善施工工地扬尘污染监控系统，对扬尘污染严重的工地依法处罚或停工整顿。加强堆场、料场扬尘管理，所有煤场、矿场、料堆实施统一登记，加强监督检查。加强道路保洁及修缮，全面消除建城区和城乡接合部裸露地面。对闲置和未开发土地及时进行绿化。

加强餐饮油烟污染控制。重点整治与居民矛盾突出的集中区域，城镇建成区产生油烟的大型餐饮单位必须安装油烟净化装置；餐饮服务企业未安装油烟净化装置的，或擅自拆卸、停运油烟净化装置的，或油烟净化处理后仍排放超标的，责令其限期治理；逾期不改正的，依法实施停业整改并予以处罚。结合规划调整和旧区改造，逐步改变功能混杂的局面。从源头着手，严格餐饮项目的环保审批，逐步推行餐饮项目告知承诺制度，强化公众参与。

加强生物质焚烧环境监管。禁止农作物秸秆、园林废物、街道清扫废物等生物质露天焚烧，全面推广秸秆资源化利用。

- 6．加强有毒废气污染控制。

强化排放有毒废气企业的监管，把有毒大气污染物排放控制作为环境影响评价审批的重要内容，逐步开展汞、二恶英等有毒空气污染物监测。积极推进汞污染协同控制，探索燃煤电厂大气汞排放控制试点工作。

- （三）声环境综合整治。

进一步加强环境噪声污染防治能力，工业、交通、建筑施工和社会生活噪声污染排放全面达标，居民噪声污染投诉、信访和纠纷下降；城市声环境质量符合国家标准要求，农村地区声环境进一步改善。

- 1．加大重点领域噪声污染防治力度。

加强交通噪声污染防治。噪声敏感建筑物集中区域的高架路、快速路、高速公路等道路两边应配套建设隔声屏障，严格实施禁鸣、限行、限速等措施。加强机场周边噪声污染防治工作，减少航空噪声扰民纠纷。

强化施工噪声污染防治。严格执行《建筑施工场界噪声限值》，加强施工噪声排放申报管理，实施城市建筑施工环保公告制度，依法限定施工作业时间，实施城市夜间施工审批管理。

推进社会生活噪声污染防治。严格实施《社会生活环境噪声排放标准》，控制加工、维修、餐饮、娱乐、健身、超市及其他商业服务业噪声污染，有效治理冷却塔、电梯间、水泵房和空调器等配套服务设施造成的噪声污染。加强中高考等考试期间噪声控制和护考工作。

深化工业企业噪声污染防治。贯彻执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》，查处工业企业噪声排放超标扰民行为。开展乡村地区工业企业噪声污染防治。

- 2．强化噪声排放源监督管理。

严格声环境准入。严格建设项目声环境影响评价和环境噪声治理设施“三同时”验收管理，明确改善噪声污染防治的措施要求。

加强重点源监管。确定本地区交通、建筑施工、社会生活和工业等领域的重点噪声排放源单位，严格各项管理制度，确保重点排放源噪声排放达标。

积极解决噪声扰民。加强噪声污染信访投诉处置，畅通举报热线的噪声污染投诉渠道，探索建立多部门的噪声污染投诉信息共享机制。

- 3．强化部门协调联动。

市、县级环境保护、公安、文广、交通运输、铁路、建设、工业、工商等主管部门应协调配合，加强噪声防治污染，明确噪声违法行为的执法程序和处罚机构，定期组织联合执法专项行动。

- （四）固体废物处理与处置。

- 1．完善生活垃圾收运及处理系统建设。

加快推行城镇生活垃圾分类收集，逐步建立和完善城市生活垃圾分类收集和运输系统。继续推动生活垃圾处理和渗滤液处置处理设施建设，实施宜宾市垃圾厂二期工程、南溪区垃圾填埋场和宜宾市餐厨垃圾综合治理项目；加快推进重点乡镇垃圾填埋场建设，并同步建设渗滤液处理系统。对不满足垃圾处理新标准要求的县城垃圾处理设施进行改造。完善城镇生活垃圾转运系统，增强城乡生活垃圾收运能力，建设垃圾转运站，配备转运车辆，提高垃圾收集转运率。对现有渗滤液处理工艺不满足新标准要求的垃圾处理设施进行改造。

- 2．强化危险废物安全处置。

落实危险废物申报登记、代行处置、经营许可、转移联单制度，加强对以废酸、废碱、含重金属废物、医疗废物等为重点的危险废物产生、收集、运输、利用、处理、存放、处置等各个环节的全过程监控。不具备处理条件的有毒有害废物采取固化封存处理，运至有资质机构处理处置。危险废物安全处置率达到100%。

进一步加强对医疗废物的收集、运输、储存、处理处置过程的管理，完善医疗废物收运管理包括运输路线、车辆配置、周转容器规格和个数、收运时间和频次。进一步建立健全和完善各医疗机构医疗废物集中处置的各项规章制度，制定和完善医疗废物管理制度及事故应急预案。到2015年，医疗垃圾收集率和无害化处理率达到100%。

- 3．提高工业固体废物处置与利用水平。

提高固体废弃物综合利用水平，推动生态工业园建设，构建合理的废物、原料、产品、用户的废物循环网链。加强硫精砂尾矿、硫酸渣、石灰岩矿渣、磷石膏的综合利用，鼓励企业研制开发粉煤灰、炉渣、尾矿、酒糟等的综合利用技术，减少工业废渣存放量。建设工业固废贮存、处置设施，“十二五”新建长宁县和南溪区工业固体废物填埋场，加强工业固体废物收运的管理，确保工业固废得到安全有效处置。

- 4．推进建筑垃圾资源化利用。

大力推广节能降耗的建筑新技术、新材料和新工艺，从源头控制建筑垃圾的产生。加强建筑垃圾回收利用和处理力度，优先将其中可利用成分分拣、集中再回收利用，规范建筑垃圾储运、消纳场所。

- 5．促进废旧电子电器资源化利用。

鼓励汽车、家电“以旧换新”，对废弃电器电子产品实行多渠道回收，加大回收力度；废旧电子电器回收送有资质单位处理，加强收集、运输、储存等过程的污染防治。

- （五）环境风险防控。

- 1．加强环境风险管理制度建设。

开展环境风险调查与评估。以使用危险化学品和排放重金属、危险废物、持久性有机污染物等企业为重点，开展调查和评估，建立环境风险源数据库，区分风险等级。

完善环境风险管理措施。完善以预防为主的环境风险管理制度，落实企业主体责任。建设项目环境影响评价审批对防范环境风险提出明确要求。建立突发环境事件报告与应急处理制度、特征污染物监测报告制度。对重点风险源、重要和敏感区域定期进行专项检查，对高风险企业予以挂牌督办、限期整改或搬迁，对不具备整改条件的，应依法予以关停。完善环境风险防范与应急体系。

- 2．严防重金属污染。

切实执行《宜宾市重金属污染综合防治“十二五”规划》，落实各项保障措施，积极推进重点项目的组织实施，确保规划任务的圆满完成。积极推进涉重金属企业落后产能淘汰退出，逐步提高行业准入门槛，坚持新增产能与淘汰产能“等量置换”或“减量置换”的原则。合理调整涉重企业布局，提高行业准入门槛，严格落实环境安全防护距离。到2015年翠屏区国家级重金属防控区域重金属汞排放量比2007年降低18%，江安县省级重点防控区重金属汞排放量比2007年降低8%，兴文县市级重点防控区类金属砷排放量比 2007 年减少3%，其余区域重金属排放量不超过2007年水平。

加大重点行业重金属污染治理力度。以化学原料及化学制品制造业、无机酸制造业和磷肥制造业、电镀、皮革及制品业等行业为重点，鼓励重点企业开展深度处理和工艺改进。沿河分布的化工等典型行业企业加强废渣存储和运输管理，设立带渣雨水和冲洗水沉淀处理设施，使雨水和厂区冲洗水经沉淀等处理后达标排放，及时处置好沉淀下来的冶炼废渣。建立符合环保要求的危废临时储存场所，确保危废不下河，严防底泥污染。

提升重金属污染源监管水平，将涉重金属企业纳入重点污染源，对企业实施台账管理，建立重金属排放企业的环境监督员制度、监督性监测和检查制度。重金属污染源逐步安装在线监测装置，并与环保部门联网。定期开展重金属违法排污专项整治行动。

- 3．加强核与辐射安全管理。

建立环境辐射信息数据库。开展放射性和电磁辐射现状调查，对土壤、气溶胶、生物和水中放射性含量进行调查；对大型广播电视发射塔、无线通信设施、超高压输变电设施等重点电磁辐射污染源周边环境进行电磁辐射空间分布、时间分布的监测与分析，建立数据库。

加强对新增放射源管理。完善新增放射源档案，建立放射源编码和数据库。加大对新、改、扩建放射性技术应用、无线通讯、高压输变电等项目监管，严把环评和“三同时”竣工验收关。

加强在用放射源监督管理。采取定期检查与不定期抽查相结合，对在用放射源实行全过程监督检查。加强重点放射源监控，指导用源单位报送安全管理现状，并建立辐射工作场所视频在线监控体系。

加强废弃放射源监管管理。加强废弃放射源的清理和收贮工作，严格执行废弃放射源安全贮存制度，对放射源退役项目进行跟踪，监督安全收贮。

提高辐射环境事故应急处理能力。编制应急预案，完善辐射事故应急装备及专业技术人员配置，建立健全突发事件应急机制。

加大宣传力度，建立辐射安全责任制度。增强涉源单位及社会公众放射性安全意识。建立辐射从业管理人员培训机制，提高专业技术能力。建立辐射安全责任制，明确涉源单位责任。形成部门协作、上下联动的有效监管机制。

- 4．强化化学品监管。

加强化学品全过程环境管理，实施危险化学品环境管理登记制度，2013年底前组织危险化学品使用企业开展环境管理登记工作，确定重点行业、重点企业和重点化学品。督促企业建立危险化学品台账，公开危险化学品环境信息。落实企业环境安全主体责任和管理部门监管责任，对化学品环境污染事件实施责任终身追究制和全过程行政问责制。

- 5．推进持久性有机污染物（POPs）污染防治。

继续开展POPs调查统计，动态掌握二恶英排放源变化情况和多氯联苯电力设备在用、贮存和处置情况。建立健全重点污染源档案和污染源信息数据库，完善重点排放源二恶英排放清单。

严格环境准入条件，在审批建设项目环境影响评价文件时要充分考虑二恶英削减和控制要求，将二恶英作为主要特征污染物逐步纳入有关行业的环境影响评价中。加强新建、改建、扩建项目竣工环境保护验收中二恶英排放监测。

切实推进重点行业二恶英协同减排。实施废弃物焚烧等重点行业清洁生产审核，鼓励采用有利于二恶英削减和控制的工艺技术和防控措施，降低二恶英排放强度。废弃物焚烧、遗体火化、铸铁、水泥生产等行业配套建设高效除尘设施，推进二恶英协同减排。

- 6．提升航运、公路运输等运输行业污染应急处置能力。

加强对船舶及餐饮渔船废弃物、污水、垃圾的处理、处置，实现废水达标排放。提升船舶、公路运输环境污染突发事件应急处置能力，明确应急指挥部、应急指挥专家组、应急防治队伍，配备应急设备装置，对事故做出最快速、最有效的处理。

- （六）环境监管能力建设。

- 1．环境监测预警体系建设。

颁布实施《宜宾市十二五环境监测发展规划》（附后），以环境质量监测、污染源监测和环境突发事件应急监测与预警为中心任务，强化环境质量监督考核，健全环境监测业务、技术和管理体系，实现环境监测的标准化、信息化、现代化，落实环境监测信息发布制度。

加强环境监测能力建设。建立以市站为中心，县级站为骨干的覆盖全市的监测体系。按照标准化建设的要求加强市站的监测能力建设，推进LIMS系统（实验室信息管理系统）建设，力争到“十二五”末，建设成为国家级示范站。推进县级站的标准化建设工作，“十二五”末，全市九个县级站均达到国家标准化建设标准，两个以上县级站建成加强站。围绕核与辐射安全，加大对核与辐射环境监测人员、设备投入，不断提高核与辐射环境监测能力。

完善环境质量监测网络。完善环境空气质量监测网络，中心城区逐步增加臭氧、PM2.5、CO、能见度、VOCs及温室气体监测,2013年启动国控监测点位PM2.5监测；优化县城空气环境质量监测点位，推进空气自动监测站建设。启动城市交通干线、乡镇和农村空气自动监测站建设和恶臭监测。对工业集中区开展针对性的环境空气预警监测。开展空气背景点监测。加强“三江”水质自动站建设与维护，优化九河断面，对重要断面建设自动监测站，开展水质自动监测；增加并优化九河水质监测指标。按国家规定对全市各县城及较大乡镇集中式饮用水水源水质加强监测。开展地下水水质抽测和水体富营养化监测。中心城区开展环境噪声自动监测，增加和调整各县城环境噪声监测点位，加强县城声环境质量监测。建立长江上游生态环境监测中心站，加强生态环境监测科研队伍建设，配备生态监测设备，建立起以“3S”技术为支撑的生态环境监测系统。

加强污染源监测。完善由市站和各县站组成的污染源监测网络体系，进一步加强对重金属等重大监测源监测能力，及时跟踪污染源变化情况。加强污染源监督性监测和在线监测设备的比对性监测。

加强突发环境事件应急及调查监测，开展环境风险排查识别。开展现存环境风险识别性调查和潜在环境风险源排查，形成人群和生态环境危害识别和监测能力。开展突发性环境事件应急监测，充分利用现有空气和水质自动监测系统，开展环境事件预警监测。

加强人才培养，建立人才引进和培养长效机制，提升环境监测技术水平。培养和引进一批高素质的专业技术人才、硕士以及正高、副高优秀层次人才，专业方向涉及高层次大型仪器设备实验分析、环境监测、生态监测、环境工程、环境科学、化学分析、GIS及遥感、网络及软件工程等。强化岗位人才培训，参加国家、省实施的环境监测人才培养、大比武、技术培训等各种形式的培训计划，组织开展市、县两级技术培训工作，培养拔尖人才和学术带头人。每个区县站应至少应有1名突出的技术骨干。

- 2．环境执法监督体系建设。

加强环境监察机构标准化建设。填平补齐，继续加强环境监察机构标准化建设，强化区县级环境监察机构仪器设备配置与环境监察执法业务用房建设，保障执法经费，稳定环境监察人才队伍。到“十二五”末，市环境监察机构标准化建设达到西部地区一级，扩权县（区）环境监察机构达到西部地区二级标准，其余达到西部地区三级标准。加强城市监督能力建设，提升城市监督水平建立和完善企业监督员制度。

加强污染源自动监控系统管理。提高系统运行率，依法对不正常使用污染源自动监控系统的排污单位进行处罚。创新管理机制，全面推行企业端自动监控设备第三方专业化运营。不断拓宽环境监管范围，加强建筑施工、农村畜禽养殖、水力开发等其它问题的环境监管。

加强环境信访和举报平台建设及运行管理。加强环境信访和12369环保举报平台建设及运行管理，及时处理环境信访投诉和污染纠纷，做到快速反应，妥善处置。

- 3．环境信息支撑体系建设。

强化环境信息化基础能力建设。实施“信息强环保”战略，建立环境信息化支撑体系。加快环境信息能力规范化建设，落实硬件、软件配置、设备机房和保障用房需求，夯实应用基础，重视人才引进和培养，加强队伍建设。争取到“十二五”末，市级环保信息机构建设达到二级丙等，翠屏区、宜宾县、高县、南溪区、长宁县、珙县、兴文县和江安县二区六县环保信息建设达到三级丙等，其余两县完成环保信息及基础建设。到2015年，基本构建“数字环保”体系。

通过实施国家环境信息与统计能力建设项目，建成市级直属机构的城域网，全面实现省、市、县三级互联互通，提高信息传输能力；依托环保专网，建成与省厅相连的视频会议系统，建成宜宾市环保统一门户系统和全市环境网络中心。

加强环保电子政务建设。提高环保业务应用系统建设质量，提升系统应用效率和运维保障能力。完善环境保护部门政府网站，提高网站信息服务的及时性、针对性和权威性，提升网站政务办理效率和社会服务功能。对各类业务应用系统进行连接整合，建立内网统一门户管理和信息服务，推进政务协同。

高度重视环境统计工作，加大投入，加强环境统计信息化和基础环境统计能力建设，全面提升环境统计数据质量，使环境统计逐步成为节能减排等环境管理工作的重要支撑。

加大环境信息安全保障。加强保密管理，强化保密意识。建立适用有效地环境信息安全等级保护制度，提高信息安全保护能力和安全事件的防范应对水平，保障信息系统安全稳定运行。

- 4．环境宣传教育体系建设。

加强环境宣教机构能力建设。建立和完善市县两级环境宣传教育工作的运行架构和相应的推进机制，加快环境宣传教育体系标准化建设，提高各级环境宣教体系软硬件配置水平，充实队伍，提高环保骨干队伍的环境意识和专业能力，保障环境宣教年度专项工作经费。争取到“十二五”末，市级和翠屏区、宜宾县、高县、南溪区、长宁县、珙县、江安县二区五县环境宣教体系达到标准化建设标准，其余三县完成基础建设。

加强对社会舆论的积极正面引导，完善环境新闻宣传工作管理制度，向公众传播权威信息；把握环境新闻宣传的主动权，拓展环境新闻传播渠道。

抓好环境宣传教育活动。推动环保教育进机关、进学校、进社区、进乡村、进企业。重点加强对党政领导干部和企业领导干部的环境教育培训，开展好环境保护系统环境教育培训，深化学校环境教育工作，加强面向社会公众的环境教育培训。

规范引导环境公众参与。建立健全全市环境保护公众参与机制，鼓励、引导、支持非政府组织从事有益于社会的环保活动，积极表彰先进、树立典型，拓宽环境宣传教育对外交流与合作渠道。

- 5．环境应急体系建设。

加强环境应急队伍建设。市及各区县建立健全环境应急管理体系，加强环境应急日常管理工作，配足配强环境应急管理人员，加大对环境应急专业人才的引进力度，着力提升全市环境应急管理能力。

完善应急预案管理体系。按照规定做好环境应急预案的编制、评估、发布、备案、实施、修订、宣教和培训工作，切实提高环境应急预案的实用性和可操作性。

加大环境应急体系建设经费投入。加大资金投入，推进全市环境应急体系建设工作，建立财政支撑、企业补充的应急处置经费保障体系。

完善软硬件设施。结合本地区突发环境污染事故的特点和规律，加强环境应急指挥、执法和监测设备以及防护装备的配备，确保及时妥善处置地区内发生的突发环境事件。

开展环境安全隐患排查。制订环境安全隐患排查工作制度，定期开展环境安全隐患排查，建立环境风险源档案和数据库，及时发现环境安全隐患并要求整改，全面预防突发环境事件。

加强应急演练和培训。通过模拟环境污染事件，定期开展应急演练和培训，提高队伍的快速响应及处置能力。

强化企业应急管理主体责任。企业设置应急管理机构，配足环境应急工作人员，科学制定环境安全应急预案，加强环境应急物资储备，强化应急工作人员培训，强化防范意识，严防发生重大环境安全事故。

- （七）促进环保产业发展。

大力推进科技创新，推广环保实用技术，为实施污染物排放总量控制和实现环境保护目标提供有利支撑。加强环保产业政策引导，落实税收、资金优惠政策，建设环保产业基地，扶持一批环保优势产业和企业。

积极探索社会化、多元化和市场化的产业发展模式，抓好环保科技开发、推广成果应用，促进环保产业发展，力求在资源综合利用、新能源发展和环境服务业等方面取得新进展。

坚持“按需引进、突出重点、讲求实效”的方针，加大人才引进和培养力度，完善人才工作机制，进一步改善和优化人才队伍结构，建设一支政治素质高、专业素养高的复合型环保人才队伍。结合环保工作实际，多渠道引进人才，紧扣生态建设与保护、节能减排等重点工作，加大在环境类、化学类、生物类等技术人才的引进，面向全国、海外引进硕士研究生及以上学历学位的优秀高层次人才。以人才为依托，鼓励创业与创新，启动区域环保科技研究项目，不断转化和应用一些相关环保专业的前沿科技成果，提升我市环保科技水平。

- （八）产业发展环境监管。

- 1．严格执行环境影响评价制度。

严格执行环境准入政策，从严控制“两高一资”产业，限制重化工的盲目引驻，大、中型新改扩项目必须达到国内先进水平。将环评和能评作为项目审批和核准的前置条件，大力推进规划环评，强化建设项目环评，坚决做到“四个一律不批”和坚持“6+2”原则，强化建设项目过程监管和环保验收。

把主要污染物总量指标作为审批项目环评的前置条件，不断完善主要污染物排放总量前置制度。对火电、钢铁、水泥、造纸、印染等行业实施总量控制。

- 2．优化产业布局。

遵循“南优北扩、西退东进”，深化“三轴四区”建设，优化产业布局，着力改变污染企业分散分布和在城镇集中分布的格局。加快城区及周边污染企业搬迁或改造计划，实施宜宾纸业股份有限公司、四川天竹竹资源开发有限公司、长虹红星电子有限公司、四方射钉有限公司等企业退城入园。

- 3．加大落后产能淘汰力度。

严格执行国家有关产业结构调整意见和要求，加大煤炭、火电、化工、造纸、建材等行业落后产能的淘汰力度。核准审批新建项目要求关停的产能必须按期淘汰，未按期淘汰的企业依法吊销生产许可证、排污许可证。

- 4．推进清洁生产和循环经济发展。

推行重点企业强制性清洁生产审核和非重点企业自愿审核，加大规模以上工业企业清洁生产审核力度，以造纸、食品酿造、化工、建材、纺织印染等重点行业及“双超双有”企业和重金属排放企业为主，定期开展强制性清洁生产审核。

大力发展循环经济，培育循环经济示范产业、园区和生态产业园区。按照集中、集约、集群、集成的发展要求，强力推进园区基础设施建设和配套建设，完善综合服务功能。积极引导园区错位发展，强化上下游产业的生产链延伸和配套协作，形成优势集群产业，提高资源有效集约利用。推广循环经济示范工程，大力支持示范园区和示范企业重点项目建设。完善矿产资源回收制度，健全资源循环利用体系，加快推进尾矿资源再生利用。“十二五”期间建成盐坪坝、宜宾北新材料和装备制造产业园、罗龙、长宁五个生态产业园区。

- 5．加强重点企业监控。

新建规模化以上企业必须同步建设污染源在线监控系统，国控企业全面建成在线监测与环保部门联网，除常规监测指标外增加特征污染物指标。加强监管，确保治污设施稳定运行，遏制企业偷排漏排等违规现象，到2015年，工业企业污染排放稳定达标率达到98%以上。

# 四、生态建设与保护

- （一）加快建设生态宜宾。

生态宜宾建设涉及经济发展、环境保护、生态建设、社会进步多个领域，要结合我市生态系统现状，突出工作重点，扎实推进环境保护和生态建设，提高生态文明水平。

1．突出产业结构调整，大力推进经济发展方式转变

坚持经济增长与环境保护和生态建设同步，以产业优化升级减少环境污染，以循环经济发展降低废弃物排放，以集约发展提高资源利用效率，着力缓解生态环境压力，为建设“产业宜宾”提供环境容量。一是着力发展生态工业。以资源节约型、科技先导型、清洁生产型、生态环保型为导向，调整优化工业产业结构。通过技术创新和质量创优，大力提升酒类食品、能源、化工轻纺等传统特色优势产业，有选择地发展新材料生物医药、电子信息、节能环保等战略性新兴产业，加快新型工业化进程。二是着力发展生态农业。以农业产业生态化为方向，积极推动传统农业向休闲农业、节水农业、绿色安全农业等现代农业的转变。推进农业标准化、品牌化、集约化、基地化生产，重点围绕建设中国白酒原料之乡、中国早茶之乡和全省最大的林竹基地，着力发展优势产业，因地制宜发展特色产业，提升农业综合经济效益。打造特色农业示范片、生态农业示范基地，建成一批农业产业化龙头企业，努力争创一批省级和国家级名牌。三是着力发展生态旅游产业和现代服务业。加强旅游资源的保护，强化旅游景区、景点环境管理，严厉查处旅游开发中环境污染和生态破坏的违法行为。加快建设 “5A”级风景名胜区，积极创建为国家“4A”级风景名胜区，积极开发向家坝库区旅游。加大乡村旅游规划与发展力度，提升旅游业发展层次。

2．突出节约集约开发，大力推进资源可持续利用

坚持在开发中保护，在保护中开发，将生态环境保护和资源持续利用融入宜宾发展全局，推进全市资源综合开发利用，促进区域经济健康发展。一是大力推进资源集约使用。坚持“开发与节约并重、节约优先”方针，加强资源保护和管理，大力推行资源高效利用技术和模式，增强产业配套性，增进企业、产品之间关联度，提高资源综合利用水平。立足资源、能源富集配套优势，围绕水能、煤炭、盐卤、硫铁矿、石英砂、林竹等资源开展综合开发，提高资源综合开发利用和就地加工转化水平，提高资源综合利用效率。加强国土综合开发和整治，实行严格的土地管理制度，强化规划、用途管理和节地责任考核，提高土地集约节约利用水平。高度重视水安全，强化水资源管理和有偿使用，建设节水型社会。二是大力推进节能减排。严格执行节能审查制度，从源头控制高耗能项目的盲目增长，建立和完善落后工艺、技术以及重点污染行业退出办法，严格执行国家和省上制定的强制淘汰的工艺、技术和行业名录，对列入名录的企业，采取限期改造、整体搬迁、异地发展等措施，限期淘汰、关停或搬迁。落实总量控制制度，把主要污染物排放总量控制指标逐级分解到各级各部门，分配到排污单位，有效控制污染物排放总量。进一步完善减排工作机制，进一步强化减排监督，对重点减排项目实施跟踪督办，媒体跟踪报道监督。三是大力发展循环经济。按照“减量化、再利用、资源化”的原则，加强规划指导和政策支持，实行生产者责任延伸制度，推进生产、流通、消费各环节循环经济发展。大力推行清洁生产、先进适用技术和“绿色技术”，依靠科技创新改造提升传统产业，从源头上减少生产过程中的废物排放。推广循环经济示范工程，支持循环经济示范园区和示范企业重点项目建设，推动低碳经济发展，努力建设资源节约型城市。加强矿产资源、农林剩余物和工业“三废”回收综合利用，推进煤、硫等尾矿资源再生利用产业化，形成资源循环利用的产业链和产业集群。完善再生资源回收制度，健全资源循环利用体系。四是大力发展环保产业。要把发展环保产业摆在支撑环保事业的基础地位，坚持“企业主体、政府引导，职责明确、制度联动，科技支撑、创新引领，强化监管、规范市场”的基本原则，以改善环境质量为目标，以加强环保产业需求管理为中心，以各项环境管理制度措施与环保产业发展互动促进为主线，以提升产业发展水平、着力培育环境服务业为重点，以强化环保要求为手段，努力突破制约环保产业健康发展的瓶颈，促进环保产业又好又快发展。

3．突出规划建设管理，大力推进城乡环境全面改善

切实履行政府职能，加强公共基础设施建设，不断深化城乡环境综合治理成果，切实打造宜居、宜业的城乡生态环境，建设创新型城市。一是编制、实施生态城市建设规划。以建成生态田园城市为目标,按照科学发展、规划先行的原则，编制生态城市建设规划,并认真组织实施。二是切实抓好基础设施建设。全面加强以交通基础设施为重点的基础设施建设，大力构建“畅通宜宾”，完善城乡信息基础设施，不断完善生态文明城市功能。加强水利基础设施建设，开工建设向家坝水电站灌区一期工程，全面完成高县惠泽水库渠系配套工程、筠连王家沟水库枢纽工程及干渠建设；加强水源点建设，重点推进“西南干旱重点骨干水源工程”建设；积极推进长江、金沙江、岷江及重点中小河流域防洪整治工程建设，加强山洪灾害防治；同步配套开展生态走廊、生态小区等环境保护和生态建设工作；确保供水安全、防洪安全和生态安全。到2015年，农业灌溉水有效利用系数大于0.56。三是切实抓好城市人居环境优化。全面推进人居环境生态化，加快推进“人居宜宾”建设。按照统筹城市与农村发展，统筹经济与社会发展，统筹人与自然协调发展，统筹对内与对外开放的要求，结合人口分布、产业布局和资源环境条件，构筑合理的生态城镇体系。按照“显山露水、错落有致、文化多彩、生态绿色”的理念，全面改善城市人居环境，优化城市形象，建成自然生态环境优美、人与自然和谐的山水园林城市。加大城市改造和开发建设力度，完善市区各项生态环境基础设施，科学规划城市功能布局和分区，促进城市社会经济功能区域均衡发展；提高城镇建设的规划水平和文化品位，重视各项生态基础设施的配套建设。强化城乡管理，深入开展城乡环境综合治理工作，深化“五十百千”环境优美示范工程全域创建。以加快城乡产业对接、基础设施对接、生态环境对接和社会事业对接为主要任务，加快人口向中心镇和小城镇集聚，提高全市城镇化水平，形成层次分明、功能明确、各具特色的城镇空间格局。四是切实抓好农村生态环境改善。加快农村改水改厕进程，抓紧推进乡镇工业污水、生活污水和生活垃圾集中处理。以“村收集、镇转运、县处理”为方向，逐步实行农村垃圾集中处理，统筹建设生活垃圾无害化集中处理设施。防治农村面源污染，清理垃圾、粪便、秸秆、河道、工业污染源等，引导农民合理使用农药、化肥、农膜，重视解决畜禽养殖污染，推动农村生态环境的建设和管理走上规范化、制度化轨道。积极推广清洁能源。

4.突出环境保护工作，大力推进长江上游生态屏障建设

坚持把生态环境改善与群众生活水平提高同安排、同部署，扎实推进环境保护和生态建设工作，着力健全生态功能，全面改善城乡环境。一是加强环境保护工作。以污染治理为重点，着力解决水和空气等突出环境问题，突出重点流域、重点区域、重点行业和重点城镇，加强综合治理，逐步建立全防全控的防范体系和高效的环境治理体系，改善环境质量，防范化解环境风险。要加强科技创新，加大财政和专项资金扶持力度，大力开发、推广和应用先进适用的生态环保技术，积极推动生态环境保护科技成果的产业化。加强节能减排重点工程建设，加大先进节能减排技术的推广力度，积极推进污染管理方式创新，抓好工业、建筑、交通运输等重点领域节能工作，逐步完善政府引导、企业为主、社会参与的节能降耗投入机制。加强森林资源保护，扎实推进天然林保护、退耕还林、城乡绿化、生物多样性、生态脆弱区治理“五大林业生态工程”建设，加大植树造林和绿化美化工作力度，到2015年，全市森林覆盖率达到43%以上，城市绿化覆盖率达到38%以上。强化对自然保护区、生态功能区、风景名胜区、森林公园、地质公园、生态湿地等的保护与建设，维护生物多样性，提高综合效益。二是加强自然灾害预防治理。健全自然灾害监测预警系统建设，建立灾害监测预警机制，健全灾情信息渠道，完善综合防灾减灾体系，加强地震、地质、气象灾害防治和矿山环境恢复治理，实施避险搬迁工程，推进自然灾害减灾示范工程建设。加强各类灾害防治、应急指挥和救援救助能力建设。建立健全综合减灾管理体制和运行机制，全面提高综合减灾能力和灾害风险管理水平。三是加强重点生态工程建设。加快实施生态市建设规划，初步建立起结构合理、功能齐全、经济良性循环、环境优美、生活小康、社会文明的生态、经济、社会复合大系统。继续推进天然林保护、退耕还林及成果巩固、水土流失治理、石漠化综合治理等生态建设工程，实施长江上游生态安全屏障建设和长江流域防护林等环境保护工程，强化对水源、土地、森林、矿产等资源的保护利用，加强矿区生态环境恢复治理力度。支持屏山县深入推进生态移民工作。

5.突出基层创建活动，大力推进生态文明建设

突出抓好基层生态创建，大力加强生态文明建设，夯实生态宜宾建设的工作基础。一是积极培养树立生态意识。大力开展生态文明教育，广泛普及生态文明理念，促进民众消费观念、生活习惯、行为准则的逐步生态化。加大宜宾位于长江之首、生态屏障关键区的宣传，增强公众历史使命感；加强建设生态宜宾就是在造福自己和子孙后代的宣传教育，增强公众主人翁责任感；引导公众养成正确的行为习惯和树立绿色消费理念，鼓励公众购买环保标志产品、环保认证产品等绿色产品，抑制过度包装、豪华装饰，避免或减少使用一次性用品，逐渐把生态建设变为全社会的自觉行动，增强公众生态保护意识，在全市营造建设生态宜宾的浓厚氛围。二是积极引导生态文化发展。在社会公德教育中增加保护环境和生态建设的内容，在职业道德教育中加入企业环境保护和生态建设社会责任的内容，在家庭美德教育中强化热爱自然的内容，使生态文化成为社会主义和谐文化的重要内容，形成符合传统美德和时代精神的环境道德规范和行为规范。开展全民环保科普活动，大力普及环境保护、生态建设和生态科学基本知识，加强环保法律法规的宣传教育。大力提倡节约用水、节约用能，支持环保志愿者行动，弘扬生态伦理，宣传环境公德，建设生态文化。三是积极开展基层生态创建。全面推进生态县（区）创建工作，宜宾县、高县、珙县、筠连县、兴文县、屏山县达到省级生态县（区）建设标准并通过验收。长宁县、翠屏区达到国家级生态县（区）建设标准并通过验收。坚持以创建绿色学校、绿色社区、绿色企业、绿色医院、绿色宾馆等为载体，深入进行生态环境保护的宣传教育，建设具有生态教育、生态科普、生态旅游、生态保护、生态恢复示范等功能于一体的生态教育基地。

- （二）加强生态环境保护。

- 1．推进生态示范创建。

切实抓好生态乡镇、生态村、生态小区、生态家园等生态细胞工程建设，提升生态文明水平，创建生态乡镇60个，生态村（社区）2000个，生态小区50个，生态家园10000户，绿色学校250所。

- 2．加强生物多样性保护。

加强自然保护区综合管理，实施自然保护区管理达标建设，提升自然保护区管理水平。重点实施四川山鹧鸪、云豹等珍稀野生动物及珙桐、红豆杉、梓叶槭、峨眉含笑等野生植物和长江上游珍稀特有鱼类保护工程，对珍贵濒危物种实施有效保护。

实施森林公园及湿地生态保护与恢复，保护湿地功能和湿地生物多样性，基本控制湿地破坏性开发，遏制湿地下降趋势，使90％以上的湿地得到有效保护。

加强对紫茎泽兰、水葫芦、空心莲子草等入侵物种的防治，以水葫芦、紫茎泽兰为控制重点，制定具体实施计划，全面清理。

- 3．强化森林资源保护与林业产业化。

强化森林资源保护，加强森林培育和经营，开展人工造林，扩大森林面积。因地制宜开展中幼龄林抚育、森林改造等森林经营措施，提高森林质量。继续推进和加强生态公益林建设，保护发展江河流域水源涵养林和水土保持林、城市周边景观林、交通要道护路林和其他重点区位生态公益林。加强森林资源管理与监测、防火、有害生物防治、野生动物疫源疫病监测、林业执法体系建设。

巩固退耕还林成果，推进退耕还林工程专项建设，启动新增退耕还林。争取国家继续在水土流失和土地石漠化严重等生态脆弱区启动实施25度以上的坡耕地、石骨子馒头山和严重沙化耕地退耕还林。

- 4．实施生态脆弱区治理。

抓好翠屏区、南溪区、宜宾县、江安县、长宁县、高县等区县“石骨子馒头山”和兴文县、筠连县、珙县、长宁县、高县、屏山县等区县石漠化治理，提高森林和草地植被覆盖，抓好向家坝库区以造林绿化为重点的生态环境建设。加大生态保护能力建设力度，建立起与生态脆弱区生态保护相适应的支撑保障体系，促进生态脆弱区生态功能的稳步恢复与提高。

加强水土保持，对水土流失严重的37个小流域实施重点治理，“十二五”期间完成水土流失治理面积1000km2。深入贯彻落实《水土保持法》，切实加强开发建设项目水土保持监督管理，依法督促开发建设单位履行水土流失防治义务，控制人为水土流失。

- 5．加强资源开发管护和矿区生态修复。

合理开发旅游资源，加强旅游区生态环境监管。因地制宜发展矿产资源加工业，合理划分矿产资源准采区、限采区和禁采区，开展历史遗留矿山的环境治理和恢复，建立矿山开采的生态环境治理与恢复保证金制度，推动矿山开采的生态修复。加大对废弃矿、采煤沉陷区生态环境恢复治理力度，切实加强芙蓉煤矿、杉木树煤矿、兴文县新华硫铁矿、川堰硫铁矿等国有老矿山基地生态环境整治。规范水能资源开发利用，合理划分水能资源适度开发区，有序开发水能资源，严格水能开发项目生态环境准入条件，提高生态保护和恢复建设标准，推行水电项目环境影响后评估制度，完善生态保护措施。

- 6．加强城乡绿化一体化。

抓好高速公路、省县级公路和铁路、水系两侧绿色林带建设，加强城镇环围绿化治理，打造市区、县城环城及乡镇中心区造林绿化，发展城市片林和城边林带、城郊森林，加强城市规划区和乡村的绿化美化。

- （三）加强农村环境综合整治。

- 1．实施村庄连片整治。

推行农村环境综合整治目标责任制，制定“以奖促治”、“以奖代补”地方政策，实施村庄连片整治，集中治理存在突出环境问题的集镇和村庄，优先解决村庄及农户生活污水、垃圾收集处理系统建设，综合考虑解决饮用水水源保护、户养畜禽污染治理、河道整治等环境问题。建立健全农村环境监督与管理体制和机制。积极争取资金支持，“十二五”期间村庄连片整治工程力争覆盖10%以上的村庄。

- 2．加强农村环境基础设施建设。

加快农村生活垃圾收集和处理设施建设。深入推进农村垃圾收集、处置体系建设，完善垃圾中转站、清运车、垃圾中转房、保洁车、垃圾箱等基础设施配置，配备保洁员，合理规划镇、村垃圾填埋场布局及选址。加强农村垃圾堆放点的污染处置和生态恢复，做好垃圾中转站、填埋场的压滤液、淋沥液和渗滤液的处理；建立健全村庄环境卫生长效管理制度，推进农村卫生保洁的市场化服务。

加强农村生活污水处理设施建设。以重点小流域涉及农村为重点，加快生活污水处理设施建设，完善管网，因地制宜建成生态模式处理污水设施。布局分散、人口规模小的村庄，采用无动力分散处理技术，提倡有条件的农村住户采用农村改厕与庭院生活污水处理结合的模式。加强“农家乐”的环境监管，完善污水处理设施。

- 3．加强农业面源污染防治。

农业面源污染防治。控制农药、化肥施用量，严禁使用不符合要求的农药、垃圾肥、化肥等。推广肥料的精准化技术，提高农家肥、绿肥等有机肥还田比例，优化供肥结构。严格农药的安全使用和管理，限制高毒低效高残留的农药的销售、使用。改善农业基础设施，修建良好排灌系统，控制和减轻水土流失。

农业废弃物污染防治。推广一膜多茬、旧膜覆盖技术，减少农田用膜量。做好农田废地膜的清除、回收和处理工作，加强废旧地膜回收利用。推广秸秆全量还田、秸秆青贮氨化养畜、食用菌生产等综合利用技术，逐步建立稳定的秸秆综合利用机制。

沿岸植被缓冲带建设。在河流两岸建立植被缓冲带，截留净化农田径流中的氮、磷和有机物，减少农田径流等面源污染对水体的污染。

- 4．积极开展土壤环境保护。

开展土壤环境调查与风险评估。对长期使用污泥以及涉重金属工业企业厂区周围园林绿化地、水果生产基地、田地等的土壤环境质量要定期进行监测，掌握土壤环境质量变化情况，造成土壤环境质量下降的，应妥善处置；已造成污染的土壤开展生态修复。对于受到污染的土壤，要评估土壤污染对粮食和蔬菜等农产品质量安全的影响。工业企业废弃场地再开发利用的，应进行环境风险评估和治理修复。

强化土壤污染物来源控制。禁止化工、纺织印染、电镀、皮革等重污染企业在耕地周边落户。建立农药包装、容器等废弃物回收制度。严格防范和坚决查处非法倾倒和违法处置污泥问题。

# 五、重点工程

- （一）重点工程项目。

为确保实现规划预期的目标和任务，规划实施饮用水源保护工程、水环境污染防治工程、大气污染防治工程、固体废物综合处置工程、生态环境保护与建设工程、农村环境综合整治工程、环境监管能力建设工程等七大重点工程。

专栏三 宜宾市“十二五”环境保护重点工程 1．饮用水源保护工程。包括饮用水水源地保护区隔离防护及标识标牌规范设置、水源保护区划定、水源地环境综合整治，重点工程项目共计9个。 2．水环境污染防治工程。包括工业企业废水治理及污水循环利用、工业园区废水治理、规模化畜禽养殖污水治理、城乡生活污水处理设施建设、重点流域污染综合治理工程，重点工程项目88个。 3．大气污染防治工程。包括工业SO2、NOx、烟粉尘和VOCs多污染物综合治理工程、清洁能源利用工程、油气回收治理工程、扬尘面源污染防治工程，重点工程项目23个。 4．固体废物综合处置工程。包括生活垃圾处理场及渗滤液处理设施建设、垃圾收运系统建设，工业固体废物处置及综合利用工程，重点工程项目15个。 5．生态保护与建设工程。包括天然林保护及退耕还林、生态修复、生物多样性保护、水土流失治理、城乡绿化一体化工程、生态细胞创建工程，重点工程项目19个。 6、农村环境综合整治工程。包括村庄环境连片整治示范、农村生活污水及垃圾整治、污染土壤修复、农村面源治理工程，重点工程项目5个。 7、环境监管能力建设工程。包括环境监测、监察、信息、预警应急、宣教能力建设，机动车排污监控中心建设，环境质量监测网络建设、污染源在线监控设施建设等工程，重点工程项目26个。

- （二）项目保障。

重点工程项目的实施实行中央、省、市、县、乡各级政府财政支持，政策扶持和市场机制相结合，建立多元化、多渠道的环保投入机制，切实保证环保投入到位，确保重大工程的完成。

# 六、保障措施

- （一）强化政府职责。

强化政府环境保护职责，实行环境保护政府目标责任制和行政首长负责制，建立完善工作协调机构，全面落实环境保护责任。完善领导干部政绩综合评价体系，引导各级政府将环境保护放在全局工作的突出位置，解决本地区环境保护重大问题。实行环境保护一票否决制，继续推进主要污染物总量减排考核，开展环境质量监督考核。定期发布主要污染物减排、环境质量、环保重点规划实施情况等考核结果。制定考核办法，对市域内各区县主要河流实行跨界断面水质目标考核。未完成环保目标任务、发生重特大突发环境事件负有责任的，追究有关领导责任。

- （二）加强组织领导。

切实加强组织领导，建议成立规划实施领导小组和协调小组，成员包括发展改革、经济和信息化、环境保护、水务、国土资源、住房城乡建设、林业园林等与环保规划相关的部门，在市政府的统一领导下，各部门紧密配合，各司其职，各负其责，确保认识到位、责任到位、措施到位、投入到位。将规划任务及工程细化分解到各部门责任单位和企业，使各项工作有人具体抓、具体管。协调小组主要组织规划实施，监督落实规划目标、任务和措施，评估和考核规划实施情况并针对评估结果及需求及时调整规划目标与任务，定期召开会议解决推进环保规划过程中所遇到的重大问题。

- （三）落实重点项目。

落实规划重点工程项目，明确责任主体，制订年度实施计划，推行重点工程实施绩效评估，用重点工程项目带动污染治理和生态保护工作，保障规划环境保护目标的实现。加强衔接，把重点规划项目纳入国家、省级环保“十二五”规划和环保重点专项规划以及宜宾市各部门规划、控制性详细规划等规划。

- （四）加大资金投入。

加大政府财政环保投入，把环境基础设施作为投资重点，建立环境保护投资稳定增长机制。环境保护专项资金坚持“专款专用”的原则，资金的使用与环境保护目标和政策紧密相关，进行统一协调和监督，用于支持 “大”、“重”、“急”的环境保护项目和重大环境建设项目、示范工程等。

建立多元化投融资体系。“按照谁污染谁治理”原则，对环境造成污染的企业必须负责企业污染治理，并达到环境保护的相关要求和标准。完善企业环保信用等级评价体系，将评价体系与企业的信贷和融资行为有机的联系起来，对投资先进环保设备制造、技术开发、环保信息服务、重大生态环境工程的企业按当年上缴所得税的地方所得部分，由同级政府安排资金予以奖励。建立环保投资公司，通过市场化运作污水处理和垃圾处理等项目。

根据规划重点工程项目类别，设立污染治理资金、生态保护资金、能力建设资金、饮用水源保护资金等专项资金制度，完善各类环境保护资金的管理办法，通过建立健全环境保护的资金筹集、投入和监管机制，加快推进污染治理和环境保护工作。

- （五）强化科技支撑。

从地区、城镇资源环境条件出发，因地制宜，引进推广先进适宜的技术，通过新技术、新工艺，促进生态环境保护、资源综合利用与废弃物资源化，实现清洁生产。

加强环境科学研究工作，积极申报宜宾市、四川省科技计划项目及四川省环保科研项目，加强环境监测、总量减排、酸雨污染防治、水污染防治等科研工作，提升宜宾市环保科研能力和环境科技水平。

- （六）加强交流合作。

加强与国际、国内和省内科研机构、高校环境科技交流，深入开展与成渝城市群、三峡库区及其上游流域地市以及周边省市间的交流与合作，创新区域联动协作机制，加强大气污染、酸雨、水污染等跨界污染控制以及危险废物跨省转移的环境管理，加大环境监察联合执法力度，建立突发环境事件联动和信息通报机制。

- （七）引导公众参与。

完善环境信息公开制度。环境保护部门及时、准确公开政府环境信息，企业按照自愿公开与强制性公开相结合的原则，及时、准确公开企业环境信息。建立健全政府环境信息公开工作考核制度、社会评议制度和责任追究制度。

建立“环保开放日”制度，在开放日期间，环境保护部门监测实验设备、工作流程以及污染源自动监控情况，污水处理厂、生活垃圾填埋场等环境基础设施、企业污染治理设施以及环境保护及生态建设重点工程项目向公众开放，强化公众监督。

建立环保义务监督员队伍，增加社会监督的形式和力量，调动广大群众参与环保工作的积极性；推进环保志愿者活动，形成全民参与环境保护的社会行动体系。

建立健全环境保护举报制度，畅通环境信访、12369环保热线以及网络邮箱等信访投诉渠道，鼓励实行有奖举报。

- （八）规划实施与考核。

健全环保责任考核制度，强化考核结果在干部考核体系中的地位，保证考核过程和结果更加透明化。建立评估考核机制，加强对规划执行情况的督促和检查，加强环境统计和监测，每年公布一次各地区主要污染物排放情况、重点工程项目进展情况、环境质量变化情况。市政府对环境保护目标和重点工程项目进行考核，具体分为中期和终期两个时段，2013年进行中期评估和考核，并根据形势的发展，对规划目标及项目进行合理调整；2016年开展终期评估和考核。