霍邱县“十二五”主要污染物总量控制规划

（2011年——  2015年）

霍邱县污染减排办公室

二O一二年二月

目   录

一、总则…………………………………………………………1

（一）目的和意义………………………………………………1

（二）指导思想…………………………………………………2

（三）编制原则…………………………………………………2

（四）编制依据…………………………………………………3

（五）总量控制目标和指标	…………………………………4

（六）规划年限…………………………………………………5

（七）规划编制技术路线………………………………………5

二、“十一五”主要污染物总量控制实施情况评估……………6

（一）总量控制目标完成情况…………………………………6

（二）主要减排措施落实情况…………………………………8

（三）减排配套政策制定和落实情况…………………………10

（四）实施中存在的问题与建议………………………………10

三、“十二五”主要污染物总量控制总体思路…………………12

（一）水污染物总量控制总体思路……………………………12

（二）大气污染物总量控制总体思路…………………………14

四、“十二五”主要污染物新增量预测…………………………14

（一）社会经济发展主要参数预测……………………………14

（二）工业水污染物新增量预测……………………………15

（三）城镇生活水污染物新增量预测………………………16

（四）农业源水污染物产生量预测…………………………16

（五）二氧化物新增量预测………………………………………17

（六）氮氧化物新增量预测………………………………………17

五、“十二五”主要污染物减排重点领域和主要任务……………18

（一）水污染物减排重点领域和主要任务………………………18

（二）大气污染物减排重点领域和主要任务……………………22

六、“十二五”主要污染物减排项目和投资………………………24

（一）重点减排项目………………………………………………24

（二）减排项目投资………………………………………………24

七、可达性分析……………………………………………………24

（一）政策资金保障方面分析……………………………………24

（二）主要污染物减排目标可达性分析…………………………25

（三）不确定因素分析……………………………………………29

八、主要措施………………………………………………………30

（一）切实加强领导，严格落实责任……………………………30

（二）严格控制主要污染物新增产生量…………………………30

（三）大力推进重点行业、重点企业、重点集镇污染治理……31

（四）加大淘汰落后生产能力，大力发展循环经济……………32

（五）扎实做好污染减排统计、监测、考核工作………………32

（六）建立健全稳定的投入保障机制……………………………33

（七）加大污染减排监督检查力度，建立预警预报制度………33

附表1：霍邱县“十二五”水污染物减排项目表

附表2：霍邱县“十二五”大气污染物减排项目表

霍邱县“十二五”主要污染物总量控制规划

一、总则

(一)目的和意义。

污染减排是调整经济结构、转变发展方式、改善民生的重要抓手，是改善环境质量、解决区域性环境问题的重要手段。“十一五”期间通过实施减排措施，大幅度推进治污工程建设，全国主要污染物化学需氧量和二氧化硫排放基本得到控制，环境恶化趋势得到一定程度缓解，但总体环境形势依然严峻。以化学需氧量为代表的水体有机污染尚未解决，部分水域富营养化问题突出：酸雨污染未得到有效缓解，二氧化硫、氮氧化物等转化形成的细颗粒物污染加重，光化学烟雾频繁发生，许多城市和区域呈现复合型大气污染的严峻态势。

“十二五”期间我国仍然处于工业化中后期，工业化和城市化仍将处于加快发展阶段，资源能源与环境矛盾将更加集中。为实现2020年全面建设小康社会、主要污染物排放量得到有效控制、生态环境质量明显改善的战略目标，应抓住“十二五”这一经济社会发展的转型期和解决重大环境问题的战略机遇期，继续强化污染减排，加大落后产能淘汰力度，促进经济发展模式转变，推动经济与环境协调发展。

对霍邱县来说，污染减排是发展县域经济的需要。霍邱县是一个资源大县，拥有全国第五、华东第一的铁矿资源。随着铁矿进一步开发，延长产业链，引进铁矿深加工项目，是我县工业经济发展的必然趋势，如果节能减排尤其是污染减排工作完成的不好，将直接影响相关项目的审批，即辖区内污染减排任务完不成将限制审批在该辖区内新上排放同类污染物的项目，新项目上不了便谈不上经济发展。

科学编制总量控制规划是落实国家环保目标、有效配置公共资源、强化政府宏观调控措施的一项重要工作，是“十二五”环境保护规划的重要组成部分，是指导“十二五”污染减排工作的纲领性文件，同时也是“十二五”排污总量指标分配、减排考核评估的重要依据。

(二)指导思想。

以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，全面贯彻落实科学发展观，以改善环境质量为立足点，深入推进主要污染物排放总量控制工作，强化结构减排、细化工程减排、实化监管减排，明确主要污染物总量控制目标要求、重点任务和保障措施，加大投入、完善政策、落实责任，确保实现“十二五”污染减排目标。

(三)编制原则。

1、统筹衔接。规划编制要服从于国家、省、市宏观经济政策、节能减排重大战略、产业布局和结构调整要求，综合运用经济、法律和必要的行政手段，从源头预防、过程控制、末端治理等全过程系统控制角度，对全县主要污染物总量控制规划进行总体设计。在规划目标与规划方案的制定过程中，要加强统筹协调、上下衔接、部门联动，做到宏观与微观相结合，区域与流域相结合，行业与项目相结合。

2、分类指导。应基于分区域、分流域、分行业的技术、政策、标准等差异化要求，合理测算减排潜力。总量控制目标与任务应结合全县社会经济发展目标和资源能源消费需求，综合考虑地区差异、经济发展水平、环境质量状况、污染治理现状、污染密集型行业比重、环境容量等因素，因地制宜地确定。

3、分解落地。按照污染源普查动态更新工作要求，准确掌握本辖区主要污染物排放状况和重点行业治理水平，科学测算全县总量控制基数、新增量，上下统筹衔接，将减排任务分解落实到部门、乡镇、行业、项目，明确工作重点，落实责任、严格考核，通过规划编制切实推动“十二五”污染减排工作。

4、合理可行。总量控制目标确定和任务落实要兼顾需求和实际可能，在综合考虑新增量的基础上，按照技术可达可控、政策措施可行、经济可承受的思路，做好存量、新增量、减排潜力、削减任务之间的系统分析，合理把握工作节奏和步伐，做到总量控制目标、任务与投入、政策相匹配。

（四）编制依据。

1、《中华人民共和国环境保护法》

2、《中华人民共和国水污染防治法》

3、《中华人民共和国大气污染物防治法》

4、国务院《关于落实科学发展观加强环境保护的决定》（国发[2005]39号）

5、国务院《关于印发节能减指综合性工作方案的通知》（国发[2007]15号）

6、国务院《批转节能减排统计监测及考核实施方案的办法的通知》（国发[2007]36号）

7、国家环保总局《关于印发<主要污染物总量减排核算细则>（试行）的通知》（环发[2007]183号）

8、国家环保总局《关于印发<主要污染物总量减排监察系数核算办法（试行）>的通知》（环发[2007]194号）

9、安徽省人民政府《批转<安徽省节能减排统计监测及考核实施方案的办法>的通知》（皖政[2008]9号）

10、国家环保部《“十二五”主要污染物总量控制规划编制技术指南》

11、《霍邱县国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》

12、《霍邱县“十二五”环境保护规划》

(五)总量控制目标和指标。

1、控制指标。

在“十一五”化学需氧量(C0D)和二氧化硫(SO2)两项主要污染物的基础上，“十二五”期间国家将氨氮（NH3-N）和氮氧化物(N0x)纳入总量控制指标体系，对上述四项主要污染物实施总量控制，统一要求、统一考核。“十二五”期间水污染物总量控制还将把污染源普查口径的农业源纳入总量控制范围。

2、控制目标。

以改善霍邱环境质量为核心，以降低流域内水体中主要污染物环境浓度、区域中酸沉降强度为重点，综合考虑霍邱经济发展需求、污染物排放强度、现有源减排潜力等因素，基于排放基数、新增量测算、减排潜力分析，合理确定减排目标。

根据规划编制要求，“十二五”期间，霍邱主要污染物削减比例原则上参照“十一五”减排比例测算，其中，化学需氧量（COD）和氨氮（NH3-N）总量削减比例参照“十一五”化需氧量（COD）削减比例；二氧化硫（SO2）和氮氧化物（NOX）总量削减比例，参照“十一五”二氧化硫（SO2）削减比例。

到2015年，全县化学需氧量(COD)排放控制量为14345吨，比2010年下降6.0%；氨氮(NH3—N)排放控制量为2107吨,比2010年下降6.0%；二氧化硫（SO2）排放控制量为2617吨，比2010年下降7.9%；氮氧化物（NOX）排放控制量为5190吨,比2010年下降3.8%。

(六)规划年限。

规划编制的基准年为201O年，规划目标年为2Ol5年。

规划期限为2011年-2015年。

(七)规划编制技术路线。

规划编制的技术路线包括以下步骤：

1、对“十一五’’污染减排工作的执行情况以及“十二五”减排形势进行分析，确定总量控制规划的范围(时间、控制指标以及控制对象等)，掌握基础数据；

2、分析2009年排放量，确定2010年污染物排放基数；

3、测算“十二五”期间主要污染物新增量(包括地方特征因子)；

4、测算减排潜力并提出相应的总量减排措施方案，落实到重点工程和淘汰落后产能的重点项目；

5、根据经济技术可行性分析结果，提出总量控制初步目标，确定总量控制目标；

6、统筹考虑各项目实施计划安排、环境保护规划等，市与县签订的目标责任书；

7、将减排目标任务、项目实施进度要求等进行分解落实，制定实施方案，推进各项政策措施；

8、实施“十二五”总量控制规划以及年度总量减排计划。

二、“十一五”主要污染物总量控制实施情况评估

（一）总量控制目标完成情况。

1、霍邱县主要污染物环境统计与总量控制指标情况。

根据环境统计，2005年霍邱县主要污染物COD和SO2排放量分别为4641.36吨和4719.31吨；2006年分别为5294.48吨和4781.72吨。 2007年第一次开展污染减排，两项污染物通过实施工程减排和结构减排，当年环境统计两项污染物排放量分别为5274.17吨、3889.10吨， 与2006年比较，分别下降0.4%、20.3%；2008年环境统计两项主要污染物排放量分别为5280.97吨、3529.33吨，与2007年比较，COD不降反升，SO2下降了7.34%；2009年环境统计两项主要污染物分别为4792.40吨、3233.47吨，分别较上年下降9.25%、8.38%。

市环保局根据2005年底环境统计资料和省环保局下达的总量控制指标，分配给霍邱县COD总量指标为4641吨，SO2总量指标为3747吨。到2010年底COD总量控制在4080吨以下，下降12.19%；SO2总量控制在2929吨以下，下降21.8%。2010年市政府根据全市和霍邱污染减排完成情况，把霍邱2010年COD总量确定为4620吨，SO2总量确定为3124.79吨。

根据2010年霍邱县污染源普查动态更新数据，2010年全县化学需氧量(COD)排放量为15604.06吨，氨氮(NH3—N)排放量为2350.62吨,二氧化硫（SO2）排放量为2842.09吨，氮氧化物（NOX）排放量为5394.90吨。

2、2007年以来霍邱县污染减排任务完成情况。

2007年是实施污染减排的第一年，市里未下达减排任务，当年国家环保部核查认可了霍邱23个减排项目，其中COD减排项目1个，减排COD99吨；SO2减排项目22个，共削减SO2775.35吨 。两项主要污染物分别比上年存量下降1.87%、16.22%。

2008年市下达霍邱COD减排任务为636吨、SO2减排任务为272吨。根据全县企业污染物排放实际，在企业现有条件下安排了减排项目15个，经环保部核查认可了9个项目，共减排COD263吨；8家小轮窑关停减排SO2299.82吨。两项主要污染物分别比上年存量下降4.99%、7.71%。

2009年市下达霍邱COD和SO2减排任务分别为580吨、236吨，霍邱共上报环保核查的减排项目21个，其中COD减排项目3个，SO2减排项目18个。根据国家环保部减排核查结果， 2009年COD削减769.34吨，SO2削减295.14吨，分别占年度任务的132.6%、125.1%。由于污染减排成绩突出，县政府被市政府授予“2009年度减排目标超额完成奖”，县污水处理厂、奔盛化工公司被省政府授予“2009年度污染减排先进企业”。

2010年，根据县政府与市政府签订的主要污染物总量削减目标责任书，霍邱2010年COD排放量控制为4620吨，较上年削减3.6%，SO2控制量确定在3124.79吨，较上年削减3.37%。为此，全县共上报COD减排项目5个，计划减排COD938.64吨；上报SO2减排项目8个，均为关停轮窑厂，计划减排SO2248.2吨。经环保部减排核查认定共减排COD647.12吨、SO249吨，均超额完成市政府下达的目标任务，“十一五”污染减排圆满收官。

（二）主要减排措施落实情况。

1、领导重视，责任落实。霍邱县委、县政府对“十一五”污染减排工作高度重视，把污染减排作为推动经济可持续发展的重要抓手，纳入到政府工作的重要议事日程。县政府制定并出台了《霍邱县节能减排实施方案》、《霍邱县人民政府关于切实加强污染减排工作的实施意见》等文件，并通过县委中心组会、政府务会、县长办公会、减排工作会等，研究部署有关工作，对减排项目实施进行调度。县委、县政府领导多次听取污染减排汇报，并带领环保、水务、建设等部门主要负责人深入到减排项目和企业进行调研督办，及时解决工作中出现的困难和问题。县政府每年与各有关乡镇和企业签订减排工作目标责任书，对减排任务完成好的予以补助和奖励，对污染减排不积极主动，未完成减排任务的乡镇和企业，严格执行“一票否决”。

2、加强宣传，提高认识。一是在世界环境日，通过举办有奖知识竞赛、印发宣传材料、设置宣传展板等形式宣传污染减排的知识和法律规定。二是利用政府政务网、霍邱环保网，向社会广泛宣传污染减排的有关业务知识和规定。三是把污染减排的有关内容纳入党校举办的青干班、村干班培训课程，提高各级干部环境管理水平和能力。四是通过召开会议、下发文件、编报信息、赠阅报刊等，使各级领导、部门和企业及时了解环保工作情况，提高各级领导和企业负责人的污染减排工作的责任感和紧迫感。五是到学校举办报告会，向广大青少年学生宣传污染减排的有关知识，使他们从小就树立环境保护意识。

3、部门配合，齐抓共管。各有关部门和乡镇站在全县经济社会又好又快发展的高度，按照各自的职责，齐心协力抓措施，全力以赴抓落实。县环保部门充分发挥减排工作牵头作用，结合“环保专项行动”，采取领导分片包干，上门督查，定期不定期召开高度会等形式，对减排项目实施情况进行督查指导。县水务局采取倒排工期等措施，使县污水处理厂得以于2008年11月6日投入试运行，按质按时完成了上级下达的建设任务。县工商局、县供电公司按照县减排工作统一部署，对关停企业予以吊（注）销营业执照、停止供电。各有关乡镇对辖区内减排企业积极搞好协调和服务，尤其是认真做好关停企业的善后工作，为减排扫障碍、减压力。

4、精选项目，抓好重点。“十一五”期间，霍邱围绕年度减排目标任务，做到早计划、早安排、早落实，认真筛选减排项目，共筛选COD减排项目16个，SO2减排项目56个。县污水处理厂是霍邱污染减排的重点工程，在建设期间县里按照“厂网同路”的建设思路，统筹谋划，规范建设，使工程不到一年的时间便圆满完成了建设任务，为霍邱污染减排任务的完成做出了重要贡献。同时，还多方筹资，积极支持企业实施废水，废气治理，华安达工艺品有限公司、金田花粮油食品有限公司等企业废水深度处理工程顺利建成，并发挥了重要的减排作用。

5、严格监管，优化发展。把严格环境准入和总量控制指标落实作为环评审批的前置条件，限制引进“两高”和产能过剩项目。几年来，全县共否决不符合国家产业政策项目10余个。同时，不断加大对污染减排企业的污染治理设施和在线监控设施的日常监督检查力度，定期校核在线监测数据，确保污染治理设施的运行率和处理达标率。未出现因监管不到位，造成减排企业超标排污，被上级扣减减排量现象的发生。霍邱还按照“管理增量、调整存量、上大压小、扶优汰劣”的原则，淘汰了砖瓦，水泥等行业部分落后生产能力，优化了产业结构，提升了发展质量。

（三）减排配套政策制定和落实情况。

为切实调动全社会污染减排的积极性和主动性，霍邱在2009年设立了污染减排专项资金，每年对污染减排项目给予补助和奖励。在申报项目争取资金方面，重点向减排企业倾斜，鼓励和支持企业推广使用新工艺、新设备、新技术，实现节能减污增效。同时认真执行国家鼓励节能减排金融税收政策，对企业污染减排项目优先给予贷款支持，对资源综合利用产品、节能环保设施使用等给予税收优惠。

（四）实施中存在的问题和建议。

1、存在的问题。

①污染减排工作机制未真正建立。污染减排从2006年提出到现在已历时4年多时间，但各级各部门及全社会对污染减排的重要性、必要性和紧迫性仍没有充分认识，思想还没有统一到国家关于污染减排的决策和部署上来。重经济增长，轻环境保护的现象依然较为突出，把追求经济高速度当作硬任务，把污染减排作为软任务。另外污染减排是一项技术性和政策性都很强的系统工程，仅靠环保部门一家干不了、也干不好，需要各有关部门发挥职能作用，形成合力，但目前这一工作机制还没能真正建立起来，力度仍然偏小。

②完成总量控制目标压力大。从总量指标看，市下达霍邱的总量指标较大，这一方面为霍邱经济发展创造了有利条件，留出了容量空间，另一方面也造成了需削减的COD和SO2总量大，减排的压力过大。由于霍邱人口基数大，工业发展较快，每年所产生的COD、NH3-N、SO2和NOX存量大。同时，由于霍邱人口和畜禽养殖量基数大，工业发展较快，因此每年所产生的COD、NH3-N、SO2和NOX增量也大。存量和增量叠加，使得每年减排任务异常繁重，难度极大。

③工程减排缺乏项目支撑。霍邱是一个农业大县，工业基础薄弱，工业项目较少，纳入环境统计的工业项目更少，2005年环境统计中重点工业项目只有10个。根据国家减排要求，减排项目必须是环境统计中的项目，经过几年来的污染减排，全县可作为工程减排项目已寥寥无几。2010年，霍邱县仅筛选上报了4个COD工程减排项目，且认定均不理想，SO2减排未能找到工程减排项目。

④结构减排十分困难。就SO2减排而言，霍邱砖瓦、水泥等建材行业是SO2排放的重要来源，也是全县SO2减排的重点，砖瓦窑厂主要生产实心粘土砖，根据国家产业政策，应纳入关停淘汰行列，但由于砖窑厂目前仍是各乡镇的支柱产业，要全面实施关停，牵涉面广、矛盾多、难度大。然而随着霍邱铁矿深加工产业链的拉长，需要大量的SO2总量指标，不对砖瓦、水泥等落实产能进行淘汰，就很难腾出SO2总量指标，一些大项目、好项目就不能上。虽然，省市暂时能帮助解决一些总量指标，但从长远看，必须通过市场去购买，成本较高。

2、建议。

①建立主要领导亲自抓，分管领导具体抓，部门和乡镇密切配合，上下联动的长效工作机制，形成一级抓一级，层层抓落实的工作格局。

②进一步加强减排宣传，重点提高各级领导干部减排责任意识、危机意识。

③积极编报项目，争取国家、省对城镇污水处理、垃圾处理、畜禽污染防治等方面的资金投入，为减排项目的建设和运行提供资金保证。“十二五”期间，国家应进一步加大对污染减排的资金支持力度。

④建立完善污染减排目标责任评价考核机制，使其更具可操作性和严肃性，增强执行力。

⑤切实加强对落后产能的淘汰力度，坚决关停那些不符合国家产业政策、能耗高、污染重的小轮窑等落后产能，为上大项目好项目腾出容量。

三、“十二五”主要污染物总量控制总体思路

（一）水污染物总量控制总体思路。

1、严格控制新增量，进一步加强工业污染防治。工业重点行业和企业的污染削减仍然是“十二五”总量控制的重要任务之一，应从源头上减少污染物的新增量，进一步加大治理力度，避免形成生活污染持续削减，但工业污染物排放量不断上升的局面。一是大幅度加大结构调整力度，优化产业结构，严格行业准入，不断提升化工、酿造、农副食品加工等重点行业的技术水平，优化发展方式，减少污染物新增量。二是继续加大工业污染防治力度，提高污染治理技术水平，严格执行行业排放标准、清洁生产标准，降低污染物产生强度，排放强度，从根本上促进工业企业全面，稳定达标排放。

2、加快城镇污水处理设施建设，大力提高治污设施环境绩效。一是加强县污水处理厂运行管理，进一步提高运行负荷率和污水管网覆盖率，增加进水量和进水浓度。二是为适应城区发展，需尽快建成县污水处理厂二期工程。三是积极争取上级资金支持，在姚李、长集等重点乡镇建设集镇污水处理厂，发挥集镇污水处理厂减排作用。

3、加强农业污染源总量控制，推进畜禽养殖污染防治。一是以规范化畜禽养殖和养殖小区为重点，加强畜禽养殖场污水处理工程、沼气工程和养殖粪便资源化利用工程建设，防治畜禽养殖污染。建设秸秆、粪便、生活垃圾等有机废弃物处理设施，推进人畜粪便、生活垃圾等向肥料、饲料、燃料转化。二是大力推广节约型农业技术，推广测土配方施肥技术，提倡增施有机肥。科学合理使用高效、低毒、低残留农药。三是结合改水、改厕、改厨、改圈、改院，大力推广和应用农村分散型污水处理技术。认真落实好“以奖促治”、“以奖代补”政策措施，推进农村环境综合整治。

（二）大气污染物总量控制总体思路。

1、推进能源结构优化，严格控制新增量。严格执行国家产业政策，全面落实淘汰落后产能的要求，坚决遏制高耗能、高污染产业的发展，严格控制污染物新增量。新建设项目必须按照先进的生产技术和最严格的环保要求进行控制。大幅度降低污染物排放强度，其中琉璃瓦行业和钢铁行业烧结机要全面脱硫，机动车要严格执行国家排放标准。进一步改善能源消费结构，大力推广使用液化气，积极引进天燃气项目，控制煤炭消费增量，促进经济发展的绿色转型。

2、突出抓好重点行业的污染减排，严格控制氮氧化物排放。提高机动车新车准入门槛，加大在用车淘汰力度，配套供应国四油品；在钢铁、建材行业及燃煤锅炉推行低氮燃烧技术或烟气脱硝示范工程建设。

四、“十二五”主要污染物新增量预测

（一）社会经济发展主要参数预测。

“十二五”期间，霍邱经济将继续保持快速增长，县域经济综合竞争力得到大幅提高，实现工业经济、农村经济、城镇经济和服务经济的全面提升；社会事业全面发展，社会保障体系比较健全，全面普及义务教育，就业服务体系基本健全，城乡居民收入持续增加，社会主义新农村建设取得重大进度。根据《霍邱县国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》及霍邱县2010年污染源普查动态更新数据，霍邱县2010年地区生产总值为1427900万元，2015年预计为3200000万元；2010年城镇常住人口为245500人，2015年预计为271000人。

1、能源消费总量

根据公式4-4，2015年全县能源消费量En2015=GDP2015×e2010×（1-λ）=320000×1059800/1427900×（1-1.7%）=3200000×0.74×（1-20%）=1894400吨标煤

2010年全县地区生产总值GDP为1427900万元，2015年地区生产总值GDP为320000万元，2010年全社会能耗为1057800万吨标煤，“十二五”单位GDP能耗下降比例为20%（《霍邱县国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》）。

2、煤炭消费增量

根据公式4-5，2015年全社会煤炭消费总量M2015=M2010×En2015/En2010=322200×1894400/1057800=322200×1894400/1057800=322200×1.79=576738吨

全社会煤炭消费增量M增=M2015-M2010=576738-322200=254538吨

2010年全社会煤炭消费总量为322200吨（污普），2010年能源消费总量为1057800吨标煤（县政府霍政[2011]70号），2015年能源消费总量为1894400吨标煤。

（二）工业水污染物新增量预测。

1、工业化学需氧量新增量

“十一五”期间各年度工业COD排放强度为：

2006年工业COD排放强度I2006COD=1133.48吨÷640408万元=0.00177吨/万元。

2007年工业COD排放强度I2007COD=1103.47吨÷807700万元=0.00137吨/万元。

2008年工业COD排放强度I2008COD=911.92吨÷1022445万元=0.00089吨/万元。

2009年工业COD排放强度I2009COD=935.84吨÷1150668万元=0.00081吨/万元。

2010年工业COD排放强度I2010COD=1127.45吨÷1427900万元=0.00079吨/万元。

根据公式4-16，则“十二五”期间单位GDP工业COD排放强度年均递减率为：

rCOD=1-I2009COD/I2007COD=1-0.00081/0.00137-1-0.78=22%

根据公式4-14，则“十二五”期间各年度工业COD排放强度为：

2011年工业COD排放强度I2011COD=0.00079吨/万元×(1-22%)1=0.00062吨/万元。

2012年工业COD排放强度I2012COD=0.00079吨/万元×(1-22%)2=0.00048吨/万元。

2013年工业COD排放强度I2013COD=0.00079吨/万元×(1-22%)3=0.00037吨/万元。

2014年工业COD排放强度I2014COD=0.00079吨/万元×(1-22%)4=0.00029吨/万元。

2015年工业COD排放强度I2015COD=0.00079吨/万元×(1-22%)5=0.00023吨/万元。

根据公式4-15，十个低COD排放行业工业增加值增量贡献率后的GDP增长率rGDP=（1-2010年低COD排放行业工业增加值增量/2010年GDP增量） ×当年GDP增长率=(96991.6-75774.7)/(1428000-1150900)×17.5%=21216.9/277100×17.5%=92.3%×17.5%=16.2%

根据公式4-13，“十二五”各年度工业COD新增量为：

E2011工业COD增=0.00062吨/万元×1677900万元×16.2%=168.53吨

E2012工业COD增=0.00048吨/万元×1971533万元×16.2%=153.31吨

E2013工业COD增=0.00037吨/万元×2316551万元×16.2%=138.85吨

E2014工业COD增=0.00029吨/万元×2721947万元×16.2%=127.88吨

E2015工业COD增=0.00023吨/万元×3198288万元×16.2%=119.17吨

霍邱县“十二五”工业COD增量E工业COD=168.53+153.31+138.85+127.88+119.17=707.74吨

2010年全县低COD行业工业增加值为96991.5万元，2009年全县低COD行业工业增加值为75774.7万元，2010年全县GDP为1428000万元，2009年全县GDP为1150900万元。“十二五”期间，全县GDP年均增长率为17.5%。

2、工业氨氮新增量

九个氨氮排放重点行业工业增加值（万元）

| 增加值 项目 | 2006年工业增加值（万元） | 2007年工业增加值（万元） | 2008年工业增加值（万元） | 2009年工业增加值（万元） | 2010年工业增加值（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学原料及化学制品制造业 | 3223.29 | 4641.54 | 6674.53 | 9597.97 | 13808.6 |
| 农副食品加工业 | 155077.46 | 223311.54 | 32084.00 | 46134.79 | 66344.7 |
| 食品制造业 | 212.49 | 305.99 | 440.02 | 632.75 | 909.9 |
| 饮料制造业 | 2321.88 | 3343.50 | 4807.96 | 6913.84 | 9942.1 |
| 皮革、毛皮、羽毛（绒）及其制造业 | 968.98 | 1395.33 | 2006.49 | 2885.33 | 4149.1 |
| 合 计 | 22253.24 | 32000.16 | 46016.24 | 66171.35 | 95154.4 |

“十一五”期间九个氨氮排放重点行业工业增加值平均增长率为43.8%。据此测算，“十二五”期间九行业增加值分别为123224.95万元、159576.3 1万元、206651.32万元、267613.46万元、346559.43万元。

参照COD核算公式，则“十一五”期间各年度工业氨氮排放强度为：

2006年工业氨氮排放强度I2006 NH3-N =675.39吨÷22253.24万元=0.03035吨万元。

2007年工业氨氮排放强度I2007NH3-N=640.78吨÷32000.16万元=0.002002吨万元。

2008年工业氨氮排放强度I2008 NH3-N =461.97吨÷46016.24万元=0.01004吨万元。

2009年工业氨氮排放强度I2009 NH3-N =183.34吨÷66171.35万元=0.00277吨万元。

2010年工业氨氮排放强度I2010 NH3-N =125.14吨÷95154.4万元=0.00132吨万元。

参照公式4-14，则“十二五”期间单位工业增加值氨氮排放强度年均递减率为：

rNH3-N= I2009 NH3-N /I2007 NH3-N =1-0.00277/0.02002=1-0.37=63%

参照公式4-14，则“十二五”期间各年度工业氨氮排放强度为

2011年工业氨氮排放强度I2011 NH3-N =0.00132吨/万元×(1-63%)1

=0.00049吨/万元。

2012年工业氨氮排放强度I2012 NH3-N =0.00132吨/万元×(1-63%)2 =0.00018吨/万元。

2013年工业氨氮排放强度I2013 NH3-N =0.00132吨/万元×(1-63%)3 =0.00007吨/万元。

2014年工业氨氮排放强度I2014 NH3-N =0.00132吨/万元×(1-63%)4 =0.00003吨/万元。

2015年工业氨氮排放强度I2015 NH3-N =0.00132吨/万元×(1-63%)5 =0.00001吨/万元。

根据公式4-13，则“十二五”期间各年度工业氨氮新增量为：

E2011NH3-N增=0.00049吨/万元×123224.95万元×29.5%=17.81吨

E2012NH3-N增=0.00018吨/万元×159576.31万元×29.5%=8.47吨

E2013NH3-N增=0.00007吨/万元×206651.32万元×29.5%=4.27吨

E2014NH3-N增=0.00003吨/万元×267613.46万元×29.5%=2.37吨

E2015NH3-N增=0.00001吨/万元×346559.43万元×29.5%=1.02吨

霍邱县“十二五”氨氮增量ENH3-N增=17.81+8.47+4.27+2.57+11.02

=33.94吨

“十二五”期间，全县工业增加值年均增率为29.5%。

（三）城镇生活水污染物新增量预测。

根据2010年污染源普查动态更新调查结果和霍邱县“十二五”经济社会规划指标预测值，预计2010年全县城镇常住人口为24.5万人，2015年城镇常住人口为27.1万人（年均增长2个百分点）。

根据公式4-21和城镇生活COD产污系数，城镇生活COD新增量E生活COD=（P2015-P2010）×e综合×D×10-2=（271000人-245000万人）×72克/人.日×365日×10-2=683.28吨

根据公式4-21和城镇生活氨氮产污系数，城镇生活氨氮新增量E生活NH3-N=（P2015人口—P2010人口）×e综合×D×10-2=（271000人-245000人）×7.7克/人.日×365日×10-2=73.07吨

（四）农业源水污染物产生量预测。

“十一五”期间畜禽养殖量统计表

| 类别 年份 | 奶年 （头） | 肉牛 （头） | 猪 （头） | 肉鸡 （万只） | 蛋鸡 （万只） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2005 | - | 29911 | 1404226 | 1329 (含蛋鸡) | - |
| 2006 | - | 30938 | 1525525 | 1618 (含蛋鸡) | - |
| 2007 | - | 34866 (32408) | 1606716 (1120738) | 1358 (904) | - |
| 2008 | 210 | 33193 (33193) | 1515424 (1203568) | 1182 (667) | 358 (386) |
| 2009 | 5987 (5987) | 29412 (35180) | 1715898 (1305015) | 1184 (739) | 406 (386) |
| 2010 | 990 (990) | 33703 (36314) | 1497605 (1361000) | 702 (609) | 395 (395) |
| 说明 | 括号内为农业普查数据 |  |  |  |  |

根据2010年污染源普查动态更新调查结果，纳入普查的畜禽有猪、肉牛、奶牛、蛋鸡、肉鸡。2010年，全县猪出栏1361000头、肉牛出栏36314头，肉鸡出栏4100000只，奶牛存栏990头，蛋鸡存栏2850000只。

根据《霍邱县“十二五”畜牧业发展规划》和2005-2009年畜禽存栏量和出栏量的年均增长率测算，“十二五”期间，猪年均增长率为1.2%，肉牛平均增长率为2%，奶牛年均增长率为4.8%，肉鸡年均增长率为2%，蛋鸡年均增长率为5%。

根据公式4-23测算，全县2015年猪出栏量为1429000头，肉牛出栏量为40093头，奶牛1194头，肉鸡为4326731只，蛋鸡为3637402只。

根据公式4-22和畜禽产排污系数，计算2015年各类畜禽COD和氨氮排放量为：

E猪COD=1429000×36×10-3=51444吨

E猪氨氮=1429000×1.8×10-3=2572.2吨

E肉牛COD=40093×712×10-3=288546.22吨

E肉牛氨氮=40093×2.52×10-3=101.03吨

E奶牛COD=1194×1065×10-3=1271.61吨

E奶牛氨氮=1194×2.85×10-3=3.4吨

E肉鸡COD=4526731×0.99×10-3=4481.46吨

E肉鸡氨氮=4526731×0.02×10-3=90.53吨

E蛋鸡COD=3637402×3.32×10-3=12076.18吨

E蛋鸡氨氮=3637402×0.1×10-3=363.74吨

根据公式4-22和畜禽产排污系数,计算2010年各类畜禽COD和氨氮排放量为:

E猪COD=1361000×36×10-3=48996吨

E猪氨氮=1361000×1.8×10-3=2449.8吨

E肉牛COD=36314×712×10-3=25855.57吨

E肉牛氨氮=36314×2.52×10-3=91.51吨

E奶牛COD=990×1065×10-3=1054吨

E奶牛氨氮=990×2.85×10-3=2.82吨

E肉鸡COD=4100000×0.99×10-3=4059吨

E肉鸡氨氮=4100000×0.02×10-3=82吨

E蛋鸡COD=2850000×3.32×10-3=9462吨

E蛋鸡氨氮=2850000×0.1×10-3=285吨

则霍邱县“十二五”各类畜禽养殖污染物增量为：

E猪COD增=51444-48996=2448吨

E猪氨氨增=2572.2-2449.8=122.4吨

E肉牛COD增=25846.22-25855.57=2690.65吨

E肉牛氨氨增=101.03-91.51=9.52吨

E奶牛COD增=1271.61-1054=217.61吨

E奶牛氨氨增=3.4-2.82=0.58吨

E肉鸡COD增=4481.46-4059=422.46吨

E肉鸡氨氨增=90.53-82=8.53吨

E蛋鸡COD增=12076.18-9462=2614.18吨

E蛋鸡氨氨增=363.74-285=78.74吨

ECOD合计=2448+2690.65+217.61+422.46+2614.18=8392.9吨

E氨氮合计=122.4+9.52+0.58+8.53+78.74=219.77吨

（五）二氧化硫新增量预测

根据公式4-27。

q2010非电SO2=E2012SO2- E2010电力SO2/M2010非电×103=2360.53吨-0/261200吨×103=9.04千克/吨煤

q2005非电SO2=E2005SO2-E2005电力SO2/M2010非电×103=3480.31吨-0/283000吨×103=12.29千克/吨煤

K宏观=[1- q2010非电SO2/ q2005非电SO2]×100%=[1-9.04/12.29]×100%=（1-0.73）]×100%=0.27%

根据公式4-26，则全县工业SO2新增量ESO2增=M非电增×q2010非电SO2×（1-K宏观）×10-3=254538×9.04×（1-27%）×10-3=1679.75吨。

2010年全县工业SO2排放量为2360.53吨（污普），2005年全县工业SO2排放量为3480.31吨（环统），2010、2005年工业煤炭消费量分别为261200吨（污普）、283000吨（环统）。

（六）NOX新增量预测。

1、交通运输业NOX新增量预测。

根据公式4-44和机动车NOX排污系数，则2010年全县各类机动车NOX排放量分别为：

大型客车：850×371.19=315.51吨

中型客车：1291×80.52=103.95吨

轻型客车：17613×1.14=20.08吨

微型客车：2489×6.56=16.40吨

重型货车：3617×341.44=1234.99吨

中型货车：2699×162.84=439.51吨

轻型货车：6765×3.33=22.53吨

微型货车：257×2.54=0.65吨

三轮汽车：1807×32.78=59.23吨

低速货车：366×44.03=16.11吨

普通摩托车：64774×0.49=31.74吨

轻便通摩托车：1044×0.16=0.17吨

则2010年全县机动车NOX排放量=315.51+103.95+20.08+

16.40+1234.99+439.51+22.53+0.65+59.23+16.11+31.74+0.17

=2260.22吨。

各类机动车数据来源2010年统计年鉴数据。

根据公式4-44和机动车NOX排污系数，则2015年全县各类机动车NOX排放量分别为：

大型客车：1035×371.19=384.18吨

中型客车：1572×80.52=126.58吨

轻型客车：21453×1.14=24.46吨

微型客车：3032×6.56=19.98吨

重型货车：4405×341.44=1504.04吨

中型货车：3287×162.84=535.26吨

轻型货车：8239×3.33=27.44吨

微型货车：313×2.54=0.80吨

三轮汽车：2200×32.78=72.12吨

低速货车：445×44.03=19.59吨

普通摩托车：81680×0.49=40.02吨

轻便通摩托车：1316×0.16=0.21吨

则2015年全县机动车NOX排放量=384.18+126.58+24.46+

19.98+1504.04+535.26+27.44+0.8+72.12+19.59+40.02+0.21

=2754.46

综上，全县“十二五”交通运输车NOX新增量ENOX增=2754.46-2260.22=494.24吨

载客汽车、载货汽车、低速载货汽车数量按在2010年基础上增加21.8%测算，摩托车数量按在2010年基础上增加26.19%测算。

2、其他行业NOX新增量预测。

根据公式4-47，q其他NOX=E2009其他NOX/M2009其他×10-3=（1020.61-380）/（258400-43500）×10-3=640.61/214900=2.98千克/吨煤。

2009年全县工业NOX排放量为1020.61吨，水泥行业NOX排放量为380吨，2009年全县工业煤炭消费量为258400吨，水泥行业煤炭消费量为43500吨。

根据公式4-46，E其他NOX=M其他增×q其他NOX×10-3=254538×2.98×10-3=758.52吨。

“十二五”全县煤炭消费增量为254538吨，其他行业单位煤炭消费量的NOX排放强度为2.98千克/吨煤。由于水泥行业结构调整，“十二五”期间水泥行业新增产品产量为零。

根据以上测算，全县“十二五”期间NOX新增量ENOX增=494.24+758.52=1252.76吨。

五、“十二五”总量减排的重点领域和主要任务

（一）水污染减排的重点领域和主要任务。

以改善水环境质量为目标，以饮用水环境安全为重点，认真贯彻落实《水污染防治法》和《淮河流域水污染防治暂行条例》，进一步加大工业废水治理力度，全面推进集镇生活废水和农业面源污染治理，严格控制水污染物排放，确保霍邱在经济快速增长的同时，水环境质量保持稳定，并逐步得到改善。

1、工业企业治理。

①农副产品加工业。

加强屠宰及水产品加工行业的污染治理，逐步淘汰中小型（1千头/天以下）屠宰点，福润生猪屠宰公司、龙华食品有限公司等企业应采用厌氧—好氧等成熟处理工艺，最大限度降低废水污染物浓度，削减污染物排放量。

②化学原料及化学品制造业。

化工行业要加强风险防患，大力实施清洁生产，最大程度减少污染物排放。奔盛化工公司要结合合成氨搬迁改造，积极引进使用新设备、新工艺、新技术，在废水治理方面要切实采用污水零排放技术或超低排放技术，使吨氨废水排放量控制在10立方米以下。世华化工公司、星鑫化工公司要进一步加强污水治理设施的建设和运行管理，确保废水做到稳定达标排放。

③饮料和食品制造业。

临水酒业公司、华安达公司、金田花粮油食品有限公司、润发油脂公司等企业要逐步提高废水循环利用率，将再生水用于冷却、设备清洗等生产环节，采取深度处理措施，对高浓度废水采用成熟的厌氧-好氧生化处理工艺；对低浓度废水采用物化-活性污泥法进行处理，提高企业污染治理水平。

2、城镇生活污水处理。

①新建和扩建污水处理设施。

加快实施县污水处理厂二期工程建设，2012年前要确保污水处理厂二期工程建成投入运行，使县城污水收集处理率达90%以上。进一步加大资金争取和投入力度，2015年底前选择姚李、长集、经济开发区等人口集中，经济较发达的重点集镇建设污水处理工程，其他集镇要积极建设湿地式微动力生物处理设施，在农户中结合改水、改厕、改厨、改圈、改院，大力推广户用潜流式污水处理设施和沼气池，到2015年，全县集镇和县经济开发区生活污水集中处理率达55%以上。

②完善污水管网系统。

进一步加强城区雨污分流管网建设和改造，提高城区污水管网覆盖率及污水收集率，增加污水处理厂进水量和进水浓度。坚持厂网并举的原则，加强集镇雨污分流管网建设，确保收水量达到设计要求。

③重视污泥安全处理处置。

加强污水处理厂污泥无害化处理处置，因地制宜采用污泥绿化、生产复合肥、填埋等方式，使污泥得到综合利用，变废为宝，化害为利。到2015年全县污泥无害化处置率要达90%以上。

④加大中水回用力度。

加强污水处理厂中水回用工程建设，鼓励将中水回用于工业生产和农业灌溉以及集镇园林绿化，提高水资源利用率。2015年全县污水处理厂中水回用率要达80%以上。

3、农业污染源治理。

①畜禽养殖业

强化畜禽养殖污染防治，大力推行生态养殖模式，以养殖废弃物的肥料化以及沼气处理作为养殖废物处理的主要途径，实现畜禽养殖废弃物资源化、无害化。鼓励建设规模化畜禽养殖场有机肥生产利用工程，继续做好各种实用型沼气工程，积极推进其他方式的畜禽粪便资源化利用，鼓励养殖小区、养殖专业户和散户进行适度集中，对污染物统一收集和治理。推广使用环保型饲料，提高饲料养分的利用率，减少氮、磷排放量。开展生态养殖，充分利用当地自然资源，利用动物、植物、微生物之间的相互依存关系和现代技术，实行无污染或无废物生产。到2015年，全县90%以上规模化畜禽养殖场和养殖小区配套完善固体废物和污水贮存处理设施，并保证设施正常运行。

②水产养殖业

根据不同水域条件科学制定水产养殖容量，做到既发展渔业又保护环境；根据水生生态系统的承载能力，科学合理布局网箱养殖，防止出现局部水域富营养化，实行放牧式网箱渔业，通过网箱移动，让水体得到自然净化；发展生态养殖，选用合格的鱼用饲料，并按生产要求科学投喂，不浪费饲料，不污染水质。不使用违禁渔药，选择符合的鱼药并按规范使用，采用生物防治技术防治鱼病；推广池塘循环水养殖技术和生态控制技术，构建养殖池塘——湿地系统，实现养殖水的循环使用，减少污染物排放。

③种植业

通过测土配方施肥和改变施肥方式等措施，合理施用肥料，提高化肥的利用率；充分开发和利用本地有机肥源，如作物秸秆、畜禽粪尿等，采用无害化处理，合理循环使用有机物质，提高土壤肥力，减少化肥施用量；大力推广使用高效、低毒、低残留和生物农药，积极采取生物防治和物理防治措施，同时加大高毒、高残留农药生产销售的查处力度；大力推行猪-沼-果，猪-沼-菜、猪-沼-粮等农业循环经济模式，大力发展生态农业；科学合理配置作物种类，因地制宜确定轮作、间作、套作、复种等种植制度，创建有利农作物生产和繁衍的条件，抑制和消除病虫害的发生，提高土地生产力，减少农业化学品的施用。

（二）大气污染物减排的重点领域和主要任务。

根据国家产业政策和污染减排总体要求，严格控制高能耗、高污染企业引进和建设；进一步加大全县落后产能淘汰力度，加强大气污染源的治理；优化能源结构，积极推广使用清洁能源，到2015年，大气污染物二氧化硫、氮氧化物、颗粒物排放明显下降，县城区空气环境质量继续保持国家二级标准。

1、冶金行业。

霍邱县是铁矿资源大县，随着铁矿产业链的延伸，钢铁产业将取得长足发展，但随之带来的环境污染问题将日益突出，因此，必须采取有效措施，加大对钢铁冶金行业污染治理力度，一方面在采取脉冲加布袋除尘器，减少粉尘排放，另一方面安装烟尘脱硫设施，削减SO2，并采取废气循环、活性碳法除氮、选择性催化还原法等NOX控制技术及推进烟气脱硝示范工程建设，控制NOX排放。

2、建材行业。

水泥、砖瓦、建筑陶瓷等建材行业是霍邱县支柱产业之一，也是耗煤大户，是SO2和NOX排放的重点行业。根据国家产业政策，对县新中天水泥有限公司一分厂和二分厂及部分能耗高、污染重的砖瓦窑等落后产能进行关停，优化产业结构。采取双碱法脱硫等工艺设备，对琉璃瓦企业进行脱硫改造，确保脱硫效率达到60%以上。

3、燃煤锅炉。

继续巩固和扩大县城区“烟控区”建设成果，严格控制新上1蒸吨以下燃煤锅炉，积极引进天然气，全面淘汰城区燃煤锅炉；在燃煤锅炉中积极推广使用清洁能源和生物质燃料；对小型锅炉配套旋风和水膜除尘设施，对大吨位燃煤锅炉要安装烟气脱硫和低氮燃烧设施，减少SO2和NOX的排放。

4、交通运输。

严格执行老旧机动车淘汰制度，除正常淘汰达到使用年限的机动车外，加速淘汰黄标柴油车（污染物排放达不到国家标准的柴油车）；推广使用清洁燃料车辆或电动车辆；加强机动车辆环保检测机构和检测线建设，严格执行机动车污染物排放标准，强化机动车排气污染路检执法工作，严格控制不达标车辆上路行使。

六、“十二五”主要污染物减排项目和投资

（一）重点减排项目。

基于2010年污染源排放基数，根据排放标准、产业政策与污染治理技术要求，结合霍邱减排实际，共筛选出减排项目119个，其中COD和NH3-N减排项目69个，SO2和NOX减排项目50个，119个减排项目可削减COD10693.48吨，NH3-N803.77吨，SO21442.62吨，NOX569.25吨。见附表1、附表2。

（二）减排项目投资。

“十二五”期间减排重点项目资金来源，采取多渠道、多元化筹资策略。一是国家投资、银行贷款、政府和有关部门筹措；二是通过招商引资，积极引进外资；三是引导和鼓励企业、社会、民间组织投资；四是积极争取建设项目配套资金和专项资金。

全县119个减排项目中37个工程减排项目估算投资20759万元，其中COD和NH3—N减排项目投资20209万元。包括工业治理项目投资3260万元，新扩建污水处理厂项目投资11450万元，污水处理厂深度处理项目投资1634万元，规模化畜禽养殖污染治理项目投资4415万元；SO2和NOX减排项目投资845万元。包括钢铁烧结脱硫项目投资155万元，建材窑炉烟气脱硫项目投资640万元，燃煤锅炉脱硫项目投资50万元。

七、可达性分析

（一）政策资金保障方面分析。

一是国家把实现2010年全面小康社会，主要污染物排放量得到有效控制，生态环境质量明显改善做为战略目标，“十二五”期间将继续强化污染减排，加大落后产能淘汰力度，促进经济发展模式转变，促进经济与环境的协调可持续发展，因此说要完成“十二五”减排目标，在国家政策方面是有保证的。二是我县提出了“十二五”要遵循“绿色工业”发展理念，依据六安市“一轴两翼”的总体产业布局，着力推进结构调整，布局调整，转变经济发展方式，走新型工业化及绿色农业、高效农业之路。把实行严格的环境容量控制做为发展重点，实现生态环境建设与经济发展方式的有机结合。由此可见在县级层面上，也为污染减排提供了坚实的政策保障。三是从“十一五”污染减排的资金投入来看，国家和省财政对污染减排的支持力度不断加大，各减排企业也充分发挥主体作用，不断加大污染治理资金投入，从而保证了“十一五”减排目标的完成。建设资源节约型和环境友好型社会已成为全社会的共识，让人民群众唱上干净的水，呼吸到新鲜空气，吃上放心的食品已成为各级政府的主要责任和工作目标，为实现这一目标，“十二五”期间，国家、地方及企业对污染治理的投入会更大，污染减排资金将得到充分保证。

（二）主要污染物减排目标可达性分析。

根据霍邱县2009年污染源普查动态更新调查结果，全县COD排放量为18482.59吨，NH3-N排放量为1829.85吨，SO2排放量为2882.25吨，NOX排放量为1702吨。

参考2010年污染减排计划及“十一五”污染减排实际进展情况，推算出2010年全县COD排放量为18016.72吨，NH3—N排放量为1660.63吨，SO2排放量为2634.05吨，NOX排放量为1571吨。

根据规划编制要求，“十二五”期间COD和NH3—N削减率为12.1%，预计2015年COD和NH3-N排放量分别控制在15836.70吨、1459.69吨；SO2和NOX削减率为21.8%，预计2015年SO2和NOX排放量分别控制在2059.83吨、1228.52吨。

1、COD和NH3-N减排目标可达性分析。

①COD减排目标可达性分析

我县2015年COD总量控制目标为15836.70吨，比2010年（18016.72吨）削减12.1%。2010年COD排放量18016.72吨=18482.59吨（污普）-938.64吨（计划）-172.77吨（存量）-300吨（增量）。

根据我县“十二五”污染减排项目计划，“十二五”县污水处理厂二期扩建工程（设计处理能力为2万吨/日）及县污水处理厂一期提标改造工程形成COD削减能力1950吨/年；新建县经济开发区污水处理厂和5个乡镇污水处理厂将新增污水处理能力4.2万吨/日，可形成COD削减能力3832.7吨/年。合计新增COD减排量为5782.7吨。

“十二五”期间，我县新增工业企业工程治理项目6个，预计新增COD减排量为566.35吨；新增结构减排项目32个，预计新增COD减排量为309.43吨。合计减排COD875.78吨。

“十二五”期间新增规模化养殖场减排项目22个，预计产生COD削减量4035吨。

据测算，“十二五”期间霍邱工业源、生活源和农业源将新增COD排放量7175.6吨，“十二五”期间，霍邱通过污水处理厂、工业废水治理、关停企业及畜禽养殖污染治理，共形成COD削减能力10693.48吨，则“十二五”可在2010年（18016.72吨）的基础上削减10693.48吨—7175.6=3157.88吨，预计2015年COD排放量为18016.72吨-3157.88吨=14498.84吨，可确保完成2015年15836.70吨的COD总量控制目标。

②NH3-N减排目标可达性分析

我县2015年NH3-N总量控制目标为1459.69吨，比2010年（1660.63吨）削减12.1%。2010年NH3-N排放量1660.63吨=1829.85（污普）吨-169.63吨。169.63吨为2009年NH3-N排放量1829.85吨×9.27%（参照COD削减率）。

根据我县“十二五”污染项目计划，“十二五”县污水处理厂二期扩建工程（设计处理能力2万吨/日）及一期提标改造工程形成NH3-N削减能力224吨/年；新建县经济开发区污水处理厂和5个乡镇污水处理厂，新增污水处理能力4.2万吨/日，可形成NH3-N削减能力404.77吨/年。合计新增NH3-N减排量628.77吨。

“十二五”期间，我县新增工业企业工程治理项目6个，预计新增NH3-N减排量94.42吨；新增结构减排项目32个，预计新增NH3-N减排量39.58吨。合计减排NH3-N134吨。

“十二五”期间新增规模化养殖场减排项目22个，预计产生NH3-N削减量41吨。

据测算，“十二五”期间霍邱县工业源、生活源和农业源将新增NH3—N排放量420.26吨，“十二五”通过污水处理厂、工业废水治理、关停企业及畜禽养殖污染治理，共形成NH3-N减排量803.77吨。则“十二五”可在2010年（1660.63吨）的基础上削减803.77吨-420.26吨=383.51吨，预计2015年NH3-N排放量为1660.63吨-383.51吨=1277.12吨，可确保完成2015年1459.69吨的NH3-N总量控制目标。

2、SO2和NOX目标可达性分析。

①SO2减排目标可达性分析

我县2015年SO2总量控制目标为2059.83吨，比2010年（2634.05吨）削减21.8%。2010年SO2排放量2634.05吨=2445.29吨（工业）+436.96吨（生活）-248.2吨（2010年减排量）。

根据“十二五”霍邱县污染减排项目计划，全县SO2工程减排项目10个，预计产生SO2减排量372.5吨。

“十二五”期间霍邱县共确定SO2结构减排项目40个，预计新增SO2减排量为1070.12吨。

据测算，霍邱“十二五”期间新增SO2排放量801.37吨，通过实施工程减排和结构减排措施可新增SO2削减量1442.62吨。则“十二五”可在2010年（2634.05吨）的基础上削减1442.62吨-801.37吨=641.25吨，预计2015年SO2排放量为2634.05吨-641.25吨=1992.8吨，可确保完成2015年2059.83吨的SO2总量控制目标。

②NOX减排目标可达 性分析

我县2015年NOX总量控制目标为1228.52吨，比2010年（1571.29吨）削减21.8%。2010年NOX排放量1571.29吨=（1467.03（工业）吨+234.9（生活）吨）-130.71吨。130.71吨为2009年NOX排放量1702吨×7.68%（参照SO2削减率）。

根据“十二五”霍邱污染减排项目计划，全县NOX减排项目全部为结构减排项目，共40个，“十二五”可新增NOX削减量569.25吨。

据测算，霍邱县“十二五”期间新增NOX排放量为195.78吨（不含机动车），通过结构减排措施，可新增NOX减排量569.25吨，则“十二五”可在2010年（1571.29吨）的基础上削减NOX373.47吨，预计2015年NOX排放量为1571.29吨-373.47吨=1197.82吨，可确保完成2015年1228.52吨的NOX总量控制目标。

由于霍邱污染源普查更新调查未将机动车纳入普查范围，因此，此规划在可达性分析中不考虑机动车NOX排放增减量。

（三）不确定因素分析。

1、GDP、人口增长率、全社会耗煤量等能否不超过预测分析值，单位生产总值能耗能否完成下降22.48%以上的目标。

2、各城镇污水处理及收集管网建设能否如期完成，并达到设计要求，对能否实现有效减排影响很大。

3、重点工程减排项目能否如期实施完成投运，并稳定发挥减排作用。

4、各类落后产能、工艺能否如期淘汰关停，达到国家核算细则规定的要求，真正实现减排。

5、污染治理设施能否稳定运行，防止被扣罚监测和监察系数，保证减排成效得到认可。

八、主要措施

（一）切实加强领导，严格落实责任。

污染减排工作是一项系统工程，各级政府要加强对污染减排工作的领导，要坚决贯彻“政府一把手负总责，分管领导为主要责任人”的政府负责制，树立全县“一盘棋”的思想。各有关部门必须按照各自职责，做好污染减排的各项工作。一是建立健全县污染减排联席会议制度。充分调动和发挥各级政府、各有关部门的积极性和主动性，增强全局观念和责任意识，加强协作，密切配合，共同推进污染减排工作。二是加强污染减排工作机构建设，从编制、人员、经费等方面予以保障，使减排办公室能够切实承担起污染减排的指导、协调、组织、监督、考核、统计等责任。三是细化减排目标和责任。县政府与有关部门、乡镇和企业签订年度主要污染物减排目标责任书，将“十二五”主要污染物减排目标任务进一步分解到年度，提出为实现年度目标必须完成的工程措施和管理措施，各级、各部门要切实落实各项措施，确保完成减排任务。

（二）严格控制主要污染物新增产生量。

为确保全县“十二五”减排目标任务的实现，各级、各部门不但要确保按期完成规划中的各项减排项目，还必须随时掌握GDP增长率、城镇常住人口增长数、用煤及用油增长量等直接与污染物新增量相关的经济社会指标统计数据，使本地污染物实际新增量不会超出规划中的预测数，否则，就必须立即相应增加减排工程项目进行填补，以增加污染物实际削减量。要加强建设项目环境准入管理，严格控制污染增量。在今后的新建项目审批时，认真执行国务院关于加强和规范新开工项目通知精神,严格执行国家产业政策和行业环境准入条件,从严控制高耗能、高污染行业过快增长。加强对建设项目环境影响评价和“三同时”制度的管理，从严控制约束性指标排放量大的项目建设，严把环境保护准入和竣工验收关。必须依据总量控制目标，把总量削减指标作为建设项目环评审批的前置条件，新增污染物排放量绝不允许突破总量控制指标，对不能通过“以新带老”、“以大带小”实现“增产减污”的改、扩建项目和环境质量不能满足环境功能区要求、无法通过区域平衡等替代措施削减污染总量的项目，环保部门不予审批、发改部门不予立项或核准。

（三）大力推进重点行业、重点企业、重点集镇污染治理。

切实加大对化工、副食品加工、酿造等行业的水污染治理力度，进一步削减工业COD和NH3-N排放量。大力实施清洁生产，积极推广使用废水循环利用技术，努力实现废水少排放或零排放。要强化排污不达标或不能稳定达标的企业限期治理，并加强督促检查。对污染严重的企业，要限期实现排污达标，逾期不达标的要实施停产整顿或限产限排。同时，要结合实际，按计划建设燃煤脱硫设施，并确保正常运行。要采取坚决果断措施，积极争取上级资金支持，借鉴外地先进经验，大胆创新污水处理厂建设、运营方式，在姚李、长集、经济开发区等人口较多，经济发展较快的集镇加快推进集镇污水处理厂建设步伐，努力完善污水处理厂配套管网建设，充分发挥集镇污水处理厂的减排作用。

（四）加大淘汰落后生产能力，大力发展循环经济。

要以转变经济发展方式、调整经济结构、加快技术进步为根本，严格按照《产业结构调整指导目录》和相关法律法规规定，淘汰落后技术、工艺和装备，坚持节约发展、清洁发展、安全发展。对不按期淘汰的企业要依法责令停产或关闭，依法吊销生产许可证和排污许可证，依法停止供电。坚决防止以招商引资、产业转移等形式新增落后生产能力。要按照减量化、再利用、资源化原则，大力推进节能、节水、节地、节材工作，加强资源综合利用，合理开发各类资源，努力形成低消耗、少排放、高效率的经济增长模式。经济综合部门要在相关重点行业组织实施一批循环经济试点项目，提高资源综合利用率和尾矿等工业固体废物综合利用率。

（五）扎实做好污染减排统计、监测、考核工作。

认真落实好主要污染物总量减排统计、监测和考核办法，将减排量与工程措施、结构调整和管理手段挂钩，将监督性监测、自动监测与减排数据核算挂钩，将减排目标完成情况与乡镇政府和部门政绩挂钩，建立和完善减排工作现场核查、季度调度、数据直报、计划备案、信息审核、预警、统计、监测、考核等制度；加强对污染减排工作的评价考核和监督检查，建立政府污染减排工作问责制，将污染减排指标完成情况纳入各级经济社会发展综合评价体系，作为政府领导干部综合考核评价和企业负责人业绩考核的重要内容，对未完成年度减排目标或未落实减排工程措施的实行问责制和“一票否决制”。

（六）建立健全稳定的投入保障机制。

县财政要将污染减排专项资金列入本级财政预算支出，并逐年增加年度污染减排专项资金，用于提高环境监测、监察执法能力和环境污染事件应急救援体系建设，提高污染减排监管能力水平。工业污染源治理以企业自筹为主，按照“谁污染、谁治理”的原则，企业必须承担削减产生污染物、补偿环境损失的责任，加大污染治理投入力度。城镇污水处理建设项目要加大争取国家资金支持力度，除积极争取国债资金、中央以奖代补专项补助资金和国家省相关部门专项资金的支持外，要将建设资金纳入本级财政预算，并通过向金融机构贷款、征收污水处理费等途径，确保地方配套资金足额到位。同时加大市场融资力度，积极推行特许经营，借鉴其它的成功经验，吸引各类企业和社会资金参与城镇污水处理设施的建设和运行，形成政府、企业、社会多元化的污染减排资金投入机制。

（七）加大污染减排监督检查力度，建立预警预报制度。

县级政府各相关部门每年要组织开展减排专项检查和监察行动，严肃查处各类违法违规行为。环境监察部门要加强对重点污染源的日常监督检查，重点加大对已投运的污水处理厂及企业污染治理设施的监察工作，对擅自停用污染治理设施、违反环保法律法规的要公开曝光，依法查处；对重点案件要挂牌督办、限期整改。及时跟踪、调度减排工作进展情况，并实行内部通报制度。对工作开展不力的，建立预警预报制度，及时向政府反馈意见。